E1749

V1

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES	BURKINA FASO

TRANSPORTS ET DE L’HABITAT					   Unité - Progrès - Justice

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION DU PROGRAMME SECTORIEL

DES TRANSPORTS (PST-2)

ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ET SOCIALE DU SECTEUR DES TRANSPORTS

RAPPORT FINAL

NOVEMBRE 2002

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Introduction

Le Programme Sectoriel des Transports, nommé PST-2, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du secteur des transports pour la décennie 2000-2010 du Gouvernement du Burkina Faso. L'objet du présent rapport est l’étude d'évaluation environnementale et sociale stratégique de ce programme.

Pour réaliser cette étude, Tecsult International Limitée a d’abord dressé un portrait de la situation exacte des projets du PST-2 en date du 1er octobre 2002. Les 145 projets du programme ont ensuite été catégorisés sur la base de leur nature et de leurs impacts potentiels. Des visites sur le terrain ont ensuite été complétées afin de préciser "in situ" la nature de certains projets dans leur contexte régional, et d'approfondir le caractère particulier des méthodes de réalisation y étant associées. À partir de la liste des activités liées à la mise en œuvre du PST-2, Tecsult a déterminé les sources d’impact significatif et les impacts potentiels pouvant en résulter. Enfin, la dernière étape a consisté à développer un Plan stratégique de gestion environnementale et sociale, incluant des mesures d’atténuation et de bonification et une approche pour assurer la surveillance et le suivi environnemental et social du programme.

Contexte dans le secteur des transports

Plusieurs institutions et organisations professionnelles interviennent dans le secteur des transports au Burkina.  Au sein du Gouvernement, le ministère chargé de l’administration des transports est le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat qui travaille en collaborant avec plusieurs autres ministères pour assumer ses responsabilités. Parmi les organisations qui sont actives dans le secteur se trouvent le Conseil Burkinabé des Chargeurs, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat, le Centre de Contrôle de Véhicules Automobiles, le Comité National pour la Sécurité Routière, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, la Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina Faso, l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso, l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina, et le Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina.

Les transports au Burkina Faso sont régis par plusieurs textes et accords nationaux, sous-régionaux et internationaux. Au plan national, le texte de base est la Zatu (Ordonnance) No ANVI 023/CNR/TRANS du 6 février 1987. L’article 2 de ce texte précise que des Kiti (Décrets) déterminent les modalités d’application de la Zatu au niveau de la réglementation de la profession des transporteurs, de la fixation des différentes catégories d’activités de transports routiers,  de la réglementation des conditions de sécurité et de transport, de la création et de l’organisation des bureaux de fret, et des conditions de travail.

Au niveau de la région de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est signataire d’accords bilatéraux et de conventions dans les sous-secteurs routier et ferroviaire. À l’international, le Burkina Faso a ratifié entre autres la Convention des Nations Unies de 1965 relative au commerce de transit des pays enclavés, la Convention des Nations Unies de 1978 relative au transport de marchandises par mer ainsi que la Convention de Varsovie de 1929 et la Convention de Chicago de 1944 concernant le transport aérien.

Le secteur des transports se compose de quatre sous-secteurs qui contribuent chacun à leur façon à la mobilité des personnes et des biens : routier, ferroviaire, maritime, et aérien. Le transport routier se décompose en transport de voyageurs et en transport de marchandises. Le transport de voyageurs comprend, pour sa part, trois composantes, soit le transport urbain, le transport interurbain et le transport international. Les ports maritimes utilisés par le Burkina Faso sont les ports d’Abidjan, de Lomé, de Cotonou et celui de Tema. Le Burkina Faso dispose avec la Côte d’Ivoire d’une voie ferrée longue de 1 262 km, dont 622 km au Burkina, reliant Abidjan à Kaya en passant par Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Enfin, le Burkina Faso compte deux aéroports internationaux dans les deux principales villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) auxquels s’ajoutent 48 aérodromes secondaires sans aucun trafic commercial.

Description du PST-2

Le PST-2 présente une série d'actions qui ont été programmées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur des transports et du tourisme.  Ces actions étaient planifiées pour être déployées sur une période de cinq ans, soit de 2000-2004, mais cette période a maintenant été allongée à 2007.  Le PST-2 comprend sept volets qui sont divisés en deux composantes, sauf l’administration. Les volets sont les suivants: infrastructures routières ou routes, les transports routiers, les transports aériens ou aviation civile, les transports urbains, la sécurité routière, l'administration du secteur en général et le tourisme.

En ce qui concerne les composantes, il y a d’une part des mesures d'ordre institutionnel, réglementaires et organisationnelles, incluant les mesures d'appui au secteur privé, lesquelles visent à accroître l'efficacité et la productivité du secteur en s'appuyant sur le concours accru du secteur privé dans le cadre d'une économie de marché.  D'autre part, une série de projets d'investissement ont été élaborés, et ceux-ci comprennent à la fois des projets qui ont été sélectionnés selon les critères classiques de rentabilité économique et le caractère concurrentiel ou complémentaire de l'offre de transport, et des projets qui ont plutôt été dictés par les impératifs d'intégration sous-régionale et de soutien à l'aménagement et au développement du territoire.

Cadre légal et institutionnel

Le contexte législatif et institutionnel de l’étude d’évaluation environnementale et sociale du PST-2 est appréhendé de façon intégrée à travers les textes de lois nationaux et les grandes politiques guidant les interventions du Gouvernement du Burkina Faso. Les principaux textes légaux abordés sont le Code de l’environnement, la Réorganisation agraire et foncière, le Code forestier, la Loi d’orientation sur la gestion de l’eau, le Code minier et le Code de la personne et de la famille. À ces lois s’ajoutent certaines politiques de nature sociale. Les conventions internationales que le Burkina Faso a ratifiées, ainsi que les pratiques qui guident la Banque Mondiale, sont également considérées.

D’autre part, dans la perspective d’une répartition efficace des tâches au niveau du Plan de gestion stratégique, le cadre institutionnel est exposé en décrivant sommairement les princi-paux ministères burkinabé qui interviennent dans les domaines environnemental et social.

Description du milieu naturel

Pour les besoins de l’évaluation environnementale stratégique, la description du milieu naturel du Burkina Faso est basée sur le découpage du pays en zones socio-écologiques telles que définies par le Programme National d’Aménagement des Forêts. Cette description met l’emphase sur les principales caractéristiques du milieu. Les grandes composantes du milieu physique qui y sont décrites comprennent le climat, la géologie, le relief et l’hydrographie, les ressources en eau ainsi que les ressources en sol.  Ensuite, la description du milieu biologique traite de la végétation, de la faune ainsi que des milieux humides et des aires protégées.

Description du milieu humain

Le milieu humain est décrit en mettant l’emphase sur la situation démographique, les principales caractéristiques de la population, la santé et l’éducation, le niveau de vie et les activités économiques. Afin de bien situer le contexte dans lequel évolue la population, la description du milieu humain débute par une brève présentation de l’histoire du pays et de l’évolution des structures administratives burkinabé.

Les données sur le milieu humain réfèrent essentiellement aux treize régions administratives. Toutefois, comme les ministères sectoriels publient généralement leurs données sur la base de leur propre découpage régional, les données ne sont pas toujours disponibles pour les treize régions. Des fiches synoptiques présentées en annexe résument les principales informations collectées sur chacune des régions administratives, autant sur le milieu humain que sur le milieu naturel.

Catégorisation des projets du PST-2

Le processus de catégorisation des projets s'est effectué en deux étapes. Tout d'abord, une première classification générale des projets du PST-2 a été réalisée selon la nature des travaux à effectuer, que ce soit la réalisation d'études, l'acquisition d'équipement ou des travaux à entreprendre sur le réseau routier.

Dans un deuxième temps, les projets ont été caractérisés en fonction de l'importance des impacts qu'ils pourraient générer sur les milieux naturel et humain.  En considérant les interventions dans le milieu associées à chaque type de projet, ces derniers ont été évalués en tant que source de perturbations pour les populations, les conditions de vie et les éléments naturels (eau, air, sols, faune et flore).

Les sept catégories de projets identifiées sont l’entretien de routes, la réhabilitation de routes, la construction et changement de niveau de service, la réhabilitation et l’entretien de voie ferrée et ouvrages d'art, les aménagements, les bâtiments et équipements ainsi que le renforcement institutionnel.

Les sept catégories de projet du PST-2 impliquent dans leur réalisation plusieurs types d’intervention. Au total, 16 différents types d’intervention ont été identifiés et certains se retrouvent dans différentes catégories de projet. Pour chacun de ces types d’intervention,  les activités potentielles à entreprendre pour les réaliser ont été décrites.

Analyse des impacts

L’analyse des impacts s’est faite en trois étapes. Tout d’abord, à partir des types d’intervention et des activités potentielles définis, 35 sources d’impact significatif probables ont été identifiées. Ensuite, les relations entre les composantes du milieu et les sources d’impact ont été examinées dans le cadre d’une grille d’interrelations afin de bien cerner l’ensemble des effets devant être pris en considération. Enfin, les impacts potentiels ont été identifiés pour chaque source d’impact au cours des phases préparatoire, construction / réalisation et exploitation / application de façon à mettre en évidence les impacts potentiels associés à chacune de ces phases.

L’étude met ainsi en évidence divers impacts négatifs et positifs qui pourraient affecter les composantes des milieux naturel et humain lors de la préparation, de la réalisation et de l’exploitation des projets du PST-2. En combinant les résultats de l’analyse des impacts et les constatations faites sur le terrain, il ressort que les composantes environnementales ou sociales qui risquent d’être davantage affectées par le PST-2 sont :

- L’air dont la qualité est affectée par les poussières et les émissions atmosphériques;

- L’approvisionnement en eau qui ne prend pas toujours en compte les besoins de tous les utilisateurs, même si des efforts sont réalisés pour accroître l’offre (forages et retenues);

- Les sols touchés par l’érosion et le compactage, ce qui indirectement augmente la perte de terres agricoles due aux travaux;

- La dégradation et la fragmentation des habitats fauniques;

- Les aires protégées où des travaux sont réalisés sans étroite supervision;

- Les populations directement affectées par les travaux qui ne sont pas nécessairement compensées à temps;

- Les femmes qui sont généralement exclues des processus de consultation et de compensation et dont la charge de travail peut grandement être affectée par les travaux réalisés (positivement ou négativement);

- La qualité de vie des populations étant donné les perturbations au niveau de leur mode de vie et de leurs activités économiques (autant positives que négatives); et

- La santé des populations riveraines et des travailleurs à cause du risque accru  d’accident, de maladies transmissibles sexuellement (IST et SIDA) et de maladies respiratoires.

Plan de gestion stratégique

Le plan de gestion stratégique de la présente étude comprend quatre parties qui portent sur (i) l’atténuation et la bonification des impacts environnementaux et sociaux,  (ii) le suivi environnemental et social, (iii) les aspects institutionnels et (iv) les aspects économiques de la surveillance et du suivi.

Dans un premier temps, le Plan propose des mesures d’atténuation, pour les phases préparatoire, de construction et d’exploitation, qui pourraient être mises en œuvre pour prévenir, éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que des mesures de bonification qui permettraient d’accroître les retombées positives du PST-2. Les mesures proposées ne sont pas les seules envisageables mais elles ont été sélectionnées car elles sont adaptées au contexte burkinabé, elles sont parmi les plus régulièrement appliquées et elles ont démontré leur efficacité dans divers projets de transport.

Il est possible de regrouper les mesures proposées en deux catégories, soit celles qui exigent principalement des ajustements mineurs aux méthodes ou aux pratiques de travail actuelles, et celles qui exigent des changements plus importants dans les façons de procéder. Cette dernière catégorie est généralement celle qui requière plus d’investissements pour être mise en oeuvre.

La première catégorie inclut à titre d’exemples : l’identification des terres agricoles exploitées, des aires de pâturage et des zones sensibles avant le début des travaux afin de les protéger; la délimitation des aires de circulation de la machinerie lourde, l’établissement des horaires de travail en tenant compte des populations et de la faune; la détermination des potentialités d’extraction d’eau des différentes sources d’approvisionnement identifiées; les modes de gestion des matières toxiques et des contaminants potentiels; et l’équité à l’embauche pour les hommes et les femmes.

En ce qui a trait aux mesures qui exigent des changements plus substantiels, les principales sont l’établissement d’une base-vie pour les chantiers importants (100 travailleurs et plus non-résidents), la sécurisation de toutes les aires de travail, l’accroissement des compétences des travailleurs au niveau de la sécurité et des méthodes de travail, le renforcement de l’information et des consultations, la protection des cours d’eau, la remise en état de tous les sites à mesure qu’une portion des travaux est terminée et l’atténuation des principales nuisances (bruit, poussières et paysage).

Le Plan de gestion stratégique inclut diverses mesures pour améliorer le processus actuel de compension du MITH lors de déplacements et d’expropriation. Les principes guidant la mise en oeuvre de ces mesures font l’objet d’un Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations qui a été développé en complément à la présente étude.

Le suivi environnemental et social vise les trois objectifs suivants : (i) améliorer la performance environnementale et sociale du PST-2 par l’intégration de mesures d’atténuation des impacts négatifs et de mesures de renforcement des impacts positifs lors de la préparation des projets; (ii) s’assurer que les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs sont mises en œuvre par la présence d’experts compétents aux plans environnemental et/ou social sur le site des travaux; et (iii) vérifier l’exactitude des prévisions d’impacts anticipés par l’étude et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées par un suivi scientifique. Enfin, l’étude présente des indicateurs potentiels qui pourraient être utilisés pour assurer le suivi des projets du PST-2.

Au niveau institutionnel, l’étude recommande de renforcer les capacités du MITH afin d’assurer un suivi environnemental et social adéquat dans le cadre du PST-2. Pour ce faire, il est proposé d’offrir de la formation aux membres des Cellules de gestion de projet; d’exiger un expert environnemental sur les missions de contrôle des projets impliquant une étude d’impact sur l’environnement; de créer une Cellule environnementale et sociale au sein du Ministère; et d’établir un Comité d’experts-aviseurs. Ces propositions représentent un investissement initial de l’ordre de 85 millions de FCFA et des coûts récurrents d’environ  115 millions de FCFA par an.

En conclusion, puisque la présente évaluation environnementale est de nature stratégique et qu’elle s’applique à l’ensemble du PST-2, il est à espérer qu’elle servira de base non seulement à l’évaluation de projets spécifiques soumis à une évaluation d’impact environnemental, mais aussi à la préparation de futurs projets dans le secteur des transports.

###### TABLE DES MATIÈRES

1.0	Introduction	1

1.1	Contexte	1

1.2	Approche méthodologique	2

1.3	Organisation du rapport	4

2.0	CONTEXTE DU SECTEUR DES TRANSPORTS	6

2.1	Le cadre institutionnel et réglementaire	6

2.1.1	Le cadre institutionnel	6

2.1.2	Le cadre réglementaire	9

2.2	Les sous-secteurs de transport	11

2.2.1	Le transport routier	12

2.2.2	Le transport maritime	16

2.2.3	Le transport ferroviaire	17

2.2.4	Le transport aérien	19

3.0	DESCRIPTION DU PST-2	20

3.1	Présentation générale du PST-2	20

3.2	Objectifs et structure du PST-2	23

3.3	Modification des projets	28

3.4	État d'avancement des projets	30

4.0	CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL	41

4.1	Cadre légal	41

4.1.1	Code de l’environnement	41

4.1.2	Réorganisation agraire et foncière	43

4.1.3	Code forestier	47

4.1.4	Loi d’orientation sur la gestion de l’eau	49

4.1.5	Code minier	50

4.1.6	Code des personnes et de la famille	50

4.1.7	Lettre d’intention de Politique de développement humain durable	51

4.1.8	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté	51

4.1.9	Politique nationale de population	52

4.1.10	Politique et stratégies de lutte contre le SIDA	52

4.2	Conventions internationales et régionales	53

4.3	Pratiques internationales	54

4.4	Cadre institutionnel	56

5.0	DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL	60

5.1 	Cadre écologique et occupation du sol	60

5.2 	Climat	64

5.2.1 	Zones climatiques	64

5.2.2 	Paramètres climatiques	66

###### TABLE DES MATIÈRES

5.3 	Géologie, relief et hydrographie	69

5.3.1	Géologie	69

5.3.2	Relief	72

5.3.3	Hydrographie	74

5.4	Ressources en eau	77

5.4.1	Hydrologie	77

5.4.2	Hydrogéologie	78

5.5	Ressources en sol	79

5.6	Végétation	82

5.6.1 	Domaine sahélien	82

5.6.2 	Domaine soudanien	84

5.7 	Faune	86

5.7.1 	Faune terrestre et aviaire	86

5.7.2 	Faune aquatique	88

5.8	Zones humides et aires protégées	90

5.8.1	Zones humides	90

5.8.2	Aires protégées	92

6.0	DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN	96

6.1	Historique	96

6.2	Évolution des structures administratives	98

6.3	Situation démographique	102

6.4	Caractéristiques de la population	45

6.4.1	Composition et influence ethnique	45

6.4.2	Caractéristiques des ménages	48

6.5	Santé et éducation	50

6.5.1  Santé	50

6.5.2   Éducation	53

6.6	Niveau de vie	56

6.6.1   Indices de pauvreté	56

6.6.2	Type d’habitat	59

6.6.3  Type et niveau de dépenses	60

6.6.4  Les avoirs des ménages	63

6.6.5  Accès aux services sociaux	63

6.7	Les activités économiques	42

6.7.1  Agriculture	42

6.7.2	Élevage	42

6.7.3  Industrie et commerce	44

6.7.4  Tourisme et culture	45

6.7.5  Artisanat	48

7.0     CATEGORISATION DES PROJETS DU PST-2	49

7.1	Méthodologie	49

7.2	Catégories de projets	50

7.3	Types d’intervention et activités potentielles	54

7.4	Missions sur le terrain	61

###### TABLE DES MATIÈRES (suite)

8.0	ANALYSE DES IMPACTS	64

8.1	Identification des sources d’impact significatif	64

8.2	Interrelations entre les sources d’impact et les composantes du milieu	168

8.2.2	Composantes du milieu humain	169

8.2.3	Grille d’interrelations	170

8.3	Identification des impacts	174

9.0	PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE	191

9.1	Atténuation et bonification des impacts	191

9.2	Suivi environnemental et social	222

9.2.1	Amélioration de la performance environnementale et sociale du PST-2	223

9.2.2	Mise en œuvre des mesures d’atténuation	224

9.2.3	Vérification des impacts et de l’efficacité des mesures proposées	225

9.3	Aspects institutionnels de la surveillance et du suivi	228

9.3.1	Formation des membres des CGP	229

9.3.2	Intégration d’un expert en environnement dans la mission de contrôle	229

9.3.3	Création d’une unité environnementale et sociale au sein du MITH	230

9.3.4	Établissement d’un Comité d’experts-aviseurs	232

9.4	Aspects économiques de la surveillance et du suivi	234

10.0	CONCLUSION	237

11.0 	BIBLIOGRAPHIE	240

LISTE DES ANNEXES

Annexe A		Termes de référence de l’étude

Annexe B		Évaluation environnementale sectorielle de la Banque Mondiale

Annexe C		Compte-rendu de réunions avec les partenaires

Annexe D		Fiches synoptiques des régions administratives

Annexe E		Compte-rendu des missions sur le terrain

Annexe F		Termes de référence génériques d’une EIE

###### LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Exportations et importations outre-mer par port de transit

Tableau 2.2	Caractéristiques du transport ferroviaire

Tableau 3.1	Projets composant le PST-2

Tableau 3.2	Projets considérés dans l’Étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports

Tableau 3.3	État d’avancement des projets en date du 1er octobre 2002

Tableau 3.4	Inventaire général des projets présentés dans le PST-2

Tableau 5.1	Répartition géographique des zones socio-écologiques

Tableau 5.2	Situation des zones socio-écologiques dans les zones climatiques

Tableau 5.3	Moyenne pluviométrique sur 30 ans

Tableau 5.4	Moyenne de l’évaporation de 1992 à 1998

Tableau 5.5	Températures moyennes minimales et maximales sur 30 ans

Tableau 5.6	Humidité relative moyenne de 1969 à 1999

Tableau 5.7	Bassins versants du Burkina Faso

Tableau 5.8	Répartition des formations végétales par secteur phytogéographique

Tableau 5.9	Caractéristiques des zones humides importantes du Burkina Faso

Tableau 5.10	Répartition des aires protégées par zone socio-écologique

Tableau 6.1	Régions administratives et provinces (2002)

Tableau 6.2	Évolution de la population burkinabé

Tableau 6.3	Répartition de la population urbaine résidente

Tableau 6.4	Structure de la population résidente par groupe d’âge, sexe et région

Tableau 6.5	Migrants internes selon la destination

Tableau 6.6	Migrants internes selon l’origine

###### LISTE DES TABLEAUX (suite)

Tableau 6.7	Bilan des échanges migratoires externes par province

Tableau 6.8	Répartition de la population résidente par religion et sexe

Tableau 6.9	Taille moyenne des ménages par milieu de résidence et région

Tableau 6.10	Indicateurs de développement humain au Burkina Faso et dans la région

Tableau 6.11	Ratios des habitants par type de personnel médical

Tableau 6.12	Taux brut de scolarisation par sexe et par région

Tableau 6.13	Taux d’alphabétisation par région

Tableau 6.14	Incidence et profondeur de la pauvreté par région en 1994 et 1998

Tableau 6.15	Proportion des ménages selon le type de matériau de l’habitat principal

Tableau 6.16	Proportion des ménages selon le type de toiture de l’habitat principal

Tableau 6.17	Répartition des dépenses totales par poste selon la région

Tableau 6.18	Dépenses moyennes d’un ménage par région en 1998

Tableau 6.19	Biens durables des ménages selon la région

Tableau 6.20	Répartition des ménages selon le mode d’assainissement et la région

Tableau 6.21	Statistiques sur les cultures céréalières et vivrières pour la campagne

2001-2002

Tableau 6.22	Statistiques sur les cultures de rente pour la campagne 2001-2002

Tableau 6.23	Bilan céréalier et taux de couverture

Tableau 6.24	Effectifs du cheptel par province

Tableau 7.1	Codification des projets composant le PST-2

Tableau 7.2	Projets du PST-2 par catégorie

Tableau 7.3	Catégories de projets par volet du PST-2

Tableau 7.4	Types d’intervention selon les catégories du PST-2

###### LISTE DES TABLEAUX (suite)

Tableau 7.5	Types d’intervention et activités potentielles

Tableau 8.1	Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et

les types d’intervention

Tableau 8.2	Grille d’interrelations entre les sources d’impact significatif et les

composantes du milieu

Tableau 8.3	Impacts potentiels - Phase préparatoire

Tableau 8.4	Impacts potentiels - Phase construction / réalisation

Tableau 8.5	Impacts potentiels - Phase exploitation / application

Tableau 9.1	Impacts et mesures d’atténuation / bonification - Phase préparatoire

Tableau 9.2	Impacts et mesures d’atténuation / bonification - Phase construction /

réalisation

Tableau 9.3	Impacts et mesures d’atténuation / bonification - Phase exploitation /

application

Tableau 9.4	Indicateurs potentiels de suivi

Tableau 9.5 	Estimé des coûts liés à la Cellule environnementale et sociale

###### LISTE DES FIGURES

Figure 5.1	Localisation des Zones socio-écologiques homogènes

Figure 5.2	Régions climatiques

Figure 5.3	Géologie

Figure 5.4	Relief et hydrographie

Figure 5.5	Les provinces par rapport aux bassins versants

Figure 5.6	Les sols

Figure 5.7	Territoires phytogéographiques

Figure 5.8	Localisation des aires classées

Figure 	6.1	Régions administratives

Figure 	6.2	Densité de population

Figure 6.3	Carte ethnique

Figure 6.4	Indice de pauvreté humaine (IPH) provincialisé

LISTE DES ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS

AAAN		Administration des Activités Aéronautiques Nationales

ACDI			Agence Canadienne de Développement International

ACNMA		Association des Compagnies de Navigation Maritime

ADP			Assemblée des Députés du Peuple

AGPAOC		Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

ASECNA	Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

BID			Banque Islamique de Développement

BNSP			Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers

CAMEG 		Centrale d’Approvisionnement de Médicaments Essentiels Génériques

CBC			Conseil Burkinabé des Chargeurs

CCIA			Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat

CCVA			Centre de Contrôle de Véhicules Automobiles

CGP			Cellule de gestion de projet

CPDC			Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations

CEDEAO		Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CFTRA		Centre de Formation en Transports Routiers et Activités Auxiliaires

CHR			Centre Hospitalier Régional

CITES			Commerce International des Espèces

CM			Centre Médical

CMA			Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

CMEAOC/TM	Conférence Ministérielle des États de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les Transports Maritimes

CNUCED	Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

COFAMA		Compagnie Maritime du Faso

CONASER		Comité National pour la Sécurité Routière

CPCS			Commission de la Pédologie et de Cartographie des Sols

CSLP			Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

CSP			Conseil du Salut du Peuple

CSPS			Centre de Santé et de Promotion Sociale

LISTE DES ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (suite)

DAAN			Délégation des Activités Aéronautiques Nationales

DAT			Direction de l’Aménagement du Térritoire

DCIC			Direction du Contrôle Interne et de la Coordination

DCR			Direction de la Construction et de la Reconstruction

DCSR			Direction de Circulation de Sécurité Routière

DEAS			Direction des Etudes et Analyses Statistiques

DEP			Direction des Études et de la Planification

DER			Direction de l’Entretien Routier

DGACM		Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie

DGC			Direction de la Gestion des Contrats

DGE			Direction Générale de l’Environnement

DGFA			Direction de la Gestion Financière et Administrative

DGH			Direction Générale de l’Hydraulique

DGPE			Direction Générale de la Préservation de l’Environnement

DGPR			Direction Générale des Pistes Rurales

DGR			Direction Générale des Routes

DGTTM		Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes

DHR			Direction des Ressources Humaines

DLR 			Direction de Législation et Réglementation

DPES			Direction de la Planification des Etudes, et du Suivi

EIE			Étude d’Impact sur l’Environnemental

EPA			Établissement Public Administratif

FIT			Front Intertropical

GFN			Groupe Forum National

GIRE			Gestion Intégrée des Ressources en Eau

INSD			Institut National de la Statistique et de la Démographie

IPH			Indice de Pauvreté Humaine

IST			Infection Sexuellement Transmissible

MAHRH	Ministère de l’Agriculture, de l‘Hydraulique et des Ressources Halieutiques

MECV			Ministère de l’Environnement de Cadre de Vie

LISTE DES ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (suite)

MFB			Ministère de Finance et du Budget

MITH			Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat

NIE			Notice d’Impact sur l’Environnement

OD			Opérational Directive

OMAOC		Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

OMS			Organisation  Mondiale de la Santé

ONG			Organisation Non-Gouvernementale

ORD			Organisation Régional de Développement

OTRAF		Organisation des Transporteurs Routiers du Burkina Faso

PAGE			Programme d’Appui à la Gestion de l’Economie

PAGEN		Partenariat pour la Gestion des Écosystèmes Naturels

PAP			Programme d’Action en Matière de Population

PASEC-T  		Programme d’Ajustement Sectoriel en Transport

PDRSO		Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest

PIB			Produit Intérieur Brut

PIP			Programme d’Investissement Public

PME			Petites et Moyennes Entreprises

PNAF			Programme National d’Aménagement des Forêts

PNGT			Programme National de Gestion des Terroirs

PNP			Politique Nationale de Population

PPTE			Pays Pauvres très Endettés

PRONAGEN  		Programme National pour de Gestion des Écosystèmes Naturels

PST-2	 		Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme

RAF			Réorganisation Agraire et Foncière

SDAU			Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisation

SEFETD		Service des Etudes de Faisabilité et Etudes Techniques Détaillées

SEGNE		Service des Etudes Générale et de la Normalisation

SI			Service Informatique

SIDA			Syndrome d’Immunodéficience Acquise

SIR			Service d’Information Routière

LISTE DES ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (suite)

SNTRV-B	Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina

SONACOB		Société Navale et Commerciale du Burkina

SOPAFER-B		Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina Faso

SOTRAO		Société de Transport Alpha Omega

SP/CONAGESE	Secrétariat Permanent/Conseil National pour la Gestion de l’Environnement

SPF			Société de Gestion du Patrimoine Férroviaire

SSR			Service du Suivi du Réseau

TDR			Termes de Référence

TIE			Transports Routiers Inter-États

TIF			Transit International Ferroviaire

TRIE			Transit Routiers Inter-États

UCCA			Union des Conseils des Chargeurs Africains

UCF			Unité pour la Conservation de la Faune

URCB			Union des Chauffeurs Routiers du Burkina

VIH			Virus d’Immunodéficience Humaine

ZEAU			Zone d’Exploitation Aérienne dite Unique

REMERCIEMENTS

Le Consultant remercie la Coordination du PST-2 et ses partenaires pour leur excellente collaboration tout au long de la réalisation de cette étude.  Sans leur appui et leur implication hebdomadaire aux réunions, aux séances de restitution et lors des missions sur le terrain, l’échéancier de six semaines prévu initialement n’aurait jamais pu être respecté. De plus, leur judicieux commentaires ont grandement contribué à améliorer le contenu et la présentation de ce rapport.

Les partenaires qui ont suivi de près les travaux avec M. OUEDRAOGO Jean Bertin et M. SOW Mahama de la Coordination du PST-2 sont :

- La Direction des Études et de la Planification, MITH;

- La Direction Générale des Routes, MITH;

- La Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, MITH;

- La Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie, MITH;

- La Direction Générale des Pistes Rurales, MITH; et

- La Direction Générale de l’Environnement, MECV.

Le Consultant tient à souligner l’important travail réalisé par les homologues qui se sont très bien intégrés à l’équipe de travail dès le début des travaux. Comme prévu dans les Termes de référence, ils ont participé à toutes les étapes de l’étude ainsi qu’à la préparation des documents de travail et de ce rapport. L’apport de Mlle OUEDRAOGO Maria, Ingénieur en transport à la Direction Générale des Routes et de M. GNAMOU Djakaridja, Économiste spécialisé en environnement à la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes a été grandement apprécié.

Finalement, le Consultant remercie toutes les personnes de l’Administration gouver-nementale et d’autres organisations qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de cette étude.

ÉQUIPE DE PROJET

Mme CIRCÉ Manon			Directrice de projet, économiste

M. GYSEL Jean-François		Ingénieur en transport

M. MORISSETTE Charles 		Environnementaliste

Mme TIBIRI Solange			Sociologue

M. ZOUGOURI Tidiane		Environnementaliste

Mme OUEDRAOGO Maria		Ingénieur en transport

M. GNAMOU Djakaridja		Économiste spécialisé en environnement

Mme OUEDRAOGO Zoenabo		Secrétaire

# Introduction

## Contexte

Les transports jouent un rôle important dans le développement économique et social des pays car ils conditionnent le développement des activités socio-économiques. Au Burkina Faso, les transports revêtent un caractère particulièrement stratégique en raison de l’effet conjugué de plusieurs facteurs dont :

- la situation d’enclavement du pays;

- sa forte intégration dans les échanges régionaux;

- l’importance du commerce extérieur;

- la dispersion géographique des activités économiques et de la population; et

- la croissance rapide des centres urbains, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Ainsi, dans le cadre du vaste programme de restructuration de son économie qu’a entrepris le Burkina Faso depuis 1991, un programme d’ajustement dans le secteur des transports a été développé et implanté. Il s’agit du Programme d'Ajustement Sectoriel des Transports, le PASEC-T.  Ce programme a constitué le principal outil d’appui à la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle, consignée dans la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement dans le Secteur des Transports en 1991.

Plus récemment, le Gouvernement Burkinabé a entrepris de formuler une nouvelle stratégie de développement du secteur des Transports et du Tourisme pour la décennie 2000-2010, incluant un programme d'actions prioritaires initialement prévu selon l'échéancier 2000-2004, puis revu pour 2003-2007.  Cette stratégie tient compte des points suivants :

- de l’objectif macro-économique visant à mettre en place un développement autonome stable et durable du secteur reposant d’une part, sur la poursuite du recentrage du rôle de l’État et la rationalisation des choix budgétaires et, d’autre part, la participation accrue de l’initiative privée dans le développement et la gestion des activités du secteur dans le cadre d’une économie de marché;

- du constat des problèmes résiduels du secteur;

- des conclusions et recommandations issues des États Généraux des Transports, de l’Atelier de Réflexion sur la Stratégie du Secteur, des différentes études préparatoires et des séminaires thématiques.

C'est cette stratégie qui a donné naissance au deuxième Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme, nommé PST-2. Les principaux axes stratégiques assignés au PST-2 incluent :

- l’amélioration et le renforcement des infrastructures de transport;

- la création d’un environnement institutionnel et réglementaire cohérent;

- le renforcement des institutions publiques chargées de la mise en œuvre des politiques définies et du suivi des actions;

- le renforcement des performances et la recherche de sources de financement durables des activités du secteur;

- le désenclavement et l’amélioration de l’accessibilité des populations urbaines et rurales aux services essentiels de base et aux opportunités économiques.

La concrétisation du programme PST-2 s'effectue par la réalisation d'une série de projets couvrant les domaines routier, ferroviaire, aérien et maritime.  Il s'articule autour de deux composantes : une composante "institutionnelle" qui couvre entre autres les études, la formation, l'assistance technique, les mesures institutionnelles et juridiques et, d'autre part, une composante "investissement" qui comprend en particulier la réalisation de travaux (routes, ouvrages d'art, bâtiments, etc.) et l'acquisition et la réhabilitation d'équipements. L'évaluation environnementale et sociale de ce programme global fait l'objet du présent rapport.

## 1.2	Approche méthodologique

La méthodologie mise de l'avant par le Consultant vise à répondre aux Termes de Référence du mandat en faisant une évaluation environnementale et sociale du programme PST-2 dans une perspective globale (voir l’Annexe A).  En effet, contrairement à une évaluation environnementale et sociale spécifique, ou par projet, il s'agit d'une évaluation d'un programme dans son ensemble, donc de nature stratégique.  Ainsi, sur la base des procédures d'évaluation sectorielle de la Banque Mondiale, le Consultant a adopté une approche de catégorisation de projets basée sur leur nature et l'importance de leurs impacts potentiels.  De cette manière, ce ne sont pas les projets spécifiques qui sont évalués, mais plutôt des catégories de projets ayant une nature et des impacts potentiels similaires.

Pour ce faire, le Consultant a d’abord analysé l’ensemble des projets contenus dans le PST-2. Grâce à des rencontres avec les différentes Directions Générales et l'appui des homologues Burkinabès, un portrait de la situation exacte des projets en date du 1er octobre 2002 a été dressé.  Sur la base de ces données, la matrice originale a été épurée, afin d'y insérer les nouveaux projets, retirer ceux ayant été abandonnés, et regrouper ceux qui ont été fusionnés.  Une fois la matrice mise à jour, les projets ont été catégorisés sur la base de leur nature (mesures institutionnelles, études, travaux, acquisition de matériel, etc.) afin de réaliser une première classification.  Cette classification préliminaire a été affinée par la suite de façon à prendre en considération les impacts potentiels des différents projets et ainsi obtenir des catégories de projets aussi homogènes que possible.

Des visites sur le terrain ont ensuite été complétées afin de préciser "in situ" la nature de certains projets dans leur contexte régional, et d'approfondir le caractère particulier des méthodes de réalisation y étant associées.  Ces visites ont aussi permis d’observer les pratiques actuelles en matière environnementale et sociale, ce qui a facilité l’analyse des impacts potentiels. Cette dernière analyse a été effectuée de façon rigoureuse en déterminant pour chaque catégorie de projets, les types d’intervention impliqués et les activités qui en découlent. À partir de la liste des activités liées à la mise en œuvre du PST-2, le Consultant a déterminé les sources d’impact significatif et les impacts potentiels pouvant en résulter.

La dernière étape a consisté à développer un Plan stratégique de gestion environnementale et sociale applicable dans le cadre du PST-2. D’abord, le Consultant a identifié des mesures d’atténuation et de bonification permettant de minimiser les impacts négatifs ou de renforcer les impacts positifs. Une approche de suivi environnemental et social a ensuite été élaborée, entre autres, pour assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification proposées. Le Plan inclut aussi des suggestions au niveau institutionnel afin de renforcer la surveillance et le suivi environnemental et social des projets du PST-2. Finalement, les coûts associés à la mise en œuvre des propositions institutionnelles ont été estimés.

Parallèlement à la réalisation de cette étude, le Consultant a développé un Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations (CPDC) qui complémente la présente étude. Ce Cadre permet d’opérationnaliser plusieurs des mesures d’atténuation proposées dans le Plan de gestion stratégique pour compenser les personnes affectées. Le CPDC a été préparé en conformité au principe de la Politique opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale ainsi qu’en tenant compte des pratiques de compensation actuellement appliquées par le MITH et du contexte législatif et réglementaire burkinabé.

Il est important de souligner qu’à chacune des étapes, les résultats des analyses effectuées ont été présentés à la Coordination du PST-2 et à ses partenaires lors de séances de restitution. Ces séances ont permis de bonifier les travaux réalisés grâce aux commentaires constructifs formulés par les participants.

## 1.3	Organisation du rapport

Outre l'introduction, ce rapport comprend dix chapitres.  Le chapitre 2 présente brièvement la situation dans le secteur des transports au Burkina Faso. Le chapitre 3 résume le contenu du PST-2 et dresse une liste globale de tous les projets à prendre en considération dans le cadre de la présente étude d'évaluation environnementale et sociale.  Cet inventaire inclus une mise à jour des données contenues dans le PST-2, en date du 1er octobre 2002.

Les chapitres 4, 5 et 6 présentent l’information concernant les secteurs environnemental et social au Burkina Faso. Il s’agit d’abord du cadre légal et institutionnel en vigueur dans les domaines environnemental et social. Le chapitre 5 décrit le milieu naturel burkinabé en mettant l’emphase sur les tendances des grandes composantes biophysiques, alors que le chapitre 6 se concentre sur les principales composantes du milieu humain en comparant les différentes régions administratives du pays.

Les chapitres 7, 8 et 9 présentent les résultats des analyses et évaluations effectuées au cours de cette étude. Les premiers résultats portent sur la catégorisation des projets du PST-2 et l’identification des types d’intervention et d’activités par catégorie de projet. Le chapitre 8 aborde les impacts potentiels que pourraient générer le PST-2 aux niveau environnemental et social. Cette analyse est basée sur les observations faites lors des visites sur le terrain et les impacts les plus souvent observés lors de la réalisation de projets du secteur des transports.

Le chapitre 9 présente le Plan de gestion stratégique élaboré dans le cadre de l’étude. Ce Plan traite d’abord de l’atténuation et de la bonification des impacts environnementaux et sociaux en proposant des mesures adaptées aux impacts précédemment identifiés. Les autres composantes du Plan incluent le suivi environnemental et social, les aspects institutionnels pour en assurer la mise en œuvre et les aspects économiques.

Les deux derniers chapitres de ce rapport présentent la conclusion et la bibliographie des ouvrages consultés.

# 2.0	CONTEXTE DU SECTEUR DES TRANSPORTS

Ce chapitre présente de façon succincte la situation dans le secteur des transports au Burkina Faso en s’intéressant d’abord au cadre institutionnel et réglementaire en vigueur. Ensuite sont brièvement décrits les différents sous-secteurs : le transport routier, le transport maritime, le transport ferroviaire et le transport aérien. Ce chapitre est basé en grande partie sur les Annexes, Volume 1, du Document sur la Stratégie des Transports et du Tourisme (PST-2).

## 2.1	Le cadre institutionnel et réglementaire

### 2.1.1	Le cadre institutionnel

Plusieurs institutions et organisations interviennent dans le secteur des transports au Burkina. Au sein du Gouvernement, le ministère chargé de l’administration des transports est le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat qui travaille en collaborant avec plusieurs autres ministères pour assumer ses responsabilités. Les autres organisations impliqueés sont le Conseil Burkinabé des Chargeurs, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat, le Centre de Contrôle de Véhicules Automobiles, le Comité National pour la Sécurité Routière, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, la Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina Faso, l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso, l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina, et le Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina.

#### 2.1.1.1   Instances gouvernementales

Le principal acteur gouvernemental intervenant dans la gestion des transports est le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat (MITH). Ce ministère a la charge d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial. La Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) s’occupe de la gestion des transports terrestres et maritimes alors que la Direction Générale de Routes (DGR) et la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) sont responsables de la planification, de l’aménagement et du maintien en état des infrastructures routières. Finalement, la Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (DGACM) gère les activités aéronautiques civiles et métérologiques.

Le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat réalise son mandat en collaborant avec :

- le Ministère de l’Économie et du Développement et celui des Finances et du Budget en charge de la fiscalité des transports et des facilitations douanières;

- le Ministère de la Sécurité et celui de la Défense en charge de la sécurité de la circulation des personnes et des biens; et

- le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation en charge du secours des accidentés de la circulation à travers la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers (BNSP). La BNSP s’occupe de l’évacuation des victimes d’accidents. Ce ministère est aussi chargé de la décentralisation de la gestion des infrastructures dans la nouvelle politique de prise en charge des infrastructures par les communautés locales.

#### 2.1.1.2	   Le Conseil Burkinabé des Chargeurs

Le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) est un organisme public à caractère professionnel composé de représentants du secteur privé, issu d’un démembrement de l’administration des transports. Il gère pour le compte de l’État le fret généré par le commerce extérieur du Burkina. À ce titre, il veille au respect des quotas par type de transport. Le CBC est aussi chargé de négocier avec les armements les conditions de transport de ce fret en concertation avec les pays enclavés voisins (Mali, Niger), et d’assurer les missions de constitution des données statistiques sur le fret international, de former et d’informer les opérateurs intervenants dans la chaîne de transport international.

#### 2.1.1.3   La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat (CCIA) est un organisme autonome à caractère public intervenant dans le système de transports internationaux du Burkina. Elle gère le fonds de garantie des transports routiers inter-états ainsi que les magasins sous-douanes au niveau des ports maritimes de transit (Abidjan, Tema, Lomé et Cotonou). De plus, la CCIA a mis en place et gère le Centre de Formation en Transports Routiers et Activités Auxiliaires (CFTRA), une structure chargée de la formation et du perfectionnement des conducteurs de véhicules routiers, des transporteurs routiers et des personnels des activités auxiliaires.

#### 2.1.1.4    Le Centre de Contrôle de Véhicules Automobiles

Le Centre de Contrôle de Véhicules Automobiles (CCVA) est une société d’État depuis 1999. Il est responsable du contrôle technique des véhicules automobiles mis en circulation au Burkina Faso. Les visites techniques visent à assainir le parc automobile national et, ainsi, à garantir une sécurité accrue au niveau de la circulation routière.

#### 2.1.1.5     Le Comité National pour la Sécurité Routière

Crée en 1994, le Comité National pour la Sécurité Routière (CONASER) a trois principales missions : contribuer à la formulation d’une politique de sécurité et à sa mise en œuvre,  préparer des avant-projets de textes et assurer le suivi de la législation et, enfin, formuler des stratégies et des actions. Il organise de façon périodique des campagnes de sensibilisation. Son secrétariat permanent est assuré par la DGTTM qui est chargée de la mise en œuvre des actions.

#### 2.1.1.6	    L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est une organisation publique multinationale créée par la convention de Saint-Louis (Sénégal) de 1959. Elle compte 16 États membres dont le Burkina Faso et les autres pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain. Elle fournit les services de circulation aérienne destinés à garantir la régularité et la sécurité des vols au dessus de l’espace aérien burkinabé. L’ASECNA assure également depuis les années 60, la gestion des aéroports du Burkina Faso. Cette dernière tâche a été confiée à l’Administration des Activités Aéronautiques Nationales (AAAN), structure créée en mars 1993. Depuis 2001, la AAAN est devenue la Délégation des Activités Aéronautiques Nationales (DAAN).

#### 2.1.1.7    La Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina Faso

La Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina Faso (SOPAFER-B) a été créée par le Gouvernement en 1990, afin de gérer les biens et infrastructures ferroviaires. Cette société de gestion dispose de pouvoirs délégués dans l’administration des biens ferroviaires. L’exploitation des activités ferroviaires est sous la responsabilité de SITARAIL depuis 1995. La SITARAIL est une société d’économie mixte dont 15% du capital appartient aux États du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.

#### 2.1.1.8    L’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso

Créée en 1995 avec l’appui de l’administration des transports, l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso (OTRAF) est une organisation professionnelle résultant de la fusion de deux syndicats de transporteurs. L’objectif pour l’administration était d’avoir un seul interlocuteur. Elle recherche le fret, négocie les tarifs de transport pour ses membres et leur apporte assistance en cas de besoin.

#### 2.1.1.9     L’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina

Structure de représentation des chauffeurs routiers au Burkina, l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina (URCB) a pour mission de défendre les intérêts des conducteurs des véhicules routiers de transport public. À ce titre, elle est chargée de négocier de meilleures conditions de travail, de rémunération et des opportunités de perfectionnement et de recyclage pour les chauffeurs routiers.

#### 2.1.1.10     Le Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina

Créé en 2000, le Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina (SNTRV-B) a pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux  de ses membres ainsi que ceux de la profession de transporteur routier. Il vise, entre autres, à entreprendre et coordonner toute action visant l’amélioration des conditions de travail dans les transports publics routiers. Il s’occupe aussi d’activités liées à la sécurité routière, de négocier avec les pouvoirs publics, ainsi que d’apporter son assistance dans l’harmonisation de l’offre et de la demande et dans la fixation des prix.

### 2.1.2	Le cadre réglementaire

Les transports au Burkina Faso sont régis par différents textes nationaux, sous-régionaux et internationaux. Sans être exhaustive, cette section aborde les réglementations les plus importantes dans le secteur.

Au plan national, le texte de base est la Zatu (Ordonnance) No ANVI 023/CNR/TRANS du 6 février 1987. L’article 2 de ce texte précise que des Kiti (Décrets) déterminent les modalités d’application de la Zatu au niveau de la réglementation de la profession des transporteurs, de la fixation des différentes catégories d’activités de transports routiers,  de la réglementation des conditions de sécurité et de transport, de la création et de l’organisation des bureaux de fret, et des conditions de travail.

Selon la réglementation, l’accès à la profession de transporteur nécessite l’inscription préalable au registre de commerce et au registre des transporteurs. Toutefois, dans la pratique, il suffit d’obtenir une carte de transport de la DGTTM sous présentation d’un certificat de visite technique et d’une police d’assurance valides. Un travail d’harmonisation et de mise à jour des textes régissant les transports terrestres est en cours et concerne la circulation routière et la sécurité des transports routiers.

Le transport routier entre le Burkina Faso et les autres pays de la sous-région est régi par :

- Les accords bilatéraux que le Burkina Faso à signer avec les pays côtiers en ce qui concerne le trafic de transit.

- Les deux conventions TIE (Transports Routiers Inter-États) et TRIE (Transit Routiers Inter-États) de 1982. La Convention TIE définit les conditions réglementaires dans lesquelles doivent s’effectuer les transports routiers entre les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La Convention TRIE est une convention douanière ayant pour objet l’amélioration des facilitations du transport en transit. Selon ces conventions, les véhicules de transport public doivent être munis d’un certificat d’agrément, d’un carnet de transit routier inter-état et être couvert par une caution. En plus, pour le transport public de marchandises, il faut une lettre de voiture émise dans le pays de départ de la marchandise.

- Les dispositions de l’Union Économique et Monétaire Ouest Afraicaine (UEMOA).

Dans le domaine ferroviaire, il existe la Convention TIF (Transit International Ferroviaire) régissant le trafic ferroviaire entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. De plus, l’Accord-Cadre de Coopération ferroviaire de 1989 signée entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso a pour but d’accroître les échanges entre les deux pays. Il existe aussi la Convention de concession de l’exploitation des transports ferroviaires de 1994 entre les États du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, confiant à SITARAIL la gestion des opérations, qui est d’une durée de 15 ans renouvelable par tranche de 5 ans.

Au niveau du transport maritime, il existe des structures de coopération et de concertation sous-régionales telles que la Conférence Ministérielle des États de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports maritimes (CMEAOC/TM), en charge de la politique maritime sous-régionale. Celle-ci a récemment été renommée Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC). Certains de ses organes, tels que l’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA), l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) et l’Association des Compagnies de Navigation Maritime (ACNMA), sont en train de revoir leurs missions dans le cadre de l’intégration sous-régionale qui s’intensifie.

Le Burkina Faso a ratifié la Convention des Nations Unies de 1965 relative au commerce de transit des pays enclavés et la convention des Nations Unies de 1978 relative au transport de marchandises par mer, dite « règles de Hambourg ». Par ailleurs, on note une libéralisation et une déréglementation des transports maritimes suite à la suppression du Code de Conduite de 1974 de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) et à la disparition des conférences maritimes.

Pour ce qui est du transport aérien, le Burkina Faso possède un Code de l’Aéronautique Civil qui a été adopté en mai 1969. Il a aussi développé des memoranda avec différentes compagnies aériennes. Au niveau régional, le Burkina Faso dispose de différents accords bilatéraux de transport aérien. Il a signé le traité de Yaoundé en mars 1961 portant création de la société commune Air Afrique. En 1988, une réglementation portant sur la libéralisation des transports aériens fut adoptée avec la création de la Zone d’Exploitation Aérienne dite Unique (ZEAU). La décision de Yamoussoukro signée en novembre 1999 a initié le développement de la coopération multilatérale entre les pays par la mise en commun des ressources et des marchés. Cette initiative avait été prise suite à la déréglementation des transports aux États-Unis et à la constitution d’un marché unique en Europe.

Au plan international, le Burkina Faso est signataire de conventions internationales concernant le transport aérien, notamment la Convention de Varsovie de 1929 et la Convention de Chicago et ses annexes signés en 1944.

## 2.2	Les sous-secteurs de transport

Le secteur des transports se compose de quatre sous-secteurs qui contribuent chacun à leur façon à la mobilité des personnes et des biens : routier, ferroviaire, maritime, et aérien.

### 2.2.1	Le transport routier

Le transport routier repose sur un réseau d’infrastructures comprenant trois catégories de routes qui sont : les routes classées, les pistes rurales et la voirie urbaine. Selon la dernière classification administrative de juin 2000, le réseau classé comprend 15 272 km de routes qui se composent de 6 697 km de routes nationales, 3 581 km de routes régionales, 4 994 km de routes départementales et 230 km de voiries urbaines. Le réseau de pistes rurales compte 46 000 km qui font actuellement l’objet d’une étude stratégique de développement.

Au niveau de l’industrie du transport routier, on distingue le transport de voyageurs et le transport de biens, incluant les marchandises, les hydrocarbures ainsi que le charbon de bois et le bois de chauffe. Le transport de voyageurs comprend, pour sa part, trois composantes, soit le transport urbain, le transport interurbain et le transport international. Les deux dernières sont présentées conjointement car il est difficile statistiquement de les différencier.

#### 2.2.1.1   Le transport urbain de voyageurs

Au Burkina Faso, de part la spécificité des villes, ce sous-secteur ne concerne que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le système de déplacement est marqué par une pluralité modale : les transports collectifs, la voiture particulière, les deux roues motorisées, les deux roues non motorisées et la marche à pieds. Selon une enquête origine-destination réalisée à Ouagadougou en 2000, les modes de transport utilisés pour les déplacements quotidiens moyens des personnes entre 6h00 et 20h00 se partagent comme suit : 3,3% des déplacements se font à pied, 17,3% à bicyclette, 43,5% impliquent l’utilisation d’un deux roues motorisés, 21,5% des déplacements se font par voiture particulière (privée ou étatique) et seulement 14,4% impliquent les transports en commun.  Ainsi, 60% des déplacements se font avec des véhicules à deux roues qui ne sont soumis à aucun contrôle technique.

À Ouagadougou, les transports en commun comptaient 9 800 places en 1999, qui étaient partagées entre les bus de grande capacité, les taxis collectifs et le taxis compteurs. Le transport en commun par bus de grande capacité a commencé avec la Société publique X9 en 1984 avant d’être privatisée en juin 1996 pour devenir SOTRAO (Société de Transport Alpha Omega). En 1998, cette société privée disposait de 20 bus de 60 places et de 19 bus de 100 places et exploitait cinq lignes. La SOTRAO n’est présentement plus opérationnelle.

Pour ce qui est des taxis collectifs ou taxis verts, le parc est assez important mais la totalité de ces véhicules sont d’occasion offrant pour la plupart un service de qualité médiocre ou très faible. Les taxis compteurs, pour leur part, se multiplient ces dernières années. Cela a été encouragé par une politique du Gouvernement portant sur l’acquisition de taxis neufs. Pour ce faire, l’État a offert une exonération des droits de douanes et des taxes d’entrée pour 200 taxis neufs en 1998. Ainsi, une grande partie des véhicules utilisés est maintenant de bonne qualité, ce qui accroît la fiabilité du service.

#### 2.2.1.2     Le transport public interurbain et international de voyageurs

Ce sous-secteur connaît un essor soutenu ces dernières années, caractérisé par une amélioration de l’état du parc et de la qualité du service offert (régularité des dessertes et confort). Toutefois, ce développement s’est accompagné de la prolifération de points sauvages de débarquement et de chargement des voyageurs au niveau des deux grandes agglomérations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, générant des situations d’insécurité routière et de perturbation de la circulation. En fait, c’est le manque d’infrastructures d’accueil des voyageurs tant à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso qui a conduit à la création de « gares routières de voyageurs » improvisées aux abords d’immeubles d’habitation ou de stations-service.

En 1998, on comptait 1 064 transporteurs de voyageurs exploitant au total 1 563 véhicules. La répartition en fonction de l’importance du parc de véhicules montre que moins de 2% des transporteurs disposaient d’un parc de plus de 5 véhicules. La grande majorité étaient donc des artisans transporteurs, puisque 80% ne disposaient que d’un seul véhicule et 12% de deux véhicules. Depuis 2000, on observe la création de nouvelles sociétés de transport exploitant plus de 10 véhicules de grande capacité achetés neufs (suite à une initiative gouvernementale d’exonération de droits de douanes et de taxes d’entrée) qui assure le transport interurbain et international de voyageurs.

Au niveau du transport routier interurbain intérieur de voyageurs, 920 transporteurs intervenaient en 1998 exploitant au total 1 200 véhicules dont près de 60 % étaient des minibus de 15 à 20 places et près de 20 % des Peugeot 504 familiales ou bâchées de 9 à 12 places. Les véhicules achetés sont en général d’occasion et environ 50% de ceux-ci ont entre 10 et 20 ans. Au niveau interurbain, moins de 1% des transporteurs ont plus de 5 véhicules (ce qui représente seulement 5% du parc), tandis que près de 95% des transporteurs n’ont que un ou deux véhicules.

Le volume de trafic routier interurbain en nombre de voyageurs était de 30,8 millions de voyageurs par an en 1998, soit environ 84 500 voyageurs par jour. Cependant, la capacité  de l’offre excédait largement la demande. En effet, la demande journalière était de 5 124 milliers de voyageurs-kilomètres en 1998, contre une offre journalière de 10 355 milliers de places-kilomètres. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande existe toujours.

Dans le sous-secteur du transport routier public international de voyageurs, on comptait 194 transporteurs disposant d’un parc de 363 véhicules en 1998. Plus de 65 % de ces véhicules étaient des bus et des cars de grande capacité (50 à 70 places) et près de 30 % des minibus de 15 à 20 places. La majorité des transporteurs (soit près de 90 %) disposent seulement d’un ou de deux véhicules. Cependant, ceux installés sous forme sociétaire représentaient près de 5 % des transporteurs et exploitaient plus de 34 % du parc total. Contrairement au transport interurbain de voyageurs, une part non négligeable des véhicules en exploitation sont des véhicules achetés neufs. Ainsi, près de 30 % des véhicules avaient moins de 10 ans d’âge et 13 % moins de 5 ans d’âge en 1998.

Selon les résultats de l’enquête de 1998 du Groupe Forum National (GFN), le volume annuel de trafic routier en termes de voyageurs-kilomètres était de 2 272 millions sur les routes revêtues et de 808 millions sur les routes en terre. Sur les 3 080 millions, plus de 60 % étaient assurés par les bus et minibus. Le volume de voyageurs-kilomètres tout trafic confondu est ainsi passé de 1 300 millions en 1987 à 3 080 millions en 1998, soit un accroissement moyen annuel de 8,3 %.

#### 2.2.1.3    Le transport routier public de biens

Le transport routier public de biens concerne le transport de marchandises, d’hydrocarbures ainsi que de charbon de bois et de bois de chauffe.

En 1998, 1 081 transporteurs intervenaient dans le transport routier public de marchandises et exploitaient 2 330 véhicules, dont 784 camions et 1 546 semi-remorques. Parmi ces transporteurs, seulement près de 6 % disposaient d’un parc de plus de 5 véhicules et étaient organisés sous forme sociétaire. Les principaux véhicules utilisés étaient des camions porteurs de 10 tonnes de charge et des semi-remorques de plus de 30 tonnes de charge utile. Pour le transport d’hydrocarbures, les semi-remorques citernes étaient six fois plus nombreuses que les camions citernes.

La majorité des transporteurs se spécialisent dans le fret solide. La capacité totale de transport de fret solide était estimée à 37 821 tonnes en 1998. Une minorité d’artisans transporteurs sont spécialisés dans le transport du bois de chauffe et du charbon de bois. Finalement, le transport d’hydrocarbures touchent environ 20% des transporteurs, dont 75 % ne disposent que d’un ou deux véhicules. Pour ce qui est de la capacité de transport d’hydrocarbures, elle était estimée à 17 917 milliers de litres de charge utile en 1998.

Les comptages routiers par section, effectués par la Direction Générale des Routes (DGR) en 1998, montrent que le volume de trafic en terme de tonnes-kilomètres était de 937 millions sur les routes revêtues et de 261 millions sur les routes en terre, soit 1 198 millions au total. Ce volume était de 480 millions en 1987, ce qui signifie que le trafic a plus que doublé en 10 ans.

Une analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande de transport routier de marchandises permet de dire que l’offre est largement excédentaire par rapport à la demande. En effet, au niveau du trafic international de marchandises générales, la capacité totale annuelle était de 939 900 tonnes contre un trafic routier import-export de 501 817 tonnes pour la route et le rail en 1997. Quant au trafic national de marchandises, la capacité totale annuelle était de 545,2 millions de tonnes-kilomètres contre un trafic routier national de camions de 444,8 millions de tonnes-kilomètres.

L’excédent de l’offre sur la demande fait en sorte que le transport routier public de marchandises au Burkina Faso est souvent financièrement déficitaire dans les conditions normales d’exploitation. En plus de la faiblesse du volume de fret à transporter, plusieurs véhicules effectuent des voyages à vide à l’aller ou au retour. Ainsi pour améliorer les recettes ou réduire le déficit, plusieurs transporteurs pratiquent la surcharge.

Par ailleurs, le transport routier public de marchandises est caractérisé par un manque d’infrastructures terminales. Bobo-Dioulasso ne dispose d’aucune plate-forme de traitement de fret routier. Cela conduit les chargeurs à utiliser les véhicules comme moyens de stockage et au stationnement des camions chargés le long des voies jouxtant le service de la douane.

### 2.2.2	Le transport maritime

Les ports maritimes utilisés par le Burkina Faso sont les ports d’Abidjan, de Lomé, de Cotonou et celui de Tema. Tous sont accessibles aux navires de 15 à 20 mille tonnes de port en lourd. Ils sont desservis régulièrement par des armements internationaux et disposent de capacités annuelles de traitement de marchandises générales suffisantes pour les besoins nationaux et des pays de transit. Les autorités portuaires concernées mènent des actions soutenues de promotion portant sur les tarifs préférentiels, les délais de franchise de séjour des marchandises en transit, les allocations d’espaces dans l’enceinte portuaire pour l’entreposage des marchandises en transit et les garanties de sécurité.  Des efforts sont également déployés dans certains pays côtiers pour améliorer l’état des routes et la fluidité du trafic (réduction des tracasseries administratives).

Au niveau du transport maritime, le Burkina disposait de deux sociétés privées de droit burkinabé, la Compagnie Maritime du Faso (COFAMA) et la Société Navale et Commerciale du Burkina (SONACOB). Ces deux sociétés n’existent cependant plus.

Le trafic maritime transige principalement par la Côte d’Ivoire, puisque dans le corridor Ouagadougou-Abidjan circulait près de 75% du trafic en 1997. Les statistiques sur les exportations et les importations outre-mer par port de transit entre 1995 et 1997 sont présentés ci-dessous. Depuis 1999, la quantité de marchandises transigées dans le port d’Abidjan a tendance à diminuer au profit des autres ports.

TABLEAU 2.1 	Exportations et importations outre-mer par port de transit

| Port | ##### Importations (tonnes) |  |  | Exportations (tonnes) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Abidjan | 169 585 | 156 850 | 216 214 | 79 949 | 63 039 | 90 875 |
| Lomé | 67 837 | 98 585 | 76 298 | - | 2 384 | 5 559 |
| Cotonou | 1 950 | 1 026 | 2 203 | - | - | - |
| Tema | - | - | - | - | - | - |
| Total | 239 372 | 256 461 | 294 715 | 79 949 | 65 423 | 96 434 |

Source : Conseil Burkinabé des Chargeurs

Pour ses importations et exportations par voie maritime, le Burkina Faso utilise cinq corridors de transport international dont un corridor ferroviaire ( Abidjan - Bobo-Dioulasso – Ouagadougou) et quatre corridors routiers (Abidjan - Bobo-Dioulasso – Ouagadougou, Lomé - Ouagadougou, Cotonou – Ouagadougou et Tema – Ouagadougou). Cela découle de sa politique de désenclavement basée sur la diversification des voies d’accès à la mer et l’optimisation de l’utilisation concurrentielle des corridors de transit pour sa desserte. Cette politique a conduit à des accords bilatéraux avec tous les pays côtiers limitrophes, à des accords de siège du CBC (gestion du fret) et de la CCIA (gestion des magasins sous-douane) avec les ports maritimes des pays côtiers limitrophes et au bitumage jusqu’à la frontière de tous les corridors.

### 2.2.3	Le transport ferroviaire

Le Burkina Faso dispose avec la Côte d’Ivoire d’une voie ferrée longue de 1 262 km, reliant Abidjan à Kaya en passant par Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. La partie burkinabé totalise 622 km de voie principale dont 517 km (frontière Côte-d’Ivoire-Ouagadougou) construits entre 1930 à 1954 et 105 km construits (Ouagadougou-Kaya) entre 1980 et 1990.

Autour des années 70, période de forte utilisation, cette ligne internationale de chemin de fer transportait près d’un million de tonnes de fret et 4 millions de voyageurs par an. Le transport ferroviaire représentait les deux tiers du trafic national. Cependant, vers la fin des années 80, l’amélioration du réseau routier régional a entraîné une expansion rapide du camionnage. La part relative du transport ferroviaire par rapport au transport routier entre la Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso s’est détériorée passant à un tiers du trafic. L’exploitation ferroviaire initialement rentable est progressivement devenue déficitaire.

Face aux problèmes de gestion grandissants, les Gouvernements Burkinabé et Ivoirien ont décidé d’un commun accord de mettre en place dans chacun des pays une société de gestion du patrimoine ferroviaire (SIPF en Côte-d’ivoire et SOPAFER-B au Burkina), et de concéder l’exploitation des services de transport commercial de fret et de voyageurs de la ligne de chemin de fer à un opérateur privé, la Société Internationale de Transport Africain du Rail (SITARAIL). La Convention de concession de l’exploitation de la ligne ferroviaire Abidjan-Kaya a été signée en décembre 1994 entre les États et l’opérateur privé SITARAIL, qui a débuté ses activités en août 1995.

Selon cette concession, la SITARAIL était tenue d’assurer la maîtrise d’œuvre du premier Programme d’Investissement d’Urgence, d’un montant total de près de 16 milliards de FCFA. Ce programme comprenait deux composantes principales :

- une composante « aménagement et réhabilitation des infrastructures ferroviaires », programmée sur cinq ans (1996-2000) pour un montant de près de 9 milliards de FCFA; et

- une composante « réhabilitation des matériels ferroviaires » programmée sur trois ans (1997-1999) pour un montant de près de 7 milliards de FCFA.

En 2000, plus de 80% des investissements planifiés avaient été réalisés. Il ne reste maintenant que quelques équipements à réhabiliter par rapport à ce qui était prévu dans le Programme d’Investissement d’Urgence.

Le tableau suivant donne les principales caractéristiques du transport ferroviaire au Burkina Faso  de 1996 à 1998. Il ressort que le trafic de voyageurs est en régression due à la désaffectation de la clientèle des services voyageurs vers la route et l’aérien. Le transport ferroviaire perd progressivement sa compétitivité surtout par rapport au transport routier. Quant au trafic de marchandises, les statistiques montrent une légère augmentation. Cependant, le trafic de marchandises connaît des problèmes tels que de fréquentes ruptures de trafic causées par les déraillements ou par la défaillance des voies et un déficit de wagons citernes pour le transport des hydrocarbures. Ces problèmes contribuent à la désaffectation vers la route d’une partie du trafic.

TABLEAU 2.2     Caractéristiques du transport ferroviaire

|  | Désignation | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafic de Voyageurs | Nombre de voyageurs (en milliers) | 414 | 379 | 269 |
|  | Voyageurs-kilomètres (en millions) | 158 | 155 | 119 |
|  | Sièges-kilométriques offerts (en millions) | 273 | 245 | n.d. |
|  | Taux d’occupation (en %) | 58 | 63 | n.d. |
| Trafic de marchandises | Tonnage (milliers de tonnes) | 504 | 597 | 643 |
|  | Tonnes-kilomètres (en millions) | 451 | 505 | 527 |

Source : SITARAIL

### 2.2.4	Le transport aérien

Le Burkina Faso compte deux aéroports internationaux dans les deux principales villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) auxquels s’ajoutent 48 aérodromes secondaires sans aucun trafic commercial. L’aéroport de Ouagadougou répond aux normes internationales et est remis en état de façon régulière. Il est entièrement enclavé dans la ville de Ouagadougou, ce qui a amené le Gouvernement a envisagé son déménagement.

Pour ce qui est du trafic, l’aéroport international de Ouagadougou a enregistré 207 704 passagers (arrivées et départs) et 5 235 tonnes de fret en 2000, contre 198 129 passagers et 4 713 tonnes transportés en 2001. Ainsi, le trafic a connu une baisse à Ouagadougou entre 2000 et 2001. Pour sa part, l’aéroport de Bobo-Dioulasso a enregistré 14 738 passagers (arrivées et départs) et 51 tonnes de fret en 2000.

En matière de transport aérien, le Burkina Faso est desservi localement par deux compagnies aériennes : Air Burkina et Faso Airways. La compagnie Air Burkina, créée en 1966, est devenue société d’économie mixte en 1967 et elle a été privatisée en février 2001. Le groupe AGHAKAN est l’actionnaire majoritaire. La compagnie Faso Airways, créée en 2000, effectue le transport de marchandises et de passagers.  Parmi les compagnies étrangères desservant le Burkina Faso, il y a Air France, Air Ivoire et Ghana Airways.

# 3.0	DESCRIPTION DU PST-2

Ce chapitre a pour but de présenter, dans les grandes lignes, le programme PST-2, incluant les objectifs visés et la manière dont il est structuré.  Une analyse détaillée de tous les projets présentés dans le PST-2 a été réalisée afin de non seulement permettre au Consultant de prendre connaissance du programme dans ses détails, mais également de mettre à jour les données de projet le composant.  En effet, un état d'avancement des projets au 1er octobre 2002 a été réalisé dans le cadre de l’étude, afin de catégoriser les projets le plus précisément possible.

## 3.1	Présentation générale du PST-2

Dans la lignée des travaux réalisés dans le cadre du PASEC-T, des ateliers de réflexion portant sur la stratégie du secteur des transports se sont tenus à Ouagadougou les 5 et 6 mai 1998.  Ces ateliers ont conclu à la nécessité de:

- hiérarchiser les besoins et priorités compte tenu des capacités limitées des financements publics;

- développer un partenariat accru public/privé;

- améliorer la cohérence des actions et la coordination des investissements du secteur, notamment dans une vision de développement intégré.

La Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC-T a donc élaboré un document stratégique pour concrétiser ces recommandations.  Ce document a été finalisé et adopté par le Gouvernement, et il est devenu le cadre de référence pour les différents acteurs du secteur afin de leur permettre de mieux cibler et coordonner leurs interventions.

Par la suite, une table ronde des bailleurs de fonds a permis de matérialiser l'acceptation du document.  Il s'agit du Document sur la Stratégie des Transport et du Tourisme, communément appelé PST-2, publié en avril 2000.

Le PST-2 se compose de trois volumes distincts et comprend les éléments suivants:

- un texte de synthèse de présentation des différents résultats et recommandations (rapport principal);

- Huit (8) annexes présentant la situation existante par thème ou sous-secteur (Annexes - Volume 1);

- Un recueil de fiches de projets détaillées (Annexes - Volume 2).

Il est à noter que la stratégie relative au développement du transport rural fait l'objet d'une réflexion séparée et à ce titre n'est pas incluse dans le PST-2.

Le rapport principal du PST-2 se compose de quatre chapitres.  Le premier présente le contexte macro-économique au Burkina Faso; le second met l'emphase sur l'importance du secteur des transports en termes de rôle de support au développement économique et social; les problèmes et contraintes de développement du secteur font l'objet du troisième chapitre et finalement le quatrième et dernier chapitre présente les orientations stratégiques sectorielles et les besoins sectoriels d'investissement public pour la période 2000-2004.

Le second volume, intitulé Annexes - Volume 1, comprend les huit annexes suivantes:

Le contexte économique et social de développement des transports.  Dans cette annexe il est fait état de la situation socio-économique récente au Burkina Faso.  La stratégie et les politiques macro-économiques à moyen terme du Gouvernement y sont également résumés.

Les transports terrestres et maritimes.  Cette annexe décrit l'organisation institutionnelle de ce sous-secteur et dresse un bilan précis de la problématique et des orientations stratégiques en matière de transports maritime, ferroviaire et routier, au niveau des échanges interurbains et internationaux de voyageurs et de marchandises.

La fiscalité des transports au Burkina Faso.  Cette annexe présente les conditions générales d'application de la fiscalité sur les activités marchandes de transport, les principales caractéristiques de la fiscalité spécifique pour les différents modes et les conditions de recouvrement des charges d'infrastructure à l'intérieur de chacun de ces sous-secteurs modaux.

Les infrastructures routières comprennent une description des caractéristiques physiques du réseau routier, une analyse des performances réalisées par rapport aux besoins de transport et un diagnostic de l'organisation institutionnelle de la gestion routière.

Les transports urbains. Cette annexe présente le contexte général de développement des transports urbains du Burkina Faso, avec une emphase particulière sur la situation des transports dans la ville de Ouagadougou.

La sécurité routière.  Une analyse de la situation nationale en matière de sécurité routière (circulation des personnes et des marchandises), tant en milieu urbain qu'interurbain est présentée dans cette annexe.  Elle comprend un diagnostic des aspects institutionnels et réglementaires, et l'analyse des conditions opérationnelles d'identification, d'analyse et de traitement des zones comptant de fort taux d'accidents.

Les infrastructures aéroportuaires et les transports aériens.  Dans cette annexe il est question du contexte général de développement des transports aériens, de la situation de la desserte aérienne et des infrastructures aéroportuaires du Burkina Faso et de la situation financière des compagnies aériennes Air Afrique et Air Burkina.

Le tourisme.  Cette dernière annexe présente l'importance et le développement du tourisme au Burkina Faso ainsi qu'une analyse des conditions de valorisation du potentiel touristique compte tenu de la situation actuelle, notamment au plan des institutions, de la maîtrise et du niveau de développement du secteur.

Il est à noter que toutes les annexes portant sur un sous-secteur particulier présentent aussi un récapitulatif des problématiques ainsi que des propositions d'orientations stratégiques et des mesures d'application chiffrées pour la période de cinq ans allant de 2000 à 2004.

Le second volume d'annexes, intitulé Recueil des fiches de projet, contient l'ensemble des fiches de projets détaillant chacune des actions proposées dans la stratégie de développement.  Il s'ouvre sur une synthèse de la programmation financière du PST-2, par volet et par composante.

En effet, le PST-2 comprend sept volets qui sont tous divisés en deux composantes, à l'exception du volet "administration".  Les sept volets sont les suivants: infrastructures routières ou routes (RO), les transports routiers (TR), les transports aériens ou aviation civile (AV), les transports urbains (TU), la sécurité routière (SR), l'administration du secteur en général (AD) et le tourisme (TO).

Les deux composantes identifient la nature du projet, soit un appui institutionnel (A) ou un investissement (I).  Ainsi tous les projets du PST-2 sont identifiés par un code à trois lettres et deux chiffres de type XX-X-99, où les deux premières lettres identifient le volet, la troisième la composante (A ou I) et les deux derniers chiffres le numéro de référence du projet.

Dans le cadre de cette deuxième annexe, chaque organe d'exécution a élaboré une fiche technique qui décrit et justifie chacun des projets.  Chaque fiche de projet, à l'exception de celles associées aux infrastructures routières, présente un renvoi à la matrice stratégique des actions qui est insérée à la fin de chacune des annexes.  De plus, toutes les fiches comprennent les éléments suivants: présentation du projet (titre, numéro de référence, volet et sous-volet), description, organe d'exécution, justification, état d'avancement, calendrier de réalisation, coût estimatif et état de financement.

## 3.2	Objectifs et structure du PST-2

Le PST-2 présente une série d'actions qui ont été programmées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.  Ces actions sont planifiées pour être déployées sur une période de cinq ans, soit la période 2000-2004.  Elles sont regroupées en deux catégories principales. D'une part, il y a des mesures d'ordre institutionnel, réglementaire et organisationnel, incluant les mesures d'appui au secteur privé, lesquelles visent à accroître l'efficacité et la productivité du secteur tout en s'appuyant sur le concours accru du secteur privé dans le cadre d'une économie de marché.

D'autre part, une série de projets d'investissement ont été élaborés, et ceux-ci comprennent à la fois des projets qui ont été sélectionnés selon les critères classiques de rentabilité économique et le caractère concurrentiel ou complémentaire de l'offre de transport, et des projets qui ont plutôt été dictés par les impératifs d'intégration sous-régionale et de soutien à l'aménagement et au développement du territoire.

Les mesures institutionnelles visent en particulier à dynamiser et renforcer la capacité de gestion et de régulation des institutions du secteur et à tirer le meilleur parti des avantages comparatifs du secteur public et du secteur privé.  À ce titre, ces mesures visent notamment à développer un partenariat avec le secteur privé pour la gestion du patrimoine et à transférer au secteur privé les activités marchandes.

De plus, des mesures de réforme du cadre réglementaire et juridique visent à fixer le cadre de fonctionnement du secteur en encourageant la libre concurrence, l'application de normes techniques et de sécurité, le contrôle des prix et la répression de la fraude et des pratiques de concurrence déloyale.

Finalement, des mesures d'appui au secteur privé, de réforme des procédures administratives et douanières et de modification des méthodes de fonctionnement pour améliorer l'efficacité et l'efficience des services aux usagers, sont également mises de l'avant dans le cadre des mesures institutionnelles du PST-2.

Par ailleurs, les projets d'investissement comprennent des projets d'entretien et de réhabilitation des infrastructures et des équipements de transport afin de préserver le patrimoine existant; des projets visant à adapter les infrastructures existantes à l'évolution de la demande et aux niveaux de service souhaités; des projets destinés à renouveler et renforcer les équipements de transport pour répondre aux impératifs de sécurité et pour améliorer l'offre de transport et les niveaux de service existants, et finalement des projets destinés à augmenter l'accessibilité des zones enclavées pour soutenir la mise en place de la décentralisation et la valorisation des sites touristiques.

Le PST-2 a été structuré de manière à diviser les différents projets par volet, en fonction de la disponibilité des ressources et selon l'ordre de priorité établi.  Les actions prioritaires identifiées pour chaque volet sont décrites ci-dessous:

Volet Routes.  Les actions prévues au niveau des infrastructures routières sont l'entretien courant du réseau classé, l'entretien périodique, des travaux de réhabilitation et des travaux d'amélioration ou de nouvelles constructions.

L'entretien courant est entièrement exécuté par le secteur privé (PME), puisqu'il n'y a plus de travaux effectués en Régie au Burkina Faso, et il doit s'étendre à l'ensemble du réseau classé.  Cette privatisation de l'entretien des routes par des PME s'applique autant à l'entretien courant qu'aux autres travaux routiers (entretien périodique, réhabilitation et constructions neuves).

Les travaux d'entretien courant couvraient une longueur de 9 000 kilomètres en 2001 et devraient s'étendre à 12 500 kilomètres pour la période 2002-2004.  Il est prévu que tout le réseau classé national, d'une longueur de plus de 15 000 km, soit entretenu couramment d'ici 7 à 8 ans.

L'entretien périodique couvre d'une part les routes en terre sur une longueur d'environ 4 100 km et, d'autre part, six tronçons de route bitumée totalisant une longueur de 760 kilomètres.  Les travaux de réhabilitation concernent uniquement les routes en terre et couvrent 3 650 kilomètres du réseau classé et 1 740 kilomètres de desserte des chefs-lieux de département.

Finalement, en ce qui concerne les travaux d'amélioration, des études et travaux de bitumage sont prévus sur plusieurs tronçons du réseau (environ 750 km), alors que d'autres projets visent les voies de sortie des villes et les boulevards circulaires de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que certains carrefours où la circulation est importante.

Au niveau des mesures institutionnelles du volet Routes, le PST-2 prévoit le renforcement des services de suivi et de contrôle des travaux par l'acquisition de moyens logistiques et l'ouverture d'antennes dans les 45 chefs-lieux de provinces ainsi que diverses études et programmes de formation.

Volet Transports Routiers.  Ce volet s'adresse autant au transport public des voyageurs qu'à celui des marchandises et couvre l'amélioration de la performance des opérateurs, la mise à jour de la législation et de la réglementation sur les transports routiers, la relecture des textes sur les contrôles routiers en vue de la réduction du nombre de postes et la rationalisation de ceux-ci afin de faire respecter la réglementation en vigueur, surtout en ce qui concerne les charges à l'essieu.

Volet Transports Ferroviaires.  L'emphase du PST-2 dans ce volet porte sur le renforcement des compétences de la Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) en suivi et évaluation, des travaux de réhabilitation d'ouvrages d'art et d'amélioration de l'état de la voie et la responsabilisation du concessionnaire par rapport aux investissements en matériels roulants ferroviaires.

Volet Transports Aériens.  En matière d'aviation civile, le PST-2 couvre l'acquisition d'équipements, tant pour les opérations courantes qu'au niveau des aérogares. Il inclut aussi la mise à niveau du réseau national de météorologie aéronautique, la privatisation de l'exploitation des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des études liées au déplacement de l'aéroport de Ouagadougou, des travaux d'aménagement sur l'aéroport de Ouagadougou, la révision du code de l'aéronautique civile, le renforcement de la sécurité et de la sûreté et un appui institutionnel à l'Administration en charge du transport aérien.

Volet Transports Maritimes.  Les actions prioritaires prévues pour le transport maritime sont la révision des accords et conventions de transport terrestre et de transit, notamment avec les pays côtiers et une étude portant sur un diagnostic et la prospective des corridors d'accès à la mer en vue d'optimiser l'utilisation de ces corridors.  Il est à noter que les projets touchant au transport maritime étant essentiellement à caractère routier, les Transports Maritimes ne font pas l'objet d'un volet particulier dans le cadre du PST-2, et les projets y étant associés sont inclus dans le volet Transports Routiers.

Volet Transports Urbains.  Les actions prévues pour ce volet mettent l'emphase sur la clarification du dispositif institutionnel dans la gestion et l'organisation des transports urbains, l'élaboration d'un plan global de développement des transports urbains dans la ville de Ouagadougou, l'étude et la mise en place de plans de circulation pour les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l'aménagement de la voirie urbaine et, finalement, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action cohérent et durable de réduction de la pollution atmosphérique générée par les transports urbains motorisés.

Volet Sécurité Routière.  Le PST-2 prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action en matière de sécurité routière, la clarification des responsabilités entre les différentes structures en charge de ce volet, la mise en place d'une structure opérationnelle responsable de cet aspect, l'appui aux structures en charge de la collecte et du traitement des données sur les accidents de la circulation routière.

Volet Administration.  Ce volet vise l'élaboration d'une loi d'orientation des transports, l'appui institutionnel aux administrations des transports et du tourisme, l'amélioration des capacités de gestion et de planification de la DGR, de la DGTTM, de la DHR et de la DEP, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation et de recyclage du personnel des administrations, l'appui et la formation des opérateurs privés de ce secteur, la mise en place d'une base et d'une banque de données au sein des administrations du secteur et finalement l'établissement d'une structure de concertation permanente entre les acteurs publics et privés.

Volet Tourisme.  L'ouverture de voies d'accès aux sites touristiques et la définition et mise en œuvre d'un schéma directeur de développement du tourisme sont les deux éléments clés de ce dernier volet du PST-2.

Pour mener à bien les objectifs du PST-2, un total de 145 projets ont été élaborés par les différents responsables de secteurs.  Près de la moitié de ces projets sont associés aux infrastructures routières, soit 62 sur 145, et la majorité d'entre eux (45 projets) couvrent les travaux d'entretien courant, préventif ou de réhabilitation du réseau national.

Le nombre de projets dans les domaines ferroviaires et aériens est similaire (une vingtaine), bien que dans le transport ferroviaire il s'agisse principalement d'investissements, alors que près d'un tiers des projets aériens sont d'ordre institutionnel.  Finalement les projets de type administratif, de sécurité routière et de transports urbains totalisent une vingtaine de projets.

Il est à noter que dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale du secteur des transports qui fait l'objet du présent mandat, les projets de tourisme ne seront pas pris en considération, à l'exception du projet d'aménagement de voies d'accès aux sites touristiques.  Sur les neuf projets du volet Tourisme, c'est donc uniquement le TO-I-01 qui sera considéré.

Le tableau suivant présente le nombre de projets associés à chacun des volets et à chacune des composantes.

TABLEAU 3.1     Projets composant le PST-2 initialement

| VOLET | CODE | COMPOSANTE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instit. | Invest. |  |
| Routes | RO | 17 | 45 | 62 |
| Transports Routiers | TR | 8 | 4 | 12 |
| Transports Ferroviaires | FE | 1 | 21 | 22 |
| Transports Aériens | AV | 8 | 13 | 21 |
| Transports Urbains | TU | 2 | 2 | 4 |
| Sécurité Routière | SR | 4 | 6 | 10 |
| Administration | AD | 5 | 0 | 5 |
| Tourisme | TO | 4 | 5 | 9 |
| TOTAL |  | 49 | 96 | 145 |

Source : Tecsult International Limitée

Il est a noté que puisque le Burkina Faso n'a pas d'accès direct à la mer, les projets maritimes sont associés au transport terrestre et aux corridors routiers et à ce titre ils sont inclus dans ce volet .

## 3.3	Modification des projets

Depuis la mise en œuvre du PST-2, quelques projets se sont ajoutés au programme.  Il s'agit de projets qui ont été insérés dans le volet Routes uniquement, les autres volets restant identiques au programme original. Ainsi, deux projets ont été ajoutés à la composante institutionnelle et six à la composante investissement.  Ces projets, qui n'ont pas de numéro de référence spécifique, sont décrits ci-dessous :

Composante institutionnelle :

- Étude organisationnelle et de valorisation des ressources humaines, laquelle est en cours d'exécution avec échéancier prévu en 2002.

- Étude d'évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, avec un échéancier également prévu en 2002.  Cette étude, qui est en cours de réalisation, fait l'objet du présent mandat.

Composante investissement :

- Étude de réhabilitation de routes en terre : desserte des chefs-lieux de département.  Cette étude n'a pas débuté et a un échéancier 2000-2004.  Elle provient de la division du projet RO-I-33 Desserte de chefs-lieux de département (1 738 km), initialement prévue dans le PST-2 d’une manière globale (étude et travaux).  Maintenant cette étude est indépendante du projet RO-I-33 qui ne couvre que les travaux.

- Construction de la route en terre Markoye - Frontière du Mali, entrant dans le cadre du Liptako - Gourma, qui est une organisation sous-régionale regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

- Construction de la route en terre Markoye - Frontière du Niger, entrant également dans le cadre du Liptako – Gourma.

- Réhabilitation de la route en terre Batié - Kpéré - Frontière de la Côte d’Ivoire, entrant dans le cadre de la continuité du Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest (PDRSO), avec un financement de l'ACDI.

- Réhabilitation de la route en terre Batié - Frontière du Ghana, incluant la bretelle Koriba et entrant également dans le cadre de la continuité du PDRSO.

- Réhabilitation de la route en terre Korsimoro – Boulsa.

- Bitumage de la route Bobo-Dioulasso - Dindéresso, qui s’inscrit dans le cadre du désenclavement de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, localisée à Nasso.

Par ailleurs, le projet RO-I-34 Rattrapage d’entretien périodique (680 km) a été fusionné au projet RO-I-02 Étude d’entretien périodique des routes en terre (3 740 km), conduisant au projet RO-I-02 actuel Étude d’entretien périodique des routes en terre (4 030 km).

En conclusion, deux études ont été ajoutées à la composante institutionnelle du volet Routes et la composante investissement a été augmentée de six projets (un divisé en deux, six nouveaux et deux fusionnés en un seul), pour un total de huit nouveaux projets.  Par ailleurs, l'étude d'évaluation environnementale et sociale du secteur des transports ne couvre qu'un seul projet sur les neuf qui composent le volet tourisme, ce qui élimine huit autres projets.

Ainsi, et ce par coïncidence, le nombre total et final de projets qui constitue le PST-2 en date du 1er octobre 2002 s'élève toujours à 145 comme initialement, mais ils sont répartis différemment, soit 47 projets institutionnels et 98 projets d'investissement. Le tableau 3.2 indique le nombre de projets dans chacun des volets du PST-2 au 1er octobre 2002.

TABLEAU 3.2	Projets composant le PST-2 au 1er octobre 2002

| VOLET | CODE | COMPOSANTE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Institutionnel | Investissement |  |
| Routes | RO | 19 | 51 | 70 |
| Transports Routiers | TR | 8 | 4 | 12 |
| Transports Ferroviaires | FE | 1 | 21 | 22 |
| Transports Aériens | AV | 8 | 13 | 21 |
| Transports Urbains | TU | 2 | 2 | 4 |
| Sécurité Routière | SR | 4 | 6 | 10 |
| Administration | AD | 5 | 0 | 5 |
| Tourisme | TO | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |  | 47 | 98 | 145 |

Source : Tecsult International Limitée

## État d'avancement des projets

La mise à jour du statut des projets du PST-2, en date du 1er octobre 2002, a permis de constater que la majorité des projets n'ont pas encore débuté, essentiellement faute de financement adéquat.  En effet, en date du 1er octobre, seulement 8% des projets avaient été exécutés, 19% étaient en cours d'exécution et 4% étaient en phase de démarrage.  Finalement, trois projets n'avaient pas débuté mais leur financement était confirmé. Le tableau 3.3 résume l'état d'avancement des projets du PST-2 au 1er octobre 2002.

Parmi les projets en cours d’exécution ou terminés, presque tous les projets de réhabilitation et de construction de routes ont fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE). Certains projets d’entretien périodique ont aussi fait l’objet d’une EIE, même si cela n’est pas requis par la législation environnementale burkinabé. Quant à la surveillance et au suivi environnemetal de ces projets, le Consultant a pu constater lors de visites sur le terrain qu’ils ne sont effectués de façon systhématique. Les principales observations faites lors de ces visites sont présentées à la section 7.4.

TABLEAU 3.3   État d'avancement des projets en date du 1er octobre 2002

Source : Tecsult International Limitée

Le tableau 3.4, qui conclut ce chapitre, présente sous la forme d’une matrice tous les projets inclus dans le PST-2 et leur état d'avancement.  Cette matrice a été mise à jour en date du 1er octobre 2002, avec l'appui des différentes directions générales du MITH. Elle présente aussi les catégories de projets que le Consultant a adopté et qui sont définis au chapitre 7.

TABLEAU 3.4 : Matrice des projets du PST2

| PROJET | VOLET |  |  |  |  |  |  |  | COMP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence | Route | Transport routier | Transport ferroviaire | Transport aérien | Transports urbains | Sécurité routière | Administration | Tourisme | Instutionnelle | Investissement |  | Numérotation Tecsult | Titre du projet | Détails du projet | Échéancier prévu | Avancement |  | Code Tecsult |  |  |  |  | Catégorie |  |  |
| Volet ROUTES (1/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Redéfinition de la stratégie technique | Étude d'extension du programme d'entretien du réseau routier pour désenclaver 350 chef lieux de départements en y incluant l'ensemble des itinéraires réhabilités ou reconstruits. | 2000 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Mise en place d'un système de primes de performance | Motivation du personnel dans l'exécution des tâches afin d'augmenter leur performance. | 2000 | NON EXECUTE |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Formation et perfectionnement des agents de la DGR | Formation des techniciens supérieurs et formation continue axée sur les perfectionnements et les recyclages. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Amélioration des capacités de collecte, du traitement et de l'exploitation des données | Acquisition de matériel de relevé (DESY, exploitation et suivi des ouvrages, données géotechniques) et de logiciels de gestion et de cartographie SIG. | 2000-2001 | EN COURS D'EXECUTION |  | A |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Accroissement de la fréquence et de la qualité du suivi des travaux d'entretien courant | Institution et construction d'antennes régionales et acquisition de motos pour les déplacements des surveillants. | 2000-2002 | NON EXECUTE |  | A | T |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Mise en place d'un appui opérationnel à la demande | Assistance Technique ponctuelle sur la base de missions ciblées en appui à la DGR. Appui institutionnel FED, assistance technique MITH, coordination PST-2 et DGR; renforcement des capacités. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | AT |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Diffusion des données aux tiers | Création du Service d'Information Routière et dotation en moyens financiers, matériels et humains. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Évaluation des résultats de la promotion des PME | Étude d'évaluation de la promotion des PME et analyse des performances économiques des procédures actuelles. | 2000 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Redéfinition des procédures de contractualisation* | Révision des procédures, des critères d'attribution des marchés et des conditions de résiliation des contrats. | 2000 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Appui institutionnel à la DEP-MIHU | Acquisition de matériels (roulant, mobilier de bureau et informatique), formation du personnel et fonctionnement. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Appui institutionnel à l'inspection technique du MIHU | Inspections techniques de suivi-conseil des conditions d'exécution des activités de mise en œuvre des programmes et des projets d'infrastructures. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Appui institutionnel au LNBTP | Acquisition d'équipements de laboratoire et d'auscultation et des véhicules, ainsi que formation du personnel pour l'auscultation de l'ensemble du réseau bituminé (2000 km) et de 3500 km de routes de terre. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | Appui institutionnel au CFP | Renforcement des infrastructures, des équipements et du matériel didactique et assistance technique pour la formation (valise pédagogique, plan de formation et chantiers-école) de l'administration et du secteur privé. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Mise en place d'un Centre d'Archives et de Documentation | Construction et équipement des locaux et acquisition de la documentation technique. | 2000-2004 | EN COURS D'EXECUTION |  | A | T |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Campagne de mesures d'uni et de déflexions sur le réseau routier | Mesures annuelles sur le réseau routier, bitumé ou non, des paramètres fondamentaux (uni et déflexion) servant à alimenter le système de gestion de l'entretien routier. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | RT |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | Étude de faisabilité de la mise en place d'un Fonds Routier | Etude d'opportunité du Fonds Routier incluant l'identification des ressources et le mode de gestion. | 2002 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-A-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Campagne d'inspection des grands ouvrages d'art | Acquisition de matériel d'inspection des ouvrages et de logiciels de gestion | 2001 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * NOTE: Le projet a été renommé : Étude de faisabilité de la contractualisation pluriannuelle de l'entretien du réseau revêtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volet ROUTES (2/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | Entretien courant du réseau routier | Exécution des tâches d'entretien courant des routes et de leurs dépendances et passer de 9 500 km en 99 à 13 000 km en 2004. | 1999-2005 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | EC |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | Étude d'entretien périodique des routes en terre | Étude de faisabilité technique détaillée et préparation du dossier d'appel d'offre pour 4 030 km de routes. | 2000-2004 | 804 KM SONT EXECUTES |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Études de réhabilitation de routes en terre | Étude de faisabilité technique détaillée et préparation du dossier d'appel d'offre. | 2000-2004 | 546 Km SONT EXECUTES |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Etude de réhabilitation de routes en terre : desserte des chefs-lieux de département | Étude de faisabilité technico-économique et technique d'exécution des travaux d'aménagement d'environ 200 km de routes de desserte des chefs-lieux de départements. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | Recherche de matériaux de viabilité | Identification des matériaux de viabilité de bonne qualité le plus proche possible des chantiers d'entretien routier sur toute l'étendue du réseau. | 2000-2003 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | E | RT |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Études de l'entretien périodique de la route bitumée Fada-Pama-Frt Bénin (148 km) | Étude de faisabilité et technique d'exécution (estimation des coûts et caractéristiques techniques) et montage du dossier d'appel d'offre. Route construite et bitumée en 1991. | 2002 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | Études de l'entretien périodique de la route bitumée Yako-Ouahigouya (73 km) | Étude de faisabilité et technique d'exécution (estimation des coûts et caractéristiques techniques) et montage du dossier d'appel d'offre. Route bitumée en 1992. | 2002 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | Études de l'entretien périodique de la route bitumée Ouagadougou-Kaya (105 km) | Étude de faisabilité et technique d'exécution (estimation des coûts et caractéristiques techniques) et montage du dossier d'appel d'offre. Route bitumée en 1992. | 2003 | EN PHASE DE DEMARRAGE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Entretien périodique de la route bitumée Ouagadougou-Koupéla (RN4) | Reconstruction entière ou partielle de la structure de la chaussée, renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. Bitumée en 1972. | 2000-2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Entretien périodique de la route bitumée Koupéla-Piéga (RN4) | Reconstruction entière ou partielle de la structure de la chaussée, renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. Bitumée en 1984. | 2000-2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Entretien périodique de la route bitumée Ouagadougou-Yako (RN2) | Renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. Bitumée en 1985. | 2000-2001 | EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | Réhabilitation de la route Ouagadougou-Boromo (175 km) | Reconstruction entière ou partielle de la structure de la chaussée, renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. | 1999-2000 | EXECUTE |  | T | RE/RB |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Réhabilitation de la route bitumée Sakoinsé-Koudougou (RN14) | Reconstruction entière ou partielle de la structure de la chaussée, renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. Bitumée en 1978. | 2000-2001 | EXECUTE |  | T | RE/RB |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Réhabilitation de la route bitumée Boromo-Bobo (RN1) | Reconstruction entière ou partielle de la structure de la chaussée, renforcement ou reprise du revêtement, réfection ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. | 2000-2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | RE/RB |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | Réhabilitation de 176 km de pistes forestières dans la province de Sissili | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation | 1999-2000 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | Réhabilitation de la route en terre Yilou-Bourzanga (77 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, réhabilitation ou reconstruction des ouvrages d'art et d'assainissement et remise en état de la signalisation. | 2000-2001 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | Réhabilitation de la route en terre Po-Kombili-Nébou (87 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et signalisation. | 2000-2001 | EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | Réhabilitation de la route en terre Ouahigouya-Séguenéga (56 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. | 2000-2001 | EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | Réhabilitation de la route en terre Kaya-Pibaoré (38 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et signalisation. | 2000-2001 | EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| Volet ROUTES (3/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO-I-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | Réhabilitation de 1000 km de routes en terre | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et signalisation. | 2000-2003 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | Réhabilitation de la route en terre Bilanga-Pouytenga (76 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, exécution des ouvrages d'art et d'assainissement et signalisation. | 1999-2000 | EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | Bitumage de la route Pa-Dano-Gaoua-Frt Côte- d'Ivoire (231 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, construction d'ouvrages d'art et d'assainissement, pose de la signalisation horizontale et verticale | 1999-2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | BI |  |  |  | 3 | 4 |  |
| RO-I-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | Construction et bitumage de la route Ouaga-Léo-Frt Ghana (179 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée (179 km), revêtement de la couche de base (tronçon Ouaga-Nazinon, soit 56km), construction d'ouvrages d'art et d'assainissement, pose de la signalisation horizontale et verticale | 2000-2003 | EN COURS D'EXECUTION |  | T | BI |  |  |  | 3 | 4 |  |
| RO-I-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | Étude de réhabilitation de 1000 km de routes en terre et étude de bitumage de la route Bobo-Dégoudou (175 km) | Études de faisabilité et techniques d'exécution (envergure des travaux, caractéristiques techniques et estimation des coûts) et montage du dossier d'appel d'offre | 1999-2000 | EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | Études pour l'entretien périodique de la route Piéga-Frt Niger (109 km) | Études de faisabilité et étude technique détaillée et préparation du dossier d'appel d'offre. Construit et bitumé en 1986. | 2000 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | Études de faisabilité de la route Koudougou-Dédougou (127 km) | Étude de faisabilité technico-économique et Etudes environnementales. | 2001-2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | Études de faisabilité de la route Yako-Tougan-Niassan (180 km) | Étude de faisabilité technico-économique et Etudes environnementales. | 1999-2000 | EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | Entretien périodique des routes en terre | Reconstruction de la structure de la chaussée, réalisation d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. | 2000-2005 | NON EXECUTE |  | T | EP/RT |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | Entretien périodique de la route bitumée Piega-Frt Niger (109 km) | Reconstruction partielle de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, réfection ou reconstruction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. Route bitumée en 1986 | 2002-2003 | NON EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | Entretien périodique de la route bitumée Fada-Pama-Frt Bénin (148 km) | Reconstruction partielle de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, réfection ou reconstruction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. Route construite et bitumée en 1991 | 2003-2004 | NON EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | Entretien périodique de la route bitumée Yako-Ouahigouya (73 km) | Reconstruction partielle de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, réfection ou reconstruction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. Route bitumée en 1992 | 2003 | NON EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | Entretien périodique de la route bitumée Ouagadougou-Kaya (105 km) | Remise en état de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, remise en état ou reconstruction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation. Route bitumée en 1992. Étude prévue en 2000-2001 | 2004 | NON EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 1 |  |  |
| RO-I-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Entretien périodique de la route bitumée Koupela-Bittou-Frt Togo (150 km) | Reconstruction partielle de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, réfection ou reconstruction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de signalisation. Route réhabilitée en 1993 | 2001-2002 | NON EXECUTE |  | T | EP/RB |  |  |  | 2 |  |  |
| RO-I-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Desserte de chefs-lieux de départements (1738 km) | Débroussaillage, terrassement (remblai à faible épaisseur dans certains points bas, faible écrêtage à certains points hauts) et ouvrages sommaires à certains passages d'eau. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Réhabilitation des routes en terre (2086 km) | Interventions localisées pour éliminer des points critiques pour éviter l'interruption de la circulation. | 2000-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Construction de la route en terre Markoye - Frontière du Mali | débroussaillage, terrassement, travaux d'assainissement, de voiries et signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 3 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | Construction de la route en terre Markoye - Frontière du Niger | débroussaillage, terrassement, travaux d'assainissement, de voiries et signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 3 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | Réhabilitation de la route en terre Batié - Kpéré - Frontière de Côte d'Ivoire | débroussaillage, terrassement, travaux d'assainissement, de voiries et signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | Réhabilitation de la route en terre Batié - Frontière du Ghana + Bretelle Koriba | débroussaillage, terrassement, travaux d'assainissement, de voiries et signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | Réhabilitation de la route en terre Korsimoro - Boulsa | débroussaillage, terrassement, travaux d'assainissement, de voiries et signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | RE/RT |  |  |  | 2 |  |  |
| Volet ROUTES (4/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO-I-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | Études pour le bitumage de la route Ouahigouya-Thiou-Frt Mali (40 km) | Études de faisabilité et étude technique détaillée et préparation du dossier d'appel d'offre | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | Études pour le bitumage de la route Kaya-Dori et la construction des barrages de Tougouri et Yalgo (170km) | Études de faisabilité et étude technique détaillée et préparation du dossier d'appel d'offre | 2000-2001 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| RO-I-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | Bitumage de la route Bobo-Dédougou (175 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, construction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation. | 2002-2005 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | Bitumage de la route Kaya-Dori et construction des barrages de Tougouri et Yalgo | Reconstruction de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, construction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation. | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | Bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi (106 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, construction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation. | 2004-2005 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | Bitumage de la route Ouahigouya-Thiou-Mali (60 km) | Reconstruction de la structure de la chaussée, revêtement de la couche de base, construction d'ouvrages d'art et d'assainissement et pose de la signalisation. | 2004-2005 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | Bitumage des sorties et boulevards circulaires des villes de Ouaga et de Bobo | Élargissement de la chaussée, renforcement du revêtement existant, réfection et construction d'ouvrages d'art et d'assainissement | 2003-2005 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | Bitumage de la Route Bobo-Dindéresso | Nettoyage de l'emprise de la route, terrassement, revêtement en enduit superficiel bicouche, exécution des ouvrages d'assainissement et de drainage, signalisation horizontale et verticale. | 2002-2003 | NON EXECUTE |  | T | BI |  |  |  | 3 |  |  |
| RO-I-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | Renouvellement du matériel de déplacement de la Direction Générale des Routes | Renforcement des capacités de la DGR et des Directions Régionales par le renouvellement du parc automobile. | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| RO-I-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | Mise en place de postes de péage, de pesage et des stations SIREDO | Acquisition de matériel et instauration d'un système de pesage manuel et de pesage automatique SIREDO et construction de postes de péage. | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | A | T |  |  |  | 6 |  |  |
| RO-I-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | Mise en œuvre de la reclassification du réseau routier national | Fourniture et pose de bornes kilométriques et penta kilométriques et remise en état de la signalisation. | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Volet TRANSPORT ROUTIER (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | Mise en place d'une base de données sur les transports terrestres et maritimes | Conception d'un système de collecte d'information et d'alimentation de la base de données à partir de sources diverses. Conception et publication périodique d'un bulletin statistique sur les transports terrestres et maritimes. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | Renforcement de l'observatoire national des transports nationaux | Adaptation de manuels et de logiciels, formation du personnel, étude de faisabilité d'un système de téléconsultation et acquisition de matériel informatique. | 2000-2002 | NON EXECUTE |  | A | E-F |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | Mise à jour de la législation et de la réglementation sur les transports terrestres | Inventaire et élaboration de textes de loi, étude de création d'un conseil national des transports, organisation de concertations, révision des accords et conventions et constitution d'un recueil de textes révisés. | 2001 | EN COURS D'EXECUTION |  | E | MI |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | Renforcement des capacité de gestion et de planification de la DGTTM | Mise en œuvre du programme de formation (gestion et planification des transports, transports urbains, transports maritimes et transit et sécurité routière) et missions d'étude dans d'autres pays. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | Formation du personnel du Conseil Burkinabé des chargeurs | Identification, mise en place et réalisation d'un plan de formation | 2002-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | Renforcement du centre de formation en transport et commerce international | Formation des concepteurs du cours et des instructeurs, fonctionnement du comité pédagogique et acquisition d'équipement et de metériel didactique. | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | Assitance aux opérateurs privés des transports routiers*. | Étude, préparation et réalisation de séminaires, ateliers de formation, spots télé de sensibilisation. | 2001-2004 | EN COURS D'EXECUTION |  | E | F |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-A-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | Étude sur les corridors de desserte du Burkina | Étude de faisabilité technico-économique et techniques d'exécution des travaux d'aménagement d'environ 200 km de routes de desserte des chefs-lieux de département. |  | EN COURS DE REALISATION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | Équipement en matériel et contrôle des charges à l'essieu | Définition d'un système de contrôle des charges, acquisition d'équipements et formation du personnel | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | A | MI-F |  |  |  | 6 | 7 |  |
| TR-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | Création d'un port sec au Burkina Faso | Étude de faisabilité d'un port sec au Burkina Faso (définition, études économiques, aspects institutionnels, juridique, douanier, technique, etc.) et construction (dossier d'appel d'offre, acquisition d'équipements, formation des agents, organisation). | 2000-2002 et 2003-2004 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| TR-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | Réalisation d'infrastructures d'accueil des véhicules de transport des marchandises aux postes frontières | Étude de dimensionnement et d'exécution, travaux de réhabilitation et d'aménagement des aires de stationnement aux postes frontières. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | E | T |  |  |  | 5 |  |  |
| TR-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | Renforcement de la logistique de manutention à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou | Mise en place d'un système de gestion et acquisition d'équipement de manutention. | 2001-2002 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * NOTE: Le projet a été renommé: Amélioration de la performance des acteurs du transport routier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volet FERROVIAIRE (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | Appui institutionnel à la SOPAFER-B | Évaluation des besoins en formation et mise en œuvre d'un plan de formation. | 2000-2004 |  |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| FE-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | Réhabilitation des ouvrages d'art | Réhabilitation de trois ponts métalliques, réfection des ponts à poutrelles enrobées et renforcement de la stabilité d'ensemble des ouvrages d'art du réseau. | 2000-2002 | NON EXECUTE |  | T | RE/OA |  |  |  | 4 |  |  |
| FE-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | Réhabilitation de la voie ferrée | Étude d'exécution et réalisation de travaux de ballastage lourd, soudure de la voie, substitution des rails et traverses et renforcement des remblais. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | T | RE/VF |  |  |  | 4 |  |  |
| FE-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | Réhabilitation des bâtiments* | Réalisation de travaux de second œuvre de certains bâtiments voyageurs, administratifs et ateliers d'entretien. |  | NON EXECUTE (PROJET SOUS RESPONSABILITE SITARAIL) |  | T | RE/BA |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | Automatisation de six passages à niveau à Ouaga et à Bobo | Remplacement des mécanismes manuels de gardiennage des six passages à niveau (3 à Ouaga et 3 à Bobo) par des équipements automatiques. | 2001 | EN COURS D'EXECUTION PAR SITARAIL |  | A | T |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | Acquisition d'une pelle mécanique à chenille | Acquisition d'une pelle mécanique pour le curage des fossés le long de la voie. | 2001 | EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | Acquisition d'une régaleuse | Équipement requis pour l'entretien de la voie qui viendrait compléter l'aquisition de bourreuses réalisée dans le cadre du premier programme d'investissement. | 2001 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | Acquisition de véhicules de chantier | Acquisition de véhicules doubles et simple cabines pour le suivi et le contrôle de l'exécution de différents chantiers. | 2001-2003 | NON EXECUTE (PREVISION SFP) |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | Acquisition d'un système de cantonnement par radio | Acquisition de cet équipement pour permettre au régulateur d'accorder, directement à partir de son poste de travail, la voie aux conducteurs de trains sans l'entremise de tiers. | 2002 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | Acquisition d'équipements de pesage au défilé pour Bobo et Ouaga | Acquisition d'un système permettant le pesage au défilé des wagons de marchandises en autre matériel circulant sur la voie | 2000-2001 | EN COURS D'EXECUTION |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | Acquisition de pièces de rechange pour les locomotives GM | Acquisition des pièces de rechange nécessaire pour la mise en œuvre du programme complet de réhailitation des locomotives GM, soit les 5 restantes sur les 11 qui composent le parc. | 2000 et 2003 | NON EXECUTE (PROJET SOUS RESPONSABILITE SITARAIL) |  | A | RE/EQ |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | Réhabilitation des grues ferroviaires | Remise en état des grues de 60 et 80 tonnes immobilisées pour avaries majeures. | 2001 et 2003 | EN COURS D'EXECUTION |  | A | RE/EQ |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | Réhabilitation des voitures pour trains voyageurs | Réhabilitation de 12 voitures voyageurs qui viendront compléter les 8 autres qui sont en cours de réhabilitation. | 2001 | EXECUTE (4 Véhicules réhabilités au lieu de 12 comme programmés) |  | A | RE/EQ |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | Réhabilitation des équipements d'entretien des ateliers de Bobo | Réhabilitation des équipements de manutention dans les ateliers de Bobo, comme les ponts-roulants et les machines outils. | 2001 | EXECUTE |  | A | RE/EQ |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | Acquisition de pièces de rechange pour les wagons | Réhabilitation de 100 wagons de marchandises | 2002 | NON EXECUTE |  | A | RE/EQ |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | Acquisition de wagons spécialisés (gaziers, frigorifiques, betaillères) | Acquisition de 5 wagons de chaque type pour le transport des marchandises | 2001-2003 | NON EXECUTE (SOUS RESPONSABILITE SITARAIL) |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | Construction d'un terminal à conteneurs à Bobo-Dioulasso | Construction d'un terminal à conteneur (plus grand que celui de Ouaga construit en 1999) pour recevoir les boites à destination de Bobo ou en transit pour le Mali | 2002 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| FE-I-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | Équipement du terminal à conteneurs de Bobo-Dioulasso | Acquisition d'équipements de manutention pour faciliter les opérations de déchargement et de chargement des wagons vers les camions porte-conteneurs. | 2002 | NON EXECUTE (SOUS RESPONSABILITE SITARAIL) |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| FE-I-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | Aménagement du terminal minéralier à Koudougou | Construction d'un terminal minéralier pour le déchargement du minerai de zinc, son stockage et son chargement sur des wagons minéraliers. | 2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| FE-I-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Études d'extension de la voie ferrée Kaya-Dori-Tambao | Actualisation de l'étude de faisabilité de l'extension de la voie ferrée et réalisation des études d'exécution technique. | 2004 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| FE-I-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | Organisation de la logistique de transport des fruits et des légumes | Étude sur la diversification des corridors d'exportation, logistique de transport des fruits et légumes et construction d'un terminal fruitier à Bobo (avec chambres froides). | 2001-2003 | NON EXECUTE INITIATIVE PRIVEE |  | E | T |  |  |  | 7 | 5 |  |
| FE-I-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Étude de validation des travaux de 2ième et 3ième phases | Inventaire, identification et quantification de travaux à exécuter | 2002 | PROJET NON DEMARRE A FINANCEMENT CONFIRME |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *NOTE: Certains bâtiments appartiennent à la SOPAFER-B et sont loués à SITARAIL tandis que d'autres appartiennent directement à SITARAIL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volet TRANSPORT AÉRIEN (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | Révision du code de l'aéronautique civile | Rédaction d'un nouveau code par approche participative et recyclage de l'expertise nationale. | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | MI | F |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | Appui au démarrage des acitivités du Comité National Mixte de Sûreté et de Facilitation | Acquisition d'équipement pour le Comité | 2000 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| AV-A-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | Réorganisation des activités de météorologie aéronautique | Automatisation de la collecte, la transmission et le traitement des données et renforcement des équipement et du personnel | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 6 | 7 |  |
| AV-A-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | Formation et recyclage du personnel aéronautique | Actualisation des besoins en formation, élaboration d'un plan de formation et mise en œuvre du programme de formation. | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-A-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | Étude de définition d'une stratégie de promotion de l'aéroport de Bobo-Dioulasso | Étude de marché, définition de la stratégie de promotion et évaluation du coût de mise en place. | 2000 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-A-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | Appui à l'équipement de la Direction de l'Aviation Civile | Acquisition d'équipement pour la DAC (véhicules, équipements de bureau, groupe électrogéne, etc.) | 2000 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| AV-A-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | Dénouement de la privatisation d'Air Burkina | Prise en charge de 106 agents permanents suite à la mise en œuvre du processus de privatisation. | 2000 | EXECUTE |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-A-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | Appui pour la privatisation de l'exploitation des aéroports internationaux | Étude de la situation et recommandations | 2002 | EN COURS DE REALISATION |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | Étude du déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou | Identification, évaluation et plans, avant-projet des aménagements, dossier d'exécution, documents d'appel d'offre et ce pour les aménagements prioritaires et complémentaires de Ouaga 1, aménagements de Ouaga 2 et dépôt de carburant. | 2000-2001 | EN COURS DE REALISATION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | Maintien des installations et équipements de sécurité aérienne aux normes internationales (supervision de la sécurité) | Audit du système de sécurité, mise en place de nouveaux systèmes de contrôle et de surveillance du personnel et des aéronefs, acquisition d'équipements. | 2000-2004 | EN COURS DE REALISATION |  | MI | A |  |  |  | 7 | 6 |  |
| AV-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | Équipements et mise à niveau du réseau national de météorologie aéronautique | Remplacement des équipements actuels, acquisition de nouveaux équipements complémentaires et formation du personnel | 2001-2004 | EN COURS DE REALISATION |  | A | F |  |  |  | 6 | 7 |  |
| AV-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | Élaboration des schémas directeurs des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso | Établissement de plans de masse, programmation des extensions des infrastructures (génie civil et équipements) | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AV-I-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | Extension de l'aérogare de passagers de l'aéroport international de Ouagadougou | Augmentation de 1 116 m2 de la superficie de l'aérogare au niveau des halls publics | 2002-2003 | PROJET NON DEMARRE A FINANCEMENT CONFIRME |  | T | RE/BA |  |  |  | 5 | 6 |  |
| AV-I-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | Réaménagement de la zone de fret de l'aéroport international de Ouagadougou | Construction d'un abri à palette côté piste, d'un quai de livraison côté ville et du réaménagement des bureaux des compagnies aériennes | 2001 | NON EXECUTE |  | T | RE/BA |  |  |  | 5 | 6 |  |
| AV-I-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | Renforcement des aires de stationnement des avions de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso | Renforcement en béton bitumineux anti-kérozène de l'aire de stationnement de 10 000 m2 | 2002-2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| AV-I-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | Équipement de l'aérogare passagers de Bobo-Dioulasso | Actualisation du dossier d'appel d'offre, acquisition et installation d'équipements (mobilier, équipements de sécurité et de télécommunications, tapis à bagages) | 2002 | NON EXECUTE |  | A | RE/BA |  |  |  | 6 |  |  |
| AV-I-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | Aménagement de l'esplanade côté ville de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, parking voitures et espace vert | Aménagement d'une voie d'accès aux portes de l'aérogare passagers, extension du stationnement automobile et réaménagement des espaces verts | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| AV-I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | Construction de deux centres médicaux aéroportuaires pour les 2 aéroports internationaux | Construction et équipement d'un centre médical à l'aéroport de Bobo, travaux de finition du centre médical à l'aéroport de Ouaga et acquisition d'équipements médicaux. | 2000-2001 | NON EXECUTE |  | T | RE/BA |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| AV-I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 | Réhabilitation de deux aérodromes secondaires stratégiques | Études techniques pour la construction d'une piste en latérite de 1800 mètres et d'une aire de stationnement et exécution des travaux. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | E | T |  |  |  | 7 | 5 |  |
| AV-I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | Construction d'un bâtiment à usage des bureaux pour les transitaires à l'aéroport de Ouagadougou | Construction d'un bâtiment de 1 500 m2 | 2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 6 |  |  |
| AV-I-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | Extension de l'aire de stationnement avion de l'aéroport de Ouagadougou | Création d'un poste de stationnement avion de 7560 m2 en béton de ciment hydraulique et création d'une bretelle d'accès en béton bitumineux. | 2001-2002 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Volet TRANSPORTS URBAINS (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TU-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | Mise en place du Comité Exécutif des Transports Urbains de Ouagadougou (CETUO) | Étude complémentaire de définition d'un programme prioritaire de transports urbains et aménagement de locaux d'accueil, équiper les locaux et assurer le fonctionnement pendant une période transitoire. | 2001-2004 | EN PHASE DE DÉMARRAGE |  | A | E MI |  |  |  | 7 |  |  |
| TU-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | Étude d'amélioration des conditions de déplacement dans la ville de Bobo-Dioulasso | Établissement d'un diagnostic, définition d'un concept multimodal de déplacement et proposition d'une organisation des déplacements et d'un plan de circulation pour la ville | 2001 | PROJET NON DEMARRE A FINANCEMENT CONFIRME |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| TU-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | Amélioration des conditions de déplacement dans la ville de Ouagadougou | Mise en œuvre du plan d'action incluant des aménagements de la voirie, stationnements, carrefours, signalisation et sécurité routière, etc. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 3 |  |  |
| TU-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'actions de lutte contre la pollution urbaine générée par les transports urbains motorisés | Acquisition et installation d'équipements de mesure (Ouaga et Bobo), élaboration et mise en œuvre d'une politique de sensibilisation des usagers et de formation des garagistes et mécaniciens. | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | A | F |  |  |  | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MI |  |  |  |  |  |  |
| Volet SÉCURITÉ ROUTIÈRE (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | Mise en œuvre du plan d'actions national de sécurité routière en appui à la réalisation de l'Étude d'Élaboration d'une Politique Nationale en matière de Sécurité Routière. | Appui technique et financier pour la mise en œuvre des conclusions du plan d'action en matière de sécurité routière. | 2001 | NON EXECUTE |  | E | MI |  |  |  | 7 |  |  |
| SR-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | Mise à jour de la réglementation sur la circulation routière et la sécurité des transports routiers | Élaboration d'un texte de loi portant sur les orientations des transports terrestres au Butkina Faso. Cette mise à jour rejoint l'étude globale identifiée au projet TR-A-03 | 2002 | EN COURS D'ÉTUDE |  | MI |  |  |  |  | 7 |  |  |
| SR-A-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | Assistance technique et financière à la collecte et autraitement des données d'accidents | Appui technique et financier permettant la collecte et le traitement des données des BAAC et la formation des agents des forces de l'ordre de la DGTTM impliqués dans la gestion des BAAC | 2001-2002 | NON EXECUTE |  | AT | F |  |  |  | 7 |  |  |
| SR-A-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 | Formation et recyclage du personnel du CCVA | Formation du personnel technique et administratif et participation aux séminaires de recyclage et de perfectionnement | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 7 |  |  |
| SR-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | Amélioration de la signalisation routière | Réfection et remplacement de la signalisation existante et implantation de nouveaux panneaux, conception d'un mécanisme de suivi | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | A | T |  |  |  | 6 | 7 |  |
| SR-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 | Aménagement de terrains CCVA pour la visite technique | Aménagement des terrains (clôture, nivellement, compactage, assinissement, drainage, etc.) pour la construction de pistes d'essai et de stationments | 2001 et 2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| SR-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 | Équipement pour les équipes mobiles de visite technique | Acquisition de deux remorques équipées d'appareils de contrôle de visite technique pour les équipes mobile | 2002 et 2004 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| SR-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | Équipement complémentaire des lignes d'inspection de Ouaga et Bobo | Acquisition d'équipements | 2001 | NON EXECUTE |  | A |  |  |  |  | 6 |  |  |
| SR-I-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 | Aménagement de la cour du siège CCVA à Ouagadougou | Travaux de bitumage de l'aire d'essai et des stationnements et déviation du canal d'assainissement | 2001 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| SR-I-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | Clôture du terrain du siège CCVA Ouagadougou | Construction d'un mur de clôture et création d'un deuxième portail | 2003 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Volet ADMINISTRATION (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | Mise en place d'un système intégré de collecte et de traitement de données au sein du Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat | Étude de conception du système et mise en œuvre d'une banque de données, incluant l'acquisition du matériel et la formation du personnel | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | E | A |  |  |  | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | 7 |  |  |
| AD-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 | Assistance technique au Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat | Assistance technique pour la mise en œuvre efficace de la stratégie sectorielle 2000-2004 | 2001-2003 | NON EXECUTE |  | AT |  |  |  |  | 7 |  |  |
| AD-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | Formation du personnel du Cabinet, du Secrétariat Général et des services généraux (DEP, DAF, DRH, DCPM) | Étude des besoins de formation, élaboration d'un plan de formation et mise en oeuvre du plan | 2000-2004 | NON EXECUTE |  | F |  |  |  |  | 6 |  |  |
| AD-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | Aménagement des locaux et appui logistique au Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat | Construction de locaux, acquisition d'équipements et de matériel divers | 2000-2002 | NON EXECUTE |  | T | A |  |  |  | 7 | 6 |  |
| AD-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 | Coordination et suivi du programme | Renouvellement du parc de véhicules et d'équipement de bureau, assistance technique pour le démarrage du programme et assurer le fonctionnement de la Coordination pendant 5 ans. | 2000-2004 |  | EN COURS D'EXECUTION | A | AT |  |  |  |  |  |  |
| NOUVEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Etude organisationnelle et de valorisation des ressources humaines | Élaboration des schémas organisationnels opérationnels, définition des postes, plan de formation et de perfectionnement, détermination d'indicateurs de performance et mise en place de primes de performance. | 2002-2004 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| NOU-VEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | Etude d'évaluation environnementale et sociale du secteur des transports | Étude de stratégique environnementale et sociale des projets inclus dans le PST-2. | 2002 | EN COURS D'EXECUTION |  | E |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Volet TOURISME (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-A-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-A-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-A-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-I-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 | Aménagement des voies d'accès aux sites touristiques | Aménager une première tranche de 780 km de pistes d'accès à 19 sites prioritaires | 2001-2004 | NON EXECUTE |  | T |  |  |  |  | 3 |  |  |
| TO-I-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-I-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-I-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-I-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON INCLUS DANS L'ÉTUDE D'IMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODIFICATION TECSULT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATÉGORISATION DES PROJETS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E |  | Études |  |  |  |  |  |  |  |  | T | Travaux |  | 1 | Entretien courant et périodique de routes |
|  | MI |  | Mesures Institutionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  | EC | Entretien courant |  | 2 | Réhabilitation de routes |
|  | F |  | Formation |  |  |  |  |  |  |  |  | BI | Bitumage |  | 3 | Construction et changement de NdS |
|  | AT |  | Assistance Technique |  |  |  |  |  |  |  |  | EP/RB | Entretien périodique/route bitumée |  | 4 | Réhabilitation et entretien de voie ferrée et ouvrages d'art |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/RB | Réhabilitation/route bitumée |  | 5 | Aménagements |
|  | A |  | Acquisition d'équipements |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/RT | Réhabitilation/route en terre |  | 6 | Bâtiments et équipements |
|  | RT |  | Relevés sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/OA | Réhabilitation/ouvrages d'art |  | 7 | Renforcement institutionnel |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/VF | Rehabilitation/voie ferrée |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/BA | Réhabilitation/bâtiments |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RE/EQ | Réhabilitation/équipements |  |  |  |

# 4.0	CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL

Le contexte législatif et institutionnel de l’étude d’évaluation environnementale et sociale du Programme sectoriel du transport et du tourisme (PST-2) du Burkina Faso doit être appréhendé de façon intégrée à travers les textes de lois nationaux et les grandes politiques guidant les interventions du Gouvernement du Burkina Faso. Il faut ajouter également à l’ensemble de ces textes, les conventions internationales que le Burkina Faso a ratifiées, ainsi que les pratiques internationales qui guident les interventions des bailleurs de fonds.

D’autre part, dans la perspective d’une répartition juste et efficace des tâches au niveau du plan de gestion environnementale et sociale, le cadre institutionnel est exposé en décrivant sommairement les principaux ministères burkinabé qui interviennent dans les domaines environnemental et social.

## 4.1	Cadre légal

Les principaux textes légaux en matière environnementale et sociale incluent le Code de l’environnement, la Réorganisation agraire et foncière (RAF), le Code forestier, la Loi d’orientation sur la gestion de l’eau, le Code minier et le Code des personnes et de la famille. Le Gouvernement Burkinabé a aussi adopté plusieurs politiques et stratégies nationales qui déterminent ses priorités d’intervention dans le domaine social dont les plus importantes sont la Lettre d’intention de Politique de développement humain durable, le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la Politique nationale de population et les stratégies de lutte contre le SIDA.

### 4.1.1	Code de l’environnement

L’article 17 de la Loi no 005/97/ADP du 30 janvier 1997, soit le Code de l’environnement au Burkina Faso, stipule que les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement doivent être soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement.  Cet avis est donné suite à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) ou d’une notice d’impact sur l’environnement (NIE) de l’activité projetée. Le rapport de l’ÉIE ou de la NIE est déposé pour examen au niveau des services techniques compétents du ministère chargé de l’Environnement.

Afin de mettre en application les dispositions légales en matière d’évaluation environnementale et sociale, le gouvernement du Burkina Faso a promulgué le Décret No 2001-342/PRES/PM/MEE portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. Ce décret comprend en annexe une classification des travaux, ouvrages, aménagements, activités et documents de planification assujettis à l’ÉIE ou à la NIE.

Ainsi, selon l’article 5 du décret, les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories, soit :

Catégorie A :	activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement;

Catégorie B : 	activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement;

Catégorie C : 	activités qui ne sont soumises ni à l’étude, ni à la notice d’impact

sur l’environnement.

Dans le domaine des travaux publics, les activités sont classées comme suit :

| Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
| --- | --- | --- |
| - Bitumage de routes - Construction de chemins de fer - Construction d’aérodromes - Construction d’auto gares - Construction de gares de train - Différents travaux d’extension desdites infrastructures - Construction de routes en terre de type ordinaire ou moderne | - Construction de piste de type amélioré - Travaux de réhabilitation | - Ouverture de piste - Aménagement de piste de type ordinaire ou amélioré - Travaux d’entretien et de grosses réparations |

### 4.1.2	Réorganisation agraire et foncière

La Loi no 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière détermine les principes fondamentaux de l’aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l’eau, des forêts, de la faune, des pêches, des carrières et des mines, ainsi que de la réglementation des droits réels immobiliers. De plus, le Décret no 97-054/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation agraire et foncière précise les règles de mise en œuvre de la Réorganisation agraire et foncière (RAF).

#### 4.1.2.1  Propriété de la terre

Le domaine foncier national, constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou assimilés situés dans les limites du territoire national, est de plein droit propriété de l’État (Art. 3 et 4). Certaines terres du domaine foncier national peuvent être cédées à titre de propriété privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées aux articles 66 et 67. Ces terres cessent alors d’être propriété de l’État et le cessionnaire obtient un titre de propriété ou titre foncier.

L’État peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique (Art. 6). Aucune indemnité n’est due aux propriétaires de construction ou d’aménagements divers en raison de servitudes d’utilité publique, sauf si le plein exercice de ces servitudes nécessitait la destruction totale ou partielle des réalisations appartenant à des particuliers (Art 36).

#### 4.1.2.2	 Principes généraux de gestion du domaine foncier national

Le ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier national. Cependant, par délégation, les Préfets et les Maires assurent la gestion quotidienne des terres du domaine foncier national situées sur leur territoire. Le ministère chargé du cadastre procède à la mise en place dudit cadastre dans les zones urbaines et rurales (Art. 33). Les terres du domaine foncier national sont classées en deux catégories : les terres urbaines et les terres rurales (Art. 38).

Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes et localités. Les terres urbaines non encore aménagées ou terres suburbaines ne peuvent être occupées qu’à titre exceptionnel et sur autorisation de l’administration. Toute occupation sans titre est interdite et le déguerpissement ne donne lieu ni à recasement, ni à indemnisation (Art. 39). C’est la commission d’attribution des terres destinées à l’habitation qui est chargée de l’attribution des terres urbaines réservées par le plan d’aménagement à l’habitation (Art. 41 et 42).

Dans les villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent des commissions villageoises de gestion des terroirs (CVGT) organisées en sous-commission foncière (Art. 46). Selon l’Arrêté conjoint no 0010/2000 AGRI/MEE/MEF/MATS/MRA, les CVGT sont aussi chargées d’assurer la gestion des infrastructures communautaires, des forêts villageoises, des pâturages, de la faune et des ressources naturelles du terroir.

Les terres rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et localités ou, le cas échéant, du schéma d’aménagement et d’urbanisme. Les terres rurales sont destinées principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale.

#### 4.1.2.3	 Titres de jouissance des terres

L’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national donnent lieu à l’établissement de titres délivrés à titre onéreux ou exceptionnellement gratuit (Art 50). Les titres administratifs suivants peuvent être délivrés (Art. 51):

- un arrêté d’affectation délivré aux services publics;

- un arrêté de mise à disposition, titre de jouissance permanent pour l’occupation des terres à des fins non lucratives;

- un permis d’occuper, titre de jouissance précaire et révocable pour l’occupation des terres à des fins lucratives;

- un permis urbain d’habiter, titre de jouissance permanent pour l’occupation de terres urbaines destinées à l’habitation;

- un permis d’exploiter, titre de jouissance permanent révocable pour l’occupation des terres à des fins lucratives; et

- un bail, contrat qui confère un droit de jouissance.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation et l’exploitation de terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l’occupant et de sa famille n’est pas subordonnée à la possession d’un titre administratif, et ne donne pas lieu à paiement de taxes ou redevances (Art 52 et 53). Ainsi, les occupants de terres rurales attribuées selon de droit coutumier sont reconnus et sont sujet à être compensés pour les investissements effectués sur leur terre lors d’expropriation comme le stipule l’article 36 de la RAF.

#### 4.1.2.4  Conditions d’attribution, d’occupation et d’exploitation des terres

Les terres urbaines ou rurales sont attribuées aux personnes physiques, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial, et aux personnes morales. Tout bénéficiaire d’une terre est tenu à son exploitation effective conformément à sa destination (Art 62).

Les terres urbaines du domaine foncier national destinées à l’habitation sont attribuées de gré à gré après avis des services compétents (art. 63). L’attribution des terres autres que celles destinées à l’habitation est faite par l’administration, de gré à gré ou par adjudication, après instruction des dossiers de demande par les services compétents (Art. 64). Les zones rurales aménagées ou non sont occupées ou exploitées sous forme associative, familiale ou individuelle (Art. 65).

#### 4.1.2.5	  Réglementation des droits réels immobiliers

La RAF définit différents droits réels immobiliers qui sont (Art. 149 à 158) :

- la propriété qui est le droit de jouir et de disposer de ses biens de la manière la plus absolue;

- le droit de superficie qui consiste à posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui;

- l’usufruit qui résulte d’un contrat par lequel le propriétaire autorise l’usage et consent les fruits d’un bien immobilier à son contractant;

- l’emphytéose, bail à long terme qui passé avec l’État, confère au contractant un droit  de jouissance sur les terres avec un droit de propriété des installations et des ouvrages qu’il a réalisés;

- le droit d’usage qui confère le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille; et

- le droit d’habitation, convention qui permet d’occuper des locaux pour y demeurer avec sa famille.

Tout titulaire de droit immobilier peut être obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige, après une juste et préalable indemnisation sauf en cas d’urgence ou de force majeure (Art. 226). Le droit d’expropriation au profit de l’État ou des autres collectivités publiques résulte de l’acte ou de la décision de réalisation des opérations projetées telles que la construction de route ou de chemin de fer, les travaux et les aménagements urbains, agricoles, pastoraux, fonciers ou miniers, les travaux militaires, la conservation de la nature, la protection des sites ou des monuments historiques, les aménagements de forces hydrauliques et de distribution d’énergie, l’installation de services publics, la création ou l’entretien de biens ou d’ouvrages d’usage public, les travaux d’assainissement et plus généralement toute entreprise destinée à satisfaire l’intérêt général (Art. 227).

L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en tenant compte dans chaque cas (Art. 232) :

- de l’état de la valeur actuelle des biens;

- de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie desdits biens non expropriés, de l’exécution de l’ouvrage projeté.

#### 4.1.2.6	  Gestion de l’eau

Au niveau de la gestion de l’eau, l’article 71 de la RAF établit que constituent des eaux domaniales ou eaux publiques, toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et aménagements hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but d’intérêt général. La délimitation des cours d’eau et étendues d’eau est déclarée d’utilité publique de sorte que les dommages ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque l’occupant lésé est détenteur d’un titre de propriété ou de jouissance (Art. 74).

Concernant les prélèvements d’eau, la RAF stipule que tout prélèvement d’eaux domaniales à usage non domestique est soumis à déclaration et, dans les zones fixées par le ministère chargé de l’hydraulique, à autorisation. Ces prélèvements donnent lieu au paiement de droits et taxes (Art. 79). Des concessions de service public fondées sur l’utilisation de l’eau peuvent être accordées, si la demande présente un caractère d’intérêt général et qu’une redevance est payée, même symbolique (Art. 81 et 82).

#### 4.1.2.7  Gestion des forêts

La RAF qualifie de forêts les terrains occupés par des formations d’arbres et d’arbustes ainsi que  les terrains déboisés et les terrains nus destinés à être reboisés pour la production forestière ou à des fins de protection (Art 84).

Le statut juridique des forêts est double en ce sens que les forêts peuvent être publiques (celles appartenant aux personnes morales de droit public) ou privées (les périmètres sylvicoles aménagés, faisant l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom d’une personne physique ou morale de droit privé) (Art. 282 du Décret).

Dans les forêts protégées, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage, la circulation, et la cueillette des produits et sous-produits forestiers à l’exclusion de la chasse. Dans les forêts classées, les droits d’usage portent sur le ramassage du bois mort gisant, la récolte de fruits et des plantes alimentaires et médicinales, et la pêche (Art. 282 du Décret). Les défrichements dans les forêts classées sont interdits (Art. 289 du Décret).

#### 4.1.2.8	  Gestion de la faune

Pour sa part, la faune comprend l’ensemble des espèces animales sauvages considéré à l’article 89 de la RAF comme un patrimoine de la Nation géré par l’État au profit des populations. Toute implantation d’ouvrages ou de constructions à l’intérieur ou à proximité d’une aire faunique est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé de la faune (art. 323 du Décret).

### 4.1.3	Code forestier

La Loi no 006/97/ADP du 31 janvier 1997 sur le Code forestier est l’un des supports juridiques qui encadre la conduite des ÉIE au Burkina Faso. Les dispositions relatives aux ÉIE incluent l’article 50 mentionnant que toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable sur la base d’une ÉIE.

Selon l’article 51, le Ministre chargé des Forêts peut, par arrêté, déterminer des zones soustraites à tout défrichement en considération de leur importance particulière pour le maintien de l’équilibre écologique quel que soit le régime des forêts en cause.

Le Code forestier contient plusieurs dispositions relatives à la conservation de la biodiversité (espèces et écosystèmes). Ainsi, pour la flore, l’article 46 indique que « certaines espèces forestières, en raison de leur intérêt ethno-botanique spécifique ou des risques de disparition qui les menacent, bénéficient de mesures de protection particulières. Leur liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé des Forêts. »

Par ailleurs, la loi classe les espèces fauniques en deux catégories :

- Les espèces de catégorie A, dites intégralement protégées et faisant ainsi l’objet d’une prohibition totale de prélèvement.

- Les espèces partiellement protégées, incluant les espèces inscrites sur la liste B (à adopter par décret), soumises à un régime de prélèvement étroitement contrôlé, et les espèces non inscrites sur la liste B, qui bénéficient « des mesures générales de sauvegarde de la faune prévues par la présente loi et par les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso ».

Il est à noter que les arrêtés fixant les listes des espèces fauniques et forestières datent de 1983 et sont présentement en relecture.

Pour les écosystèmes, le Code forestier prévoit plusieurs types de protection définis comme suit :

- Toutes les forêts sont protégées contre toutes formes de dégradation et de destruction, qu’elles soient naturelles ou provoquées (Art. 43).

- Dans les forêts classées, les droits d’usage traditionnels (ramassage du bois mort, cueillette des fruits, récolte des plantes médicinales) sont reconnus au profit des populations riveraines (Art. 56).

- Les réserves de la biosphère et les sanctuaires font l’objet de conditions particulières de protection et d’aménagement déterminées par la loi créant la réserve ou le sanctuaire (Art. 84).

- Dans les parcs nationaux, tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu, tel que le pâturage, les défrichements et le dépôt de déchets, est interdit (Art. 88).

- Dans les réserves partielles de la faune, établies pour la protection de certaines espèces, les activités de chasse sont autorisées alors qu’elles sont interdites dans les réserves totales de la faune, établies pour la protection de toutes les espèces fauniques (Art. 92).

- Enfin, les activités autorisées dans les refuges locaux et les zones villageoises d’intérêt cynégétique sont respectivement déterminées par les collectivités territoriales décentralisées et les communautés de base.

### 4.1.4	Loi d’orientation sur la gestion de l’eau

La Loi No 002-2001/AN du 8 février 2001 portant Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau définit les nouvelles orientations de la politique nationale en matière de l’eau pour la gestion intégrée et durable des ressources en eau. Ces orientations sont les suivantes :

- La préservation quantitative et qualitative des eaux;

- La préservation de la diversité biologique;

- La réduction des pollutions et des effets néfastes de la désertification.

Cette loi prévoit entre autres la mise en place du Conseil National de l’Eau, instance consultative chargée de la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique nationale en matière d’eau.

En outre, cette loi précise que la réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation donne lieu à la réalisation d’une ÉIE permettant de déterminer leurs incidences sur l’eau et les écosystèmes aquatiques.

### 4.1.5	Code minier

Le Code minier (Loi n°023/97/II/AN du 4 décembre 1997) réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation de gîtes des substances minérales ainsi que leur traitement, leur transport et leur transformation.

A l’instar des autres ressources évoquées ci-dessus, les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont « propriété de l’État » (Art. 4) qui en concède la mise en valeur à des personnes morales de droit privé.

La loi fait obligation à tous les intervenants dans les mines et carrières à se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de préservation de l’environnement. Ainsi, le Chapitre V du Code minier est consacré à la préservation de l’environnement. Il stipule notamment (Art. 69) que les activités régies par le Code minier « doivent être conduites de manière à assurer la préservation et la gestion de l’environnement et la réhabilitation des sites exploités. » L’article 70 déclare que « tout (…) bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation des carrières doit (…) préparer (…) une étude d’impact environnemental accompagnée d’un programme de préservation et de gestion de l’environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites à exploiter ».

### 4.1.6	Code des personnes et de la famille

Une nouvelle législation consacrée par le Code des personnes et de la famille régit les relations familiales depuis le 4 août 1990. En fait, ce code a remplacé le code « Napoléon» de 1806.

D’une façon générale, le Code des personnes et de la familles régit les droits au sein de la famille et prévoit un ensemble de dispositions allant de l’identification de l’enfant et son inscription sur le registre d’État Civil aux conditions de formation du mariage et de gestion de la vie conjugale et familiale.

Les principes fondamentaux à la base des dispositions du code concernant notamment le mariage et la famille sont la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme de se prendre comme époux de même que l’égalité des droits et devoirs entre l’homme et la femme au sein du couple et entre les enfants « sans exception aucune et sans distinction, ni discrimination fondées sur l’origine de la filiation » (Articles 234, 235 et 236).

### 4.1.7	Lettre d’intention de Politique de développement humain durable

Pour faire face aux défis sociaux du pays, le Gouvernement du Burkina Faso a choisi une nouvelle orientation de sa politique de développement centrée sur le concept de sécurité humaine permettant à chaque Burkinabé d'accéder à :

- la sécurité économique liée à l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à un emploi rémunérateur;

- la sécurité sanitaire liée à l'accès à moindre coût à des soins médicaux aussi bien préventifs que curatifs;

- la sécurité alimentaire liée à l'accès à une alimentation de base y compris l'eau potable;

- la sécurité environnementale liée à la préservation d'un environnement sain; et

- la sécurité individuelle et politique liée à la mise en valeur des principes vertueux de bonne gestion de la cité que sont la primauté du droit, la responsabilité et la participation, l'efficacité et la transparence.

Cette nouvelle orientation est énoncée dans la Lettre d’intention de Politique de  développement humain durable (1995-2005). Le renouveau de politique économique et sociale est guidé par les principes fondamentaux suivants :

- le renforcement des actions visant à réduire la pauvreté et le déficit social par la recherche du maximum d’impact des dépenses publiques sur les indicateurs sociaux;

- l’implication des populations et de la société civile dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes de développement;

- la transparence des procédures budgétaires et de la gestion des ressources publiques;

- la promotion de l’équité et l’égalité des chances entre les différentes couches sociales et les sexes sans restriction de libertés publiques et civiques.

### 4.1.8	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté

Le Gouvernement Burkinabé a adopté, en mai 2000, le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) dont le cadre conceptuel est la Lettre d’intention de Politique de développement humain durable. Le CSLP énonce les objectifs prioritaires pour la décennie à venir et se veut être le principal cadre de référence et d’harmonisation de toutes les interventions en matière de lutte contre la pauvreté. Les principaux axes de la stratégie globale pour la réduction de la pauvreté sont :

- accélérer la croissance et la fonder sur l’équité ;

- garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base ;

- élargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres ;

- promouvoir une bonne gouvernance.

Les axes prioritaires identifiés par le gouvernement dans le CSLP constituent dorénavant les domaines de concentration des bailleurs de fonds.

### 4.1.9	Politique nationale de population

La Politique nationale de population (PNP), adoptée en 1991 et révisée en 2002, a pour but principal de contribuer à la lutte contre la pauvreté par la recherche d’un équilibre entre population et ressources, et en passant par la promotion de la femme. La PNP se propose d’ici 2015 de :

- contribuer à l’amélioration de la santé de la population en particulier de la reproduction;

- améliorer les connaissances en population, genre et développement;

- favoriser une répartition spatiale mieux équilibrée de la population dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire prenant en compte le phénomène migratoire;

- promouvoir la prise en compte des questions de population, genre et développement durable dans les projets et programmes de développement aux niveaux national, régional et local;

- valoriser les ressources humaines; et

- assurer une coordination efficace et un meilleur suivi-évaluation de la mise en œuvre de la PNP et des Programmes d’Action en matière de Population (PAP) aux niveaux central et décentralisé.

### 4.1.10	Politique et stratégies de lutte contre le SIDA

Au regard de la forte prévalence du VIH/SIDA et des conséquences socio-économique de la pandémie du SIDA, le Gouvernement a élaboré un cadre stratégique de lutte contre le SIDA autour des quatre axes suivants :

- le renforcement des mesures de prévention de la transmissions du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST);

- le renforcement de la surveillance de l’épidémie au VIH;

- l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale des personnes infectées et affectées; et

- l’élargissement de la promotion du partenariat national et international et de la coordination multisectorielle.

Pour chaque axe stratégique, des objectifs généraux ont été définis. Ces derniers ne comportent pas de cibles précises à atteindre.

## 4.2	Conventions internationales et régionales

Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de conventions internationales en matière de protection de l'environnement et dans le domaine social.  Les principales sont les suivantes :

- La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968;

- La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale du 2 février 1971;

- la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacée d’extinction (CITES);

- La Convention du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972;

- Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987);

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangeureux et de leur élimination (1989);

- La Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992;

- La Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1992;

- La Convention de Paris du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification;

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2002);

- La Charte des Nations Unies;

- Les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail;

- La Convention des Nations Unies pour la répression et la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (août 1962);

- La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (décembre 1964);

- La Convention sur la nationalité de la femme mariée;

- La Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (octobre 1987);

- La Convention relative aux droits de l’enfant (août 1990).

- La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants (septembre 1998); et

- La Convention sur les droits politiques des femmes (octobre 1998);

Le Burkina Faso a aussi ratifié différentes ententes avec ses pays voisins dont les principales incluent :

- La Convention de Bamako sur le transport des déchets dangereux (1989);

- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

- Le Projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes;

- La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;

- La Déclaration de Ouagadougou sur l’éducation des filles;

- La Déclaration de Dakar sur la population, la famille et le développement durable;

- La Résolution sur la préparation de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes;

- La Résolution sur la population et le développement.

## 4.3	Pratiques internationales

Puisque les textes d’application en matière d’évaluation environnementale ne sont que tout récents, les études d’impact sur l’environnement (ÉIE) réalisées jusqu’ici au Burkina Faso ont été largement inspirées des pratiques des bailleurs de fonds internationaux qui conditionnent l’approbation des projets à la réalisation préalable d’une ÉIE.  On peut citer dans ce sens les projets de construction de routes (désenclavement dans le sud-ouest du Burkina Faso), de barrages (barrage de Ziga), de centrales thermiques (projet de construction de la centrale Ouaga III) et le projet minier de Taparko. Les fondements de telles études découlent notamment des recommandations et lignes directrices de la Banque Mondiale contenues dans la politique de sauvegarde OP/BP 4.01 – Évaluation environnementale (1999).  Ces directives listent les facteurs sensibles à prendre en compte :

- la biodiversité;

- le patrimoine culturel;

- le développement induit et autres facteurs socio-culturels;

- le respect des traités internationaux sur l’environnement et les ressources naturelles;

- le déplacement des populations;

- la santé et la sécurité au travail;

- les peuples autochtones;

- les forêts tropicales;

- l’eau;

- les zones humides.

Le Burkina Faso ne possède pas à l’heure actuelle de directives spécifiques pour la réalisation d’une étude d’évaluation de nature sectorielle ou stratégique. Ainsi, les directives de la Banque Mondiale en matière d’évaluation environnementale sectorielle ont été suivies dans le cadre de cette étude, tout en intégrant les particularités locales telles que définies dans les textes législatifs burkinabé. De plus, les priorités de la Banque Mondiale au niveau social ont fait l’objet d’une attention particulière. Les questions liées à la pauvreté, au genre, à la santé, aux peuples autochtones et aux déplacements de populations ont été étudiées plus spécifiquement, entre autres en se référant à la Politique opérationnelle de la Banque Mondiale en matière de déplacement involontaire (O.P. 4.12).

## 4.4	Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel en matière environnementale et sociale au Burkina Faso comprend les institutions gouvernementales, les collectivités locales et leurs représentants, les populations et leurs organisations, les ONG, le secteur privé, les agences de coopération internationale et multilatérale, ainsi que les institutions régionales et sous-régionales (par exemple, le Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel). Les institutions gouvernementales les plus impliquées sont les suivantes:

Le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie. La nouvelle organisation de ce ministère comprend les directions générales des Eaux et Forêts, de l’Environnement (DGE) et de l’Amélioration du Cadre de Vie. Au sein de la DGE, la Direction des Évaluations Environnementales est responsable de la gestion des études d’impact sur l’environnement.

Plusieurs organisations étatiques sont rattachées au ministère afin de mettre en œuvre ses politiques. Par exemple, le Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable est chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies sectorielles, conventions internationales et textes législatifs en matière d’environnement.

Le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat. Le MITH est chargé de la planification et de la gestion administrative et technique des infrastructures terrestres, maritimes et aériennes de transport, incluant les ouvrages d’art et les bâtiments, la réglementation en matière de sécurité routière, l’aménagement et la gestion des centres urbains et ruraux, l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) ainsi que les activités aéronautiques et météorologiques.

Il joue un rôle important dans la préservation de l’environnement à travers ses services techniques que sont notamment la Direction de la Météorologie et le Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles. Il contribue aussi à la lutte contre la pauvreté en favorisant le désenclavement des populations rurales.

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques est chargé de l’application des politiques agricole et des ressources nationales en eau. Ainsi, ses responsabilités englobent la vulgarisation des matériels et des technologies agricoles et piscicoles appropriées dans le cadre du développement du monde rural. En outre, il est chargé de la conservation et de la restauration des sols.

Le Ministère des Ressources Animales est chargé d’organiser et de promouvoir la production pastorale afin de développer les potentialités du pays, par la réorganisation de l’élevage traditionnel et l’aménagement de zones pastorales.

Le Ministère des Mines, des Carrières et de l’Énergie est notamment chargé de la coordination, du contrôle et du suivi de la recherche géologique et minière ainsi que de l’utilisation des ressources minières. De plus, il est responsable de l’élaboration et de l’application de la législation en matière de recherche, production, approvisionnement, transport et distribution des produits énergétiques.

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation est chargé d’organiser et de contrôler les collectivités, d’exercer les pouvoirs de tutelle de l’État à l’égard des collectivités et de diriger et coordonner les opérations en cas de calamités naturelles en collaboration avec le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Il apporte également un appui aux collectivités locales en matière d’application de la législation relative à la réorganisation agraire et foncière et de réalisation des activités concourrant à la définition du domaine foncier communal.

Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale a pour mission de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des actions de politiques sociales. À ce titre, il est responsable de la réalisation des objectifs de la Lettre d’intention de Politique de développement humain durable et du Cadre stratégique de réduction de la pauvreté.  Il a trois principaux axes d’intervention : les actions de sensibilisation et de mobilisation sociale, l’assistance aux groupes démunis, et les actions d’encadrement, de formation et de réinsertion.

Le Ministère de la Santé est responsable de définir les conditions d’hygiène permettant aux populations d’être en santé physiquement et moralement. Il est chargé d’assurer l’hygiène publique, la prévention et la lutte contre les grandes endémies et l’organisation de la médecine traditionnelle. Il gère la Politique sanitaire nationale qui vise trois principaux objectifs pour améliorer l’état de santé des populations : réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations, renforcer la lutte contre le SIDA, et améliorer le contrôle des facteurs à risque.

Le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation est chargé de l’orientation de la politique nationale de l’éducation et de la formation aux niveaux préscolaire et primaire, dans les secteurs formel et non formel. Le Plan décennal de développement de l’éducation de base (2001-2010) est le document de référence qui guide les actions du Ministère dans le domaine de l’éducation de base. Ce Plan comporte des objectifs précis, dont un taux de scolarisation de 70% et un taux d’alphabétisation de 40% en 2010. Le Ministère est chargé de la mise en œuvre des activités d’éducation relatives à l’environnement.

Ministère de la Promotion de la Femme veille à la mise en œuvre et au suivi de la politique de promotion socio-économique de la femme. Dans ce cadre, il coordonne les actions favorisant l’élimination des inégalités entre les genres auprès des partenaires et des structures concernées et il assure le suivi-évaluation des interventions des organismes non-gouvernementaux et des associations féminines.

Le Ministère de l’Économie et du Développement est chargé de la recherche du système le mieux adapté pour traduire les orientations du Gouvernement en plans et programmes de développement. Il s’occupe aussi de la préparation des programmes d’investissement public (PIP), de la gestion de la banque intégrée de projets, ainsi que de l’aménagement du territoire et du développement rural à travers la Direction de l’Aménagement du Territoire.

Le Ministère des Finances et du Budget est responsable de la mobilisation des ressources intérieures et extérieures destinées au financement du développement. Il a aussi comme mandat la mise en œuvre de la politique domaniale et foncière à travers la conservation de la propriété foncière rurale, la gestion du patrimoine immobilier de l’État et l’élaboration de la réglementation en matière domaniale et foncière.

Le Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat est chargé de la planification et de la coordination des politiques industrielle, commerciale et artisanale. À travers sa Direction Générale du Développement Industriel, ce ministère veille à l’application des politiques environnementales en matière industrielle ce qui implique qu’il s’occupe des questions de pollution et de déchets industriels.

Le Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme est responsable de la mise en œuvre et du suivi des politiques en matière de culture, des arts et du tourisme. À ce titre, il est chargé de la promotion, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel national; de la promotion des arts du spectacle; et de la valorisation des ressources touristiques nationales. En collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, ce ministère assume la promotion et la commercialisation des produits de la chasse.

# 5.0	DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL

Pour les besoins de l’étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, le milieu naturel du Burkina Faso est sommairement décrit dans ce chapitre, en mettant l’emphase sur les principales caractéristiques du milieu. Ainsi, puisque la présente étude revêt un caractère stratégique plutôt que spécifique, il convient de ne décrire ici que les grandes tendances des principales composantes biophysiques. Toutefois, les évaluations environnementales ultérieures de projets spécifiques devront décrire plus précisément les composantes biophysiques pertinentes dans la zone d’étude du projet concerné.

Cette description du milieu naturel comprend huit sections. La première présente le cadre écologique dans lequel s’inscrit le milieu biophysique. Les sections 5.2 à 5.5 traitent du milieu physique du Burkina Faso, soit le climat, la géologie, le relief et l’hydrographie, les ressources en eau ainsi que les ressources en sol.  Les trois sections suivantes concernent le milieu biologique, soit la végétation, la faune ainsi que les milieux humides et les aires protégées.

## 5.1 	Cadre écologique et occupation du sol

Selon le Programme National d’Aménagement des Forêts (PNAF, 1996), le Burkina Faso se subdivise en sept zones socio-écologiques. Ces zones ont été définies en fonction de leurs particularités biophysiques (climat, sols, végétation) et de l’état de dégradation du milieu naturel causée par la pression anthropique, qui conditionne les difficultés plus ou moins importantes d’approvisionnement en produits forestiers tel que le bois de chauffe. Le tableau 5.1 et la figure 5.1 présentent la répartition géographique des zones socio-écologiques du Burkina Faso.

La zone 1 (Sahel) couvre une superficie de 29 000 km2.  Subissant l’influence du climat sahélien, cette zone est dominée par la steppe herbeuse et arbustive (59% de la zone) et est recouverte en grande partie par la Réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel qui s’étend sur 19 000 km2.

La zone 2 (Centre-Nord et Nord-Est), d’une superficie de près de 42 000 km2, est caractérisée par un climat sahélien et soudano-sahélien dans le sud-est de la zone. La jachère et la culture (55%) constitue la principale forme d’occupation du sol, suivie de la savane arbustive (25%).

La zone 3 (Est) couvre une superficie totale de près de 39 000 km2. Caractérisée par un climat soudano-sahélien, cette zone est dominée par la savane arbustive et arborée (50%). On y retrouve une faune abondante et diversifiée.

La zone 4 (Centre), caractérisé par un climat soudano-sahélien, chevauche six régions administratives et neuf provinces sur une superficie de près de 28 000 km2. La jachère et la culture (48%) est la principale occupation du sol de cette zone, suivie de la savane arbustive (20%).

La zone 5 (Ouest) s’étend sur près de 35 000 km2.  Le climat est de type soudano-sahélien avec une végétation du domaine soudanien. La jachère et culture (36%) et la savane arbustive (34%) y sont les principales occupations du sol.

La zone 6 (Centre-Est et Centre-Sud) couvre une superficie de 35 000 km2 et est dominée par la jachère et culture (39%) ainsi que par la savane boisée et arborée (35%). Le climat dominant est de type soudano-sahélien.

La zone 7 (Sud-Ouest) est située dans le domaine phytogéographique soudanien, secteur sud-soudanien. C’est la plus vaste zone écologique du pays couvrant plus de 78 000 km2. Le climat est de type soudanien. La principale occupation du sol de cette zone est un mélange de formations mixtes composées de savanes boisées, arborées et de forêts claires (26%), suivi de la jachère et culture (25%).

## TABLEAU 5.1   Répartition géographique des zones socio-écologiques

| Zone écologique | Régions administratives | Provinces |
| --- | --- | --- |
| Zone 1 (Sahel) | Sahel | Oudalan, Séno, Soum, Yaga |
| Zone 2 (Centre-Nord et Nord-Est) | Est | Gnagna |
|  | Centre-Nord | Bam, Sanmatenga, Namentenga |
|  | Nord | Loroum, Yatenga, Zoundoma |
| Zone 3 (Est) | Est | Gourma, Komondjari, Kompienga, Tapoa |
| Zone 4 (Centre) | Nord | Passoré |
|  | Centre-Ouest | Boulkiemdé, Sanguié |
|  | Centre | Kadiogo |
|  | Plateau Central | Ganzourgou, Kourwéogo, Oubritenga |
|  | Centre-Sud | Bazèga |
|  | Centre-Est | Kouritenga |
| Zone 5 (Ouest) | Boucle du Mouhoun | Balé, Banwa, Kossi, Mouhoun, Sourou, Nayala |
| Zone 6 (Centre-Est et Centre-Sud) | Centre-Ouest | Sissili, Ziro |
|  | Centre-Sud | Nahouri, Zounwéogo |
|  | Centre-Est | Koulpélogo, Boulgou |
| Zone 7 (Sud-Ouest) | Sud-Ouest | Bougouriba, Ioba, Noumbiel, Poni |
|  | Des Cascades | Comoé, Léraba |
|  | Des Hauts Bassins | Kénédougou, Houet, Tuy |

Source : Tecsult International Limitée

FIGURE 5.1   Localisation des zones socio-écologiques homogènes

## 5.2 	Climat

Étant situé entre les latitudes 90 N et 150 N et compte tenu de sa continentalité, le Burkina Faso est un pays intertropical principalement caractérisé par un climat soudano-sahélien. La division de l’année en saisons est conditionnée par le déplacement du front intertropical (FIT) au passage duquel sont liées les pluies. Ce découpage en saisons se caractérise par l’alternance d’une longue saison sèche (variant de cinq à huit mois selon les zones climatiques) et d’une saison de pluies courte à très courte, d’avril à octobre au sud du pays et de juin à septembre au nord. Les saisons sèche et humide sont généralement précédées d’un régime transitoire à alternance de régime sec et humide dépendamment de la région.

La description du climat comprend deux parties, soit la caractérisation des zones climatiques et la description des principaux paramètres climatiques que sont la pluviométrie, l’évaporation, la température, l’humidité relative et le vent.

### 5.2.1 	Zones climatiques

Le Burkina Faso est caractérisé par trois zones climatiques délimitées par les isohyètes 600 mm au nord et 900 mm au sud, soit les zones sahélienne, soudano-sahélienne et soudanienne. Le tableau 5.2 présente la situation des zones socio-écologiques à l’intérieur des zones climatiques.

## TABLEAU 5.2	Situation des zones socio-écologiques

dans les zones climatiques

| Zones climatiques | Zones socio-écologiques |
| --- | --- |
| Sahélienne | Zones 1 et 2 (en partie) |
| Soudano-sahélienne | Zones 2 (partie), 3, 4, 5 et 6 (partie) |
| Soudanienne | Zones 6 (partie) et 7 |

Source: Tecsult International Limitée

Selon le rapport sur l’État de l’environnement du Burkina Faso, les principales caractéristiques des zones climatiques sont les suivantes:

FIGURE 5.2	Carte climat

- la zone sahélienne (au nord) représente 25% de la superficie du pays et est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 600 mm, une courte saison de pluies d’environ quatre mois, une grande variabilité inter-annuelle des pluies et des températures diurnes et annuelles, ainsi que par de très fortes évapotranspirations potentielles pendant les périodes chaudes (mars à juin);

- la zone soudano-sahélienne (au centre) couvre la moitié du territoire (50%) et se distingue par une pluviométrie moyenne annuelle de 600 à 900 mm, une saison des pluies d’environ cinq mois, une amplitude des températures diurnes et annuelles moins importante qu’en zone sahélienne, avec des évapotranspirations potentielles modérées;

- la zone soudanienne occupe tout le sud du pays (25%) et est marquée par une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 900 mm, une saison des pluies de près de six mois, des amplitudes diurnes et annuelles de températures modérées et de faibles évapotranspirations potentielles.

### 5.2.2 	Paramètres climatiques

Pour l’étude des paramètres climatiques, les données exploitées sont celles des stations météorologiques de Dori, Ouagadougou et Bobo Dioulasso représentant respectivement les zones climatiques sahélienne, soudano-sahélienne et soudanienne. Les données présentées constituent les moyennes mensuelles de 1969 à 1999 (30 ans) à l’exception de celles de l’évaporation pour laquelle les données couvrent la période de 1992 à 1998.

#### 5.2.2.1	Pluviométrie

La zone écologique du Sud-Ouest (7) et une partie de la zone Centre-Est et Centre-Sud (6), en particulier la province du Nahouri, étant situées dans la zone climatique soudanienne, sont les régions du pays les plus arrosées avec des hauteurs moyennes de pluie dépassant parfois 1 000 mm. Les pluies s’y installent dès le mois de mai pour prendre fin en octobre, soit une durée moyenne de six mois.

La partie centrale du pays, qui comprend les zones écologiques de l’Est (3), du Centre (4), et de l’Ouest (5), ainsi que la partie méridionale de la zone Centre-Nord et Nord-Est (2) et la partie septentrionale de la zone Centre-Est et Centre-Sud (6), connaît une pluviométrie variant entre 600 et 900 mm, voire un peu plus de 1 000 mm. Cette partie où est située Ouagadougou appartient au climat de la zone soudano-sahélienne avec une saison des pluies de quatre à cinq mois.

Enfin, la partie nord du pays, comportant la zone écologique du Sahel (1) et la partie septentrionale de la zone du Centre-Nord et Nord-Est (2), est la moins arrosée du pays avec des hauteurs de pluie variant entre 300 et 600 mm pendant  environ quatre mois.

Le tableau 5.3 présente la pluviométrie moyenne enregistrée à Bobo (zone soudanienne), Ouaga (zone soudano-sahélienne) et Dori (zone sahélienne) entre 1969 et 1999.

TABLEAU 5.3	Moyenne pluviométrique sur 30 ans (mm)

| Station | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobo | 0,8 | 3,5 | 19,4 | 46,3 | 106,2 | 128,2 | 203,8 | 276,6 | 171,9 | 55,6 | 8,2 | 1,6 | 1 022 |
| Ouaga | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 20,6 | 58,7 | 99,7 | 163,5 | 191,2 | 113,4 | 22,0 | 1,2 | 0,0 | 678 |
| Dori | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 4,0 | 15,2 | 45,3 | 93,7 | 137,0 | 56,3 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 362 |

Source :  Direction de la Météorologie, DGACM, MITH

#### 5.2.2.2	Évaporation

Bien que les moyennes annuelles totales d’évaporation présentent assez peu de variations entre les différentes stations météorologiques, la partie sud du pays, représentée par la station de Bobo, est moins soumise à un rayonnement intensif de même qu’à l’influence négative des vents desséchant qui ont tous deux un impact sur l’évaporation. Le tableau 5.4 en donne les détails.

TABLEAU 5.4  	Moyenne de l’évaporation de 1992 à 1998 (mm)

| Station | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobo | 188,5 | 178 | 194 | 171 | 146 | 108 | 93,5 | 95,8 | 116,5 | 156 | 166 | 182 | 1 796 |
| Ouaga | 182 | 180 | 195 | 172 | 163 | 121 | 105,5 | 106 | 126 | 166 | 166,5 | 181,5 | 1 865 |
| Dori | 160 | 167 | 192 | 171 | 164,5 | 144,5 | 128,5 | 112 | 142 | 169 | 153,5 | 153,5 | 1 858 |

Source : Direction de la Météorologie, DGACM, MITH

### 5.2.2.3	 Température

Au niveau des trois stations météorologiques représentatives des zones climatiques, les températures les plus basses surviennent en décembre, janvier et février, tandis que les plus élevées vont de mars à mai.  Par ailleurs, les amplitudes thermiques sont les plus marquées au niveau de la station de Dori (zone écologique du Sahel). Le tableau 5.5 en donne les détails.

TABLEAU 5.5 Températures moyennes minimales et maximales sur 30 ans (°C)

| Station | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobo min. | 18,6 | 21,5 | 24,0 | 24,7 | 23,7 | 22,0 | 21,3 | 21,0 | 21,0 | 21,6 | 20,5 | 18,8 | 21,5 |
| Bobo max. | 32,5 | 35,1 | 36,4 | 36,3 | 34,4 | 31,6 | 29,6 | 29,2 | 30,4 | 33,0 | 34,0 | 32,6 | 32,9 |
| Ouaga min. | 16,2 | 19,1 | 23,5 | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 22,7 | 22,1 | 22,3 | 22,9 | 19,5 | 16,8 | 21,8 |
| Ouaga max. | 32,9 | 36,0 | 38,4 | 39,1 | 37,6 | 34,5 | 32,1 | 31,1 | 32,5 | 35,5 | 35,8 | 33,5 | 34,9 |
| Dori min. | 14,3 | 17,0 | 21,5 | 25,3 | 27,8 | 26,6 | 24,7 | 23,8 | 24,2 | 23,6 | 18,0 | 15,0 | 21,8 |
| Dori max. | 32,4 | 36,0 | 39,4 | 41,9 | 41,6 | 39,1 | 36,0 | 34,5 | 36,5 | 39,2 | 37,0 | 33,4 | 37,3 |

Source : Direction de la Météorologie, DGACM, MITH

### 5.2.2.4	  Humidité relative moyenne

Du nord au sud du pays, la valeur moyenne annuelle de l’humidité relative varie de 42% à Dori à 50% à Bobo (Tecsult, 2001); l’humidité augmente donc progressivement du nord vers le sud.  Pour l’ensemble des stations, le tableau 5.6 démontre que les valeurs de l’humidité relative sont les plus élevées en août qui est également le mois le plus pluvieux.

TABLEAU 5.6   Humidité relative moyenne de 1969 à 1999 (%)

| Station | Jan | Fév | Mar | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobo min. | 12 | 12 | 18 | 29 | 41 | 53 | 61 | 64 | 59 | 43 | 24 | 15 | 36 |
| Bobo max. | 34 | 34 | 51 | 72 | 84 | 92 | 96 | 97 | 97 | 90 | 66 | 43 | 72 |
| Ouaga min. | 12 | 10 | 13 | 20 | 32 | 44 | 53 | 58 | 53 | 34 | 17 | 14 | 30 |
| Ouaga max. | 44 | 40 | 43 | 57 | 74 | 85 | 92 | 95 | 93 | 83 | 63 | 50 | 68 |
| Dori min. | 15 | 13 | 13 | 15 | 23 | 32 | 42 | 49 | 41 | 24 | 16 | 17 | 25 |
| Dori max. | 46 | 41 | 38 | 42 | 59 | 72 | 83 | 89 | 86 | 71 | 55 | 50 | 60 |

Source : Direction de la Météorologie, DGACM, MITH

### 5.2.2.5   Vents

Pour chacune des trois zones climatiques, les directions et les caractéristiques des vents dominants sont les suivantes:

- Dans la zone soudanienne, les directions dominantes des vents sont les secteurs sud-ouest, sud et sud-est ; il s’agit essentiellement de vents de mousson chauds et humides généralement peu chargés de poussières.

- Dans la zone soudano-sahélienne, les caractéristiques sont celles d’une zone de transition avec la prédominance de deux secteurs de vent : les vents de nord-est à est ou harmattan chargés de poussières du désert (42%) et les vents de mousson des secteurs sud-ouest à ouest (45%).

- Dans la zone sahélienne, 31% des vents dominants proviennent des secteurs nord à nord-est (harmattan) contre 24% des secteurs sud à sud-ouest (mousson).

## 5.3 	Géologie, relief et hydrographie

### 5.3.1	Géologie

La description de la géologie du Burkina Faso est tirée du rapport État de l’environnement au Burkina Faso et de l’Atlas du Burkina Faso qui font une synthèse des connaissances géologiques acquises au cours des 40 dernières années.

Le Burkina Faso est situé sur le craton ouest africain. Le socle cristallin comprend 80 % des formations géologiques tandis que les roches sédimentaires plus récentes en représentent 20%. Tel que la figure 5.2 le montre, le pays s’étend sur trois grands ensembles géologiques de l’Ouest africain :

- le socle précambrien métamorphique qui occupe environ 75% du pays;

- les couvertures sédimentaires à l’ouest du pays (bassin de Taoudenni);

- les séries sédimentaires à l’est du pays (système voltaïen) .

Le socle précambrien, qui date de plus de 2 000 millions d’années, comprend deux types de formations :

- des roches granitiques, en majeure partie des granites archéens syntectoniques, traversés par de nombreux petits batholites de granites post-tectoniques constitués de syénites et de granites alcalins et calco-alcalins ;

- des roches plissées précambriennes, dites formations birrimiennes, vieilles de 2 300 à    1 500 millions d’années, qui se présentent en général sous forme de sillons de direction NNE/SSO. Le birrimien est constitué de roches très diverses telles que des schistes, quartzites et roches vertes d’origine volcanique ; ces roches, fréquemment cuirassées, sont à l’origine des reliefs accidentés du centre du pays ; elles donnent à l’altération des argiles de type morillonnitiques ; ces argiles gonflantes sont très riches en éléments minéraux et les sols qui en découlent sont très fertiles.

La couverture sédimentaire du Burkina repose sur le socle. Elle comprend trois types de formations géologiques : primaires et infracambriennes, tertiaires et quaternaires.

Les formations primaires et infracambriennes à l’ouest du pays constituent le plus vaste ensemble sédimentaire du Burkina (zones écologiques de l’Ouest et du Sud-Ouest). Elles comprennent essentiellement des grès et des schistes sur une épaisseur de plusieurs centaines de mètres. Les séries sédimentaires du système voltaïen au sud-est (zone écologique de l’Est) sont composées, au nord, de grès, qui forment notamment le plateau de Gobnangou, et au sud, de schistes et de grès vers la frontière béninoise.

Les formations tertiaires sont représentées par des formations argilo-sableuses qui recouvrent, au nord-ouest, la plaine du Gondo (zones écologiques du Centre-Nord et Nord-Est et de l’Ouest).

FIGURE 5.3

Géologie

Enfin, les formations quaternaires (récentes) sont principalement composées d’alignements dunaires d’orientation EO dans la zone du Sahel. Ces dunes de sable, larges de quelques kilomètres et longues de dizaines de kilomètres,  atteignent quelquefois 20 m de hauteur.

### 5.3.2	Relief

Compte tenu de son histoire géologique, le Burkina Faso est en général un pays plat. Son altitude moyenne est d’environ 400 m et près de la moitié du pays se situe entre 250 m et 350 m. Le territoire comprend deux grands domaines morphologiques, soit une pénéplaine, communément appelée le Plateau central, et un massif gréseux (figure 5.3).

Le Plateau central, qui s’étend sur environ 75% du pays, est constitué d’une succession de croupes molles et de vallons évasés. Les parties basses et planes correspondent aux granits et gneiss du socle érodé depuis le Précambrien. Seuls quelques reliefs résiduels, tels que des buttes isolées ou des collines aux pentes raides, interrompent la monotonie du paysage en s’élevant de quelques dizaines de mètres au-dessus du plateau. Les plus remarquables sont caractérisées par leur continuité correspondant à des crêtes constituées de roches dures schisto-gréseuses du Birrimien qui ont été épargnées par l’érosion. Les buttes cuirassées à surface tubulaire ou les inselbergs granitiques constituent aussi des reliefs modestes. Le plus important des inselbergs est celui d’Arbinda (dans le Sahel) avec des côtes supérieures à 400 m.

Le massif gréseux occupe le sud-ouest du pays qui constitue la région la plus élevée et accidentée. Il s’agit du plateau gréseux de Banfora, d’une altitude variant entre 450 et 500 m, et où culmine à près de 750 m le Tenakourou, le point le plus élevé du Burkina. La partie ouest de ce plateau a été fortement disséquée par le réseau hydrographique, lui conférant ainsi une série de reliefs pittoresques appelés « aiguilles de Sindou ». L’est de ce massif gréseux est délimité par la falaise de Banfora, qui domine le Plateau Central sur une hauteur de 150 m.

Les reliefs au sud-est (zone écologique de l’Est) forment le massif du Gobnangou de direction SO/NE et disséqué par les affluents de la Pendjari. Ce massif se termine par une muraille verticale d’une centaine de mètres au-dessus du Plateau Central.

FIGURE 5.4

Relief et hydrographie du Burkina Faso

La partie septentrionale du Burkina est le domaine des cordons dunaires d’origine éolienne correspondant à des ergs anciens d’orientation est-ouest. Les dunes vives (barkhane) s’observent aux environs du village d’Oursi, à l’extrême nord du pays.

### 5.3.3	Hydrographie

Bien que la pluviosité au Burkina soit assez faible, son réseau hydrographique est relativement important, particulièrement dans sa partie méridionale. Les cours d’eau sont tributaires de trois fleuves internationaux, soit le Niger, la Volta et la Comoé. Les bassins hydrographiques nationaux sont ceux de la Comoé, du Niger, du Nakambé et du Mouhoun. La figure 5.4 illustre la localisation des bassins hydrographiques nationaux.

Au niveau inférieur, les quatre bassins nationaux sont subdivisées en 17 sous-bassins. Le Mouhoun et la Comoé sont des cours d’eau permanents, alors que le Nakambé et les affluents du Niger sont temporaires. Ces derniers coulent généralement de mai à novembre. Le tableau 5.7 présente la répartition des bassins versants du Burkina Faso.

Le bassin versant national de la Comoé couvre une superficie de 17 590 km² à l’extrême sud-ouest du pays (zone écologique du Sud-Ouest) avec des affluents pérennes que sont la Léraba et la Comoé, auxquels s’ajoutent le Kodoun, le Baoué, et l’Iringou qui sont des cours d’eau temporaires.

Le bassin versant national du Niger s’étend sur plus de 83 000 km² et se subdivise en deux  parties distinctes:

- à l’ouest, le bassin du Banifing, d’une superficie de plus de 5 000 km², dont le principal cours d’eau, le Longo, conflue avec le N’gorolako constituant ainsi la frontière avec le Mali sur une centaine de kilomètres;

- au nord du pays, le bassin des affluents de la rive droite du fleuve Niger, d’une superficie de 78 000 km², occupe tout le tiers nord et est du pays (zones écologiques du Sahel, du Centre-Nord et Nord-Est, et de l’Est).

FIGURE 5.4

Bassins versants du Burkina Faso

TABLEAU 5.7    Bassins versants du Burkina Faso

| Bassin international | Bassin national | Sous-bassin national | Superficie (km²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Comoé | Comoé | Comoé-Léraba | 17 590 (6%) |
| Niger | Niger | Beli | 15 382 |
|  |  | Gorouol | 7 748 |
|  |  | Dargol | 1 709 |
|  |  | Faga | 24 519 |
|  |  | Sirba-Gouroubi | 11 946 |
|  |  | Bonsoaga | 7 231 |
|  |  | Dyamangou | 3 759 |
|  |  | Tapoa-Mekrou | 5 707 |
|  |  | Banifing | 5 441 |
|  | Sous-total Niger (national) |  | 83 442 (31%) |
| Volta | Nakambe | Pendjari-Kompienga | 21 595 |
|  |  | Nakambé | 41 407 |
|  |  | Nazinon | 11 370 |
|  |  | Sissili | 7 559 |
|  | Sous-total Nakambe |  | 81 931 (30%) |
|  | Mouhoun | Mouhoun supérieur | 20 978 |
|  |  | Mouhoun inférieur | 54 802 |
|  |  | Sourou | 15 256 |
|  | Sous-total Mouhoun |  | 91 036 (33%) |
| Total Burkina Faso |  |  | 274 000 (100%) |

Source : DGH (2002) in SP-CONAGESE (2002)

Le bassin versant du Nakambé couvre près de 82 000 km² et se réparti en quatre sous- bassins, soit le Nakambé lui-même, le Nazinon, la Sissili et la Pendjari. Les sous-bassins s’assèchent rapidement après les pluies à l’exception de la Pendjari. Deuxième grand affluent du fleuve Volta, le Nakambé prend sa source à l’est de Ouahigouya (zone écologique du Centre-Nord et Nord-Est), draine toute la partie centrale et le nord du Plateau Central avant de poursuivre son cours jusqu’au Ghana où il se jette dans le Mouhoun, qui devient la Volta plus au sud.

Le bassin versant du Mouhoun couvre 91 000 km², soit 33% du pays, dans les zones écologiques de l’Ouest et du Sud-Ouest. Le Mouhoun prend sa source dans le massif de Banfora à une altitude de 500 m, où les précipitations dépassent 1 000 mm par an. Ce bassin national compte trois sous-bassins, soit le Mouhoun supérieur, le Sourou et le Mouhoun inférieur. Les principaux tributaires sont d’une part, le Poni, la Bougouriba, le Grand-Balé, le Vranso, le Sourou et le Voun-Hou qui ne coulent que pendant la saison des pluies et, d’autre part, le Kou qui est permanent.

## 5.4	Ressources en eau

La description des ressources en eau du Burkina Faso est principalement tirée du rapport sur l’État de l’environnement au Burkina Faso.

L’essentiel des ressources en eau du Burkina Faso provient des pluies caractérisées par de fortes variations inter-annuelles. Les plus fortes pluies surviennent entre juin et septembre et engendrent des ruissellements importants pouvant s’infiltrer pour alimenter les nappes souterraines. Cependant, l’évapotranspiration élevée (environ 1 800 mm/an en moyenne) met en péril la pérennité des cours d’eau et la recharge des nappes.

### 5.4.1	Hydrologie

Sur l’ensemble des quatre bassins versants du Burkina Faso, on estime à 8,6 milliards de m3 le potentiel annuel moyen en eau de surface. À partir de ce potentiel, il s’écoule un volume total de 7,5 milliards de m3 d’eau vers les pays limitrophes. De ce total, environ 4,7 milliards de m3 peuvent être stockés sur le territoire, dont 1,7 milliard dans le barrage de Bagré (province du Boulgou, région du Centre-Est) et 2 milliards dans le barrage de la Kompienga (province de Kompienga, région de l’Est). Toutefois, ce n’est qu’après des années pluvieuses que les retenues d’eau peuvent se remplir complètement.

Les ressources en eau de surface sont décrites plus en détails ci-après pour chacun des bassins versants nationaux, soit ceux de la Comoé, du Niger, du Nakambé et du Mouhoun.

Le bassin de la Comoé dans le sud-ouest du pays représente les ressources en eau de surface exploitables les plus abondantes du pays. En effet, la pluviométrie relativement abondante de cette région permet l’augmentation des débits dès le mois de juin et des débits de crue en août et septembre pouvant atteindre 500 m3/s. De plus, on y trouve plusieurs composantes aquatiques sensibles tels que lac de Tringela, les cascades de Karfiguela, la mare aux Chauves Souris de Léra, ainsi que les plaines d’inondation de la Comoé, du Sindou et de la Léraba orientale à Douna. Un total de 27 barrages et 20 lacs ont été répertoriés dans ce bassin avec une capacité de stockage de 115 millions de m3 et un taux de remplissage moyen annuel de 71 %.

Le bassin versant du Niger englobe les cours d’eau temporaires de la rive droite du Niger qui drainent l’est et le nord du pays. Les retenues d’eau sur le bassin versant du Niger dont les caractéristiques sont connues ont une capacité de stockage d’environ 239 millions de m3, avec un faible taux de remplissage de 41%.

Le bassin versant du Nakambé est caractérisé par des lacs importants tels que le lac Bam dans la province du Bam et le lac Dem dans la province de Sanmatenga (zone écologique du Centre-Nord et Nord-Est), ainsi que par plus de 400 barrages dont les plus importants sont ceux de Bagré, de la Kompienga, de Ziga  et de Toécé (barrage de Kanazoé). La capacité de stockage des retenues existantes dans le bassin est estimée à plus de 4,23 milliards de m3 avec un taux de remplissage de 53%. Le débit nul survient dès début décembre à Bagré sur le Nakambé.

Enfin, les retenues du bassin du Mouhoun ont une capacité de stockage supérieure à 438 millions de m3 avec un taux moyen annuel de remplissage de 65%. Le site du futur réservoir du barrage de Samandéni sur le Mouhoun, au nord-ouest de Bobo-Dioulasso, se caractérise par une capacité normale de retenue de 550 millions de m3 et par une surface inondée de 110 km2 à la cote de retenue 313,5 NGB (Tecsult, 2001).

Le Sourou permet de stocker dans sa dépression 250 millions de m3 dérivés des crues d’hivernage du Mouhoun (mai à septembre) et de restituer le surplus dans le cours aval pendant la saison sèche (octobre à avril). De plus, on trouve dans le bassin du Mouhoun quelques mares et lacs tels que la Mare aux hippopotames et la Guinguette (source du Kou) dans la province du Houet, ainsi que la Mare aux crocodiles de Sabou dans le Boulkiemdé.

### 5.4.2	Hydrogéologie

Au Burkina Faso, les ressources disponibles en eau souterraine sont inégalement réparties. Les grands aquifères du domaine sédimentaire s’opposent aux nappes plus limitées des régions du domaine cristallin, qui occupe 82% du territoire national. On peut toutefois noter dans ce dernier la présence d’aquifères superficiels perchés dans les latérites et les alluvions, pouvant contenir des nappes localement intéressantes. Dans la plupart des cas cependant, ces nappes sont temporaires.

Les ressources en eau souterraine du Burkina Faso ont été estimées à 113,5 milliards de m3 dont seulement 9,5 milliards de m3 sont renouvelables et exploitables. Les grands aquifères sont localisés dans les zones sédimentaires de l’ouest et du sud-ouest du pays et la recharge des nappes est dépendante des pluviosités annuelles.

## 5.5	Ressources en sol

Le Burkina Faso est caractérisé par plusieurs types de sols qui découlent de la diversité de la couverture géologique. Ainsi, les principales catégories de sols répertoriées selon la classification de la Commission de la Pédologie et de Cartographie des Sols (CPCS) sont brièvement décrites ci-après et illustrées sur la figure 5.5.

Les sols minéraux bruts (3% de l’ensemble des sols au Burkina Faso) sont des lithosols sur roches diverses et cuirasses. Ce sont des sols peu épais, souvent rocailleux ou caillouteux, sur roche-mère et sont peu évolués. Leur valeur agronomique est très faible.

Les sols peu évolués d’érosion sur matière gravillonnaire (26% des sols) sont généralement issus du démantèlement des cuirasses ferrugineuses. Ils couvrent de grandes superficies sur le Plateau Central, au nord et à l’est (notamment dans la province de Gourma), sous forme de plateaux ou de petites buttes. Leur aptitude à la culture est faible, mais sont quand même cultivés dans les zones densément peuplées.

Les vertisols sur alluvions ou matériaux argileux (6% des sols) sont caractérisés par de fortes teneurs en argile gonflante. Ce sont des sols profonds, lourds et riches en minéraux. Leur aptitude à l’agriculture pluviale est donc bonne.

Les sols bruns eutrophes tropicaux sur matériau argileux (6% des sols) se développent sur des roches cristallines basiques ou neutres. Ils se caractérisent par un humus à forte activité biologique et une richesse minérale. Ils constituent ainsi les sols les plus fertiles du pays.

Les sols ferrugineux tropicaux (38% des sols) constituent la classe de sols la plus répandue au Burkina. Compte tenu de l’âge des matériaux sablo-argileux qui les composent, ces sols sont pauvres en éléments nutritifs, mais leur capacité de rétention en eau est bonne. Ces sols sont notamment cultivés pour les cultures peu exigeantes telles que le mil, le sorgho et l’arachide.

Les sols ferrallitiques (2 % des sols) sont caractérisés par une altération poussée des minéraux primaires et se développent sur des grès (au Sud-Ouest et à l’Ouest). Ces sols, qui se développement sur des matériaux sablo-argileux, sont très profonds (8 m) et leur fertilité est assez bonne. Ils ont ainsi un potentiel agricole assez élevé.

Les sols hydromorphes minéraux (13% des sols) apparaissent sous forme de bandes le long des grands axes de drainage, en particulier le Mouhoun. Ils se caractérisent par un excès d’eau temporaire et sont traditionnellement cultivés en sorgho et en riz.

Les sols halomorphes à structure dégradée (5% des sols) sont des sols généralement issus de granites calco-alcalins. Leur texture est sableuse en surface et leur teneur en matière organique est de faible à moyenne. Ils sont inaptes à l’utilisation agricole mais peuvent être utilisés pour le pâturage.

FIGURE 5.5

Les sols

## 5.6	Végétation

La végétation du Burkina Faso est dominée par des formations ligneuses à faible couvert telles que la savane, la steppe et la forêt claire, dont le trait commun est la présence d’une strate herbacée graminéenne. Cette végétation appartient à la vaste région phytogéographique soudano-zambézienne.

Guinko divise la végétation du pays en deux domaines phytogéographiques, soit les domaines sahélien et soudanien dont la frontière se situe aux environs du 13e parallèle. Ces domaines phytogéographiques sont également subdivisés en secteurs et en districts sur la base de paramètres climatiques et floristiques (figure 5.6). Le tableau 5.8 présente la répartition des formations végétales du Burkina Faso par secteur phytogéographique.

### 5.6.1 	Domaine sahélien

La végétation du domaine sahélien est dominée par la steppe herbeuse, arbustive et arborée de faible couvert, entrecroisée par des fourrés dont la densité diminue du sud vers le nord, et par des galeries forestières dans les bas-fonds. Ce domaine occupe pratiquement l’ensemble des zones socio-écologiques 1 et  2. La physionomie et la composition floristique de la végétation permettent de différencier deux secteurs :

- le secteur nord-sahélien s’étend au nord du 14e parallèle, soit dans la zone socio-écologique du Sahel; il se caractérise dans sa partie méridionale par une steppe arbustive à fourrés plus ou moins dense et dans sa partie septentrionale par une steppe plutôt herbeuse. Les espèces dominantes y sont Acacia ehrenbergiana, A. raddiana, Grewia tenax, Maerua crassifolia, Andropogon gayanus, Aristida stipoides, Hyphaene thebaica, Cenchrus sp., etc. Cette steppe est traversée par des cordons ripicoles où dominent Anogeissus leiocarous, Mitragyna inermis, Acacia ataxacantha et A. seyal.

- le secteur sud-sahélien est situé entre les 13e et 14e parallèles, soit principalement dans la zone socio-écologique du Centre-Nord et Nord-Est ; il est caractérisé par des steppes

FIGURE 5.6

Territoires phytogéographiques

arbustives évoluant vers le sud en steppes arborées. C'est une zone de transition où la base d’espèces sahéliennes s’enrichit de végétaux soudaniens. Les principales espèces dominantes sont Acacia laeta, Bauhinia rufescens, Commiphora africana, Dalbergia melanoxylon, Pterocarpus lucens, Combretum glutinosum, Combretum micranthum, Combretum. nigricans var. elliotii, Acacia macrostachya, A. senegal et Euphorbia balsamifera. Ces quatre dernières espèces, en groupement avec Pterocaropus lucens et Dalbergia melanoxylon, contribuent à la formation de fourrés communément appelés ‘‘brousses tigrées’’.

### 5.6.2 	Domaine soudanien

Le domaine soudanien se développe au sud du 13e parallèle. Les savanes soudaniennes remplacent progressivement vers le sud les formations de steppe. Ainsi, du nord au sud, la densité des arbres augmente et la physionomie de la savane progresse successivement d’un état à dominance herbeuse vers une composition plus arbustive, arborée et boisée. Cette savane tend finalement vers une forêt claire dans le sud-ouest. Par contre, le tapis herbacé plus haut (80 cm) et plus dense facilite le passage annuel des feux de brousse. Le domaine soudanien comprend les deux secteurs suivants:

- le secteur nord-soudanien, qui s’étend entre les 13e et 12e parallèles, est situé dans une zone très peuplée et donc intensément cultivée. Il regroupe ainsi la partie septentrionale de la zone socio-écologique de l’Ouest (5), ainsi que les zones du Centre (4), du Centre-Nord et Centre-Est (6) et la majeure partie de la zone de l’Est (3). Le paysage y est du type de parc agro-forestier, dominé par des espèces protégées comme Butyropermum paradoxum (karité), Parkia biglobosa (néré), Tamarindus indicia (tamarinier) et Adansonia digitata (baobab).  On trouve également près des habitations des ‘‘bois sacrés’’ protégés par les pratiques coutumières qui témoignent de l’existence d’une végétation climacique constituée de forêts claires.

- le secteur sud-soudanien, entre les 5e et 12e parallèles, englobe la partie méridionale de la zone socio-écologique de l’Ouest (5), ainsi que les zones du Sud-Ouest (7), du Centre-Est et Centre-Sud (6) et le sud-est de la zone de l’Est (3). Ce secteur bénéficie de la plus importante pluviométrie du pays et comprend ainsi les formations végétales les plus denses. De plus, celles-ci sont en général moins perturbées qu’ailleurs dans le pays en raison de la faible densité de population. La végétation dans son ensemble est  constituée de savanes boisées et de forêts claires entrecoupées de galeries forestières. Compte tenu de la densité du réseau hydrographique, ces dernières sont particulièrement nombreuses.

Guinko a subdivisé le secteur sud-soudanien en quatre districts en 1985, soit ceux de la Volta-Noire-Ouest (zones écologiques de l’Ouest (en partie) et du Sud-Ouest), de la Volta-Noire-Est (zone écologique du Centre-Est et Centre-Sud), de la Pendjari (sud-est de la zone de l’Est) et de la Comoé (sud de la zone du Sud-Ouest).

TABLEAU 5.8   Répartition des formations végétales par secteur phytogéographique

| Secteurs phytogéographiques / formations végétales | Superficie (km2) | % territoire |
| --- | --- | --- |
| 1. Secteur nord-sahélien |  |  |
| Steppe herbeuse | 862 | 0,32 |
| Steppe herbeuse et arbustive | 8 619 | 3,18 |
| Steppe arbustive | 18 842 | 6,95 |
| Steppe arbustive et fourrée | 3 304 | 1,22 |
| Prairie aquatique | 165 | 0,06 |
| Sous-total secteur nord-sahélien | 31 792 | 11,76 |
| 2. Secteur sud-sahélien |  |  |
| Steppe arbustive | 33 352 | 12,31 |
| Steppe arbustive et arborée | 7 237 | 2,67 |
| Steppe et savane arborée des vallées | 6 765 | 2,50 |
| Savane arborée | 287 | 0,11 |
| Sous-total secteur sud-sahélien | 47 661 | 17,64 |
| 3. Secteur nord-soudanien |  |  |
| Savane arborée à boisée | 3 868 | 1,43 |
| Savane arborée à arbustive | 75 965 | 28,05 |
| Parcs agro-forestiers | 11 835 | 4,37 |
| Savane arborée et prairies inondables du Sourou | 869 | 0,32 |
| Sous-total secteur nord-soudanien | 92 537 | 34,24 |
| 4. Secteur sud-soudanien |  |  |
| Steppe arbustive à arborée | 33 412 | 12,34 |
| Savane arborée à arbustive et boisée | 43 891 | 16,21 |
| Savane arborée à boisée et forêt claire | 20 518 | 7,58 |
| Forêt galerie et prairie aquatique associée | 434 | 0,16 |
| Sous-total secteur sud-soudanien | 98 255 | 36,36 |
| TOTAL BURKINA FASO | 270 245 | 100,00 |

Source : 	Fontès, J. et Guinko, S., (1995). Carte de la végétation et de l’occupation du sol du Burkina Faso.

## 5.7 	Faune

### 5.7.1 	Faune terrestre et aviaire

Cette section décrit sommairement la faune terrestre et aviaire du Burkina Faso selon les secteurs phytogéographiques décrits à la section précédente.

Domaine sahélien

Le secteur nord-sahélien occupe pratiquement l’ensemble de la zone socio-écologique du Sahel, soit les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et de Yagha. Ce secteur est le plus giboyeux du domaine sahélien, car il dispose notamment dans l’Oudalan de deux sanctuaires de faune, soit la mare d’Oursi et le Béli. Ce sont en fait des sanctuaires ornithologiques, car la faune aviaire y est importante et diversifiée. À Oursi, les services forestiers mentionnent souvent la présence d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux dont la plupart sont des migrateurs transcontinentaux. En plus de l’abondance de la faune aviaire, on signale également la présence de phacochères, de gazelles et d’hyènes. Ainsi, la richesse en faune de cette partie du territoire, a incité les autorités du pays à l’ériger en UCF (Unité de Conservation de la Faune) dont les activités seront financées par le Partenariat pour la Gestion des Écosystèmes Naturels (PAGEN) avec l’appui de la Banque Mondiale, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Gestion des Ecosystèmes Naturels (PRONAGEN).

Au niveau du secteur sud-sahélien, soit la zone socio-écologique du Centre-Nord et Nord-Est (provinces du Bam, du Loroum, du Yatenga, du Sanmatenga et du Namentenga), le règne animal est dominé par la petite faune tels que les lièvres, francolins et pintades sauvages. Le phacochère y est un animal en voie de disparition. Quant à la province du Gnagna, on y trouve des antilopes tels que le coba, le cob de Buffon (deux animaux néanmoins de plus en plus rares), le céphalophe et le phacochère.

Domaine soudanien

La vaste superficie de ce domaine (70% du pays), de même que les disparités entre les ressources fauniques selon les zones socio-écologiques, nécessitent une distinction entre la partie est (zone 3), centrale (zones 4 et 6) et ouest (zones 5 et 7).

La zone socio-écologique de l’Est est la plus importante du pays du point de vue de la quantité et de la diversité de la faune. C’est la zone des réserves partielles et totales de faune, notamment dans les provinces de la Kompienga, du Gourma et de la Tapoa. Dans ces trois provinces, on y rencontre plus de six espèces de grands carnivores dont le lion, la panthère, l’hyène et le guépard. Au niveau des herbivores, on note une dizaine d’espèces d’antilopes dont l’hypotrague, le bubale, le cob de Buffon et le cob de Fassa. On note aussi la présence du buffle et de l’éléphant. Cependant,  deux espèces d’antilope y sont en voie de disparition, soit le damalisque et le céphalophe à flanc roux.

Les zones socio-écologiques du Centre et du Centre-est et Centre-Sud représentent la partie centrale du pays couvrant 15 provinces. À l’exception des provinces de la Sissili, du Ziro et du Nahouri qui disposent d’un parc national et d’un ranch de gibier, la faune est caractérisée dans cette zone par sa relative pauvreté et est composée par le petit gibier tels que les petites antilopes, le lièvre et l’avifaune. Dans l’ensemble des provinces, le gros gibier est pratiquement absent.

Par contre, dans les provinces du Nahouri, du Ziro et de la Sissili, on rencontre les petites et grandes antilopes ainsi que des éléphants. C’est également dans les provinces de la Sissili et du Nahouri que le tourisme de vision est organisé dans le parc national de Kaboré Tambi et le ranch de gibier de Nazinga. Quant à la province du Sanguié, elle bénéficie de la présence de la zone de passage des éléphants qui s’étend jusqu’aux trois autres provinces de cette zone et on y rencontre également des phacochères, des petites antilopes et une faune aviaire assez abondante, surtout dans les forêts classées.

L’ouest du pays, qui comprend les zones socio-écologiques de l’Ouest et du Sud-Ouest, abrite de grands herbivores comme l’éléphant, le buffle, l’hypotrague et le bubale. On y trouve aussi de petites antilopes dont l’ourébi, le cob, le damalisque et le guib harnaché, ainsi que le lion, l’hyène, le phacochère, le singe, l’hippopotame et le lièvre. La faune aviaire est également abondante et diversifiée.

Cependant les espèces suivantes sont menacées de disparition : il s’agit du lion dans la Bougouriba et le Kénédougou, de l’hippopotame dans le Houet et la Léraba, de l’éléphant dans la Léraba, du damalisque et du bubale dans le Tuy, ainsi que du cob dans le Ioba.

D’autres espèces ont déjà disparu dans certaines provinces. Il s’agit du redunca, du damalisque et de la gazelle dans la Bougouriba, du lion dans le Houet, du buffle dans le Ioba et le Kénédougou, de l’hyène et du coba dans le Kénédougou, du lion, de la panthère, du buffle, du bubale, du damalisque et de l’hypotrague dans la Léraba, ainsi que du waterbuck et de l’outarde dans le Tuy.

### 5.7.2 	Faune aquatique

La faune aquatique du Burkina Faso a fait l’objet de très peu d’études, tant au niveau zoologique que de sa distribution géographique ou de sa diversité. Les informations relatives à cette faune sont donc très fragmentaires lorsqu’elles existent.

La faune aquatique comprend les poissons, les batraciens, les mollusques, les crustacés et les zooplanctons. À ceux-ci s’ajoutent les espèces semi-aquatiques telles que l’hippopotame, le crocodile, etc. Les informations disponibles portent généralement sur la faune ichtyologique (poissons), tandis que les connaissances sur les autres groupes de la faune aquatique et semi-aquatique sont très limitées.

Selon le Programme national de lutte contre la désertification, la faune ichtyologique au Burkina Faso se compose d’environ 120 espèces de poissons se répartissant entre 57 genres et 24 familles. Les espèces les plus couramment rencontrées sur les marchés appartiennent essentiellement aux genres Tilapia, Heterotis, Clarias, Mormyrus, Lates et Alestes qui sont généralement d’origine fluviale.

Avec près de 96 150 ha de ressources en eau de surface, incluant les fleuves, les lacs, les mares et les grandes retenues telles que celles des barrages de Bagré (25 500 ha) et de la Kompienga (21 600 ha), les ressources halieutiques burkinabé ne sont pas négligeables. Des études ont estimé que la productivité moyenne des lacs et des mares varie entre 60 et 120 kg de poissons par hectare et par an, tandis que celle des fleuves et des rivières se situerait entre 50 et 100 kg/ha/an. Le tableau 5.9 présente à titre indicatif les espèces de poissons répertoriés dans le réservoir du barrage de Bagré.

TABLEAU 5.9  Principales espèces de poisson dans le réservoir du barrage de Bagré

| Famille | Espèce |
| --- | --- |
| Anabantidés | Ctenopoma kingsley |
| Bagridé | Bagrus bayad Auchenoglanis occidentalis |
| Centropomidés | Lates niloticus |
| Characidés | Hemicromis fasciatus Oreochromis nilotisus Sarotherodon galilaeuilapia Tilapia zillii |
| Citharinidés | Citharinus Citharus Distichodus rostratus |
| Claridés | Clarias gariepinus Heterobranchus longifilis |
| Cyprinidés | Barbus senegalensis Barilius senegalensis Labeo coubie Labeo senegalensis |
| Gymnarchidés | Gymnarchus niloticus |
| Malapteruridés | Malapterurus electricus |
| Mochokidés | Brachisynodontis schall Chrysichthys nigrodigitatus Hemisynodontis membranaceus |
| Mormyridés | Hyperopisus bebe Marcusenius sp. Mormyrops haselquistii Mormyrops rume Hyperopisus bebe |
| Osteoglossidés | Heterotis niloticus |
| Petrocephalidés | Petrocephalus bovei |
| Polyptéridés | Polypterus senegalensis |
| Protoptéridés | Protopterus annectens |
| Schilbeidés | Eutropius niloticus Schilbe mystus |

Source : Coulibaly, 1994

## 5.8	Zones humides et aires protégées

La diversité biologique du Burkina Faso se trouve à l’intérieur de l’ensemble des écosystèmes du pays en fonction de la biologie et de l’écologie de chaque espèce. Toutefois, compte tenu des pressions naturelles et humaines que les ressources biologiques subissent, les habitats les plus riches en biodiversité se résument aux milieux humides, qui sont généralement caractérisés par une flore et une faune abondantes, ainsi qu’aux aires de conservation protégées en vertu de la législation nationale.

### 5.8.1	Zones humides

Selon la Convention de Ramsar, « les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes (marais tourbeux), de tourbières ou d’eaux où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eaux marines dont la profondeur ne dépasse pas six mètres à marée basse ».

Dans le contexte burkinabé, les zones humides sont constituées par l’ensemble des zones naturelles ou artificielles où l’eau est courante ou stagnante, permanente ou temporaire. Ainsi, elles couvrent environ 225 000 ha et comprennent les cours d’eau (rus, rigoles, ravines, marigots, fleuves), les retenues d’eau (réservoirs, lacs de dépression, mares), les sources et les plaines inondées. La section 5.4.1 ci-dessus traite plus spécifiquement des eaux de surface, tandis que le tableau 5.10 ci-dessous présente les caractéristiques des principales zones humides du Burkina Faso.

TABLEAU 5.10   Caractéristiques des zones humides importantes du Burkina Faso

| Zone socio-écologique | Appellation | Type de site | Description | ### Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahel (1) | Béli | S | Cours d’eau et mares naturelles | Site sensible mais à diversité biologique faible |
|  | Oursi et Yamboli | B, E , S | Mares naturelles | Riche ornithologie, site à l’écologie fragile due à la pression pastorale |
| Centre-Nord et Nord-Est (2) | Banh | ## B, E , S | ## Zone d’inondation ## et d’épandage | ## Menacé par le barrage et la pression des migrants |
|  | Bam | E | Lac naturel | Cultures diverses |
| Est (3) | Arly (Pendjari) | B | Cours d’eau dans parc national | Site à diversité biologique riche (hippopotames, oiseaux) |
|  | Parc du W | B | Cours d’eau dans le parc national (Pendjari et Mekrou) | Site à biodiversité riche non encore inventoriée |
| Centre (4) | Ziga | S | Cours d’eau avec projet de barrage | Risque de modification d’un milieu de valeur écologique |
|  | Ouagadougou | S | Barrages urbains; site faisant partie du réseau de drainage urbain | Risque de pollution urbaine ou industrielle de ces retenues d’eau et de la forêt classée |
|  | Sabou | T | Mare aménagée | Site à biodiversité riche (crocodiles) |
| Ouest (5) | Sourou | E, S | Barrage avec aménagement hydro-agricole | Milieu naturel en voie de modification par les aménagement hydro-agricoles |
|  | Grand Balé | B | Cours d’eau dans un parc national | Site à diversité biologique riche (grands mammifères) |
|  | Bala | B, T | Mares aux hippopotames et zone d’inondation dans une Réserve de la Biosphère | Site à biodiversité riche (hippopotames) |
| Centre-Est et Centre-Sud (6) | Bagré | E | Barrage avec aménagement hydro-électrique et agricole | Risque de modification du milieu |
|  | Nazinga | B, T | Cours d’eau avec barrages dans le ranch | Site à biodiversité riche (mammifères, oiseaux, flore) |
|  | Lenga | T | Cours d’eau et zone d’inondation | Site à biodiversité riche (hippopotames), déstabilisé par le barrage de Bagré |
| Ouest (7) | Guinguette | B, S, T | Zone de sources artésiennes | Forêt galerie, site riche en biodiversité (poissons), surexploitation touristique, dégradation des rives |
|  | Tangréla | B, T | Lac naturel près des cascades | Forêt galerie, site riche en biodiversité (poissons) |
|  | N’Dionkélé-Foulasso | B, E | Zone d’inondation | Site à biodiversité riche, riziculture, risque de modification du milieu |

Source : Union Internationale de Conservation de la Nature (1994), Zones humides du Burkina Faso.

Légende :

#### B : Site à diversité biologique riche

E : Site économique (aménagement hydro-agricole, etc.)

S : Site sensible

T : Site touristique

### 5.8.2	Aires protégées

Selon le rapport sur l’État de l’Environnement du Burkina Faso, les formations forestières naturelles du pays (forêts galeries, forêts claires, savanes arborées et arbustives, brousses tigrées) couvrent environ 154 000 km2.  Ces formations se divisent en deux catégories, soit les domaines classé qui couvre 25% du territoire et non classé (75%).

Le domaine classé compte 77 différentes aires de conservation, comprenant des parcs nationaux, des réserves de faune, des forêts classées et la Réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel. La figure 5.7 illustre la localisation des aires protégées sur le territoire du Burkina, alors que le tableau 5.11 présente la répartition des aires protégées à l’intérieur des zones socio-écologiques définies dans le cadre de la présente étude.

Les parcs nationaux sont des zones de protection totale de la faune et de son habitat, dans lesquels seuls des prélèvements et des aménagements par les services techniques sont autorisés. Il existe deux parcs nationaux dans le pays : le Parc National du « W » dans la province de Tapoa (zone socio-écologique de l’Est), qui couvre une superficie totale de    350 000 ha, dont 235 000 au Burkina et le restant étant réparti entre le Niger et le Bénin, et le parc de Kaboré Tambi à Pô, province du Nahouri (zone socio-écologique du Centre-Est et Centre-Sud), qui couvre une superficie de 155 500 ha.

Les réserves de faune sont des zones naturelles protégées où l’exploitation de la faune est réglementée. On distingue deux catégories de réserves de faune selon l’approche de gestion qui leur est allouée, soit une protection totale ou partielle. Ces réserves se trouvent surtout où la grande faune abonde, soit dans les zones socio-écologiques de l’Est et du Sud-ouest. Au total, les neuf réserves de faune du pays, soit quatre totales et cinq partielles, couvrent une superficie de près de 734 000 ha.

Outre les parcs nationaux, les réserves de faune et la Réserve sylvo-pastorale et partielle du Sahel, le Burkina Faso compte 65 zones forestières qui ont le statut de forêt classée et qui couvrent une superficie totale d’environ 1 113 000 ha. On rappelle que dans les forêts classées, les droits d’usage traditionnels sont reconnus au profit des populations riveraines.

FIGURE 5.7   Localisation des aires classées

TABLEAU 5.11   Répartition des aires protégées par zone socio-écologique

| Catégorie / zone écologique | Appellation | Superficie (ha) | Catégorie / zone écologique | Appellation | Superficie (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Parcs nationaux |  |  | 5. Forêts classées (suite) |  |  |  |
| Est (3) | W | 235 000 | Centre-Est et Centre-Sud (6) | Ouilingoré |  | 6 850 |
| Centre-Est et Centre Sud (6) | Kaboré Tambi | 155 500 |  | Yakala |  | 1 600 |
|  |  |  |  | Pic de Nahouri |  | 836 |
| 2. Réserves de faune de protection totale |  |  |  | Nazinga |  | 38 300 |
| Est (3) | Arly | 76 000 |  | Sissili |  | 32 700 |
|  | Madjoari | 17 000 | Sud-Ouest (7) | Bérégadougou |  | 5 000 |
|  | Singou | 192 000 |  | Bounouna |  | 1 300 |
| Sud-Ouest (7) | Bontioli | 12 700 |  | Boulon |  | 12 000 |
| 3. Réserves de faune de protection partielle |  |  |  | Kongoko |  | 27 000 |
| Est (3) | Arly | 96 000 |  | Kaflandé |  | 30 000 |
|  | Koutiagou | 51 000 |  | Diéfoula |  | 85 000 |
|  | Pama | 223 000 |  | Logoniégué |  | 29 000 |
| Sud-Ouest (7) | Nabéré | 36 000 |  | Babolo |  | 550 |
|  | Bontioli | 29 500 |  | Gouandougou |  | 9 500 |
| 4. Réserve sylvo-pastorale et partielle |  |  |  | Dida |  | 75 000 |
| Sahel (1) | Sahel | 1 600 000 |  | Toumousséni |  | 2 500 |
| 5. Forêts classées |  |  |  | Yendéré |  | 700 |
| Centre-Nord et Nord-Est (2) | Tougouri | 40 |  | Source du Mouhoun |  | 100 |
|  | Yabo | 1 000 |  | Niangoloko |  | 6 654 |
|  | Dem | 350 |  | Dibon |  | 20 000 |
|  | Nakambé | 2 000 |  | Bougouriba |  | 8 500 |
| Centre (4) | Wayen | 12 000 |  | Bontioli |  | 29 500 |
|  | Barrage | 260 |  | Nabéré |  | 36 500 |
|  | Sitenga | 840 |  | Maro |  | 50 000 |
|  | Nakambé | 98 000 |  | Bahon |  | 1 600 |
|  | Ziga | 9 000 |  | Tui |  | 50 000 |
|  | Gonsé | 6 000 |  | Dindéresso |  | 8 500 |
|  | Bissiga | 4 100 |  | M. Hippopotames |  | 19 200 |
|  | Niouma | 735 |  | Koulima |  | 2 150 |
|  | Twéssé | 490 |  | Bansié |  | 300 |
|  | Kalio | 12 000 |  | Mou |  | 34 000 |
| Ouest (5) | Pâ | 15 625 |  | Dan |  | 4 300 |
|  | Bonou | 1 700 |  | Téré |  | 10 700 |
|  | Tuy | 50 000 |  | Kou |  | 117 |
|  | Nasébou | 14 000 |  | Péni |  | 1 200 |
|  | Sâ | 5 400 |  | Koa |  | 350 |
|  | Kari | 13 000 |  | Bambou |  | 1 800 |
|  | Ouaro | 14 000 |  | Kapo |  | 9 900 |
|  | Toroba | 2 700 |  | Koulbi |  | 40 000 |
|  | Tissé | 21 500 |  |  |  |  |
|  | Sorobouly | 5 800 |  |  |  |  |
|  | Ballé | 115 000 |  |  |  |  |
|  | Sourou | 14 000 |  |  |  |  |

Source : SP-CONAGESE (1999a) Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso.

Trois des aires protégées en vertu de la législation burkinabé ont une importance internationale. Ce sont:

- la Mare aux hippopotames dans la province de Houet (zone socio-écologique du Sud-Ouest), qui est une forêt classée également considérée comme une réserve de la biosphère et un site RAMSAR (zone humide);

- la Mare d’Oursi (province de l’Oudalan), qui fait partie de la Réserve sylvo-pastorale et partielle du Sahel et qui est un site RAMSAR;

- le Parc National du « W » qui est aussi un site RAMSAR.

# 6.0	DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN

Cette section décrit les composantes du milieu humain en mettant l’emphase sur la situation démographique, les principales caractéristiques de la population, la santé et l’éducation, le niveau de vie et les activités économiques. Afin de bien situer le contexte dans lequel évolue la population, cette section débute par une brève présentation de l’histoire du pays et de l’évolution des structures administratives burkinabé.

Les données présentées dans cette section réfèrent essentiellement aux treize régions administratives. Toutefois, comme les ministères sectoriels publient généralement leurs données sur la base de leur propre découpage régional, les données ne sont pas toujours disponibles pour les treize régions. Des fiches synoptiques résumant les principales informations collectées sur chacune des régions administratives, autant sur le milieu humain que sur le milieu naturel, sont présentées à l’Annexe C.

## 6.1	Historique

Le Burkina Faso est constitué de plusieurs peuples qui sont arrivés en vagues successives. Les premiers groupes arrivèrent dans le sud du pays et étaient composés de Bobo, de Bwa, de Sénoufo, de Ninissi, de Gourounsi, de Kurumba, et de San.

Sur le plateau central, les Yonyonsé et les Ninissi sont considérés comme les éléments constitutifs du fond du peuplement. Ce sont les ancêtres des Mossi. Au nord, ce sont les Dogons, les Kurumba et quelques petits groupes qui sont considérés comme les premiers occupants. L’arrivée des Peulh et des Touareg est plus récente et date des 17e et 18e siècles. Finalement, à l’est, les Sana et les Bissa arrivèrent de la Guinée et du Nigeria.

Cette multitude de peuples entretenaient des relations multiformes. Sur le plan politique, les migrations enregistrées entre le 15e et le 19e siècle ont permis la constitution de quatre grands ensembles à la fin du 19e siècle. Il s’agit notamment  :

- des états Moosé créés par les Nakomsé-Dagomba au centre;

- des états Gulmancé créés par les Burkimba à l’est;

- de l’empire du Gwiriko fondé par les Dyula au sud;

- des Émirats fondés par les Peulhs et les Touaregs au nord.

Notons que les pays Bwa et San ont résisté aux multiples invasions des grands ensembles et ont ainsi maintenu leur organisation villageoise.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le pays a été visité par des allemands (Barth, Krause, Curt Von François) et des français (Binger, Monteil, Alby, Decoeur, Voulet-Chanoine). L’issue de cette exploration a été la conquête armée des peuples du Burkina Faso à partir des années 1896-1897.

L’ère coloniale qui s’est étendue de 1900 à 1960 a été marquée sur le plan administratif par l’organisation du territoire en postes militaires, en cercles et en cantons. En 1916, le territoire de la Haute-Volta était créé, pour être supprimé en 1932 et reconstitué en 1947.

Sur les plans économique et social, l’époque coloniale s’est caractérisée par des migrations et une exploitation intensive de la main d’œuvre entre autres pour la construction des chemins de fer (Thiès-Kaye, Kaye-Niger), pour la mise en valeur des plantations et le développement des cultures de rente. Les Bwa, les San et les Marka se sont d’ailleurs révoltés contre les travaux forcés, l’instauration de l’impôt de capitation, les exactions de certains chefs de cantons et l’enrôlement militaire. La colonisation a aussi conduit à l’introduction de rapports de type monétaire.

Au niveau politique, la Loi cadre adoptée en 1956 a conduit à la formation de quatre partis politiques qui se sont plus tard fusionnés pour créer deux partis, le Rassemblement Démocratique Africain et le Parti de Regroupement Africain.

Depuis la proclamation de l’Indépendance le 5 août 1960, plusieurs évènements ont marqué l’histoire du pays. Les principaux incluent :

- la chute de la Première République le 3 janvier 1966;

- la fin de la Seconde République suite à l’intervention de l’armée le 8 février 1974;

- l’avènement de la Troisième République en 1978;

- la création du Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National le 25 novembre 1980;

- l’avènement du Conseil de Salut du Peuple le 7 novembre 1982;

- la scission du CSP qui conduit à des manifestations populaires et à des arrestations le 17 mai 1983;

- la proclamation de la Révolution Démocratique et Populaire le 4 août 1983;

- le changement de la dénomination du pays qui devient le Burkina Faso en août 1984;

- l’avènement du Mouvement de Rectification avec le Front Populaire le 15 octobre 1987;

- l’adoption d’une nouvelle constitution le 2 juin 1991.

## 6.2	Évolution des structures administratives

Pour permettre une meilleure gestion du pays, plusieurs découpages administratifs ont été proposés depuis 1947. Un premier découpage incluait les cercles et les subdivisions. Ce découpage s’intégrait dans l’organisation de l’Afrique Occidentale Française. Découpé en 11 cercles et 24 subdivisions en 1947 (Bobo, Banfora, Gaoua, Ouagadougou, Kaya, Dédougou, Dori, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’gourma et Tenkodogo), les cercles passeront ensuite à trente (30) et les subdivisions à dix-neuf (19).

En 1953, la proposition de passer des cercles à cinq régions a été faite afin d’améliorer l’exploitation économique du territoire. Les cercles ont donc été regroupés ainsi : région de Bobo-Dioulasso (Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua), région de Ouagadougou (Ouaga-dougou, Kaya, Dori), région de Dédougou (Dédougou et Koudougou), région de Ouahigouya (Ouahigouya et Tougan) et région de Fada N’gourma (Fada et Tenkodogo).

À la veille des indépendances, un comité de coordination qui avait pour tâche de réfléchir sur un meilleur fonctionnement de l’administration, proposa six régions en lieu et place des cinq existantes. Le coordinateur de cette commission se nommant Audibert, les six régions furent alors baptisées les «régions Audibert».

La période 1966-1975 donna naissance aux Organismes Régionaux de Développement (ORD). Les ORD avaient le statut juridique d’établissements publics dotés de personnalité juridique et d’autonomie financière et étaient chargés du développement du territoire relevant de leur ressort. Les ORD ont évolué en dehors des entités administratives jusqu’à la création de départements dont les limites administratives ont épousé celles des ORD.

À la suite des ORD, soit en 1974, le territoire fut découpé en dix circonscriptions administratives appelées départements. Il s’agissait des départements Nord, Centre-Nord, Volta-Noire, Centre-Ouest, Est, Sahel, Hauts Bassins, Centre-Est, Sud-Ouest et Centre. La provincialisation du territoire a été introduite avec l’avènement de la Révolution. Le territoire a alors été découpé en 25 provinces en 1983, 30 provinces en 1984, et 45 provinces en 1996 (juste avant la réalisation du dernier recensement).

En 1984, les résultats des travaux d’une commission interministérielle proposaient la création de treize régions sur la base de l’analyse des potentialités et des besoins de développement. Cette recommandation ne fut vraiment adoptée qu’en 2001 puisqu’au cours des années ’90, la majorité des administrations utilisaient plutôt un découpage comportant 10 régions : Sahel, Nord, Centre-Nord, Centre-Ouest, Ouest, Centre, Boucle du Mouhoun, Est, Centre-Est et Sud-Ouest. En 2001, trois régions additionnelles furent créées en subdivisant la région du Centre en Centre, Plateau Central et Centre-Sud et celle de l’Ouest en Hauts Bassins et Cascades.

Ainsi, le pays est actuellement constitué de 13 régions et 45 provinces qui se subdivisent en 52 communes urbaines et 350 départements, qui se subdivisent à leur tour en plus de 8 000 villages. Les dépositaires de l’autorité de l’État sont le gouverneur dans les régions, le haut commissaire dans les provinces, le préfet dans les départements, le maire dans les communes urbaines et arrondissements et le délégué administratif dans les villages et les secteurs. Le secteur est une entité qui s’identifie soit au quartier d’un village ou d’une commune, soit à un regroupement d’anciens villages.

La figure 6.1 et le tableau 6.1 présentent les différentes divisions administratives actuellement en place.

Figure 6.1  Régions administratives

TABLEAU 6.1	Régions administratives et provinces (2002)

| N° | RÉGION (chef-lieu) | PROVINCE | Chef-lieu | Nombre de département |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Des Cascades (Banfora) | Comoé | Banfora | 9 |
|  |  | Léraba | Sindou | 8 |
| 2 | # Des Hauts Bassins (Bobo Dioulasso) | Kénédougou | Orodara | 13 |
|  |  | Houet | Bobo Dioulasso | 13 |
|  |  | Tuy | Houndé | 7 |
| 3 | De la Boucle MOUHOUN (Dédougou) | Les Banwa | Solenzo | 6 |
|  |  | Nayala | Toma | 6 |
|  |  | Sourou | Tougan | 8 |
|  |  | Mouhoun | Dédougou | 7 |
|  |  | Les Balé | Boromo | 10 |
|  |  | Kossi | Nouna | 10 |
| 4 | SAHEL (Dori) | Soum | Djibo | 9 |
|  |  | Oudalan | Gorom Gorom | 5 |
|  |  | Séno | Dori | 6 |
|  |  | Yagha | Sebba | 6 |
| 5 | EST (Fada N’Gourma) | Gnagna | Bogandé | 7 |
|  |  | Komondjari | Gayéri | 3 |
|  |  | Gourma | Fada N’Gourma | 6 |
|  |  | Kompienga | Pama | 3 |
|  |  | Tapoa | Diapaga | 8 |
| 6 | SUD-OUEST (GAOUA) | Nombiel | Batié | 5 |
|  |  | Poni | Gaoua | 10 |
|  |  | Bougouriba | Diébougou | 5 |
|  |  | Ioba | Dano | 8 |
| 7 | CENTRE-NORD (Kaya) | Bam | Kongoussi | 9 |
|  |  | Sanmatenga | Kaya | 11 |
|  |  | Namentenga | Boulsa | 8 |
| 8 | CENTRE-OUEST (Koudougou) | Sanguié | Réo | 10 |
|  |  | Sissili | Léo | 7 |
|  |  | Boulkiemdé | Koudougou | 15 |
|  |  | Ziro | Sapuy | 6 |
| 9 | CENTRE (Ouagadougou) | Kadiogo et Commune de Ouagadougou | Ouagadougou | 6 |
| 10 | # PLATEAU CENTRAL (Ziniaré) | Ganzourgou | Zorgho | 8 |
|  |  | Kourwéogo | Boussé | 5 |
|  |  | Oubritenga | Ziniaré | 7 |
| 11 | ###### CENTRE-SUD (Manga) | Bazèga | Kombissiri | 7 |
|  |  | Nahouri | Pô | 5 |
|  |  | Zoundwéogo | Manga | 7 |
| 12 | NORD (Ouahigouya) | Yatenga | Ouayigouya | 13 |
|  |  | Loroum | Titao | 4 |
|  |  | Zoundoma | Gourcy | 5 |
|  |  | Passoré | Yako | 9 |
| 13 | CENTRE-EST (Tenkodogo) | Boulgou | Tenkodogo | 13 |
|  |  | Koulpélgo | Ouargaye | 8 |
|  |  | Kouritenga | Koupéla | 9 |

Source : INSD et DAT, 2002

## 6.3	Situation démographique

Trois recensements généraux de la population réalisés en 1975, 1985 et 1996 et deux enquêtes d’envergure nationale réalisées en 1960 et 1991 permettent d’évaluer l’évolution de la population burkinabé de 1960 à 1996. Cette population est estimée à 11 742 383 en 2002 selon le Service des statistiques agricoles du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques.

TABLEAU 6.2	Évolution de la population burkinabé

| Année | Population Totale |
| --- | --- |
| 1960-61 | 4 349 600 |
| 1975 | 5 538 203 |
| 1985 | 7 964 705 |
| 1991 | 9 190 791 |
| 1996 | 10 312 609 |

Source : INSD

D’après le tableau 6.2, le taux annuel moyen de croissance de la population entre 1985 et 1996 a été de 2,38%. À ce rythme d’accroissement, la population devrait atteindrait 12,7 millions en 2005, puis 16,1 millions en 2015 et devrait doubler en moins de 30 ans. Les conséquences de cette évolution rapide de la population sont importantes entre autres en termes de production alimentaire, de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires, et de création d’emplois (notamment pour les groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants).

Selon les données du dernier recensement, la population burkinabé se compose à 51,8% de femmes et à 48,2% d’hommes. L’âge moyen de la population est de 21,7 ans et il est quelque peu plus élevé chez les femmes (22,3 ans) que chez les hommes (21 ans). La population est donc très jeune, car les 0 à 14 ans représentent 49% de la population totale.

D’une façon générale, la population burkinabé est caractérisée par une fécondité précoce, fréquente, prolongée et stable. En effet, l’indice synthétique moyen de fécondité en 1998 était de 6,8 enfants par femme. Cette situation explique en partie l’importance des jeunes au sein de la population. La baisse du taux de mortalité des enfants de moins d’un an contribue aussi à ce phénomène. Le taux de mortalité infantile est en effet passé de 182‰ en 1960 à 116,5‰ en 1991 et à 105‰ en 1998.

La population burkinabé est principalement rurale puisque le taux d’urbanisation est de 15,5%. La population urbaine se concentre surtout dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le tableau qui suit présente la population urbaine des plus grandes villes.

TABLLEAU 6.3 	Répartition de la population urbaine résidente

Note : (*) Nouvelles villes de 1985 et (**) Nouvelles villes de 1996

Source : INSD, Recensement 1996

En terme régional, la population se répartit tel qu’indiqué au tableau 6.4. Selon ce tableau, ce sont les régions du Centre, de l’Ouest et de la Boucle du Mouhoun qui sont les plus peuplées. Les deux premières abritent respectivement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les régions les moins peuplées sont celles du Sud-Ouest et du Sahel. Dans toutes les régions sauf le Centre, l’Ouest et le Sahel, les 0-14 ans dominent. Les jeunes sont proportionnellement les plus nombreux dans l’Est où ils représentaient 66% de la population en 1996.

TABLEAU 6.4     Structure de la population résidente par groupe d’âge, sexe et région

| MILIEU DE RESIDENCE |  |  | 0-14 |  |  | 15-64 |  |  | 65+ |  |  | Résiduel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fém. |  | Masc. | Ens. | Fém. | Masc. | Ens. | Fém. | Masc. | Ens. | Fém. | Masc. | Ens. |
| URBAIN | 328154 |  | 325902 | 654056 | 434318 | 463873 | 898191 | 22363 | 16787 | 39150 | 80,7 | 73,9 | 77,2 |
| RURAL | 2104714 |  | 2183289 | 4288003 | 2252081 | 1793101 | 4045182 | 179392 | 167270 | 346662 | 101,4 | 131,1 | 114,6 |
| # RÉGION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRE | 459 723 |  | 466701 | 926424 | 548067 | 485092 | 1033159 | 40201 | 33709 | 73910 | 91,2 | 103,2 | 96,8 |
| BOUCLE | 281201 |  | 294658 | 575859 | 288196 | 261570 | 549766 | 23151 | 22101 | 45252 | 105,6 | 121,1 | 113 |
| MOUHOUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRE-EST | 203759 |  | 214559 | 418318 | 224303 | 170714 | 395017 | 19904 | 16654 | 36558 | 99,7 | 135,4 | 115,2 |
| CENTRE-NORD | 226609 |  | 230225 | 456834 | 243423 | 187394 | 430817 | 19066 | 17766 | 36832 | 100,9 | 132,3 | 114,6 |
| CENTRE-OUEST | 227532 |  | 237606 | 465138 | 255730 | 178104 | 433834 | 22460 | 18975 | 41435 | 97,8 | 144,1 | 116,8 |
| EST | 210017 |  | 216269 | 426286 | 209886 | 189092 | 398978 | 12513 | 12438 | 24951 | 106 | 121 | 113,1 |
| NORD | 237135 |  | 235270 | 472405 | 247709 | 185053 | 432762 | 24644 | 22872 | 47516 | 105,7 | 139,5 | 120,1 |
| OUEST | 316494 |  | 326968 | 643462 | 354835 | 322799 | 677634 | 19059 | 19856 | 38915 | 94,6 | 107,4 | 100,7 |
| SAHEL | 158387 |  | 165337 | 323724 | 184174 | 174788 | 358962 | 11554 | 11726 | 23280 | 92,3 | 101,3 | 96,7 |
| SUD-OUEST | 112011 |  | 121598 | 233609 | 130076 | 102368 | 232444 | 9203 | 7960 | 17163 | 92,3 | 126,6 | 107,9 |
| GRANDES VILLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUAGADOUGOU | 139669 |  | 135222 | 274891 | 195216 | 220663 | 415879 | 7463 | 5367 | 12830 | 75,4 | 63,7 | 69,2 |
| BOBO-DIOULASSO | 63248 |  | 63166 | 126414 | 85557 | 89852 | 175409 | 3164 | 3198 | 6362 | 77,6 | 73,9 | 75,7 |
| AUTRES VILLES | 125237 |  | 127514 | 252751 | 153545 | 153358 | 306903 | 11736 | 8222 | 19958 | 89,2 | 88,5 | 88,9 |

Source : INSD, Recensement 1996.

Dans toutes les régions sauf celle du Nord, les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles. À l’âge adulte, la tendance se renverse et ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes dans toutes les régions. On remarque cependant en milieu urbain que le nombre d’hommes de 15 à 64 ans excède celui des femmes de la même catégorie d’âge.  Ces données reflètent le fait que plus d’hommes que de femmes migrent du milieu rural pour se trouver un emploi en ville.

En terme de densité de population, ce sont les régions du Centre, du Centre-Est et du Nord qui sont les plus peuplées par km2. Dans ces régions, la densité est respectivement de 90,2, 58,2, et 59,0 habitants par km2. Viennent ensuite les régions Centre-Nord et Centre-Ouest dont la densité est de 46,8 et 43,4 habitants par km2. Trois régions abritent entre 30,0 et 34,3 habitants par km2, soit la Boucle du Mouhoun, l’Ouest et le Sud-Ouest. Finalement, les régions les moins densifiées sont le Sahel (20,0) et l’Est (18,5).

La figure 6.2 illustre la densité de population dans les différentes régions. Pour l’ensemble du territoire burkinabé, la densité est de 38,1 habitants par km2.

Au niveau spatial, la répartition de la population est inégale. En effet, le cumul des effectifs comparé aux superficies montre que la moitié (50,5%) de la population occupe 31,2% de la superficie totale du pays, tandis que l’autre moitié est repartie sur les 69% restant.

De plus, le recensement de 1996 indique que 20% de la population burkinabé peut être considérée migrante, c’est-à-dire que son lieu de résidence en 1996 différait de son lieu de naissance. La migration est donc un phénomène important qui se produit à l’intérieur du pays (migration interne) et à l’étranger (migration externe).

Au niveau de la migration interne, le taux de migrants au sein de la population urbaine est plus élevé (27%) que celui dans la population rurale (10%). Il y a deux régions qui attirent plus particulièrement les migrants, soit les régions du Centre et de l’Ouest. La Boucle du Mouhoun et le Centre-Ouest avaient, pour leur part, accueilli 25% des migrants internes recensés en 1996. Le tableau 6.5 fait état des régions de destination choisies par les migrants internes.

INSÉRER LA CARTE DE DENSITÉ  - figure 6.2

TABLEAU 6.5	Migrants internes selon la destination

Source : INSD, Recensement 1996

Quand aux données sur l’origine des migrants, elles indiquent que le Centre, le Nord, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun sont les principales régions d’émigration. Ainsi, même si le Centre attire un grand nombre de migrants internes, il n’en est pas moins une région d’émigration. La Boucle du Mouhoun se retrouve dans la même situation. Le tableau 6.6 qui suit présente les données relatives à l’origine des migrants internes.

TABLEAU 6.6	Migrants internes selon l’origine

Source : INSD, Recensement 1996.

Au niveau de la migration externe, le tableau 6.7 montre que toutes les provinces sont déficitaires, sauf la région du Centre (tel que définie selon le cadre administratif actuel).

TABLEAU 6.7     Bilan des échanges migratoires externes par province

| Province | Résidents | Immigrés |  |  |  | Emigrés |  |  | Solde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effectif | Effectif | % |  | Effectif |  | % |  | Effectif |
| Bam | 211 551 | 587 | 0,3 |  | 2 156 |  | 1 |  | -1569 |
| Bazèga | 213 824 | 603 | 0,3 |  | 2 644 |  | 1,2 |  | -2041 |
| Bougouriba | 76 498 | 454 | 0,6 |  | 1 920 |  | 2,5 |  | -1466 |
| Boulgou | 415 583 | 1 843 | 0,4 |  | 6 855 |  | 1,6 |  | -5012 |
| Boulkièmdé | 421 302 | 2 900 | 0,7 |  | 6 688 |  | 1,6 |  | -3788 |
| Comoé | 241 376 | 1 207 | 0,5 |  | 3 161 |  | 1,3 |  | -1954 |
| Ganzourgou | 256 921 | 816 | 0,3 |  | 2 714 |  | 1,1 |  | -1898 |
| Gnagna | 307 372 | 311 | 0,1 |  | 1 618 |  | 0,5 |  | -1307 |
| Houet | 672 114 | 2 594 | 0,4 |  | 4 410 |  | 0,7 |  | -1816 |
| Kadiogo | 941 894 | 5 748 | 0,6 |  | 4 955 |  | 0,5 |  | 793 |
| Kénédougou | 198 541 | 828 | 0,4 |  | 1 472 |  | 0,7 |  | -644 |
| Kossi | 230 693 | 836 | 0,4 |  | 1 663 |  | 0,7 |  | -827 |
| Kouritenga | 250 117 | 1 292 | 0,5 |  | 3 291 |  | 1,3 |  | -1999 |
| Mouhoun | 235 391 | 640 | 0,3 |  | 2 002 |  | 0,9 |  | -1362 |
| Nahouri | 119 739 | 533 | 0,4 |  | 1 913 |  | 1,6 |  | -1380 |
| Namentenga | 252 738 | 438 | 0,2 |  | 4 112 |  | 1,6 |  | -3674 |
| Oubritenga | 197 237 | 644 | 0,3 |  | 1 806 |  | 0,9 |  | -1162 |
| Oudalan | 13 716 | 596 | 0,4 |  | 2 981 |  | 2,2 |  | -2385 |
| Passoré | 271 864 | 1 462 | 0,5 |  | 5 184 |  | 1,9 |  | -3722 |
| Poni | 195 900 | 1 263 | 0,6 |  | 5 044 |  | 2,6 |  | -3781 |
| Sanguié | 249 583 | 1 702 | 0,7 |  | 3 842 |  | 1,5 |  | -2140 |
| Sanmatenga | 464 032 | 1 337 | 0,3 |  | 5 802 |  | 1,3 |  | -4465 |
| Séno | 201 760 | 409 | 0,2 |  | 2 434 |  | 1,2 |  | -2025 |
| Sissili | 153 434 | 608 | 0,4 |  | 2 699 |  | 1,8 |  | -2091 |
| Soum | 252 993 | 371 | 0,1 |  | 1 788 |  | 0,7 |  | -1417 |
| Sourou | 188 512 | 599 | 0,3 |  | 2 275 |  | 1,2 |  | -1676 |
| Tapoa | 234 968 | 647 | 0,3 |  | 1 286 |  | 0,5 |  | -639 |
| Yatenga | 444 563 | 2 534 | 0,6 |  | 6 979 |  | 1,6 |  | -4445 |
| Zoundwéogo | 197 133 | 819 | 0,4 |  | 2 237 |  | 1,1 |  | -1418 |
| Balé | 168 170 | 717 | 0,4 |  | 2 265 |  | 1,3 |  | -1548 |
| Banwa | 215 297 | 487 | 0,2 |  | 1 893 |  | 0,9 |  | -1406 |
| Ioba | 161 484 | 693 | 0,4 |  | 2 418 |  | 1,5 |  | -1725 |
| Komandjoari | 50 484 | 29 | 0,1 |  | 154 |  | 0,3 |  | -125 |
| Kompienga | 40 766 | 298 | 0,7 |  | 306 |  | 0,8 |  | -8 |
| Koulpéogo | 187 399 | 573 | 0,3 |  | 2 187 |  | 1,2 |  | -1614 |
| Kourwéogo | 117 996 | 800 | 0,7 |  | 2 573 |  | 2,2 |  | -1773 |
| Léraba | 92 927 | 382 | 0,4 |  | 1 379 |  | 1,5 |  | -997 |
| Loroum | 111 339 | 415 | 0,4 |  | 1 777 |  | 1,6 |  | -1362 |
| Nayala | 136 393 | 415 | 0,4 |  | 1 451 |  | 1,1 |  | -1036 |
| Noumbiél | 51 431 | 228 | 0,4 |  | 1 249 |  | 2,4 |  | -1021 |
| Tuy | 160 722 | 258 | 0,2 |  | 3 349 |  | 2,1 |  | -3091 |
| Yagha | 116 419 | 287 | 0,2 |  | 333 |  | 0,3 |  | -46 |
| Ziro | 119 219 | 337 | 0,3 |  | 997 |  | 0,8 |  | -660 |
| Zandoma | 127 654 | 500 | 0,4 |  | 1 227 |  | 1 |  | -727 |
| Total | 10 312 609 | 41 688 | 0,4 |  | 121 931 |  | 1,2 |  | -80243 |

Source : INSD, Recensement 1996.

Les principales raisons qui incitent les Burkinabé à migrer sont la famille, le mariage, le retour chez soi et la recherche d’emploi.  Chez les hommes, ce sont le retour chez soi, la famille et la recherche d’emploi qui dominent alors que pour les femmes, la migration est liée essentiellement au mariage et à la famille. Au niveau des régions, on peut noter quelques différences entre autres dans l’Est, la Boucle du Mouhoun et l’Ouest où la recherche de terres cultivables est aussi un motif important de migration.

## 6.4	Caractéristiques de la population

Les principales caractéristiques de la population burkinabé sont présentées sur une base ethnique et en fonction des ménages.

### 6.4.1	Composition et influence ethnique

Le peuple burkinabé est formé de nombreuses ethnies qui se partagent le territoire et ses ressources. La figure 6.3 présentée à la page suivante identifie les principales ethnies et leur répartition spatiale.

L’ethnie Mossi domine dans les régions administratives du Centre, Plateau Central, Centre-Sud, Centre-Nord et Nord. Cette dernière région compte aussi des Touareg et des Dogon, deux ethnies minoritaires au pays. Il faut aussi préciser que les zones urbaines dont Ouagadougou sont généralement pluriethniques même si elles sont situées dans des régions dominées par les Mossi.

La région de l’Est est principalement habitée par les Gourmantché (72,3%). Les Gourounsi sont nombreux dans le Centre-Ouest (34%) qu’ils partagent avec les Mossi. De même, les Bissa se retrouvent presque tous dans le Centre-Est (37,6%) où ils vivent avec les Mossi et les Yana. Le Sahel est dominé par les Peulh (44,9%), mais on y trouve aussi plusieurs  Touareg Bella.

Figure 6.3  Carte ethnique

Les régions les plus multiethniques sont celles du Sud-Ouest, des Hauts Bassins, des Cascades et la Boucle du Mouhoun. Dans le Sud-Ouest, on retrouve principalement des Lobi (33,2%), Dagara (32,9%) et Birifor. Les Bwa, les Bobo, les Tiefo, les Toussian, les Senoufo et les Mossi se partagent la région des Hauts Bassins. On retrouve surtout dans la région des Cascades des Senoufo, des Gouin, des Mossi et des Dorosye Komono. Finalement, la Boucle du Mouhoun est la région où les Bwa, les Marka et les Samo San sont très présents, mais il y a aussi des Bobo, des Mossi (22,5%) et des Gourounsi.

Il est important de préciser que malgré la diversité ethnique, les Mossi représentent environ  50% de la population du Burkina Faso, ce qui implique que toutes les autres ethnies sont minoritaires, toutes formant moins de 10% de la population totale.

La multiplicité ethnique se reflète au niveau des langues parlées au Burkina Faso. Par exemple, dans la région du Sahel,  on parle le foulfoude chez les Peulh et le tamacheq chez les Touareg. Les langues parlées dans le pays se divisent en deux grandes familles : les langues gour et les langues mande.

Dans la première famille, on trouve le groupe gourma-moré qui comprend le gourma parlé par les Gourmantché, le moré, la langue des Mossi, le dagara et le birifor, toutes deux parlées par les ethnies du même nom. Cette famille inclut aussi le goursi parlé par les Gourounsi, le lobiri qui est la langue des Lobi, le bwamu parlé par les Bwa ainsi que le senoufo et le dogon qui sont les langues des ethnies du même nom.

Dans la famille des langues mande, il y a le mande parlé par les Bobo, le dioula qui est utilisé pour les échanges commerciaux et la diffusion de l’islam dans l’ouest du pays, ainsi que le bisa et le sâ que parlent les Samo.

Au niveau religieux, la pays est dominé par trois religions, soit l’animisme, l’islam et le christianisme. L’animisme en tant que première religion a connu une relative régression au fils des années au profit des autres religions. En effet, les animistes sont passés de 69% en 1960 à 24% en 1996. Le tableau 6.8 indique l’importance de chaque religion répertoriée lors du dernier recensement.

TABLEAU 6.8    Répartition de la population résidente par religion et sexe

Source : INSD, Recensement 1996.

Les animistes se concentrent dans les régions du Sud-Ouest (province de Poni), du Centre-Est (province du Nahouri), et de l’Est (province du Tapoa). Les musulmans, par contre, sont plus présents au nord du pays dans la région du Sahel. Finalement, les chrétiens se retrouvent surtout dans les régions centrales du pays.

### 6.4.2	Caractéristiques des ménages

L’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages réalisée en 1998 a estimé le nombre de ménages au Burkina Faso à 1 398 888, dont 22,4% en milieu urbain et 77,6% en milieu rural. Dans toutes les régions administratives du pays, les chefs de ménage sont majoritairement des hommes. Les seules régions où plus de 10% des chefs de ménage sont des femmes sont les régions Centre-Nord (16,9%) et Centre-Est (13,6%). Cinq régions ont de 7% à 9% de leurs ménages qui sont dirigés par des femmes, soit les régions Ouest, Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest, Centre et Nord. Dans les trois autres régions, les chefs de ménage féminins sont très peu présents (5% et moins).

Les ménages dirigés par des femmes ont tendance à être de plus petite taille tant en milieu urbain qu’en milieu rural, comme l’indique le tableau 6.9. Quelle que soit la région considérée, la taille moyenne d’un ménage dirigé par une femme est presque toujours équivalente à la moitié de la taille moyenne d’un ménage dirigé par un homme.

Les régions où les ménages comptent en moyenne le plus de personnes sont les régions du Nord (10,6), du Centre-Ouest (8,8) et de la Boucle du Mouhoun (8,6).

TABLEAU 6.9  Taille moyenne des ménages par milieu de résidence et région

|  | Hommes | Femmes | Ensemble |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbain | 5,8 | 4,2 | 5,6 |
| Rural | 8,5 | 3,5 | 8,2 |
| Ouest | 8,5 | 4,2 | 8,2 |
| B. Mouhoun | 9,0 | 4,1 | 8,6 |
| Sahel | 7,2 | 4,7 | 7,1 |
| Est | 7,8 | 4,4 | 7,6 |
| Sud-Ouest | 6,9 | 4,6 | 6,7 |
| Centre-Nord | 8,4 | 2,0 | 7,4 |
| Centre-Ouest | 9,1 | 3,9 | 8,8 |
| Centre | 6,5 | 4,0 | 6,3 |
| Nord | 10,7 | 4,3 | 10,2 |
| Centre-Est | 7,0 | 4,0 | 6,6 |
| Total | 7,9 | 3,8 | 7,6 |

Source: INSD, Enquête prioritaire sur les conditions

de vie des ménages (1998).

Un des facteurs qui influence significativement la taille des ménages est la polygamie. Les ménages polygames comptent en moyenne 10,6 personnes alors que les ménages monogames n’ont en moyenne que 6,3 membres. Ce sont dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Nord où l’on trouve les plus grandes proportions de ménages polygames, soit environ 45% des ménages dans chaque cas.

Le nombre moyen d’actifs par ménage est de 3,3 personnes au niveau national. Toutefois, les régions du Nord et du Centre-Ouest dépassent la moyenne nationale avec des moyennes d’actifs de 4,3 et 4,0 respectivement. Ces actifs même plus nombreux sont des actifs qui se sont déclarés occupés lors de l’enquête. Les régions du Sahel et du Centre connaissent les moyennes les plus faibles qui sont respectivement de 2,8 et 2,9 actifs. Le nombre moyen d’inactifs au pays est supérieur au nombre moyen d’actifs puisqu‘il atteint 4,2 personnes. Ce sont les régions administratives du Nord (5,9), de la Boucle du Mouhoun (5,1) et du Centre-Ouest (4,8) qui enregistrent les plus importantes moyennes d’inactifs.

Les résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages indiquent aussi que 62,4% des chefs de ménage sont des agriculteurs vivriers et que 12,4% sont des agriculteurs de coton. Cependant, peu de chefs de ménage féminins cultivent le coton (0,9%). Elles deviennent plutôt travailleuses indépendantes dans une proportion beaucoup plus grande que les chefs de ménage masculins, soit 19,1% contre 7,1% chez les hommes. Une importante proportion de chefs de ménage féminins se sont déclarés inactifs (12,0%).

## 6.5	Santé et éducation

La santé et l’éducation sont deux composantes sociales qui influencent grandement la qualité de vie des populations. De plus, ce sont de fidèles indicateurs de développement humain. La situation existante en ces domaines est donc présentée pour évaluer dans quelle mesure les personnes affectées par un projet sont en mesure de réagir aux changements occasionnés par le projet. En effet, plus l’état initial de santé est bon et plus le niveau d’éducation est élevé, alors meilleure est la capacité des personnes affectées à s’adapter.

### 6.5.1  Santé

La santé des populations se reflète d’abord au niveau de leur espérance de vie. Or, au Burkina Faso, l’espérance de vie est en décroissance plutôt qu’en croissance à cause de la pandémie du VIH/SIDA. D’après les estimations des Nations Unies, l’espérance de vie qui était de 47 ans en 1990 aurait dû augmenter à 54 ans en 2000 grâce aux progrès médicaux. Toutefois, elle a plutôt régressé à 46 ans et les Nations Unies prévoit qu’elle pourrait atteindre 44 ans en 2010.

De plus, la majorité des cas déclarés de SIDA au Burkina Faso, soit environ 17 000 cas en 2000 selon les statistiques officielles, font partie de la force de travail productive des 20-39 ans (76% chez les femmes et 73% chez les hommes). Ces individus qui sont déjà pour la plupart soutien de famille laissent derrière eux des enfants qui se retrouvent souvent dans des conditions de vie difficiles. Le pays y perd donc sa force de travail alors qu’augmente la population inactive et sans ressource.

En plus du SIDA et des autres infections sexuellement transmissibles (IST), les pathologies les plus courantes sont les infections respiratoires (20%), le paludisme (30%), les affections de la peau (15%) et la diarrhée (10%) qui justifient près de 75% des consultations. Le Burkina Faso doit aussi faire face à l’occasion à des épidémies meurtrières telles la méningite, la rougeole, le choléra et la fièvre jaune. Finalement, le taux de malnutrition qui s’établissait à 29,5% en 1999 indique qu’il y existe d’importantes carences nutritionnelles.

Le tableau 6.10 présente un bilan des performances du Burkina Faso en ce qui concerne les principaux indicateurs de développement humain. Les estimés proviennent des Nations Unies et sont tirés du Rapport sur le développement humain de 2001 sur le Burkina Faso.

TABLEAU 6.10 Indicateurs de développement humain au Burkina et dans la région

| Indicateur | Année | Burkina Faso | Afrique sub-saharienne (moyenne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Insuffisances pondérales à la naissance (%) | 1990/94 | 21 | 16 |
| Enfants d’un an vaccinés contre la tuberculose et la rougeole (%) | 1995/97 | 46 et 33 | 70 et 56 |
| Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) | 1997 | 110 | 104 |
| Insuffisances pondérales des enfants de moins de 5 ans (%) | 1990/97 | 21 | 30 |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 1999 | 150 | 169 |
| Apport journalier de calories par habitant | 1999 | 2245 | 2237 |
| Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) | 1997 | 830 | 979 |

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain, Burkina Faso, 2001

Le tableau 6.10 montre que le Burkina Faso se classe dans la moyenne en terme de développement humain lorsque comparé à l’ensemble des pays de l’Afrique sub-saharienne. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le Burkina Faso se classe 169e sur 173 pays en considérant l’indicateur de développement humain des Nations Unies en 2002.

Étant donné les problèmes que connaît le Burkina Faso en matière de santé, le Gouvernement a engagé une réorganisation des services de santé depuis 1996. Cette réforme inclut:

- la création de 10 régions sanitaires organisées autour d’un centre régional (CHR);

- la création de 53 districts sanitaires dotés chacun d’un centre médical équipé d’une entenne chirurgicale (CMA) muni d’un budget annuel;

- le regroupement en district des centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), des Centres Médicaux (CM), des dispensaires et maternités isolés.

Cette réorganisation a été accompagnée d’une politique de promotion des médicaments essentiels génériques, avec la Centrale d’Approvisionnement de Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) qui approvisionne plus de 600 dépôts pharmaceutiques.

Malgré ces efforts, la situation sanitaire burkinabé est toujours caractérisée par une couverture insuffisante en infrastructures sanitaires, par un ratio population/personnel en deçà des normes de l’OMS, par une insuffisance d’équipements, de matériels techniques et de médicaments de base. Le tableau 6.11 présente la situation qui prévalait en 1996 et l’importance du rattrapage nécessaire pour atteindre les normes de l’OMS.

TABLEAU 6.11  Ratios des habitants par type de personnel médical

| Région | Habitants par médecin | Habitants par pharmacien | Habitants par infirmier État | Habitants par infirmier brev. | Habitants par sage femme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouest | 152 278 | 274 100 | 15 228 | 8 256 | 40 309 |
| Boucle du Mouhoun | 55 604 | 291 920 | 19 461 | 12 163 | 83 406 |
| Sahel | 118 410 | 0 | 17 761 | 17 761 | 88 807 |
| Est | 85 539 | 213 849 | 16 140 | 15 007 | 95 044 |
| Sud-Ouest | 54 042 | 162 126 | 15 690 | 12 471 | 69 483 |
| Centre-Nord | 54 925 | 933 727 | 17 617 | 14 589 | 93 373 |
| Centre-Ouest | 94 461 | 944 610 | 14 532 | 10 858 | 67 472 |
| Centre | 12 297 | 39 487 | 18 501 | 6 148 | 15 919 |
| Nord | 136 507 | 955 550 | 31 852 | 10 859 | 73 504 |
| Centre-Est | 122 129 | 284 968 | 29 479 | 14 015 | 71 242 |
| Normes OMS | 10 000 | 20 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |

Source: INSD, Recensement et DEP Santé (1996).

De plus, les services de santé sont caractérisés par une faible fréquentation. En effet, d’après les résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages (1998), les Burkinabé dans leur grande majorité ne consultent pas. Seulement deux malades sur cinq vont en consultation, soit une incidence de 41,3%. Les principales raisons de non consultation évoquées par les malades sont le degré du mal (62,1%) et l’automédication (33,4%).

Concernant la santé de la reproduction, les jeunes filles sont particulièrement exposées. Environ 20% des femmes entre 15 et 19 ans sont déjà mères d’un enfant, car l’âge médian de la première union est de 17 ans chez les femmes. Les adolescentes, compte tenu de leur fécondité précoce et de leur âge, doivent avoir accès aux services de santé et de nutrition. Au Burkina, des services de conseil et d'information en matière de sexualité et de reproduction sont surtout développés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à travers les « Centres Jeunes ». Les adolescentes en milieu rural sont donc exposées aux risques croissants de grossesses non désirées, d'infections par les IST/VIH et d'avortements clandestins.

L’excision constitue une atteinte à l’intégrité physique de la femme et à sa santé et est considérée comme un problème prioritaire de santé publique. En effet, elle est source de complications souvent irréversibles au plan sanitaire (infections de tous genres, difficultés d ‘accouchement, choc psychologique ou hémorragie pouvant entraîner la mort).  Suite à maints efforts de sensibilisation et d’éducation, la pratique de l’excision a régressé. En effet, la prévalence de l’excision chez les femmes de 0 à 49 ans est passée de 70% en 1990 à 66,4% en 1996. Selon une enquête réalisée par le Comité National de Lutte contre la Pratique de l’Excision en 2000, la prévalence de l’excision chez les femmes de 0 à 20 ans serait de 30%.

### 6.5.2   Éducation

Au Burkina Faso, l’obligation scolaire prescrite par la Loi d’orientation de l’éducation n’est que purement formelle dans la mesure où les principaux acteurs de l’éducation (l’État, les familles et la communauté) sont dans l’incapacité d’assurer toutes les charges découlant d’un tel engagement.

L’éducation formelle concerne l’enseignement donné dans les écoles classiques et comprend trois principaux ordres d’enseignement : le primaire, le secondaire et le supérieur.

Au Burkina Faso, le taux brut de scolarisation reste très bas et très défavorable aux filles (31,1% contre 45,4% pour les garçons). Le tableau 6.12 présente la situation prévalent dans chacune des régions.  Les régions les plus scolarisées, tous niveaux confondus, sont celles du Centre, de l’Ouest, du Nord, et le Centre-Ouest. Ce sont dans les régions de l’Est et du Sahel que le taux brut de scolarisation est le plus bas.

TABLEAU 6.12  Taux brut de scolarisation par sexe et par région

Source : INSD, Recensement 1996.

En matière de scolarisation, les filles sont sujettes à une discrimination du fait des traditions, des mariages précoces et forcés, de l’insuffisance d’infrastructures scolaires et de leur éloignement. Compte tenu de l’inégale répartition des tâches au sein de la famille, la fille scolarisée est surchargée par les corvées ménagères, ce qui se traduit très souvent par des résultats scolaires insatisfaisants et des déperditions.

Cette situation se répercute sur les niveaux secondaire et supérieur où les filles sont très peu représentées. Le taux de scolarisation du secondaire était estimé à 13% en 1998, dont 10,2% pour les filles. Dans l’ensemble, le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement supérieur était de 1,3 % (dont 0,4% pour les filles et 2,3% pour les garçons) en 1998. Selon le sexe, la structure des effectifs n’a pas changé depuis des années. La proportion des étudiantes fluctue entre 22 et 23% des effectifs globaux.

Au niveau de l’alphabétisation, le Burkina Faso a consenti des efforts pour développer l’alphabétisation des adultes et pallier les insuffisances du système éducatif formel depuis 1960. Au plan organisationnel et pédagogique, l’alphabétisation formelle comprend trois niveaux de formation. Pour chaque niveau, les formules au choix sont offertes aux différents acteurs :

- le premier niveau appelé alphabétisation initiale comprend trois formules (intensive, semi-intensive et étalée);

- le deuxième niveau, appelé formation complémentaire de base, comprend deux formules (intensive et semi-intensive); et

- le troisième niveau, ou formation technique et spécifique, est mené selon les attentes des acteurs.

Malgré ces efforts, le taux d’alphabétisation reste encore très faible. En effet, le taux enregistré était de 19,5% pour l’ensemble du pays en 1996, dont 26,6% pour les hommes contre 12,8% pour les femmes.

TABLEAU 6.13   Taux d’alphabétisation par région

Source : INSD, Recensement 1996.

Les régions du Centre, de l’Ouest , du Centre-Ouest et du Nord sont les plus alphabétisées, alors que les moins alphabétisées sont celles de l’Est et du Sahel. Il semble donc que l’alphabétisation encourage la scolarisation des enfants, puisque ce sont dans les mêmes régions que l’on trouve les plus hauts taux d’alphabétisation et de scolarisation.

## 6.6	Niveau de vie

Il y a plusieurs indicateurs qui aident à évaluer le niveau de vie des populations. D’abord, il y a les indicateurs quantifiables tels que les indices de pauvreté. Il y a aussi des indicateurs qualitatifs qui considèrent les avoirs des populations, leurs conditions d’habitat et leur accès aux services sociaux de base. Les indicateurs considérés dans cette section sont : les indices de pauvreté, le type d’habitat, le type et le niveau des dépenses des ménages, les avoirs des ménages et l’accès aux services sociaux.

### 6.6.1   Indices de pauvreté

Au Burkina Faso, les plus récentes études effectuées pour déterminer le seuil de pauvreté absolu ont fixé ce dernier à 72 690 FCFA par personne et par an en 1998, alors qu’il était de 41 099 FCFA en 1994. Cette somme représente le niveau minimum de consommation de biens alimentaires et non-alimentaires requis pour mener un vie saine. À partir de ces estimés, l’INSD a évalué l’incidence de la pauvreté par région administrative, c’est-à-dire la proportion de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté dans chaque région. Les résultats de cette estimation pour les années 1994 et 1998 sont présentés au tableau 6.14.

TABLEAU 6.14   Incidence et profondeur de la pauvreté par région en 1994 et 1998

| Zone | Incidence | Incidence | Différence | Profondeur | Profondeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1998 |  | 1994 | 1998 |
| Ouagadougou | 6,0 | 12,2 | -6,2 | 1,1 | 3,1 |
| Bobo-Dioulasso | 9,9 | 12,2 | -2,3 | 2,5 | 2,7 |
| Autres villes | 18,1 | 23,1 | -5,0 | 4,9 | 5,7 |
| Ouest | 39,9 | 40,6 | -0,7 | 11,2 | 11,4 |
| B. Mouhoun | 48,8 | 51,5 | -2,7 | 17,2 | 16,6 |
| Sahel | 50,1 | 42,7 | 7,4 | 18,7 | 12,1 |
| Est | 56,5 | 48,3 | 8,2 | 19,4 | 12,5 |
| Sud-Ouest | 44,8 | 47,2 | -2,4 | 12,7 | 12,3 |
| Centre-Nord | 48,9 | 60,2 | -11,3 | 12,6 | 16,6 |
| Centre-Ouest | 54,1 | 48,4 | 5,7 | 18,9 | 14,4 |
| Centre | 49,7 | 50,1 | -0,4 | 12,5 | 17,9 |
| Nord | 72,1 | 65,8 | 6,3 | 27,1 | 21,7 |
| Centre-Est | 47,1 | 54,8 | -7,7 | 12,5 | 17,1 |
| Total | 44,5 | 45,3 | -0,8 | 13,9 | 13,7 |

Source : INSD, Profil et évolution de la pauvreté au Burkina Faso, 2000.

Le tableau 6.14 indique aussi la profondeur de la pauvreté, ce qui correspond à l’effort monétaire nécessaire pour amener au niveau du seuil de la pauvreté ceux qui vivent en- dessous de ce seuil.

Les zones urbaines comptent beaucoup moins de pauvres que les régions rurales, quoique la situation s’est détériorée au niveau urbain entre 1994 et 1998. Il y avait plus de pauvres en ville en 1998 qu’en 1994, et même le niveau de pauvreté (profondeur) a augmenté. Au sein des régions administratives, qui sont dominées par les populations rurales, la région qui compte le moins de pauvres est l’Ouest (Hauts Bassins et Cascades).

Les régions qui ont connu les meilleures performances entre 1994 et 1998 en terme de réduction de la pauvreté sont les régions du Sahel, de l’Est, du Centre-Ouest et du Nord.  Celles qui se sont nettement appauvries sont le Centre-Nord et le Centre-Est. Malgré la bonne performance qu’a enregistrée la région Nord entre 1994 et 1998, cette région demeure la plus pauvre du pays et la pauvreté y demeure la plus profonde.

Les Nations Unies ont aussi un indice de pauvreté humaine qui n’est cependant pas basé sur le seuil de pauvreté. Il s’agit d’un indice composé, l’IPH, qui repose sur différents indicateurs dont l’espérance de vie, l’aptitude à lire et à écrire, le revenu disponible individuel et le chômage de longue durée. Plus l’IPH est élevé, plus la population souffre de la pauvreté. Par exemple, si l’IPH équivaut à 30%, cela signifie que 30% de la population souffre de carence au niveau de l’espérance de vie, en instruction et au niveau économique.

Le figure 6.4 présente les IPH provincialisés tels qu’estimés en 1998 par les Nations Unies. Cette figure met en évidence une classification régionale quelque peu différente au niveau de la pauvreté humaine car l’IPH prend en compte des facteurs non monétaires. Ainsi, la région du Nord ne se classe pas dernière selon l’IPH. Les régions de l’Est, du Sahel et du Centre-Est  souffrent de plus de carences.

Le découpage provincial fait aussi ressortir qu’il y a certaines inégalités au sein des régions. La région des Hauts Bassins, qui se classe très bien selon l’IPH, compte une province plus désavantagée que les autres, soit Kénédougou. De même, dans la Boucle du Mouhoun, il y a une différence marquée entre le Sourou, le Nayala et les autres provinces.

FIGURE 6.4  Indice de pauvreté humaine (IPH) provincialisé

### 6.6.2	Type d’habitat

En Afrique de l’Ouest, l’habitat familial est généralement un indicateur de niveau de vie car les ménages investissent dans leur habitation à mesure qu’ils peuvent le faire pour améliorer leurs conditions de vie. Toutefois, pour certains groupes comme les nomades, l’habitat n’est pas une priorité en terme d’investissement. Cet indicateur ne doit donc pas être considéré seul, mais plutôt en combinaison avec d’autres indicateurs de niveau de vie.

Les tableaux 6.15 et 6.16 présentent les matériaux de construction utilisés pour l’habitat principal dans le cas des murs extérieurs et de la toiture. Des matériaux de nature permanente indiquent généralement de plus importantes ressources financières pour les ménages.

Tableau 6.15  Proportion des ménages selon le type de matériau de l’habitat principal

|  |  |  | Matériau des murs extérieurs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Béton, pierres, |  |  |  |  |  |  |
|  | parpain | Briques |  | Banco | Paille | Autre | Total |
| Ouest | 25,5 | 3,1 |  | 69,7 | 0,9 | 0,8 | 100 |
| B. Mouhoun | 2,8 | 0,5 |  | 94,9 | 1,6 | 0,2 | 100 |
| Sahel | 1,0 | 0,5 |  | 64,7 | 30,8 | 3,0 | 100 |
| Est | 3,6 | 0,8 |  | 91,7 | 3,4 | 0,5 | 100 |
| Sud-Ouest | 1,9 | 0,4 |  | 96,5 | 0,7 | 0,5 | 100 |
| Centre-Nord | 1,5 | 1,6 |  | 74,7 | 20,3 | 1,9 | 100 |
| Centre-Ouest | 4,8 | 2,0 |  | 89,1 | 3,9 | 0,2 | 100 |
| Centre | 22,6 | 1,5 |  | 71,9 | 2,8 | 1,2 | 100 |
| Nord | 6,0 | 1,0 |  | 90,6 | 1,6 | 0,8 | 100 |
| Centre-Est | 8,2 | 0,9 |  | 82,5 | 7,2 | 1,2 | 100 |
| Ensemble | 10,9 | 1,4 |  | 80,4 | 6,3 | 1,0 | 100 |

Source : INSD, Résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages.

Les ménages qui se permettent d’utiliser dans de plus grandes proportions le béton et la tôle pour construire leur habitat sont ceux des régions du Centre et de l’Ouest. La région du Centre-Ouest est caractérisée par des habitations en banco avec toiture de tôle ou terre battue. Les habitations en banco avec toiture en terre battue dominent dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et dans le Nord. C’est dans le Sahel et le Centre-Nord que l’on trouve le plus d’habitations en paille. Quand aux régions de l’Est et du Centre-Est, ce sont les habitations en banco avec toit de paille qui dominent.

TABLEAU 6.16  Proportion des ménages selon le type de toiture de l’habitat principal

| Région |  |  | Matériau de la toiture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Béton | Tôle | Tuile | Terre battue | Paille | Autres | Total |
| Ouest | 0,6 | 55,0 | 0,3 | 23,0 | 21,1 | 0,0 | 100 |
| B. Mouhoun | 0,0 | 24,0 | 0,4 | 69,5 | 5,1 | 1,0 | 100 |
| Sahel | 0,0 | 3,7 | 0,6 | 39,1 | 52,1 | 4,5 | 100 |
| Est | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 4,4 | 74,5 | 0,0 | 100 |
| Sud-Ouest | 0,0 | 19,5 | 0,2 | 77,3 | 3,0 | 0,0 | 100 |
| Centre-Nord | 0,1 | 16,4 | 0,3 | 23,3 | 59,3 | 0,6 | 100 |
| Centre-Ouest | 0,2 | 44,5 | 0,3 | 38,5 | 16,1 | 0,4 | 100 |
| Centre | 0,4 | 68,8 | 0,3 | 4,5 | 25,7 | 0,3 | 100 |
| Nord | 0,3 | 34,8 | 0,6 | 54,9 | 9,4 | 0,0 | 100 |
| Centre-Est | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,8 | 69,0 | 0,0 | 100 |
| Ensemble | 0,2 | 39,0 | 0,3 | 26,8 | 33,1 | 0,6 | 100 |

Source : INSD, Résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages.

### 6.6.3  Type et niveau de dépenses

Les dépenses effectuées par les ménages constituent normalement un indicateur assez fiable du niveau de vie, tant au niveau du type des dépenses que de leur niveau. En général, plus la proportion des dépenses consacrées aux besoins de base tels l’alimentation est importante, plus les ressources financières des ménages sont limitées. De même, le niveau de dépenses des ménages reflète généralement leur revenu disponible, une information difficile à obtenir lors d’enquêtes, car tous tendent à minimiser leurs revenus de peur d’avoir à payer des impôts en fonction des sommes déclarées.

Dans l’ensemble du pays, les dépenses pour les produits alimentaires, boissons et tabac représentent 52,2% des dépenses totales. Viennent ensuite les dépenses pour le logement, eau, électricité et autres combustibles (15,1%) et pour les transports (9,2%). Parmi les secteurs qui représentent moins de 5% des dépenses totales, il faut mentionner les articles d’habillement et chaussants (4,8%), la santé (4,4%), l’ameublement et l’équipement ménager (3,8%) et l’enseignement (1,6%).

Ainsi, les ménages burkinabé dépensent très peu de leurs ressources à des fins non essentielles. Il est intéressant de noter que les dépenses en santé et en éducation sont particulièrement faibles, car 59,7% et 66,1% des ménages ont indiqué y consacrer aucune ressource lors de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie en 1998.

Le tableau qui suit présente la proportion des dépenses totales consacrées à chaque poste de dépenses en fonction des régions administratives.

TABLEAU 6.17  Répartition des dépenses totales par poste selon la région

|  |  |  |  |  | Région administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste de dépenses | Ouest | B. du | Sahel |  |  | Est | Sud- | Centre- | Centre- | Centre |  |  | Nord |  |  | Centre- |  | Total |  |
|  |  | Mouh. |  |  |  |  | Ouest | Nord | Ouest |  |  |  |  |  |  | Est |  |  |  |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 43,1 | 59,3 | 74,1 |  |  | 66,1 | 66,8 | 64,6 | 57,6 | 41,9 |  |  | 56,1 |  |  | 54,6 |  | 52,2 |  |
| Articles d'habillement et articles chaussants | 6 | 6 | 7,7 |  |  | 4,1 | 7,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |  |  | 3,4 |  |  | 5,1 |  | 4,8 |  |
| Logement, eau, électricité et autres combustibles | 14,2 | 8,5 | 8,4 |  |  | 9,6 | 10,8 | 20,3 | 10,1 | 19,2 |  |  | 20,5 |  |  | 17,2 |  | 15,1 |  |
| Ameublement, équipement ménager | 5,5 | 3,2 | 2,3 |  |  | 2,6 | 4,7 | 1,9 | 3,7 | 3,9 |  |  | 2,4 |  |  | 4,7 |  | 3,8 |  |
| Santé | 4,2 | 4,8 | 1 |  |  | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 5,3 | 5,5 |  |  | 2,7 |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  |
| Transports | 15,6 | 9,7 | 1,6 |  |  | 3,6 | 3 | 2,5 | 5,9 | 12,4 |  |  | 4,5 |  |  | 7 |  | 9,2 |  |
| Loisirs, spectacles et culture | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Enseignement | 1,1 | 0,9 | 0,2 |  |  | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 3,2 |  |  | 1,3 |  |  | 0,9 |  | 1,6 |  |
| Transferts | 5,9 | 4,8 | 1,1 |  |  | 4,6 | 2,3 | 1,5 | 5,3 | 6,5 |  |  | 3,5 |  |  | 3,6 |  | 4,9 |  |
| Autres biens et services | 4,3 | 2,7 | 3,5 |  |  | 5,4 | 0,4 | 1,1 | 7 | 3,7 |  |  | 5,5 |  |  | 2,6 |  | 3,9 |  |
| Dépense totale annuelle | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

Source : INSD, Résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages.

Le tableau 6.17 met en évidence l’importance des ressources allouées à l’alimentation et au logement dans le Sahel, l’Est, le Sud-Ouest, le Centre-Nord et le Nord. Dans les régions du Centre, de l’Ouest et de la Boucle du Mouhoun, les dépenses en transport et les transferts sont relativement plus élevées que dans les autres régions, ce qui indique plus de flexibilité.

Le tableau 6.18 présente les dépenses moyennes monétaires et non monétaires (estimées en terme monétaire) annuelles des ménages par région administrative. Ce tableau indique que l’autoconsommation est proportionnellement plus élevée dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Nord, de l’Est et du Centre-Est (plus de 30%).

En terme absolu, le niveau de dépenses moyennes totales est significativement plus élevé dans les régions de l’Ouest et du Centre. En fait, il n’y a que dans ces deux régions et celle du Centre-Ouest  où les dépenses moyennes annuelles des ménages dépassent ou égalent la moyenne nationale de 751 361 FCFA. Ce qui fait augmenter cette moyenne est la proportion de ménages qui dépensent plus d’un million de FCFA par an, soit 31,2%% dans l’Ouest, 27,2% dans le Centre et 20% dans le Centre-Ouest.

Les régions où plus de 50% des ménages dépensent moins de 500 000 FCFA par an sont la Boucle du Mouhoun (56,5%), l’Est (50,8%), le Sud-Ouest (69,1%), le Centre-Nord (60%) et le Centre-Est (77,1%).

TABLEAU 6.18  Dépenses moyennes d’un ménage par région en 1998

| Région |  | Dépenses | Dépenses non | Dépenses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | monétaires | monétaires | totales |
|  |  | annuelles | annuelles | annuelles |
| Ouest | Moyenne | 812879 | 259170 | 1072049 |
|  | % ligne | 75,8 | 24,2 | 100 |
|  | % du total | 18,7 | 16,5 | 18,1 |
| B. Mouhoun | moyenne | 456640 | 210473 | 667113 |
|  | % ligne | 68,5 | 31,5 | 100 |
|  | % du total | 7,7 | 9,8 | 8,3 |
| Sahel | moyenne | 451878 | 190186 | 642063 |
|  | % ligne | 70,4 | 29,6 | 100 |
|  | % du total | 5,6 | 6,6 | 5,9 |
| Est | moyenne | 377293 | 224746 | 602039 |
|  | % ligne | 62,7 | 37,3 | 100 |
|  | % du total | 5,8 | 9,6 | 6,8 |
| Sud-Ouest | moyenne | 222051 | 234682 | 456732 |
|  | % ligne | 48,6 | 51,4 | 100 |
|  | % du total | 1,9 | 5,6 | 2,9 |
| Centre-Nord | moyenne | 309402 | 199328 | 508730 |
|  | % ligne | 60,8 | 39,2 | 100 |
|  | % du total | 5,1 | 9,1 | 6,2 |
| Centre-Ouest | moyenne | 541004 | 209669 | 750673 |
|  | % ligne | 72,1 | 27,9 | 100 |
|  | % du total | 9,0 | 9,7 | 9,2 |
| Centre | moyenne | 842549 | 172071 | 1014620 |
|  | % ligne | 83,0 | 17,0 | 100 |
|  | % du total | 35,4 | 20,0 | 31,3 |
| Nord | moyenne | 480810 | 190011 | 670821 |
|  | % ligne | 71,7 | 28,3 | 100 |
|  | % du total | 6,2 | 6,8 | 6,4 |
| Centre-Est | moyenne | 271696 | 135448 | 407144 |
|  | % ligne | 66,7 | 33,3 | 100 |
|  | % du total | 4,5 | 6,2 | 5,0 |
| Total | moyenne | 552104 | 199258 | 751361 |
|  | % ligne | 100 | 100 | 100 |
|  | % du total | 100 | 100 | 100 |

Source : INSD, Résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages

### 6.6.4  Les avoirs des ménages

Les principaux avoirs des ménages sont les biens durables qu’ils possèdent. Le tableau 6.19 révèle des disparités régionales dans la répartition des biens durables des ménages.

Dans les régions les plus urbanisées, soit le Centre et l’Ouest, la proportion des ménages qui possèdent une villa ou un autre type de maison est moindre, car plusieurs ménages sont locataires. Par contre, dans ces régions, plus de ménages possèdent des biens de luxe tels que des véhicules, des postes téléviseurs et des réfrigérateurs.

Dans toutes les régions à dominance rural, une forte proportion de ménages possède une terre cultivable. Toutefois, seulement deux régions comptent plus de 20% des ménages qui ont un terrain à bâtir, soit la Boucle du Mouhoun et le Sud-Ouest. Les régions à dominance rurale où les ménages sont les moins bien pourvus en équipements agricoles tels les charrues, charrettes et brouettes sont le Sahel et le Sud-Ouest.

En terme d’équipements ménagers, les régions les plus dépourvues sont le Sahel, le Centre-Nord et le Sud-Ouest. Viennent ensuite les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et du Centre-Est. Finalement, le Nord et le Centre-Ouest se classent juste derrière le Centre et l’Ouest dont les ménages possèdent proportionnellement plus de réchauds, de foyers améliorés et de fers à repasser.

### 6.6.5  Accès aux services sociaux

Parmi les services sociaux qui reflètent bien le niveau de vie des ménages, la présente section considère l’approvisionnement en eau et les modes d’assainissement des ménages. L’accès aux services de santé et d’éducation a été traité précédemment.

À l’exception du Centre, de l’Ouest, du Nord et du Centre-Est, presqu’aucune autre région offre l’accès à un approvisionnement en eau par robinet dans l’habitation (partagé ou privé) ou par fontaine publique. Les forages représentent la principale source d’approvisionnement dans l’Est (53,7%) et le Centre-Nord (54,5%) et, dans un moindre mesure, dans le Sahel (34,2%), le Centre-Ouest (35,7%) et le Centre (32,2%).

TABLEAU 6.19    Biens durables des ménages selon la région

| Bien durable | Ouest | Boucle du Mouhoun | Sahel | Est | Sud-Ouest | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre | Nord | Centre-Est | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immeuble | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Villa | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
| Autre type de maison | 79,3 | 95,0 | 94,2 | 94,8 | 95,1 | 95,8 | 88,4 | 76,7 | 90,0 | 94,2 | 87,7 |
| Terrain à bâtir | 20,8 | 38,2 | 2,2 | 5,1 | 23,7 | 4,4 | 11,1 | 16,7 | 7,7 | 5,3 | 14,2 |
| Terre cultivable | 66,0 | 87,1 | 89,6 | 93,8 | 91,3 | 90,7 | 83,6 | 53,0 | 81,6 | 89,1 | 77,2 |
| Charrue | 35,6 | 47,0 | 5,6 | 31,7 | 6,4 | 17,7 | 33,5 | 34,1 | 32,5 | 34,6 | 30,4 |
| Charrette | 19,7 | 38,7 | 14,9 | 16,6 | 1,8 | 22,9 | 26,0 | 19,5 | 28,3 | 15,3 | 21,1 |
| Brouette | 5,1 | 2,4 | 2,1 | 4,8 | 1,5 | 10,3 | 6,0 | 8,2 | 8,5 | 3,2 | 5,8 |
| Vélo | 72,4 | 78,6 | 41,3 | 76,1 | 72,0 | 70,1 | 84,0 | 71,5 | 82,9 | 70,9 | 72,4 |
| Mobylette/moto | 37,9 | 20,2 | 8,1 | 14,2 | 10,1 | 11,5 | 26,8 | 35,4 | 34,3 | 12,1 | 24,2 |
| Voiture/véhicule | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 5,7 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Pirogue | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Radio | 70,2 | 46,2 | 23,0 | 36,8 | 40,2 | 42,9 | 61,2 | 67,6 | 64,2 | 37,4 | 53,1 |
| Poste téléviseur | 11,3 | 4,2 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 5,7 | 16,3 | 5,3 | 5,1 | 7,4 |
| Ventilateur | 8,4 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 13,4 | 4,3 | 3,6 | 5,7 |
| Réfrigérateur / congélateur | 4,8 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 8,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
| Cuisinière à gaz | 9,6 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | 2,8 | 2,3 | 8,6 | 16,1 | 5,7 | 5,1 | 7,7 |
| Réchaud à pétrole | 10,2 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | 4,2 | 2,4 | 8,7 | 7,5 | 8,1 | 3,5 | 5,9 |
| Foyer amélioré | 11,7 | 5,1 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 10,1 | 17,2 | 12,2 | 2,6 | 8,9 |
| Fer à repasser | 15,3 | 8,2 | 2,9 | 6,9 | 6,5 | 2,7 | 13,0 | 15,0 | 14,5 | 7,0 | 10,4 |
| Machine à coudre | 5,0 | 3,0 | 1,3 | 3,7 | 1,4 | 2,1 | 4,9 | 4,4 | 6,0 | 1,8 | 3,6 |
| Métier à tisser | 0,7 | 1,6 | 3,2 | 2,9 | 0,0 | 10,8 | 3,1 | 3,4 | 6,7 | 0,3 | 3,3 |
| Animaux de trait | 35,0 | 31,6 | 17,9 | 28,6 | 4,5 | 8,5 | 35,1 | 23,8 | 30,8 | 25,7 | 25,4 |

Source: INSD, Résultats de l'Enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages

Les puits busés sont une source importante d’approvisionnement au Nord (26%), au Sud-Ouest (24,1%) et au Centre-Nord (20,9%). Quant aux puits ordinaires, ce sont les régions de l’Ouest (50,5%), de la Boucle du Mouhoun (69%), du Centre-Ouest (34,5%), du Nord (31,3%) et du Centre-Est (29,4%) qui en dépendent le plus.  Il est intéressant de constater qu’une région comme l’Ouest, qui est plutôt favorisée par rapport aux autres régions ait recours à autant de puits ordinaires pour assurer son approvisionnement en eau.

Finalement, les rivières et les cours d’eau servent encore de source d’approvisionnement principalement dans le Sahel (36,2%), le Sud-Ouest (34,3%) et le Centre-Est (12,1%).

Dans le domaine de l’assainissement, le tableau 6.20 fait état des lieux d’aisance utilisés par les ménages. La chasse avec fosse et la latrine à fosse ventilée sont rarement utilisées, même dans les régions plus urbanisées. Ce sont les latrines ordinaires et la nature qui dominent en matière d’assainissement. Dans les régions du Centre et de l’Ouest, ces deux lieux d’aisance sont utilisés dans des proportions similaires par les ménages. Dans les autres régions, la nature est le lieu le plus fréquemment utilisé.

TABLEAU 6.20  Répartition des ménages selon le mode d’assainissement et la région

|  |  |  | Type de lieu d'aisance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chasse | Latrines à |  |  |  |  |
| Région | avec | fosses | Latrines | dans la |  |  |
|  | fosse | ventilées | ordinaires | nature | Autres | Total |
| Ouest | 2,1 | 0,4 | 49,5 | 46,2 | 1,9 | 100 |
| B. Mouhoun | 0,1 | 0,6 | 19,4 | 72,8 | 7,1 | 100 |
| Sahel | 0,4 | 0,5 | 10,7 | 80,7 | 7,7 | 100 |
| Est | 0,3 | 0 | 13 | 86,2 | 0,4 | 100 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 13 | 84,9 | 2,1 | 100 |
| Centre-Nord | 0,1 | 0 | 14,7 | 83,4 | 1,9 | 100 |
| Centre-Ouest | 0,2 | 0,5 | 19,9 | 79 | 0,5 | 100 |
| Centre | 4,1 | 1,5 | 45,1 | 47,5 | 1,8 | 100 |
| Nord | 0,5 | 0,5 | 33,9 | 64,3 | 0,7 | 100 |
| Centre-Est | 0,2 | 0,6 | 12,6 | 86,1 | 0,4 | 100 |
| Ensemble | 1,3 | 0,6 | 27,8 | 68 | 2,3 | 100 |

Source : INSD, Enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages, 1998.

## 6.7	Les activités économiques

Au cours des dernières années, le Burkina Faso a enregistré des performances  macro-économiques relativement satisfaisantes. Le Produit intérieur brut (PIB) à prix constants, estimé à 1 118,6 milliards de FCFA en 1999, a enregistré un taux de croissance de l’ordre de 5% en moyenne durant la période 1995-1999. Il en a résulté une amélioration du PIB per capita de l’ordre de 2,6% de 1995 à 1999, contre 0,6% entre 1980 et 1993.  Malgré ces bonnes performances, le PIB réel par habitant se situait à environ 140 000 FCFA en 1999, ce qui représentait seulement les deux-tiers de la moyenne du PIB réel par habitant des pays de l’Afrique sub-saharienne.

Le tissu économique du Burkina est composé de divers secteurs qui contribuent de façon très inégale au PIB. Les principaux secteurs économiques sont  l’agriculture, l’élevage, le commerce, l’industrie, le tourisme et l’artisanat. Ces activités sont dispersées à travers le pays en fonction des atouts que présente chaque région administrative.

### 6.7.1  Agriculture

L’agriculture domine l’activité économique au Burkina Faso. Ce secteur occupe la majorité de la population active et contribue entre 25% et 30% du PIB annuellement. Cependant, les exportations agricoles sont plutôt limitées compte tenu de la grande part de l’autoconsommation. Les exportations agricoles représentent environ 3% du total des exportations burkinabé annuellement. Pour fins de présentation, les activités agricoles ont été subdivisées selon les cultures, soit les cultures céréalières et vivrières et les cultures de rente. Cette section conclut en présentant le bilan céréalier par région.

#### 6.7.1.1 Cultures céréalières et vivrières

Les cultures céréalières sont essentiellement le mil, le sorgho (blanc et rouge), le maïs et le riz. Bien qu’il existe plusieurs cultures vivrières dont le voandzou, l’igname et la pomme de terre, la plus importante est le niébé. Le tableau 6.21 présente les statistiques agricoles de base pour la campagne 2001-2002.

TABLEAU 6.21  Statistiques sur les cultures céréalières et vivrières pour la campagne 2001-2002

|  |  | Mil |  | Sorgho Blanc |  |  |  |  | Sorgho Rouge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Superficie | Production | Rendement | Superficie | Production | Rendement |  | Superficie |  | Production | Rendement |  |
|  | (ha) | (tonne) | (tonne) | (ha) | (tonne) | (kg/ha) |  | (ha) |  | (tonne) | (kg/ha) |  |
| Centre | 127 804 | 73 322 | 617 | 56 566 | 36 542 | 900 |  | 47 486 |  | 36 814 | 833 |  |
| Centre-Nord | 115 694 | 78 038 | 612 | 158 116 | 113 823 | 673 |  | 5 574 |  | 4 494 | 780 |  |
| Centre-Ouest | 118 172 | 82 857 | 697 | 160 090 | 126 871 | 863 |  | 57 199 |  | 43 804 | 921 |  |
| Centre-Sud | 72 530 | 63 778 | 938 | 10 533 | 12 869 | 943 |  | 36 880 |  | 41 346 | 1 050 |  |
| Sahel | 214 669 | 151 008 | 814 | 51 334 | 50 497 | 797 |  | 111 |  | 310 | 400 |  |
| B. du Mouhoun | 196 107 | 176 194 | 862 | 227 215 | 235 694 | 933 |  | 24 884 |  | 24 433 | 1 021 |  |
| Est | 131 929 | 100 215 | 709 | 159 547 | 156 166 | 917 |  | 16 218 |  | 19 952 | 1 130 |  |
| Centre-Est | 107 763 | 90 722 | 759 | 20 993 | 26 141 | 839 |  | 67 567 |  | 85 947 | 1 250 |  |
| Nord | 133 262 | 102 725 | 699 | 163 765 | 147 460 | 869 |  | 2 556 |  | 3 430 | 1 039 |  |
| Sud-Ouest | 56 409 | 41 906 | 603 | 30 965 | 27 562 | 814 |  | 34 790 |  | 31 211 | 975 |  |
| Hauts Bassins | 44 243 | 35 831 | 844 | 96 570 | 99 715 | 1 040 |  | 31 055 |  | 26 776 | 900 |  |
| Cascades | 4 369 | 12 449 | 790 | 2 972 | 5 087 | 1 123 |  | 15 375 |  | 14 627 | 815 |  |
| Total | 1 322 953 | 1 009 044 | 777 | 1 138 666 | 1 038 426 | 915 |  | 339 693 |  | 333 143 | 1 120 |  |

Source : Service des Statistiques Agricoles, DEP, MAHRH.

TABLEAU 6.21  Statistiques sur les cultures céréalières et vivrières pour la campagne 2001-2002 (suite)

|  |  | Maïs |  |  | Riz |  |  | Niébé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Superficie | Production | Rendement | Superficie | Production | Rendement | Superficie | Production | Rendement |
|  | (ha) | (tonne) | (tonne) | (ha) | (tonne) | (kg/ha) | (ha) | (tonne) | (kg/ha) |
| Centre | 9 458 | 10 742 | 1 001 | 1 909 | 4 739 | 1 401 | 9 761 | 38 109 | 538 |
| Centre-Nord | 8 422 | 8 269 | 939 | 1 189 | 4 615 | 879 | 1 308 | 45 789 | 784 |
| Centre-Ouest | 23 035 | 37 836 | 1 213 | 1 798 | 2 677 | 1 458 | 4 152 | 34 493 | 633 |
| Centre-Sud | 9701 | 12 958 | 1 440 | 5 055 | 7 381 | 1 408 | 3 896 | 21 026 | 732 |
| Sahel | 1 580 | 1 450 | 709 | 178 | 856 | 411 | 635 | 8 906 | 644 |
| B. du Mouhoun | 38 588 | 59 429 | 1 323 | 11 505 | 19 081 | 1 348 | 9 276 | 53 611 | 704 |
| Est | 26 679 | 31 677 | 1 080 | 2 165 | 3 884 | 847 | 1 001 | 14 912 | 425 |
| Centre-Est | 15 729 | 31 173 | 1 599 | 14 709 | 29 075 | 1 534 | 1 807 | 19 906 | 892 |
| Nord | 4 809 | 4 787 | 947 | 723 | 1 092 | 1 341 | 1 479 | 88 480 | 531 |
| Sud-Ouest | 22 386 | 36 996 | 1 031 | 4 449 | 4 621 | 873 | 2 625 | 20 094 | 634 |
| Hauts Bassins | 136 478 | 291 130 | 2 128 | 9 940 | 21 790 | 1 104 | 9 393 | 28 218 | 629 |
| Cascades | 37 816 | 79 843 | 1 730 | 4 837 | 10 057 | 1 687 | 1 892 | 2 679 | 530 |
| Total | 334 682 | 606 291 | 1 324 | 58 456 | 109 868 | 1 401 | 47 224 | 376 225 | 658 |

Source : Service des Statistiques Agricoles, DEP, MAHRH.

Comme l’indique le tableau précédent, les cultures céréalières et vivrières se retrouvent dans tout le pays avec des foyers à forte production tels que les régions de la Boucle du Mouhoun et les Hauts Bassins. Viennent ensuite les régions du Centre-Ouest, de l’Est et du Nord en terme de tonnes produites. Les principales cultures en terme de superficie sont par ordre d’importance le mil, le sorgho blanc, le sorgho rouge, le maïs, le riz et le niébé. Toutefois, si on considère la production totale, l’ordre change quelque peu : sorgho blanc, mil, maïs, niébé, sorgho rouge et riz.

La Boucle du Mouhoun est la plus grande région productrice de sorgho blanc et de mil, ce qui fait de cette région le grenier du Burkina. Les régions de l’Est et du Nord sont aussi très productives, puisqu’elles se classent deuxième pour la production du sorgho blanc et troisième pour le mil. Le Sahel se situe au deuxième rang pour la production de mil.

Le maïs est la troisième céréale la plus importante avec plus de 600 000 tonnes au cours de la campagne de 2001-2002, et près de la moitié de cette production vient de la région des Hauts Bassins.

Le sorgho rouge et le riz sont des productions céréalières secondaires. La production de riz se rencontre surtout dans la région du Centre-Est avec le périmètre de Bagré, dans la vallée du Kou dans les Hauts Bassins et au Sourou dans la Boucle du Mouhoun.

La principale culture vivrière est le niébé et les autres cultures telles le voandzou, l’igname et la pomme de terre sont marginales. La production la plus importante de niébé est enregistrée dans la région du Nord, suivi de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord.

Le rendement des différentes cultures varie d’une région à l’autre. Ce ne sont pas toujours les régions produisant le plus qui enregistrent les meilleurs rendements. Ainsi, même si la Boucle du Monhoun est la région qui produit le plus de sorgho blanc, elle est devancée par les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Centre-Sud en terme de rendement.

Le mil enregistre de bons rendements dans les régions du Centre-Sud, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins. Le Sahel est quatrième du point de vue du rendement, même s’il cultive la plus grande superficie de mil.

Quant au maïs, il est très bien adapté à la région des Hauts Bassins. C’est dans cette région que les meilleurs rendements sont obtenus (2128 kg/ha par rapport à un rendement moyen  de 1324 kg/ha), qu’on en cultive le plus (41% de la superficie totale cultivée) et donc qu’on en produit le plus au pays.

#### 6.7.1.2  Cultures de rente

Le tableau 6.22 présente les statistiques agricoles concernant les principales cultures de rente pour la campagne 2001-2002.

Parmi les cultures de rente, le coton occupe la superficie la plus importante, suivi de l’arachide. La région des Hauts Bassins est la principale productrice de coton (48% de la production totale). La Boucle du Mouhoun se situe en deuxième place et produit 22% de la production totale.  Au niveau de l’arachide, ce sont le Centre-Est et l’Est qui dominent la production. Le rendement dans la région Centre-Est est bien supérieur à la moyenne.

Quant à la production de sésame, bien que faible par rapport à celle du coton et de l’arachide, elle a connu un accroissement ces dernières années. Elle est surtout présente dans la Boucle du Mouhoun qui enregistre près de 80% de la superficie cultivée et le meilleur rendement, soit 672 kg/ha par rapport à un rendement moyen de 378 kg/ha.

Ainsi, pour ce qui est des cultures de rente, deux régions se distinguent par leur importance, soit la Boucle du Mouhoun et les Hauts Bassins. Les régions qui profitent le moins des cultures de rente sont le Sahel, le Centre, le Centre-Nord et le Nord.

TABLEAU 6.22     Statistiques sur les cultures de rente pour la campagne 2001-2002

|  |  | Coton |  |  | Arachide |  |  | Sésame |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Superficie | Production | Rendement | Superficie | Production | Rendement | Superficie | Production | Rendement |
|  | (ha) | (tonne) | (tonne) | (ha) | (tonne) | (kg/ha) | (ha) | (tonne) | (kg/ha) |
| Centre | 5 573 | 3 800 | 490 | 24 551 | 16 735 | 634 | 503 | 335 | 526 |
| Centre-Nord | 1 417 | 908 | 357 | 19 566 | 16 322 | 787 | 807 | 2 542 | 538 |
| Centre-Ouest | 16 119 | 15 084 | 865 | 36 207 | 28 880 | 833 | 82 | 436 | 560 |
| Centre-Sud | 9 864 | 11 292 | 1 025 | 24 866 | 25 308 | 990 | 120 | 106 | 360 |
| Sahel |  |  |  | 1 644 | 1 056 | 715 | 5 | 276 | 80 |
| B. du Mouhoun | 75 904 | 87 852 | 1 085 | 26 641 | 25 648 | 833 | 48 580 | 19 725 | 672 |
| Est | 22 681 | 27 641 | 1 085 | 60 411 | 48 223 | 834 | 413 | 1 874 | 510 |
| Centre-Est | 4 375 | 5 099 | 1 010 | 63 867 | 70 590 | 1 133 |  | 219 | nd |
| Nord | 127 | 89 | 560 | 21 182 | 20 199 | 863 | 1 136 | 319 | 272 |
| Sud-Ouest | 20 414 | 20 659 | 881 | 9 678 | 8 969 | 790 | 1 062 | 439 | 276 |
| Hauts Bassins | 160 625 | 188 394 | 1 149 | 23 650 | 22 940 | 836 | 6 516 | 3 851 | 547 |
| Cascades | 28 479 | 34 214 | 1 210 | 18 640 | 16 221 | 871 | 1 696 | 1 109 | 507 |
| Total | 345 578 | 395 031 | 1 096 | 330 904 | 301 092 | 871 | 60 921 | 31 230 | 378 |

Source : Service des Statistiques Agricoles, DEP, MAHRH

#### 6.7.1.3  Bilan céréalier

Les statistiques sur le bilan céréalier présentées au tableau 6.23 indiquent que la Boucle du Mouhoun, les Hauts Bassins, l’Est, les Cascades, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest sont des régions excédentaires. Dans ces régions, le taux de couverture est supérieur à 124 %. Les régions du Centre-Est, du Sahel, du Nord et du Centre-Sud sont également excédentaires, mais avec un taux de couverture plus faible variant entre 103 et 118 %. Seules les régions du Centre, du Plateau Central et du Centre-Nord sont déficitaires.

Considérant le taux de couverture national, les régions excédentaires ont une production disponible suffisamment importante pour combler les besoins des régions déficitaires, en autant que les infrastructures de transport et de commercialisation le permettent.

TABLEAU 6.23  Bilan céréalier et taux de couverture

|  | POPULATION | Besoins | PRODUCTION | PRODUCTION | Taux de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | AU 30/04/2002 | 190 Kg/tête/an | BRUTE | DISPONIBLE | Couverture |
|  |  | (en tonne) | (en tonne) | (en tonne) |  |
| Centre | 1 135 664 | 215 776 | 49 850 | 42 142 | 20 |
| Plateau Central | 651 051 | 123 700 | 112 310 | 94 272 | 76 |
| Centre Nord | 1 043 675 | 198 298 | 209 259 | 176 486 | 89 |
| Centre - Ouest | 1 032 331 | 196 143 | 294 062 | 249 150 | 127 |
| Centre - Sud | 591 296 | 112 346 | 138 333 | 115 368 | 103 |
| Sahel | 821 949 | 156 170 | 204 121 | 173 246 | 111 |
| B. du Mouhoun | 1 333 600 | 253 384 | 524 628 | 440 210 | 174 |
| Est | 996 445 | 189 325 | 311 893 | 263 944 | 139 |
| Centre - Est | 961 630 | 182 710 | 263 057 | 214 876 | 118 |
| Nord | 1 067 488 | 202 823 | 260 215 | 220 855 | 109 |
| Sud - Ouest | 509 293 | 96 766 | 142 297 | 119 566 | 124 |
| Hauts Bassins | 1 214 386 | 230 733 | 476 944 | 398 866 | 173 |
| Des Cascades | 383 574 | 72 879 | 122 124 | 100789 | 138 |
| Ensemble | 11 742 382 | 2 231 053 | 3 109 093 | 2 609 770 | 117 |

Source : Service des Statistiques Agricoles, Résultat EPA, campagne 2001-2002.

### 6.7.2	Élevage

L’élevage est la seconde activité économique de par la population qu’elle occupe après l’agriculture. Elle représente environ 7% du PIB et entre 10 et 15% des exportations du pays. Elle est pratiquée à travers tout le pays à différents degrés, aussi bien sous sa forme domestique que nomade.

Le cheptel est composé de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’asins, d’équins, de camelins et de volaille. En général, la volaille et les porcins sont vendus pour faire face aux besoins de subsistance quotidiens, tandis que les petits et gros ruminants sont vendus pour répondre à des besoins financiers exceptionnels tels que lors d’événements familiaux ou sociaux (mariage, décès, etc.).

En 2001, le cheptel national était principalement composé de bovins (4,9 millions), d’ovins (7,0 millions), de caprins (8,9 millions) et de volaille (23,1 millions). Le tableau 6.24 présente les effectifs du cheptel par province. Ces données sont basées sur le découpage provincial qui existait avant 1996, ce qui ne permet pas de faire une analyse en fonction des régions administratives actuelles. Le Ministère des Ressources Animales a entrepris une enquête pour mettre à jour ses données selon le nouveau découpage administratif, mais les résultats de cette enquête ne seront disponibles qu’en 2003.

Tous animaux confondus, ce sont les provinces du Bazèga, du Ganzourgou, du Gourma, du Sanmatenga, du Séno et du Yatenga qui ont le plus grand nombre d’effectifs (plus de 2 millions de bêtes). Les bovins se concentrent surtout dans les provinces du Séno, du Boulgou, de la Gnagna et du Gourma. Le plus grand nombre d’ovins se trouve dans les provinces du Boulgou, du Ganzourgou, du Gourma, du Sanmatenga, du Séno et du Yatenga. Les caprins sont très nombreux dans les provinces du Séno et du Yatenga. Quant aux volailles ce sont dans les provinces de la Bougouriba, du Boulkiemdé, de la Kossi, du Poni et du Yatenga que les effectifs sont les plus nombreux. Finalement, les camelins sont élevés seulement dans les provinces de l’Oudalan, du Séno et du Soum (Sahel).

L’élevage génère un important commerce d’animaux, ainsi que la production de produits dérivés tels que le lait, les cuirs et les peaux.

TABLEAU 6.24     Effectifs du cheptel par province

| Province (30) | Bovins | Ovins | Caprins | Porcins | Asins | Equins | Camel. | Volailles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAM | 63 354 | 196 691 | 271 106 | 6 261 | 12 522 | 595 | 0 | 377 646 |
| BAZEGA | 270 077 | 256 682 | 296 348 | 26 955 | 28 016 | 1 430 | 0 | 1 146 708 |
| BOUGOURIBA | 126 814 | 155 386 | 188 605 | 44 783 | 1 125 | 0 | 0 | 629 192 |
| BOULGOU | 304 354 | 325 196 | 216 688 | 20 694 | 21 861 | 1 311 | 0 | 950 782 |
| BOULKIEMDE | 50 620 | 239 416 | 320 169 | 77 893 | 23 983 | 477 | 0 | 1 146 708 |
| COMOE | 144 643 | 116 922 | 96 597 | 10 400 | 1 125 | 1 311 | 0 | 811 022 |
| GANZOURGOU | 270 077 | 424 962 | 419 498 | 6 261 | 22 922 | 2 859 | 0 | 936 795 |
| GNAGNA | 304 354 | 296 675 | 524 509 | 4 033 | 12 522 | 952 | 0 | 852 873 |
| GOURMA | 338 738 | 356 448 | 451 624 | 20 694 | 20 269 | 1 192 | 0 | 839 214 |
| HOUET | 220 625 | 198 221 | 162 161 | 44 783 | 11 461 | 477 | 0 | 1 160 476 |
| KADIOGO | 7 322 | 49 828 | 43 381 | 19 208 | 10 294 | 0 | 0 | 279 629 |
| KENEDOUGOU | 65 901 | 54 090 | 37 699 | 1 125 | 6 261 | 357 | 0 | 349 563 |
| KOSSI | 264 878 | 295 146 | 222 370 | 34 383 | 29 077 | 3 455 | 0 | 1 006 839 |
| KOURITENGA | 101 451 | 223 900 | 223 790 | 12 522 | 18 783 | 477 | 0 | 713 114 |
| MOUHOUN | 243 547 | 168 389 | 148 283 | 37 142 | 20 269 | 357 | 0 | 922 917 |
| NAHOURI | 54 440 | 58 461 | 65 891 | 9 233 | 3 926 | 0 | 0 | 531 502 |
| NAMENTENGA | 172 446 | 256 682 | 317 437 | 5 200 | 11 461 | 357 | 0 | 587 341 |
| OUBRITENGA | 95 190 | 276 897 | 343 990 | 35 657 | 36 824 | 477 | 0 | 936 795 |
| OUDALAN | 72 268 | 156 806 | 303 450 | 0 | 23 983 | 357 | 8 843 | 132 657 |
| PASSORE | 37 991 | 180 956 | 216 688 | 29 183 | 21 861 | 833 | 0 | 629 192 |
| PONI | 183 907 | 95 504 | 181 721 | 37 142 | 0 | 0 | 0 | 1 384 376 |
| SANGUIE | 92 431 | 166 641 | 155 167 | 53 803 | 11 461 | 119 | 0 | 727 101 |
| SANMATENGA | 141 990 | 440 369 | 518 718 | 14 326 | 25 257 | 595 | 0 | 992 633 |
| SENO | 363 994 | 399 173 | 1 019 296 | 449 | 16 555 | 952 | 2 270 | 685 140 |
| SISSILI | 187 728 | 166 641 | 177 459 | 16 661 | 12 522 | 238 | 0 | 754 965 |
| SOUM | 174 993 | 252 311 | 549 423 | 676 | 15 494 | 833 | 3 944 | 391 524 |
| SOUROU | 107 819 | 292 195 | 360 709 | 28 122 | 26 636 | 1 668 | 0 | 908 821 |
| TAPOA | 152 071 | 112 551 | 176 366 | 21 861 | 7 322 | 714 | 0 | 587 341 |
| YATENGA | 152 071 | 665 689 | 796 926 | 9 233 | 41 812 | 3 812 | 0 | 1 286 577 |
| ZOUNDWEOGO | 128 088 | 107 087 | 100 640 | 6 261 | 15 494 | 357 | 0 | 433 485 |
| TOTAL | 4 894 185 | 6 985 913 | 8 906 709 | 634 943 | 511 099 | 26 560 | 15 058 | 23 092 928 |

Source : Ministère des Ressources Animales, 2001

### 6.7.3  Industrie et commerce

Cette section présente les principales caractéristiques des activités industrielles et commerciales au Burkina Faso.

#### 6.7.3.1 Industrie

Bien qu’embryonnaire, le tissu industriel du Burkina Faso comprend sept principaux secteurs d’activité, soit  les industries alimentaires, les boissons et tabacs, les textile-habillement-cuir, les produits chimiques, les ouvrages en métaux, les produits minéraux, et les produits minéraux non métalliques.

Le secteur industriel comptait 13 000 salariés en 1993 et représentait environ 20% du PIB en 1995. L’indice général de la production industrielle du Burkina Faso, y compris les bâtiments et travaux publics, était de 104,5 en 1999 par rapport à la base 100 établie en 1990.

À l’issu du 5e recensement industriel et commercial réalisé en 1999, il ressort que le Burkina Faso comptait alors 2 449 industries, dont 65 % étaient localisées à Ouagadougou (Kossodo et Gounghin) et 15 % à Bobo Dioulasso. Les autres villes accueillant des industries sont Banfora, Dédougou, Dori, Fada, Gaoua, Kaya, Koudougou, Ouahigouya, Pô et Tenkodogo.

Les régions du Centre et des Hauts Bassins sont donc les plus actives sur le plan industriel. On trouve dans chacune de ces régions presque tous les secteurs d’activité industrielle présents dans le pays.

#### 6.7.3.2  Commerce

Le commerce est beaucoup plus important que le secteur industriel au Burkina Faso. Cependant, il n’est pas facile de le quantifier, car une grande partie des activités commerciales se réalisent dans un cadre informel.

Le Centre est une grande zone commerciale accueillant les produits de toutes sortes destinés à la consommation locale et à l’approvisionnement des autres provinces. L’activité commerciale est surtout importante à Ouagadougou.

La région des Hauts Bassins est la seconde zone commerciale du pays, et constitue une importante zone de transit entre Abidjan et Ouagadougou. Le commerce est également  développé dans la région du Nord. Il est orienté vers le Centre (Ouagadougou), la Boucle du Mouhoun et le Mali et concerne les produits agricoles, manufacturés et le bétail.

La région du Centre-Est, de par sa situation géographique, entretient d’importantes relations commerciales avec le Centre (Ouagadougou), mais également avec le Togo et le Ghana. Le commerce est y fort actif, entre autres dans la ville de Pouytenga.

Le commerce dans le Centre-Nord concerne spécifiquement les produits de première nécessité, tels que les céréales et le bétail et se fait en direction de Ouagadougou.

Le Centre-Ouest connaît une forte activité commerciale avec Koudougou, situé sur l’axe ferroviaire Ouagadougou-Abidjan,et la ville de Léo, qui est une ville de transit pour le commerce entre le Burkina et le Ghana.

Finalement, l’activité commerciale est assez dispersée au Sud-Ouest. Elle concerne les produits agricoles et manufacturés et le bétail. Ce commerce est orienté vers le Ghana et la Côte d’Ivoire.

### 6.7.4  Tourisme et culture

L’activité touristique au Burkina Faso connaît ces dernières années un accroissement. Le nombre de touristes accueillis est passé de 107 889 en 1994 à 154 735 en 1998. La prise en compte des résidents (burkinabé et étrangers) donne un total de 209 644 personnes intéressées par les sites touristiques burkinabé en 1998.

Dans presque toutes les régions, il existe des sites touristiques et culturels ayant déjà été mis en valeur. Les principaux connus, qui composent en grande partie le patrimoine culturel du pays sont énumérés ci-dessous par région.

Région des Hauts Bassins:

- La ville de Bobo-Dioulasso : Grand Marché, musée, mosquée de Dioulassoba, la tombe de Guimbi OUATTARA, quartier Dioulassoba;

- Le village de Koro;

- La mare aux hippopotames de Bala;

- Le village de Borodougou;

- La mare sacrée de Dafra;

- La Guinguette (source de la rivière Kou).

Région des Cascades:

- La ville de Banfora;

- La zone sucrière : SOSUCO, SOPAL,

- Les dômes de Fabedougou;

- Les pics de Sindou;

- La cascade de Karfiguela;

- Les chutes de Tourni;

- Le village de Tengrela.

Région de la Boucle du Mouhoun:

- Les parcs du petit et grand Balé;

- La grotte sacrée de Bana;

- La mare des caïmans de Doumbala;

- Les falaises de Goni;

- La chaîne de collines de Djibasso;

- La grotte de Dio;

- La source d’eau douce de Tani.

Région du Sud-Ouest:

- Les ruines de Loropeni;

- La ville de Gaoua;

- Les ruines de Kampti.

Région du Centre et Plateau Central:

- La ville de Ouagadougou : marché Rood Wooko, musée, centre artisanal, palais du MORO NABA;

- Le musée de Manéga;

- La mare aux crocodiles de Bazoulé;

- Le projet fruitier de Bazèga;

- Le village des Artistes de Laongo;

- Le monastère de Koubri;

- La ville de Saponé.

Région du Centre-Ouest:

- La ville de Koudougou;

- Le projet de Goundi;

- La mare aux crocodiles sacrés de Sabou;

- La ville de Réo;

- Le village de Sambisgo et ses « Cavaliers Rouges ».

Région du Nord:

- La ville de Ouahigouya;

- Le village de Ramatoulaye;

- La ville de Yako : les collines de Pilimpikou;

- La ville de Gourcy;

- La ville de Titao.

Région du Sahel:

- La ville de Dori;

- L’oasis de Djomga;

- Le village de Gorgadji.

- La mare et dunes de Oursi;

- La mare de Darkoye;

- Le Ranch de Markoye;

- Le sanctuaire d’oiseaux de la mare de Oursi;

Région Centre-Sud:

- Le village de Tiakané : la case de Binger;

- Le village de Tiébélé : habitat Kasséna;

- Le Ranch de Nazenga;

- Le Parc National Kaboré Tambi.

Région de l’Est:

- La ville de Fada;

- Le lac de la Tapoa;

- Le village de Namouno;

- Les chutes de Koudou;

- Les falaises de Gobnangou;

- La Parc National du W;

- Le barrage de la Kompienga

- La réserve de faune d’Arly;

Région Centre-Est:

- La mare aux hippopotames de Lenga;

- La pierre blanche de Koupela;

- Le barrage de Bagré.

Région Centre-Nord:

- Le lac naturel de Bam;

- Le lac naturel de Sanmatenga;

- Le musée de Kaya.

Pour ce qui est des infrastructures d’accueil touristique, le pays comptait 144 hôtels et 3 234 chambres en 1999, avec une très forte concentration à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces deux villes comptent respectivement 35% et 25% des hôtels, et 54% et 20% des chambres. La principale faiblesse de l’industrie touristique au Burkina Faso est le manque d’infrastructures adéquates dans les villes secondaires localisées à proximité des sites touristiques et culturels.

### 6.7.5  Artisanat

L’artisanat au Burkina Faso est en voie de structuration. L’activité artisanale est assez diversifiée et concerne surtout la vannerie, la poterie, le tissage, la teinture, la bijouterie, la couture, la sculpture, la menuiserie, la soudure, la cordonnerie, la forge et la tannerie. Toutefois, les données sur l’importance de ces activités sont presque inexistantes.

L’artisanat se concentre dans les régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Sahel. Dans la région du Centre, on distingue d’une part l’artisanat pratiqué dans les grands centres urbains comme Ouagadougou qui inclut la bijouterie, la menuiserie, la soudure, la cordonnerie et le tissage, et d’autre part, l’artisanat des zones rurales de type utilitaire et destinée à la consommation locale. Ce dernier type concerne principalement la teinture, la vannerie, la forge, la poterie, la tannerie et la cordonnerie.

Dans la Boucle du Mouhoun, on trouve surtout la vannerie, la poterie, le tissage et la teinture. L’artisanat dans le Centre-Nord est plutôt de nature utilitaire, mais il existe des artisans ruraux produisant des charrettes et des charrues pour la mécanisation agricole. Finalement, dans le Sahel, ce sont le tissage, la vannerie et la poterie qui dominent.

# 7.0     CATEGORISATION DES PROJETS DU PST-2

Ce chapitre décrit l'exercice de catégorisation de projets effectué par le Consultant dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale du PST-2.  Il présente dans un premier temps la méthodologie suivie et les critères de catégorisation retenus. Ensuite, les différentes catégories sont définies en fonction des types d'intervention et des activités qu'elles impliquent. Finalement, les principales observations découlant des visites sur le terrain sont présentées car ces dernières ont permis de préciser la nature de certains projets dans leur contexte régional, d'approfondir le caractère particulier des méthodes de réalisation et d’évaluer les pratiques actuelles aux plans environnemental et social, ce qui a facilité l’analyse des impacts potentiels (chapitre 8).

## 7.1	Méthodologie

Le processus de catégorisation s'est effectué en deux étapes.  Tout d'abord, une première classification générale des projets du PST-2 a été réalisée selon la nature des travaux à effectuer, que ce soit la réalisation d'études, l'acquisition d'équipement ou des travaux à entreprendre sur le réseau routier.  Pour ce faire, chacun des projets a été codifié selon les codes présentés au tableau 7.1.

TABLEAU 7.1   Codification des projets composant le PST-2

| Type de projet | Code Tecsult | Détails spécifiques | Code Tecsult |
| --- | --- | --- | --- |
| Études | E | Relevés sur le terrain | RT |
| Mesures institutionnelles | MI |  |  |
| Formation de personnel | F |  |  |
| Assistance technique | AT |  |  |
| Acquisition d'équipements | A |  |  |
| Travaux | T | Entretien courant | EC |
|  |  | Bitumage de route | BI |
|  |  | Entretien périodique de route bitumée | EP/RB |
|  |  | Réhabilitation de route bitumée | RE/RB |
|  |  | Réhabilitation de route en terre | RE/RT |
|  |  | Réhabilitation d'ouvrage d'art | RE/OA |
|  |  | Réhabilitation de voie ferrée | RE/VF |
|  |  | Réhabilitation de bâtiments | RE/BA |
|  |  | Réhabilitation d'équipements | RE/EQ |

Source : Tecsult International Limitée.

Cette première classification avait pour but principal de permettre au Consultant de bien comprendre la nature et l'ampleur des projets composant le PST-2.  C'est seulement sur la base de ces connaissances qu'il a ensuite été possible, dans un deuxième temps, de caractériser les projets en fonction de l'importance des impacts qu'ils pourraient générer sur les milieux naturel et humain.

En considérant les interventions dans le milieu associées à chaque type de projet, ces derniers ont été évalués en tant que source de perturbations pour les populations, les conditions de vie et les éléments naturels (eau, air, sols, faune et flore).  Les types de projets ont donc été regroupés en catégories selon le degré de perturbation que leur mise en œuvre pourrait générer.  Finalement, chacun des projets du PST-2 a été classé en fonction des catégories définies, afin de confirmer la validité de ces catégories, tout en s'assurant qu'elles couvrent adéquatement l'ensemble des activités prévues au programme.

## Catégories de projets

Suite à l'exercice de catégorisation, sept catégories de projets ont été retenues.  Chacune de ces catégories regroupe des projets de nature similaire et dont les impacts potentiels sont sensiblement du même ordre.  Les sept catégories retenues sont brièvement décrites ci-dessous.

- Entretien de routes.  Cette catégorie de projets comprend les travaux d'entretien courant et d'entretien périodique et s'applique autant aux routes en terre qu'aux routes bitumées.  Des activités de bitumage et de drainage des eaux de ruissellement peuvent donc y être associées, mais les travaux qui tombent dans cette catégorie sont en général assez légers et requièrent peu de main d'œuvre et d'équipement.

2.	Réhabilitation de routes.  Ces projets comprennent les travaux de réhabilitation de routes en terre et de routes bitumées, incluant les activités de bitumage et de drainage des eaux de ruissellement.  Cette catégorie englobe néanmoins des projets plus importants que ceux classés dans la catégorie précédente en termes d'envergure et donc de main d'œuvre ou d'équipement.  Les impacts sur les milieux naturel et humain qu'ils sont susceptibles d'engendrer sont donc également plus importants.

- Construction et modification de niveau de service de routes.  Cette catégorie représente les projets de construction et de reconstruction de routes et comprend donc les travaux majeurs effectués sur le réseau routier.  Elle inclut des activités de bitumage, de drainage des eaux de ruissellement et même de réalignement d'emprise le cas échéant.  À cet égard, tous les travaux connexes de réfection de talus, de pose de dalots et de buses, de retenues d’eau, de modification de petites infrastructures, de la structure ou de la fondation de la chaussée sont également inclus.  Un changement de niveau de service (NdS) d'une route suite à des travaux, qu'elle soit en terre ou bitumée, entre aussi dans cette catégorie.

- Réhabilitation/entretien de voie ferrée et ouvrages d'art.  Cette catégorie comprend les travaux de réhabilitation et d'entretien de la voie ferrée, incluant le ballastage lourd, les soudures de la voie, la substitution des rails et traverses, le renforcement des remblais, mais également les ouvrages d'art (ponts et structures) associés à la voie ferrée.

- Aménagements.  Cette catégorie couvre tous les travaux d'aménagement de voies d'accès et de terrassement, de construction ou réfection d'aires de stationnement (pour véhicules particuliers, camions, machinerie lourde ou même aéronefs), travaux associés aux pistes d'aéroports, aux aménagements paysagers, terminaux de marchandises, ports secs, etc.  Cette catégorie est similaire à la catégorie 3 en ce sens qu'elle implique des activités de construction et des travaux de drainage et de bitumage, mais elle couvre un plus large spectre de modes de transport et est plus ponctuelle en terme spatial que la construction routière.

- Bâtiments et équipements.  Cette catégorie comprend les travaux d'entretien, de réfection, d’agrandissement et de construction de bâtiments, qu'il s'agisse d'ateliers, bureaux, cliniques, aérogares ou autres.  Elle comprend aussi l'acquisition, l'entretien et la réhabilitation d'équipements puisque les impacts potentiels environnementaux et sociaux sont de nature similaire dans les deux cas.

- Renforcement institutionnel.  Cette dernière catégorie est sans doute celle qui a le plus d'impacts directs sur le milieu social, et inclut les études, la formation de personnel, les mesures institutionnelles et l'assistance technique.

La classification des projets du PST-2 dans les sept catégories précédemment identifiées oblige cependant à différencier, dans certains cas, les composantes d'un même projet.  Par exemple, les projets incluant une étude de construction de route suivie des travaux de réalisation se retrouvent à la fois dans les catégories 3 et 7.  De même, les projets d'aménagement de terminal incluant un stationnement, des bâtiments et l'acquisition d'équipements réfèrent simultanément aux catégories 5 et 6.

Ainsi, la classification des projets du PST-2 par catégorie conduit à une augmentation apparente du nombre de projets de 145 à 159, mais le nombre réel de projets ne change pas, c'est seulement que certains projets sont comptés en double, dans deux catégories.  Ce détail n'a aucun impact sur la classification, ni l'évaluation des projets.  Cette division des projets en fonction de certaines de leurs composantes, même si elle peut sembler compliquer la classification à première vue, est indispensable pour simplifier l'évaluation postérieure en assurant l'homogénéité des projets évalués. Le tableau 7.2 résume le nombre de projets inclus dans le PST-2 qui tombent dans chacune des catégories retenues.

TABLEAU 7.2   Projets du PST-2 par catégorie

| ###### REF | CATÉGORIE | PROJETS | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entretien de routes | 9 | 6% |
| 2 | Réhabilitation de routes | 15 | 9% |
| 3 | Construction et changement de niveau de service | 13 | 8% |
| 4 | Réhabilitation – entretien de voie ferrée et ouvrages d'art | 4 | 3% |
| 5 | Aménagements | 13 | 8% |
| 6 | Bâtiments et équipements | 35 | 22% |
| 7 | Renforcement institutionnel | 70 | 44% |
|  | TOTAL | 159 | 100% |

Source : Tecsult International Limitée

Une fois les projets classifiés selon les catégories retenues, on remarque que près de la moitié des projets composant le PST-2 sont de type renforcement institutionnel (44% du total), la seconde catégorie la plus importante étant la réhabilitation de bâtiments et l'acquisition d'équipements avec près d'un quart du total (22%).  En ce qui concerne les travaux routiers, ils représentent ensemble (catégories 1, 2 et 3) 23% du total des projets du PST-2 et ce sont les projets de réhabilitation qui sont les plus nombreux (9%) à l'intérieur de ce groupe.

Le tableau 7.3 présente l'information sous un angle différent, à savoir la relation entre les catégories et les différents volets du PST-2.  Ce tableau est présenté à titre indicatif car il permet de comparer la catégorisation des projets du PST-2 adoptée par le Consultant, par rapport à chacun des volets définis dans le programme.

TABLEAU 7.3  Catégories de projets par volet du PST-2

| VOLET | COMPOSANTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Route | Institutionnelle |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Investissement | 9 | 15 | 11 | 2 |  | 2 | 14 |
| Transport Routier | Institutionnelle |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Investissement |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| Transport ferroviaire | Institutionnelle |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Investissement |  |  |  | 2 | 3 | 14 | 3 |
| Transport aérien | Institutionnelle |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  | Investissement |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 |
| Transports urbains | Institutionnelle |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Investissement |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Sécurité routière | Institutionnelle |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Investissement |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 |
| Administration | Non applicable |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
| Tourisme | Investissement |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 9 | 15 | 13 | 4 | 13 | 35 | 70 |

Source : Tecsult International Limitée

## 7.3	Types d’intervention et activités potentielles

Les sept catégories de projet du PST-2 impliquent dans leur réalisation plusieurs types d’intervention. Les grands types d’intervention par phase de projet pour chacune des catégories sont présentés au tableau 7.4. Au total, seize types d’intervention sont identifiés.

TABLEAU 7.4    Types d’intervention selon les catégories du PST-2

| REF | CATÉGORIE | TYPE D'INTERVENTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entretien des routes | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Terrassement de la route - Gîtes d'emprunt - Bitumage - Drainage - Ouvrages d'art - Signalisation et marquage Phase exploitation /application - Transport et circulation - Entretien des infrastructures |
| 2 | Réhabilitation de routes | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Terrassement de la route - Gîtes d'emprunt - Bitumage - Drainage - Ouvrages d'art - Signalisation et marquage Phase exploitation /application - Transport et circulation - Entretien des infrastructures |
| 3 | Construction et changement de niveau de service | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Délimitation d'emprise - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Terrassement de la route - Gîtes d'emprunt - Bitumage - Drainage - Ouvrages d'art - Signalisation et marquage |

TABLEAU 7.4     Types d’intervention selon les catégories du PST-2

| REF | CATÉGORIE | TYPE D'INTERVENTION |
| --- | --- | --- |
| 3 | Construction et changement de niveau de service (suite) | Phase exploitation /application - Transport et circulation - Entretien des infrastructures |
| 4 | Réhabilitation et entretien de voie ferrée et ouvrages d'art | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Gîtes d'emprunt - Drainage - Réhabilitation de voies ferrées - Ouvrages d'art Phase exploitation /application - Entretien des infrastructures |
| 5 | Aménagements | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Terrassement - Gîtes d'emprunt - Bitumage - Drainage - Signalisation et marquage Phase exploitation /application - Transport et circulation - Entretien des infrastructures |
| 6 | Bâtiments et équipements | Phase préparatoire - Réalisation d'études - Lancement des travaux Phase construction/réalisation - Mobilisation de chantier - Réhabilitation et construction de bâtiments - Réhabilitation et achat d’équipements Phase exploitation /application - Entretien des infrastructures |
| 7 | Renforcement institutionnel | Phase préparatoire - Aucune Phase construction/réalisation - Réalisation d'études - Implantation de mesures institutionnelles Phase exploitation/application - Aucune |

Source : Tecsult International Limitée

Certains types d’intervention sont associés à différentes catégories de projets. C’est le cas de la « Mobilisation de chantier » qui se retrouve dans toutes les catégories de projet sauf

dans la catégorie « Renforcement institutionnel ». D’autres types d’intervention sont spécifiques et découlent directement de la nature des travaux à réaliser dans une catégorie donnée. Par exemple, la « Réhabilitation et construction de bâtiments » n’intervient que dans le cas de projets faisant partie de la catégorie « Bâtiments et équipements ».

Afin de mieux saisir la portée des types d’intervention identifiés, chaque type d’intervention a été analysé en fonction des activités potentielles qu’il implique. Cette analyse permet de déterminer, par la suite, les sources d’impacts et les impacts associés aux différents types d’intervention, et conséquemment aux catégories de projet. Les résultats de cette analyse sont présentés au tableau 7.5.

TABLEAU 7.5     Types d’intervention et activités potentielles

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Délimitation d'emprise | - Définition du tracé de la route ou de l'emprise requise pour les aménagements ou les bâtiments à l'aide de piquets topographiques |
|  |  | - Consultations avec les populations et les autorités locales |
|  |  | - Identification des personnes directement affectées par l'emprise |
|  |  | - Évaluation des compensations |
|  |  | - Acquisition ou expropriation des terrains requis |
| 2 | Lancement des | - Consultations avec les populations et les autorités locales |
|  | travaux | - Coordination avec les autorités locales |
|  |  | - Campagne de lancement des travaux |
|  |  | - Paiement des compensations |
|  |  | - Démolition |
| 3 | Mobilisation du chantier | - Transport et entreposage d'équipements et de matériel sur le site |
|  |  | - Aménagement d'une base fixe (décapage de la terre végétale, terrassement, abattage d'arbres, etc.) - Forage d’un puit ou installation de réservoir d’eau, ou utilisation de sources d’eau existantes |
|  |  | - Installation d'une station de carburant ou de réservoirs |
|  |  | - Aménagement de pistes d'accès |
|  |  | - Pose de clôture grillagée pour la sécurité du site |
|  |  | - Installation de la base - vie pour le travail et le logement, incluant les installations sanitaires |

TABLEAU 7.5     Types d’intervention et activités potentielles (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES |
| --- | --- | --- |
| 4 | Terrassement de la | - Débroussaillage, abattage d'arbres et mise en dépôt du bois |
|  | route | - Décapage de la terre végétale |
|  |  | - Relevés topographiques impliquant la préparation de nombreux piquets (branches d'arbre ou arbustes) et le nettoyage de la végétation avoisinante |
|  |  | - Scarification, nivellement et mise en forme de la chaussée |
|  |  | - Dégagement des déblais et mise en dépôt des matériaux impliquant le choix d'un site de dépôt et le transport par camion |
|  |  | - Apport de remblai provenant d'emprunts et transport de matériel par camions |
|  |  | - Réglage et finition (équipements lourds, compactage, arrosage impliquant la nécessité de points d'eau et de transport d'eau) |
|  |  | - Création de routes ou pistes de déviation |
|  |  | - Contrôle des accès à la route en construction (signalisation, police de chantier, etc.) |
|  |  | - Déplacement temporaire des populations ou des commerces installés sur le site ou à proximité |
| 5 | Gîtes d'emprunt | - Aménagement de pistes d'accès aux sites d'emprunt |
|  |  | - Décapage de la terre végétale et mise en dépôt des matériaux |
|  |  | - Transport et entreposage d'équipements lourds vers et sur le site |
|  |  | - Lorsque les matériaux sont affleurants et en couche mince, gerbage de matériaux en surface (grattage d'une couche de matériaux meubles, ne nécessitant pas d'excavation) |
|  |  | - Lorsque les matériaux sont en profondeur (couche importante), excavation et mise en dépôt des matériaux |
|  |  | - S'il s'agit d'une carrière, possibilité de dynamitage |
|  |  | - Traitement des matériaux sur place, le cas échéant (concassage de roches, tamisage de sable et de gravier, lavage au besoin, etc.) |
|  |  | - Transport fréquent et continu de matériel par camion par les pistes d'accès |
|  |  | - Fermeture du site après les travaux |
| 6 | Bitumage | - Chauffage et entreposage du bitume (four, matériel lourd, approvisionnement en eau et en carburant) |
|  |  | - Transport du bitume du site vers le chantier |
|  |  | - Transport du gravier vers le chantier (pour ajouter au bitume lors de la pose) |
|  |  | - Compactage (équipements lourds) |
|  |  | - Arrosage |

TABLEAU 7.5    Types d’intervention et activités potentielles (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES |
| --- | --- | --- |
| 7 | Drainage | - Excavation pour les fossés triangulaires (terrain meuble ou terrain rocheux, auquel cas de la machinerie lourde ou dynamitage sont requis) |
|  |  | - Excavation de fossés de garde non revêtus (au bulldozer) |
|  |  | - Excavation pour dalots et autres structures de drainage (caniveaux, etc.) |
|  |  | - Coffrage et bétonnage des structures à construire (apport de matériaux : bois, acier, ferraillage, ciment, eau, gravier, sable, etc.) |
|  |  | - Recherche et transport de matériaux naturels (moellons et roches diverses), impliquant de la circulation de camion dans la brousse |
|  |  | - Construction d'ouvrages de drainage et protection des ouvrages (pose de moellons, maçonnage et grillage pour les gabions) |
| 8 | Ouvrages d'art (ponts et retenues | - Modification du lit du cours d'eau et/ou de ses berges (élargissement, dragage, remblais, etc) |
|  | d'eau) | - Décapage et abattage d'arbres et mise en dépôt des végétaux |
|  |  | - Excavations diverses (machinerie lourde, transport et dépôt des matériaux excavés) |
|  |  | - Installation de chantier temporaire pour des structures importantes |
|  |  | - Nécessité de terrassement et de matériaux , donc de gîtes d’emprunt |
|  |  | - Transport et pose de structures en acier, si pont métallique, soudures, équipements et matériel spécialisés (oxygène, etc.) |
|  |  | - Fabrication de structures en béton pour les piliers et les poutres le cas échéant (coffrage, bétonnage, etc.) |
|  |  | - Construction de retenues d'eau (apport de matériaux, compactage, etc.) |
|  |  | - Mise en place de batardeaux pour la construction des piliers du pont dans le lit de la rivière |
| 9 | Réhabilitation de voies ferrées | - Reconstitution de ballast (apport de gravier, nivellement, etc.) |
|  |  | - Ouvrages de drainage |
|  |  | - Pose de traverses en béton ou en bois |
|  |  | - Pose et soudure des rails |
|  |  | - Aménagement de passages à niveau (asphaltage, ralentisseurs, équipements de contrôle, guérite, etc.) |

TABLEAU 7.5    Types d’intervention et activités potentielles (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES |
| --- | --- | --- |
| 10 | Réhabilitation et | - Installation de chantier temporaire pour les gros travaux |
|  | construction de | - Terrassement |
|  | bâtiments | - Assainissement et nettoyage de sols contaminés avant les travaux, le cas échéant |
|  |  | - Mise en place d'un système de gestion des déchets solides et des eaux usées |
|  |  | - Connections avec les services publics (électricité, eau, téléphone, etc.) |
|  |  | - Transport de matériaux neufs (eau, bois, sable, acier, ciment, gravier, pierres taillées, maçonnerie, etc.) et d'équipements de construction (grues, échafaudages, camions, etc.) |
|  |  | - Excavation (dynamitage possible) incluant le transport et la mise en dépôt des matériaux excavés |
|  |  | - Pompage et évacuation des eaux de pluie dans la zone des travaux impliquant l'utilisation d'une motopompe (bruit et vibrations |
|  |  | - Transport et dépôt des matériaux de démolition ou à recycler |
|  |  | - Coffrage et bétonnage des structures à construire (apport de matériaux : bois, acier, ferraillage, ciment, eau, gravier, sable, etc.) |
|  |  | - Utilisation de goudron pour l'étanchéité des fondations ou des toitures (four et équipements) |
|  |  | - Sécurité du site pendant les travaux (clôture, surveillance, etc.) |
| 11 | Signalisation et | - Transport de peinture pour le marquage |
|  | marquage | - Préparation de la base de peinture et des équipements |
|  |  | - Marquage de la chaussée |
|  |  | - Transport et entreposage de matériel de signalisation |
|  |  | - Construction des bases de béton pour la signalisation (potelets ou murets pour la signalisation hors - gabarit) |
|  |  | - Pose de signalisation verticale (poteaux, panneaux, etc.) |
|  |  | - Pose de feux de circulation (excavation, pose de conduits, passage de câbles, fondations des poteaux, alimentation électrique, etc.) |
|  |  | - Coordination des feux de circulation (excavation, pose de conduits et passage de câbles, etc.) |

TABLEAU 7.5    Types d’intervention et activités potentielles (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES |
| --- | --- | --- |
| 12 | Réhabilitation et | - Acquisition d’équipements |
|  | achat | - Transport d’équipements |
|  | d'équipements | - Installation et connexion |
|  |  | - Réhabilitation d’équipements |
|  |  | - Formation |
| 13 | Réalisation d'études | - Relevés sur le terrain (activités de topographie, échantillonnages géotechniques, prélèvements divers, etc.) |
|  |  | - Consultations avec les populations et les autorités locales |
|  |  | - Enquêtes et comptages |
|  |  | - Essais non-destructifs (peinture, déflexions, scléromètre, etc.) |
| 14 | Implantation de mesures | - Développement de nouvelles lois, règlements et normes spécifiques |
|  | institutionnelles | - Appui à l’application de normes de contrôle des activités de transport des marchandises et des personnes sur le terrain (permis de conduire, code de la route, etc.) |
|  |  | - Appui à l’implantation de mesures améliorant la sécurité dans les transports (signalisation, équipements spécifiques, etc.) |
|  |  | - Formation et éducation des usagers, opérateurs et administrations |
| 15 | Transport et | - Déplacement des personnes et des marchandises |
|  | circulation | - Contrôle du parc automobile et de la circulation (poids des véhicules lourds aux essieux, arrimage des charges, vitesse, respect de la signalisation, etc.) |
|  |  | - Contrôle des accès et des activités riveraines dans le cadre de la traversée de villes et villages |
| 16 | Entretien des infrastructures | - Coupe de la végétation aux abords de la route ou des aménagements et transport des végétaux |
|  |  | - Nettoyage du système de drainage (fossés, dalots, buses, etc.) et transport des matières recueillies |
|  |  | - Maintenance (et remplacement) de la signalisation en place |
|  |  | - Rafraîchissement du marquage |
|  |  | - Entretien courant de la chaussée |

Source : Tecsult International Limité

## 7.4	Missions sur le terrain

Suite à la catégorisation, le Consultant a entrepris des visites sur le terrain ciblant des projets du PST-2 déjà en cours d’exécution. Ces visites visaient à préciser la nature de certains projets dans leur contexte régional et à bien comprendre les pratiques de travail en vigueur actuellement autant au niveau technique que pour prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux.

Les visites effectuées sur le terrain ont d’abord permis de constater que les travaux techniques sont généralement bien réalisés et qu’ils répondent aux normes requises pour assurer la pérennité des investissements, en supposant un entretien courant approprié. En effet, les entrepreneurs semblent respecter assez fidèlement les prescriptions techniques et  le contrôle technique est rigoureux et systématique.

Aux plans environnemental et social, certains aspects sont bien intégrés dans la conception et la réalisation des projets. Par exemple, la protection de certaines espèces végétales, particulièrement les arbres générateurs de revenus, et des lieux sacrés se fait de façon régulière et des mesures appropriées de compensation sont prévues. De même, les documents d’appel d’offres et les cahiers de prescriptions techniques intègrent déjà certaines mesures préventives ou palliatives afin de limiter les impacts, telles que les mentions faites concernant la réhabilitation des zones d’emprunt à la fin des travaux ou la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’exploitation d’un gîte d’emprunt ou d’une carrière.

Les visites sur le terrain ont aussi montré que les projets du PST-2 entrepris jusqu’à maintenant ont pris en compte plusieurs dommages causés aux populations riveraines. Un système de compensation existe même si son application n’a pas encore été formalisée. Ce système favorise la collaboration entre le MITH et les autorités locales et régionales et il permet aux populations de s’impliquer dans une certaine mesure. Le système de compensation couvre les investissements perdus par les personnes affectées, comme le stipule la Loi portant Réorganisation agraire et foncière. Les compensations ne sont cependant pas toujours payées au moment opportun, soit avant la démolition des habitations. Le Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations développé en complément à la présente étude propose des solutions pour résoudre certaines de ces difficultés.

Le Consultant a pu observé que certains impacts négatifs liés aux projets ne sont pas atténués comme ils devraient l’être. Les impacts les plus importants, qui feront l’objet de propositions spécifiques dans la présente étude, incluent entre autres :

- les travaux effectués dans les aires protégées;

- l’utilisation de sources d’eau existantes sans prendre en compte les besoins en eau de tous les usagers;

- les perturbations au mode de vie et le risque accru de contracter le SIDA avec l’installation de travailleurs non-résidents dans les villages;

- le risque d’accidents pour les travailleurs et les populations riveraines; et

- les communications insuffisantes avec les populations riveraines.

L’insuffisance du suivi environnemental et social semble être une des principales raisons expliquant que certains impacts négatifs ne soient pas atténués tel que le préconisent les études d’impact sur l’environnemental (EIE). En fait, il ne semble pas exister au sein des structures de contrôle des travaux une cellule responsable du suivi environnemental et social. Ainsi, les impacts négatifs qui ne sont pas pris en considération lors de la planification des projets et qui se manifestent en cours de travaux restent souvent non identifiés et donc non atténués.

Il a été constaté sur le terrain que la délimitation de l’emprise fait parfois l’objet d’intenses négociations avec les populations. Celles-ci insistent pour que la route passe dans leur village même si cela implique parfois de déplacer beaucoup plus de gens que si la route avait contourné le village. Par contre, en d’autres circonstances, les populations s’interposent à la destruction de certains biens et actifs dans leur village considérant qu’une ou des déviations mineures de tracé pourraient aider à réduire les impacts. L’implication des populations semble donc un facteur qui contribue à minimiser les impacts dans la mesure où les populations ont l’assurance que la route traversera leur village.

Une des mesures adoptées par le MITH pour minimiser les impacts sur les milieux naturel et humain est de limiter la largeur des emprises en fonction des besoins réels. Selon la réglementation en vigueur, l’emprise des routes nationales, régionales et départementales doit être de 60 mètres. Hors, même si légalement une bande de 60 mètres de terre est affectée à des fins d’utilité publique, la largeur de la route incluant le système de drainage atteint rarement à 60 mètres. Afin de réduire les pertes de terres cultivées ainsi que d’éviter la destruction de biens et d’actifs des populations, le MITH se limite à l’espace minimale techniquement requis. En zone urbaine cependant, la norme concernant la largeur de l’emprise est strictement respectée pour éviter l’envahissement de la route par les commerçants ainsi que pour assurer la sécurité des populations.

Finalement, il a été possible de constater sur le terrain que la classification des projets ne reflète pas toujours l’ampleur des travaux à accomplir. Certains projets classifiés comme projets d’entretien impliquaient en fait de la reconstruction, ce qui peut être beaucoup plus perturbateur aux niveaux environnemental et social. Il serait important que les projets soient définis en fonction des travaux qu’ils impliquent vraiment et non de ce qui était initialement prévu, car cela fait en sorte que certains projets qui devraient faire l’objet d’une analyse d’impact environnemental selon la législation burkinabé n’y sont pas soumis.

L’Annexe E présente les compte-rendu des missions réalisées sur le terrain.

# ANALYSE DES IMPACTS

Les sources d’impact dépendent directement des activités liées à la réalisation d’un projet, ou dans le cas de la présente étude stratégique, à la catégorie de projet considérée. Au cours des phases de préparation, de construction/réalisation et d’exploitation/application, les projets impliquent des interventions de nature différente qui représentent diverses sources d’impact potentiel. Le présent chapitre identifie les sources d’impact qui sont étroitement liées aux interventions types du PST-2, en mettant l’accent sur celles qui devraient générer un impact significatif.

## 8.1	Identification des sources d’impact significatif

À partir des types d’intervention et des activités potentielles définis au chapitre précédent, il est possible d’établir quelles sont les sources d’impact qui pourraient affecter les milieux naturel et humain. Afin d’y arriver, le Consultant a revu en équipe pluridisciplinaire l’ensemble des activités potentielles composant le PST-2 et a déterminé pour chacune de ces activités les sources d’impact significatif probables. Voici un exemple qui illustre la démarche suivie.

Une activité importante liée au terrassement d’une route est la création de routes ou de pistes de déviation. Cette activité intervient directement sur les milieux naturel et humain, entre autres en détruisant la végétation, en perturbant la faune et en produisant de la poussière qui peut incommoder les populations riveraines. Ainsi cette activité constitue une source d’impact significatif qui a été identifiée sous le vocable générique de « Pistes d’accès ». Toutes les activités potentielles liées à la réalisation du PST-2 qui impliquent l’aménagement d’une route ou d’une piste d’accès ou de déviation sont donc considérées comme génératrices d’une source d’impact significatif nommée « Pistes d’accès ».

Le tableau 8.1 identifie les différentes sources d’impacts en fonction des types d’intervention et des activités potentielles qui y sont associées.

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions

### Phase préparatoire

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délimitation d'emprise | - Définition du tracé de la route ou de l'emprise requise pour les aménagements ou les bâtiments à l'aide de piquets topographiques | - Consultations - Processus d’indemnisation - Prise de possession des terres |
|  |  | - Consultations avec les populations et les autorités locales |  |
|  |  | - Identification des personnes directement affectées par l'emprise |  |
|  |  | - Évaluation des compensations |  |
|  |  | - Acquisition ou expropriation des terrains requis |  |
| 2 | Lancement des travaux | - Consultations avec les populations et les autorités locales | - Consultations |
|  |  | - Coordination avec les autorités locales | - Campagne d’information |
|  |  | - Campagne de lancement des travaux | - Processus d’indemnisation |
|  |  | - Paiement des compensations | - Démolition |
|  |  | - Démolition |  |

### Phase construction / réalisation

| REF | TYPE D'INTERVENTIONS | ACTIVITÉS POTENTIELLES |  | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mobilisation du chantier |  | - Transport et entreposage d'équipements et de matériel sur le site | - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie - Débroussaillage et décapage - Approvisionnement en eau - Entreposage et manipulation de produits dangereux |
|  |  |  | - Aménagement d'une base fixe (décapage de la terre végétale, terrassement, abattage d'arbres, etc.) - Forage d’un puit ou installation de réservoir d’eau, ou utilisation de sources d’eau existantes - Installation d'une station de carburant ou de réservoirs |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT # SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ## Mobilisation du chantier –suite- | - Aménagements de pistes d'accès | - Pistes d'accès |
|  |  | - Pose de clôture grillagée pour la sécurité du site | - Mesures de sécurité - Présence de travailleurs - Gestion des déchets solides et eaux usées |
|  |  | - Installation de la base - vie pour le travail et le logement, incluant les installations sanitaires. |  |
| 4 | Terrassement de la route | - Abattage d'arbres et mise en dépôt du bois | - Débroussaillage et décapage - Nivellement et mise en forme - Déblais et remblais - Approvisionnement en eau - Pistes d'accès - Mesures de sécurité - Déplacements temporaires |
|  |  | - Décapage de la terre végétale |  |
|  |  | - Relevés topographiques impliquant la préparation de nombreux piquets (branches d'arbre ou arbustes) et le nettoyage de la végétation avoisinante |  |
|  |  | - Pour une route bitumée, scarification et mise en forme de la chaussée |  |
|  |  | - Pour une route en terre, nivellement et mise en forme |  |
|  |  | - Dégagement des déblais et mise en dépôt des matériaux impliquant le choix d'un site de dépôt et le transport par camions |  |
|  |  | - Apport de remblai provenant d'emprunts et transport de matériel par camions |  |
|  |  | - Réglage et finition (équipements lourds, compactage, arrosage impliquant la nécessité de points d'eau et de transport d'eau) |  |
|  |  | - Création de routes ou pistes de déviation |  |
|  |  | - Contrôle des accès à la route en construction (pose d'arbres en travers) |  |
|  |  | - Déplacement temporaire des populations ou des commerces installés sur le site ou a proximité |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gîtes d'emprunt | - Aménagement de pistes d'accès aux sites d'emprunt | - Pistes d'accès - Débroussaillage et décapage - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie - Excavation - Dynamitage - Traitement des matériaux d’emprunt - Transport de matériaux/matériel - Nivellement et mise en forme |
|  |  | - Décapage de la terre végétale et mise en dépôt des matériaux |  |
|  |  | - Transport et entreposage d'équipements lourds vers et sur le site |  |
|  |  | - Lorsque les matériaux sont affleurants et en couche mince, gerbage de matériaux en surface (grattage d'une couche de matériaux meubles, ne nécessitant pas d'excavation) |  |
|  |  | - Lorsque les matériaux sont en profondeur (couche importante) , excavation et mise en dépôt des matériaux |  |
|  |  | - S'il s'agit d'une carrière, possibilité de dynamitage |  |
|  |  | - Traitement des matériaux sur place, le cas échéant (concassage de roches, tamisage de sable et de gravier, lavage au besoin, etc.) |  |
|  |  | - Transport fréquent et continu de matériel par camion par les pistes d'accès |  |
|  |  | - Fermeture du site après les travaux |  |
| 6 | Bitumage | - Chauffage et entreposage du bitume (four, matériel lourd, approvisionnement en eau et en carburant) | - Manipulation de bitume - Transport de matériaux/matériel - Approvisionnement en eau |
|  |  | - Transport du bitume du site vers le chantier |  |
|  |  | - Transport du gravier vers le chantier (pour ajouter au bitume lors de la pose) |  |
|  |  | - Compactage (équipements lourds) |  |
|  |  | - Arrosage |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Drainage | - Excavation pour fossés triangulaires (terrain meuble ou terrain rocheux, auquel cas de la machinerie lourde ou dynamitage sont requis) | - Excavation - Bétonnage - Approvisionnement en eau - Transport de matériaux/matériel - Protection des ouvrages |
|  |  | - Excavation de fossé de garde non revêtus (au bulldozer) |  |
|  |  | - Excavation pour dalots et autres structures de drainage (caniveaux) |  |
|  |  | - Coffrage et bétonnage des structures à construire (apport de matériaux : bois, acier, ferraillage, ciment, eau, gravier, sable, etc.) |  |
|  |  | - Recherche et transport de matériaux naturels (moellons et roches diverses), impliquant la circulation de camions dans la brousse |  |
|  |  | - Construction d'ouvrages de drainage et protection des ouvrages (pose de moellons, maçonnage et grillage pour les gabions) |  |
| 8 | Ouvrages d'art (ponts et retenues d'eau) | - Modification du lit du cours d'eau et/ou de ses berges (élargissement, dragage, remblais, etc) | - Travaux en eau - Débroussaillage et décapage - Excavation - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie - Présence de travailleurs - Gestion des déchets solides et eaux usées - Approvisionnement en eau - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Pistes d'accès - Mesures de sécurité - Nivellement et mise en forme |
|  |  | - Décapage et abattage d'arbres et mise en dépôt des végétaux |  |
|  |  | - Excavations diverses (machinerie lourde, transport et dépôt des matériaux excavés) |  |
|  |  | - Installation de chantier temporaire pour des structures importantes; |  |
|  |  | - Nécessité de terrassement et de matériaux, donc de gîtes d’emprunt |  |
|  |  | - Transport et pose de structures en acier, si pont métallique, soudures, équipements et matériel spécialisés (oxygène, etc.) |  |
|  |  | - Fabrication de structures en béton pour les piliers et les poutres le cas échéant (coffrage, bétonnage, etc.) |  |
|  |  | - Construction de retenues d'eau (apport de matériaux, compactage, etc.) |  |
|  |  | - Mise en place de batardeaux pour la construction des piliers du pont dans le lit de la rivière |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ouvrages d'art (ponts et retenues d'eau) (suite) |  | - Déblais et remblais - Déplacements temporaires - Dynamitage - Traitement des matériaux d’emprunt - Transport de matériaux/ matériel - Construction de pont - Bétonnage - Mise en eau de retenues |
| 9 | Réhabilitation de voies ferrées | - Reconstruction de ballast (apport de gravier, nivellement, etc.) | - Nivellement et mise en forme |
|  |  | - Ouvrages de drainage | - Transport de matériaux/matériel |
|  |  | - Pose de traverses en béton ou en bois | - Excavation |
|  |  | - Pose et soudure des rails | - Approvisionnement en eau |
|  |  | - Aménagement de passages à niveau (asphaltage, ralentisseurs, équipements de contrôle, guérite du contrôleur, etc.) | - Bétonnage - Protection des ouvrages - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Mise en place de passages à niveau - Manipulation de bitume |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Réhabilitation et construction de bâtiments | - Installation de chantier temporaire pour les gros travaux - Terrassement - Assainissement et nettoyage de sols contaminés avant les travaux, le cas échéant - Mise en place d'un système de gestion des déchets solides et des eaux usées - Connections avec les services publics (électricité, eau, téléphone, etc.) - Transport de matériaux neufs (eau, bois, sable, acier, ciment, gravier, pierres taillées, maçonnerie, etc.) et d'équipements de construction (grues, échafaudages, camions, etc.) - Excavation (dynamitage possible) incluant le transport et la mise en dépôt des matériaux excavés | - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie - Débroussaillage et décapage - Approvisionnement en eau - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Présence de travailleurs - Gestion des déchets solides et eaux usées - Pistes d'accès - Mesures de sécurité - Nivellement et mise en forme |
|  |  | - Pompage et évacuation des eaux de pluie dans la zone des travaux impliquant l'utilisation d'une motopompe (bruits et vibrations) - Transport et dépôt des matériaux de démolition ou a recycler | - Déblais et remblais - Déplacements temporaires - Gestion des sols contaminés - Transport de matériaux/matériel - Excavation - Gestion des eaux pluviales - Bétonnage - Entreposage et manipulation de produits dangereux |
|  |  | - Coffrage et bétonnage des structures à construire (apport de matériaux : bois, acier, ferraillage, ciment, eau, gravier, sable, etc.) |  |
|  |  | - Utilisation de goudron pour l'étanchéité des fondations ou des toitures (four et équipements) |  |
|  |  | - Sécurité du site pendant les travaux (clôture, surveillance, etc.) |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Signalisation et marquage | - Transport de peinture pour le marquage | - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Occupation de la chaussée |
|  |  | - Préparation de la base de peinture et des équipements |  |
|  |  | - Marquage de la chaussée |  |
|  |  | - Transport et entreposage de matériel de signalisation | - Bétonnage |
|  |  | - Construction des bases de béton pour la signalisation (potelets ou murets pour la signalisation hors - gabarit) |  |
|  |  | - Pose de signalisation verticale (poteaux, panneaux, attaches, etc.) |  |
|  |  | - Pose de feux de circulation (excavation, pose de conduits, passage de câbles, fondations des poteaux, alimentation électrique, etc.) |  |
|  |  | - Coordination des feux de circulation (excavation, pose de conduits et passage de câbles, etc.) |  |
| 12 | Réhabilitation et achat | - Acquisition d’équipements | - Transport de matériaux/matériel - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Formation |
|  | d'équipements | - Transport d’équipements - Installation et connexion |  |
|  |  | - Réhabilitation d’équipements |  |
|  |  | - Formation |  |
| 13 | Réalisation d'études | - Relevés sur le terrain (activités de topographie, échantillonnages géotechniques, prélèvements divers, etc.) | - Consultations - Occupation de la chaussée |
|  |  | - Consultations avec les populations et les autorités locales |  |
|  |  | - Enquêtes et comptages |  |
|  |  | - Essais non-destructifs (peinture, déflexions, scléromètre, etc.) |  |

TABLEAU 8.1      Sources d’impact significatif selon les activités potentielles et les types d’interventions (suite)

| REF | TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Implantation de mesures institutionnelles | - Développement de nouvelles lois, règlements et normes spécifiques - Appui à l’application de normes de contrôle des activités de transport des marchandises et des personnes sur le terrain (permis de conduire, code de la route, etc.) | - Formation |
|  |  | - Appui à l’implantation de mesures améliorant la sécurité dans les transports (signalisation, équipements spécifiques, etc.) |  |
|  |  | - Formation et éducation des usagers, opérateurs et administrations |  |

Phase exploitation / application

| REF | # TYPES D'INTERVENTION | ACTIVITÉS POTENTIELLES | SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Transport et circulation | - Déplacement des personnes et des marchandises; | - Présence/amélioration des infrastructures - Gestion de la circulation - Assainissement du parc automobile - Mesures de sécurité |
|  |  | - Contrôle du parc automobile et de la circulation (poids des véhicules lourds aux essieux, arrimage des charges, vitesse, respect de la signalisation, etc.) |  |
|  |  | - Contrôle des accès et des activités riveraines dans le cadre de la traversée de villes et villages |  |
| 16 | Entretien des infrastructures | - Coupe de la végétation aux abords de la route ou des aménagements et transport des végétaux | - Contrôle de la végétation - Transport de matériaux/matériel - Occupation de la chaussée - Entreposage et manipulation de produits dangereux - Transport, utilisation et entreposage de la machinerie |
|  |  | - Nettoyage du système de drainage (fossés, dalots, buses, etc.) et transport des matières recueillies |  |
|  |  | - Maintenance (et remplacement au besoin) de la signalisation en place |  |
|  |  | - Rafraîchissement du marquage |  |
|  |  | - Entretien courant de la chaussée |  |

## 8.2	Interrelations entre les sources d’impact et les composantes du milieu

Le tableau 8.1 met en évidence trente-cinq sources d’impact significatif différentes découlant des sept catégories de projet du PST-2. Chacune de ces sources d’impact interagit avec le milieu, ce qui provoque des effets positifs ou négatifs. Il est important de déterminer sur quelles composantes du milieu une source d’impact intervient afin de bien cerner l’ensemble des effets devant être pris en considération.

L’analyse des interrelations existant entre chaque source d’impact significatif et son milieu a été effectuée en décomposant les milieux naturel et humain en huit et neuf composantes respectivement. Chaque composante est brièvement définie ci-dessous en mettant l’accent sur les dimensions qui peuvent être affectées par une source d’impact.

8.2.1	Composantes du milieu naturel

1. Qualité de l’air

Cette composante réfère principalement à l’émission de poussières et de polluants atmosphériques pouvant résulter des travaux.

2. Hydrologie

Cette composante englobe les propriétés physiques des eaux de surface (débits, vitesse d’écoulement, fluctuations du niveau, etc.), incluant le ruissellement  naturel.

3. Hydrogéologie

Propriétés physiques des eaux souterraines (volume, profondeur, débit).

4. Qualité de l’eau

On réfère ici aux paramètres physico-chimiques des eaux de surface et souterraine.

5. Sols

Propriétés physiques des sols sur lesquels sont réalisés les travaux, incluant toute modification aux zones de sol instables et toute source potentielle de contamination des sols qui pourraient résulter de la réalisation des travaux.

6. Végétation

Cette composante comprend la végétation terrestre incluant toutes les associations végétales arborescentes, arbustives et herbacées, ainsi que la végétation aquatique et riveraine.

7. Faune terrestre et aviaire

Ensemble des espèces d’oiseaux et de mammifères semi-aquatiques et terrestres présents, ainsi que leurs habitats susceptibles d’être touchés par l’une ou l’autre des activités.

8. Faune aquatique

Ensemble des espèces de poisson présentes, ainsi que leur habitat susceptible d’être touché par l’une ou l’autre des activités.

### 8.2.2	Composantes du milieu humain

1. Population

Aspects démographiques et principales caractéristiques des populations autochtones et des populations migrantes.

2. Genre

Cette composante prend en compte toutes les inégalités entre les hommes et les femmes qui peuvent être causées ou aggravées par un projet.

3. Santé

Composante portant sur l’état de santé des populations et son évolution suite aux activités entreprises.

4. Qualité de vie

Cette composante intègre tous les facteurs qui influencent la qualité de vie des populations tels que l’accès à l’eau potable, le bruit, le paysage, la salubrité, le mode de vie et les us et coutumes.

5. Niveau de vie

Cette composante englobe les différentes variables influençant le niveau de vie d’un ménage dont principalement les sources et le niveau des revenus.

6. Activités économiques

Ensemble des activités économiques des collectivités pouvant être stimulées ou restreintes par un projet.

7. Transport

Cette composante a trait à toutes les dimensions du secteur du transport pouvant être affectées par un projet telles la circulation, la sécurité routière, l’accessibilité, etc.

8. Utilisation du sol

Caractéristiques et évolution de l’utilisation du sol à des fins agricoles, pastorales, résidentielles, administratives, commerciales ou industrielles.

9. Patrimoine culturel

Éléments constituant l’héritage des populations autochtones tel les lieux sacrés, les cimetières, les sites historiques et lieux naturels d’importance.

### 8.2.3	Grille d’interrelations

Le tableau 8.2 présente une grille d’interrelations qui permet d’identifier quelles sont les sources d’impact qui pourraient affecter les composantes des milieux naturel et humain précédemment définies. Chaque cellule de couleur bleue signifie que la source d’impact significatif considérée devrait avoir une influence positive ou négative sur la composante du milieu correspondant. Cette grille ne définit pas la nature des impacts mais elle permet de rapidement déterminer quelles sont les sources d’impact qui pourraient affecter un grand nombre de composantes.

TABLEAU 8.2     Grille d’interrelations entre les sources d’impact significatif et les composantes du milieu

|  | ##### COMPOSANTES DU MILIEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### MILIEU BIOPHYSIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  | MILIEU HUMAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF | Qualité de l'air |  | Hydrologie | Hydrogéologie | Qualité de l'eau | Sols | Végétation | Faune terrestre et aviaire | Faune aquatique | Population | Genre | Santé | Qualité de vie | Niveau de vie | Activités économiques | Transport | Utilisation du sol | Patrimoine culturel |
| PHASE CONSTRUCTION /RÉALISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processus d'indemnisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campagne d'information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prise de possession des terres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Démolition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE EXPLOITATION / APPLICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport, utilis. et entrep. de machinerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débroussaillage et décapage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionnement en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrep. et manip. de produits dangereux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pistes d'accès |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence de travailleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion déchets solides et eaux usées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU 8.2     Grille d’interrelations entre les sources d’impact significatif et les composantes du milieu (suite)

|  | ##### COMPOSANTES DU MILIEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### MILIEU BIOPHYSIQUE |  |  |  |  |  |  |  | MILIEU HUMAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF | Qualité de l'air | Hydrologie | Hydrogéologie | Qualité de l'eau | Sols | Végétation | Faune terrestre et aviaire | Faune aquatique | Population | Genre | Santé | Qualité de vie | Niveau de vie | Activités économiques | Transport | Utilisation du sol | Patrimoine culturel |
| PHASE CONSTRUCTION / RÉALISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivellement et mise en forme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déblais et remblais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacements temporaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excavation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamitage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traitement des matériaux d'emprunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport de matériaux /matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manipulation de bitume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bétonnage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection des ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction de ponts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction de retenues d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en eau de retenues (inondation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU 8.2     Grille d’interrelations entre les sources d’impact significatif et les composantes du milieu (suite)

|  |  | ##### COMPOSANTES DU MILIEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### MILIEU BIOPHYSIQUE |  |  |  |  |  |  |  | MILIEU HUMAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### SOURCES D'IMPACT SIGNIFICATIF |  | Qualité de l'air | Hydrologie | Hydrogéologie | Qualité de l'eau | Sols | Végétation | Faune terrestre et aviaire | Faune aquatique | Population | Genre | Santé | Qualité de vie | Niveau de vie | Activités économiques | Transport | Utilisation du sol | Patrimoine culturel |
| PHASE CONSTRUCTION /RÉALISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de passages à niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des sols contaminés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des eaux pluviales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occupation de la chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE EXPLOITATION / APPLICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence des infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de la circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assainissement du parc automobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la végétation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport de matériaux / matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occupation de la chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport, utilis.et entrep. de machinerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : Tecsult International Limitée

## 8.3	Identification des impacts

Ce chapitre présente à l’aide de tableaux synthèse les principaux impacts anticipés dans le cadre de la réalisation des projets du PST-2. Comme il s’agit d’une évaluation stratégique, les impacts potentiels n’ont pas été identifiés par projet mais pour l’ensemble des interventions envisagées. Les impacts potentiels directs, indirects et cumulatifs ont été considérés. Les impacts potentiels sont de nature différente. Ainsi certains sont positifs, d’autres négatifs. Plusieurs sont de nature temporaire, par contre certains sont irréversibles et exigent des compensations.

L’intensité des impacts dans le cadre d’une évaluation stratégique est difficile à déterminer car chaque situation est unique. Une source d’impact peut s’avérer très dommageable lorsqu’elle interagit avec une composante sensible du milieu. Cependant, dans un milieu qui s’adapte plus facilement aux perturbations, cette même source d’impact peut générer des effets de faible intensité. C’est donc dans le cadre d’études d’évaluation d’impact de projets spécifiques que l’intensité des impacts devrait être évaluée.

Les impacts potentiels identifiés aux tableaux 8.3, 8.4 et 8.5 représentent l’ensemble des impacts envisageables dans le cadre du PST-2 et il est fort improbable qu’une des catégories de projets précédemment définies puisse générer tous ces impacts. En effet, même la catégorie de projet qui a généralement le plus d’impacts sur les milieux naturel et humain, soit la « Construction et modification de niveau de service de routes » ne génèrent pas nécessairement tous ces impacts. Pour ce faire, il faudrait qu’un projet de cette catégorie implique en plus des travaux de construction habituels, des déplacements de populations, la perte de patrimoine culturel, l’arrivée de nombreux travailleurs non-résidents dans les villages, l’aménagement d’ouvrages d’art (ponts) ainsi que des activités de dynamitage et de bitumage.

Il faut donc appréhender les impacts potentiels identifiés aux tableaux 8.3, 8.4 et 8.5 comme une liste de référence qui permet de déterminer les impacts potentiels d’un projet ou d’une catégorie de projets, dans la mesure où l’on établit d’abord les interventions types, les activités potentielles et les sources d’impact significatif associées à ce projet ou à cette catégorie de projet. On peut, en effet, identifier les impacts potentiels de tout projet ou de toute catégorie de projet du PST-2 en appliquant l’approche méthodologique élaborée dans le cadre de cette étude. L’exemple qui suit, qui réfère à la catégorie de projets « Renforcement institutionnel » du PST-2, illustre les étapes à suivre.

Catégorie : 	Renforcement institutionnel.

Interventions types :	Réalisation d’études et implantation de mesures institutionnelles.

Activités potentielles :	Relevé sur le terrain; Consultations avec les populations et les autorités locales; Enquêtes et comptages; Essais non destructifs; Développement de nouvelles lois, règlements et normes spécifiques; Appui à l’application de normes de contrôle; Appui à l’implantation de mesures améliorant la sécurité; et Formation et éducation des usagers, opérateurs et administrations.

Sources d’impact

significatif : 	Consultations; Occupation de la chaussée; Formation.

Impacts potentiels :	Meilleure programmation des activités; Appropriation du projet par les populations consultées; Implication accrue des populations concernées dans la gestion du projet; Frustration des populations non consultées; Non prise en compte des résultats de consultations; Implication des hommes et de femmes;

Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs; Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation; Perturbation du trafic;

Femmes sous-représentées lors des formations; Satisfaction d’avoir développé des nouvelles aptitudes; Acquisition de connaissances et de compétences pouvant améliorer les perspectives d’emploi et de revenu.

Le tableau 8.3 qui suit présente les impacts potentiels par source d’impact identifiée au cours de la phase préparatoire. Les tableaux 8.4 et 8.5, pour leur part, considèrent respectivement la phase de construction / réalisation et la phase d‘exploitation / application de façon à mettre en évidence les impacts potentiels associés à chacune de ces phases.

INSÉRER LES TABLEAUX 8.3, 8.4 ET 8.5

TABLEAU 8.3     Impacts potentiels - Phase préparatoire

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| # Consultations | Population | - Meilleure programmation des activités - Appropriation du projet par les populations consultées - Meilleure implication des riverains dans la gestion du projet (route, sécurité routière, etc.) - Frustration des populations non consultées - Non prise en compte des résultats des consultations |
|  | Genre | - Implication des conjoints (hommes et femmes) - Exclusion des femmes car non propriétaires |
| Processus d’indemnisa-tion | Végétation | - Identification des arbres touchés par le projet et de leurs propriétaires - Compensation accordée pour les arbres entretenus ou possédés par des particuliers - Compensation pour la perte d’arbres « publics » en établissant une plantation |
|  | Population | - Identification des personnes directement affectées par le projet - Compensation accordée pour les maisons et les boutiques localisées dans l’emprise des routes - Compensation établie par un comité multipartite selon des règles établies - Règles d’indemnisation ne sont pas connues des personnes affectées - Mécanisme de recours informel et peu connu des personnes affectées |
|  | Genre | - Non reconnaissance des droits des femmes en tant que chefs de ménage, particulièrement dans le cas de veuves |
|  | Santé | - Stress causé par l’incertitude et les délais |
| Campagne d’information | Population | - Compréhension générale des travaux par les autorités locales et les populations - Information trop technique qui ne permet pas de bien saisir tous les enjeux - Information insuffisante ou partielle ne couvrant pas l’ensemble des activités - Mécanismes d’information choisis ne sont pas toujours efficaces pour relayer l’information |
|  | Qualité de vie | - Adaptation aux changements facilitée par les informations fournies |
|  | Santé | - Diminution du stress parce que les gens sont informés et peuvent planifier en conséquence |
|  | Population | - Dédommagement pour les détenteurs de titres officiels de propriété - Compensation non systématique pour perte de terre si celle-ci n’est pas lotie ou s’il n’y a pas de titre foncier |
|  | Genre | - Perte pour les femmes qui détiennent rarement un titre de propriété même si elles sont exploitantes depuis des années |

TABLEAU 8.3    Impacts potentiels - Phase préparatoire (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Prise de possession des terres | Santé | - Augmentation de la malnutrition |
|  | Qualité de vie | - Changement des habitudes de vie |
|  | Niveau de vie | - Compensation pour les récoltes détruites lors des travaux - Réduction de la production agricole due à la prise de possession de terres - Indemnisation partielle pour inondation causée par les travaux (non systématique) - Perte de terre pour les coopératives et plus particulièrement pour les membres touchés - Réduction des revenus des ménages à cause des pertes non compensées ou de compensations insuffisantes |
|  | Activités économiques | - Diminution de la production à cause de la perte de surfaces cultivables - Ralentissement temporaire des activités commerciales durant la période d’ajustement |
|  | Utilisation du sol | - Perte de terres agricoles et pastorales - Accès plus difficile à la terre (conflits entre usages) |
|  | Patrimoine culturel | - Perte ou déplacement de lieux sacrés, de sites historiques, etc. |
| # Démolition | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières) |
| # (habitations et boutiques) | Population | - Déplacement involontaire des populations riveraines affectées - Reconstruction rapide de nouvelles maisons et boutiques à la satisfaction des personnes affectées - Augmentation des sans-abris si les gens n’ont pas les ressources ou le temps pour se réinstaller - Réinstallation dans des habitations de qualité inférieure à celles démolies |
|  | Genre | - Augmentation de la charge de travail des femmes afin de tout réorganiser - Perte pour les femmes qui pratiquent le petit commerce dans un lieu dont elles ne sont pas propriétaires |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Risque d’accident pour les travailleurs et les populations - Augmentation du stress liée aux changements |
|  | Qualité de vie | - Perturbation du cadre de vie due aux poussières et au bruit - Éloignement des lieux d’activités habituels - Conditions de vie plus précaires car habitations de moindre standard - Changement des habitudes de vie |

TABLEAU 8.3     Impacts potentiels - Phase préparatoire (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Démolition | Niveau de vie | - Diminution des revenus si la reconstruction des boutiques ne permet pas d’avoir le même achalandage, la même superficie, etc. - Diminution du fonds de roulement et endettement si les compensations tardent |
|  | Activités économiques | - Ralentissement des activités commerciales à court terme |

Source : Tecsult International Limitée

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Transport, utilisation et | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
| entreposage | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
| de machinerie lourde | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface, notamment par les huiles et graisses de la machinerie |
|  | Sols | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols |
|  | Végétation | - Dommages à la végétation |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents due à la circulation de la machinerie |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution - Paysage dégradé par la présence de la machinerie |
|  | Activités économiques | - Perturbation des activités économiques à cause des dommages causés par la machinerie lourde : perte de terres cultivées, accès à l’eau d’irrigation compromis, perte de pâturages, etc. - Réduction des activités touristiques |
|  | Transport | - Ralentissement de la circulation - Obstruction des accès publics - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures existantes - Réduction de la sécurité routière |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Transport, utilisation et | Utilisation du sol | - Perte temporaire ou permanente de terres cultivables à cause des déplacements de la machinerie |
| entreposage de machinerie lourde | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |
| Débroussaillage et | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières) |
|  | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
| décapage | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface (matières en suspension, turbidité) |
|  | Sols | - Perte de sols productifs pour emprunts - Érosion des sols |
|  | Végétation | - Perte de végétation - Perte de biodiversité |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dégradation de l’habitat de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Genre | - Augmentation du fardeau de travail des femmes avec l’éloignement des zones de collecte du bois de feu |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents au sein des populations et des travailleurs |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution - Paysage dégradé par la perte de végétation - Diminution de l’approvisionnement en produits de cueillette |
|  | Niveau de vie | - Gain non monétaire si le bois coupé est redistribué en partie ou en totalité aux populations riveraines |
|  | Activités économiques | - Perturbation des activités agricoles et pastorales - Réduction des activités touristiques - Diminution du petit commerce suite à la réduction de trafic |
|  | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |
| Approvisionnement en | Hydrologie | - Assèchement des plans d’eau - Destruction des berges et ensablement des plans d’eau |
| eau | Hydrogéologie | - Baisse du niveau des aquifères |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Genre | - Augmentation du fardeau des femmes si l’approvisionnement en eau potable devient moins accessible |
|  | Santé | - Augmentation des maladies hydriques suite à l’utilisation d’eau non potable mais plus facile d’accès - Accidents et noyades dus aux difficultés d’accès aux plans d’eau (endommagés par les véhicules) |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Approvisionnement en | Qualité de vie | - Amélioration s’il y a développement de forages pour les populations |
| eau | Activités économiques | - Ralentissement des activités économiques exigeant de l’eau tel le maraîchage et l’élevage |
| Entreposage | Qualité de l’air | - Altération de la qualité de l’air par les émanations gazeuses |
| et manutention de | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité de l’eau suite au déversement accidentel de produits dangereux |
| produits dangereux | Sols | - Contamination des sols causée par le déversement accidentel de produits dangereux |
|  | Végétation | - Effet indirect sur la croissance de la végétation en raison de la contamination des sols |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Effet indirect sur l’habitat de la faune terrestre en raison de la contamination des sols |
|  | Faune aquatique | - Effet indirect sur l’habitat de la faune aquatique en raison de la dégradation de la qualité de l’eau |
|  | Santé | - Effet indirect sur la santé en raison de la dégradation de la qualité de l’eau - Risque d’accidents de travail pour les employés manipulant des produits dangereux (intoxications) |
| Pistes d’accès | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et gaz polluants) |
|  | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface |
|  | Sols | - Érosion des sols |
|  | Végétation | - Perte de végétation |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dégradation de l’habitat de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Population | - Augmentation du nombre de visiteurs, de voyageurs de passage - Désenclavement |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies transmissibles (principalement IST et SIDA) - Augmentation du nombre d’accidents routiers |
|  | Qualité de vie | - Perturbation du milieu de vie due aux poussières, au bruit et à la pollution - Brassage ethnique - Changement des habitudes de vie |
|  | Activités économiques | - Développement induit principalement au niveau du petit commerce (car pistes secondaires) - Perte d’animaux d’élevage par collision |
|  | Transport | - Augmentation du trafic |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Pistes d’accès | Utilisation du sol | - Perte de terre pour aménager les pistes d’accès - Mise en valeur de terres nouvellement accessibles (agriculture et élevage) |
| Mesures de sécurité | Santé | - Diminution des risques d’accident pour les riverains - Diminution du stress |
|  | Qualité de vie | - Obligation à suivre les règles de sécurité établies, ce qui peut être perçu comme une contrainte |
|  | Transport | - Augmentation de la sécurité routière |
| Présence de | Hydrogéologie | - Utilisation des ressources d’eau souterraine |
| travailleurs | Végétation | - Accroissement de la collecte du bois de feu |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Accroissement de la chasse |
|  | Faune aquatique | - Accroissement de la pêche |
|  | Population | - Arrivée de travailleurs non-résidents qui augmentent les pressions démographiques et la demande pour les ressources existantes - Augmentation du ratio hommes - femmes |
|  | Genre | - Difficulté pour les femmes à profiter des emplois offerts au même titre que les hommes - Surcharge de travail pour les femmes si elles doivent loger les travailleurs non-résidents |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies transmissibles (principalement IST et SIDA) - Risque accru de viols, grossesses non-désirées, divorces et autres incidents sociaux |
|  | Qualité de vie | - Sentiment d’envahissement si le nombre de travailleurs non-résidents est relativement élevé - Brassage ethnique - Changements aux habitudes de vie |
|  | Niveau de vie | - Diversification des sources de revenus - Augmentation des revenus - Hausse potentielle du prix des biens essentiels |
|  | Activités économiques | - Opportunité d’emplois - Stimulation du commerce et de l’activité économique en général |
| Gestion des | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air par le brûlage des déchets |
| déchets solides et eaux usées | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité de l’eau en raison des eaux usées des campements de travailleurs, déversement des huiles usées, etc. |
|  | Sols | - Contamination des sols par des déchets toxiques |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique. |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Gestion des déchets solides et eaux usées | Santé | - Risque de maladies respiratoires et de maladies hydriques - Prolifération de vecteurs de transmission dans les eaux usées stagnantes - Accroissement potentiel du paludisme - Contamination à cause des déchets toxiques |
|  | Qualité de vie | - Accumulation de déchets dans les environs du chantier et de la base-vie - Odeurs nauséabondes provenant d’eaux usées mal gérées |
| Nivellement et mise en forme | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières) |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface (matière en suspension, turbidité) |
|  | Sols | - Érosion des sols |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents due à l’utilisation de la machinerie |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution |
|  | Transport | - Obstruction des accès publics - Diminution de la sécurité routière |
| Déblais et remblais | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
|  | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface, notamment par les huiles et graisses de la machinerie |
|  | Sols | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols |
|  | Végétation | - Dommages à la végétation |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents due à la circulation de la machinerie - Risque accru de noyade lorsque les déblais se remplissent d’eau |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution |
|  | Activités économiques | - Activités d’élevage et agricoles facilitées (maraîchage) par un approvisionnement en eau accru provenant des gîtes d’emprunt (remplissage) |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Déblais et remblais | Transport | - Ralentissement de la circulation - Obstruction des accès publics - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures existantes - Réduction de la sécurité routière |
|  | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |
| Déplace- | Sols | - Décapage et érosion des sols |
| ments | Végétation | - Perte de végétation |
| temporaires | Population | - Réinstallation temporaire des populations affectées |
|  | Genre | - Augmentation de la charge de travail des femmes liée aux réinstallations temporaires |
|  | Santé | - Augmentation du stress à cause des changements et de l’incertitude |
|  | Qualité de vie | - Conditions de vie généralement plus précaires si installations sont temporaires - Changements majeurs des habitudes de vie pendant la période transitoire |
|  | Niveau de vie | - Cessation temporaire des activités de subsistance pouvant entraîner une perte de revenu |
| Excavation | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
|  | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface, notamment par les huiles et graisses de la machinerie |
|  | Sols | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols |
|  | Végétation | - Dommages à la végétation |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Risque accru d’accidents du à l’utilisation de machinerie |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution - Paysage dégradé par la présence d’excavation |
|  | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |
| Dynamitage | Qualité de l’air | - Poussières |
|  | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Hydrogéologie | - Modification des failles et création de fractures pouvant altérer la recharge des aquifères |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Dynamitage | Qualité de l’eau | - Contamination de l’eau par des produits chimiques (soufre) |
|  | Sols | - Perte de sols |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires et de maladies hydriques - Risque accru d’accidents dû à l’utilisation d’une matière dangereuse |
|  | Qualité de vie | - Perturbations majeures du milieu de vie à cause du bruit, des vibrations, et des poussières. |
| Traitement des matériaux d’emprunt | Qualité de l’air | - Poussières |
|  | Qualité de l’eau | - Pollution des eaux par les eaux de lavage des matériaux |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat aquatique |
|  | Santé | - Risque accru de maladies hydriques et respiratoires |
| Transport de matériaux et | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
| matériel | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents de la circulation |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et des matériaux perdus |
|  | Transport | - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures |
| Manipulation de bitume | Qualité de l’air | - Pollution atmosphérique due aux émissions de dioxines et de suie |
|  | Qualité de l’eau | - Contamination des eaux de surface et souterraine |
|  | Sols | - Contamination des sols |
|  | Végétation | - Effet indirect sur la croissance de la végétation en raison de la contamination des sols |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Effet indirect sur l’habitat de la faune terrestre en raison de la contamination des sols |
|  | Faune aquatique | - Effet indirect sur l’habitat de la faune aquatique en raison de la dégradation de la qualité de l’eau |
|  | Santé | - Risque accru d’intoxication ou de contamination, particulièrement pour les travailleurs |
| Bétonnage | Qualité de l’eau | - Pollution des eaux par le ciment et matières en suspension |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Risque accru de contamination par l’eau |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Protection des ouvrages | Hydrologie | - Maintien de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Maintien de la qualité des eaux de surface |
|  | Sols | - Protection accrue contre l’érosion |
|  | Santé | - Diminution du risque d’accident associé aux fuites et aux bris dans les infrastructures |
|  | Transport | - Pérennité des infrastructures |
| Travaux en eau | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité de l’eau (matières en suspension et turbidité) |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Genre | - Femmes souvent exclues du secteur des pêches même si elles sont les premières transformatrices du poisson |
|  | Santé | - Risque d’accident pour les travailleurs incluant la noyade |
|  | Qualité de vie | - Diminution possible de l’approvisionnement en eau |
|  | Niveau de vie | - Diminution possible de revenu pour les populations riveraines et en aval suite au ralentissement de la pêche |
|  | Activités économiques | - Diminution des activités piscicoles et des activités de transformation s’y rattachant |
| Construction de ponts | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
|  | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité de l’eau (matières en suspension et turbidité) |
|  | Sols | - Érosion et déstabilisation des sols sur les berges |
|  | Végétation | - Destruction de la végétation sur les berges |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Genre | - Femmes souvent exclues du secteur des pêches même si elles sont les premières transformatrices du poisson |
|  | Santé | - Risque d’accident pour les travailleurs incluant la noyade |
|  | Qualité de vie | - Diminution possible de l’approvisionnement en eau |
|  | Niveau de vie | - Diminution possible de revenu pour les populations riveraines et en aval suite au ralentissement de la pêche |
|  | Activités économiques | - Diminution des activités piscicoles et des activités de transformation s’y rattachant - Création d’emplois |
| Construction de retenues | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
| d’eau | Hydrologie | - Modification du régime hydrologique des cours d’eau |
|  | Sols | - Compactage des sols |
|  | Végétation | - Dommages à la végétation |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Construction de retenues | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
| d’eau | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Genre | - Femmes souvent exclues du secteur des pêches même si elles sont les premières transformatrices du poisson |
|  | Santé | - Risque d’accident pour les travailleurs incluant la noyade |
|  | Qualité de vie | - Diminution possible de l’approvisionnement en eau |
|  | Niveau de vie | - Diminution possible de revenu pour les populations riveraines et en aval suite au ralentissement de la pêche |
|  | Activités économiques | - Diminution des activités piscicoles et des activités de transformation s’y rattachant - Création d’emplois |
| Mise en eau | Hydrologie | - Modification du régime hydrologique des cours d’eau |
| de retenues | Hydrogéologie | - Recharge des nappes d’eau souterraines |
| (inondation) | Sols | - Perte de sols productifs |
|  | Végétation | - Perte de couvert végétal (inondation) |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Perte d’habitat pour la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Création d’un habitat pour la faune aquatique |
|  | Population | - Mise en eau sans avis préalable - Indemnisation des personnes négativement affectées |
|  | Genre | - Réduction de la charge de travail des femmes avec l’augmentation de l’approvisionnement en eau |
|  | Santé | - Risque de noyade pour les populations utilisatrices - Prolifération des vecteurs de transmission du paludisme |
|  | Qualité de vie | - Sécurité de l’approvisionnement en eau |
|  | Niveau de vie | - Diversification des sources de revenu - Augmentation potentielle des revenus |
|  | Activités économiques | - Développement d’activités économiques telles le maraîchage, l’élevage et la pêche grâce à l’approvisionnement en eau. |
|  | Utilisation du sol | - Perte de terres agricoles et pastorales lors de l’inondation |
|  | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |
| Mise en place de passages à niveau | Santé | - Diminution des risques de collision entre le train et les autres moyens de transport |
|  | Qualité de vie | - Frustrations dues aux nouvelles contraintes à respecter |
|  | Activités économiques | - Création d’emploi (garde-barrière) |
|  | Transport | - Amélioration de la sécurité |

## TABLEAU 8.4        Impacts potentiels - Phase construction / réalisation (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Gestion des sols contaminés | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières) |
|  | Qualité de l’eau | - Contamination de l’eau par les sols contaminés (en suspension). |
|  | Sols | - Contamination des sols |
|  | Santé | - Risque accru pour la santé car possibilité d’intoxication |
| Gestion des | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface |
| eaux pluviales | Santé | - Prolifération de vecteurs de transmission du paludisme suite à l’accumulation d’eaux de pluie stagnantes |
| Occupation de la | Santé | - Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs |
| chaussée | Qualité de vie | - Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation |
|  | Transport | - Perturbation du trafic |
| Consultations | Population | - Meilleure programmation des activités - Appropriation du projet par les populations consultées - Meilleure implication des personnes affectées dans la gestion du projet (route, sécurité routière, etc.) - Frustration des populations non consultées - Non prise en compte des résultats des consultations |
|  | Genre | - Implication des conjoints (hommes et femmes) |
| Formation | Genre | - Femmes sous-représentées lors des formations |
|  | Qualité de vie | - Satisfaction d’avoir développé de nouvelles aptitudes qui serviront quotidiennement (esprit d’analyse, organisation du travail, etc.) |
|  | Niveau de vie | - Acquisition de connaissances et de compétences pouvant améliorer les perspectives d’emploi et de revenu |

Source : Tecsult International Limitée

## TABLEAU 8.5        Impacts potentiels - Phase exploitation / application

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
| Présence et amélioration | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air due au trafic accru (gaz d’échappement) |
| des infrastructures | Végétation | - Augmentation des quantités de bois coupé vu l’accessibilité accrue |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Collisions plus fréquentes entre véhicules et animaux - Augmentation du braconnage |
|  | Population | - Facilitation des déplacements - Désenclavement - Arrivée potentielle de migrants |
| Présence et amélioration des infrastructures | Genre | - Diminution du temps requis pour certaines tâches domestiques vu l’amélioration de l’accès aux services et marchés - Mobilité restreinte des femmes par rapport aux hommes due au manque de moyens de transport |
|  | Santé | - Propagation de maladies et de parasites due à la plus grande mobilité des personnes et des animaux (principalement IST et SIDA) - Risque d’accident accru à cause de la concurrence entre engins motorisés et non-motorisés et de l’augmentation du trafic |
|  | Qualité de vie | - Accès accru aux services sociaux - Meilleur approvisionnement en biens et services et diversification - Réduction de la poussière si routes bitumées mais augmentation si routes en terre - Perturbation due au bruit à cause du trafic aérien et terrestre accru - Augmentation des détritus jetés sur la chaussée et à proximité - Changement du rythme de vie - Brassage ethnique |
|  | Niveau de vie | - Augmentation des activités commerciales aux bords des routes ainsi que dans les haltes routières, gares ferroviaires et aéroports - Accroissement potentiel de revenus - Possibilité de diversifier davantage les sources de revenu - Hausse possible du prix des biens locaux car demande accrue |
|  | Activités économiques | - Reprise des activités abandonnées temporairement - Développement induit dans les agglomérations traversées par les routes et pistes ou dotées d’une gare routière ou d’un aéroport (écoulement des produits, accès accru aux matières premières, etc.) - Possibilité de développer de nouvelles activités (tourisme, arts et culture, etc.) |

## TABLEAU 8.5        Impacts potentiels - Phase exploitation / application (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
|  | Transport | - Augmentation du trafic (routier, aérien, ferroviaire) - Augmentation de la vitesse de circulation |
|  | Utilisation du sol | - Pression sur les terres agricoles à proximité des routes ou pistes par les secteurs commerciaux et résidentiels - Terre plus difficilement accessible à proximité des routes ou pistes (concurrence entre usages) |
|  | Patrimoine culturel | - Accès accru au patrimoine culturel |
| Gestion de la | Qualité de l’air | - Réduction des polluants dans l’air |
| circulation | Santé | - Réduction des accidents de la circulation grâce au respect des limites de vitesse et de la signalisation - Réduction du stress - Diminution du risque de maladies respiratoires |
| Gestion de la circulation | Qualité de vie | - Réduction des polluants et du bruit - Insatisfaction face à la surveillance policière accrue - Changement de comportement des usagers de la route (civisme accru au volant) |
|  | Activités économiques | - Augmentation des recettes de l’État (pénalités pour infractions, taxes routières, etc.) |
|  | Transport | - Augmentation de la sécurité dans le transport - Circulation plus fluide - Protection des infrastructures et moyens de transports grâce au contrôle des charges à l’essieu |
| Assainissement du parc | Qualité de l’air | - Présence de véhicules moins polluants |
| automobile | Santé | - Réduction des accidents de la circulation grâce à la visite technique obligatoire - Diminution du risque de maladies respiratoires |
|  | Qualité de vie | - Réduction des polluants et du bruit - Possible accumulation de ferraille et de débris automobiles |
|  | Activités économiques | - Stimulation du secteur de la réparation et de la vente automobile |
|  | Transport | - Augmentation de la sécurité dans le transport - Amélioration de la qualité du transport |
| Mesures de sécurité | Faune terrestre et aviaire | - Réduction du nombre d’animaux tués |
|  | Santé | - Réduction des accidents grâce à une meilleure protection des riverains dans les agglomérations |
|  | Transport | - Augmentation de la sécurité dans le transport - Circulation plus fluide |
| Contrôle de | Qualité de l’air | - Émissions lorsque la végétation est brûlée |
| la végétation | Qualité de l’eau | - Contamination de l’eau avec des pesticides |
|  | Végétation | - Destruction de végétation à cause de feux non-contrôlés |

## TABLEAU 8.5      Impacts potentiels - Phase exploitation / application (suite)

| Sources d’impact | Composantes affectées | Nature des impacts potentiels |
| --- | --- | --- |
|  | Santé | - Réduction des accidents dus au manque de visibilité |
|  | Activités économiques | - Création d’emplois temporaires pour la coupe de la végétation |
|  | Transport | - Augmentation de la sécurité dans le transport |
| Transport de matériaux / | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
| matériels | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents de la circulation |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et des matériaux perdus - Élimination de matériaux qui représentaient une nuisance pour les populations |
| Transport de matériaux / matériels | Transport | - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures |
| Occupation de la chaussée | Santé | - Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs |
|  | Qualité de vie | - Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation |
|  | Transport | - Perturbation du trafic |
| Transport, utilisation et | Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) |
| entreposage | Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface |
| de machinerie lourde | Qualité de l’eau | - Dégradation de la qualité des eaux de surface, notamment par les huiles et graisses de la machinerie |
|  | Sols | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols |
|  | Végétation | - Dommages à la végétation |
|  | Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire |
|  | Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique |
|  | Santé | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents due à la circulation de la machinerie |
|  | Qualité de vie | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution - Paysage dégradé par la présence de la machinerie |
|  | Activités économiques | - Perturbation mineure des activités économiques à cause des dommages causés par la machinerie lourde : perte de terres cultivées, accès à l’eau d’irrigation compromis, perte de pâturages, etc. - Réduction des activités touristiques |
|  | Transport | - Ralentissement de la circulation - Obstruction des accès publics - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures existantes - Réduction de la sécurité routière |
|  | Utilisation du sol | - Perte temporaire ou permanente de terres cultivables à cause des déplacements de la machinerie |
|  | Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques |

Source : Tecsult International Limitée

# PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE

Le présent chapitre constitue le plan de gestion stratégique de l’étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports. Il comprend quatre parties qui portent sur (i) l’atténuation et la bonification des impacts environnementaux et sociaux,  (ii) le suivi environnemental et social, (iii) les aspects institutionnels et (iv) les aspects économiques.

## 9.1	Atténuation et bonification des impacts

Cette section propose des mesures d’atténuation qui pourraient être mises en œuvre pour prévenir, éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que des mesures de bonification qui permettraient d’accroître les retombées positives du PST-2. Les mesures proposées ne sont pas les seules envisageables mais elles ont été sélectionnées car elles sont adaptées au contexte burkinabé, elles sont parmi les plus régulièrement appliquées et elles ont démontré leur efficacité dans divers projets de transport. De plus, les mesures proposées devraient être économiquement réalisables si elles sont adéquatement gérées.

Ainsi, les tableaux 9.1, 9.2 et 9.3 identifient respectivement les mesures de bonification et d’atténuation proposées pour les phases préparatoire, de construction et d’exploitation. Ces mesures sont présentées en fonction de chacune des composantes du milieu ce qui permet de se référer aux tableaux 8.3, 8.4 et 8.5 pour déterminer quels sont les types d’intervention qui pourraient nécessiter de telles mesures d’atténuation ou de bonification.

Ainsi, tout comme dans le cas de l’exemple présenté au chapitre précédent (p. 175), il est possible de déterminer les mesures proposées pour une catégorie spécifique de projets ou un projet particulier. Si la démarche méthodologique entreprise pour identifier les impacts potentiels liés à la catégorie de projets « Renforcement institutionnel » est poursuivie, les mesures d’atténuation et de bonification à considérer par composante du milieu sont :

POPULATION : Impacts potentiels

Meilleure programmation des activités; Appropriation du projet par les populations consultées; Implication accrue des populations concernées dans la gestion du projet; Frustration des populations non consultées; Non prise en compte des résultats de consultations.

POPULATION : Mesures à considérer

Consulter les populations à tous les niveaux de planification du projet; Offrir l’opportunité à tous les groupes de populations affectées (jeunes, femmes, aînés, etc.) d’être informés et de s’exprimer; Rencontrer les personnes consultées pour les informer de la façon dont leurs recommandations ont été prises en compte.

GENRE : Impacts potentiels

Implication des hommes et de femmes dans les consultations; Femmes sous-représentées lors des formations.

GENRE : Mesures à considérer

Prévoir des mécanismes permettant de consulter les femmes et les hommes; Encourager les femmes à s’inscrire à des formations; Fournir aux femmes un cadre de formation adapté à leurs besoins (récupération des enfants après l’école, garderie, etc.).

SANTÉ : Impacts potentiels

Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs.

SANTÉ : Mesures à considérer

Baliser clairement et suffisamment à l’avance les travaux; S’assurer que les véhicules respectent les limites de vitesse.

QUALITÉ ET NIVEAU DE VIE : Impacts potentiels

Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation; Satisfaction d’avoir développé des nouvelles aptitudes lors de formations; Acquisition de connaissances et de compétences pouvant améliorer les perspectives d’emploi et de revenu.

QUALITÉ ET NIVEAU DE VIE : Mesures à considérer

Informer les usagers de la route des nouvelles installations prévues et des bénéfices attendus; Sensibiliser les usagers en les prévenant à l’avance des travaux planifiés; Évaluer les connaissances et les compétences acquises lors de formations.

TRANSPORT : Impacts potentiels

Perturbation du trafic.

TRANSPORT : Mesures à considérer

Occuper la chaussée seulement pendant les heures de trafic réduit.

Une fois toutes ces mesures identifiées, il convient ensuite de se demander s’il est approprié de les appliquer dans le cas du projet à l’étude. Ainsi, si l’activité de renforcement institutionnel n’exige pas l’occupation la chaussée, toutes les mesures proposées pour atténuer les effets négatifs associés à cette source d’impact n’ont pas à être mises en œuvre. La décision de privilégier une mesure ou une autre doit être prise dans le contexte spécifique du projet considéré.

Tableau 9.1 : Impacts et mesures d’atténuation/bonification

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air (poussières) due aux démolitions | - Utiliser les moyens appropriés pour minimiser la dispersion des poussières. |
| Végétation | - Identification des arbres touchés par le projet et de leurs propriétaires - Compensation accordée pour les arbres entretenus ou possédés par des particuliers - Compensation pour la perte d’arbres « publics » en établissant une plantation | - Faire connaître aux personnes affectées les règles d’indemnisation (transparence). - Assurer la pérennité des plantations. |
| Population Population (suite) | - Meilleure programmation des activités - Appropriation du projet par les populations consultées - Meilleure implication des riverains dans la gestion du projet (route, sécurité routière, etc.) - Frustration des populations non consultées - Non prise en compte des résultats des consultations - Identification des personnes directement affectées par le projet - Compensation accordée pour les maisons et les boutiques localisées dans l’emprise des routes - Compensation établie par un comité multipartite selon des règles établies - Règles d’indemnisation ne sont pas connues des personnes affectées - Mécanisme de recours informel et peu connu par les personnes affectées - Compréhension générale des travaux par les autorités locales et les populations - Information trop technique qui ne permet pas de bien saisir tous les enjeux - Information insuffisante ou partielle ne couvrant pas l’ensemble des activités - Mécanismes d’information choisis ne sont pas toujours efficaces pour relayer l’information - Dédommagement pour les détenteurs de titres officiels de propriété - Compensation non systématique pour perte de terre si celle-ci n’est pas lotie ou s’il n’y a pas de titre foncier - Déplacement involontaire des populations riveraines affectées - Reconstruction rapide de nouvelles maisons et boutiques à la satisfaction des personnes affectées - Augmentation des sans-abris si les gens n’ont pas les ressources ou le temps pour se réinstaller - Réinstallation dans des habitations de qualité inférieure à celles démolies | - Consulter les populations à tous les niveaux de planification du projet. - Offrir l’opportunité à tous les groupes de populations riveraines (jeunes, femmes, aînés, non-autochtones, etc.) d’être informés et de s’exprimer. - Rencontrer les personnes consultées pour les informer de la façon dont leurs recommandations ont été prises en compte. - Mieux définir le concept de « personne directement affectée » en considérant toutes les pertes causées. - Faire connaître aux personnes affectées les règles d’indemnisation (transparence). - Consulter les principaux concernés lors de l’établissement des compensations. - Payer les compensations avant le début effectif des travaux (prise de possession des terres ou démolition). - Établir un mécanisme formel de recours. - Organiser un programme de communication auprès des autorités et des personnes concernées couvrant toutes les étapes du processus. - Fournir une information complète et compréhensible pour des gens non-spécialisés en transport. - Identifier les services à contacter afin de répondre aux questions des populations. - S’assurer que l’information a été disséminée par les relayeurs à tous les groupes de population affectés (ex. des autorités aux riverains). - S’assurer que les exploitants de la terre obtiennent d’autres terres équivalentes. - Favoriser un tracé qui minimise les expropriations. - S’entendre avec la population sur les modalités relatives à la réinstallation et respecter les engagements de cette entente. - S’assurer que les personnes déplacées sont relogées dans des conditions équivalentes. - Éviter les réinstallations pendant la saison des pluies ou des récoltes. - Aider les personnes en manque temporaire de ressources dû à la réinstallation. - Assurer un niveau équivalent d’approvisionnement en services essentiels (eau, assainissement) aux personnes déplacées. |
| Genre | - Implication des conjoints (hommes et femmes) - Exclusion des femmes car non propriétaires - Non reconnaissance des droits des femmes en tant que chefs de ménage, particulièrement dans le cas de veuves - Perte pour les femmes sans titre de propriété même si elles sont exploitantes depuis des années - Augmentation de la charge de travail des femmes afin de tout réorganiser - Perte pour les femmes qui pratiquent le petit commerce dans un lieu dont elles ne sont pas propriétaires | - Prévoir des mécanismes permettant de consulter les femmes et les hommes (mécanismes différents si nécessaire). - Indemniser les ménages en présence des deux conjoints. - Remettre aux femmes les compensations lorsque celles-ci sont veuves et/ou chefs de famille. - Payer les compensations avant la prise de possession. - Octroyer suffisamment de temps pour le déménagement de façon à étaler dans le temps la charge de travail. - Compenser les hommes et les femmes en fonction de leurs pertes respectives. |
| Santé | - Stress causé par l’incertitude et les délais - Diminution du stress parce que les gens sont informés et peuvent planifier en conséquence - Augmentation de la malnutrition - Augmentation du risque de maladies respiratoires pendant les démolitions - Risque d’accident pour les travailleurs et les populations - Augmentation du stress liée aux changements | - Informer régulièrement les personnes affectées de la progression de leur dossier. - Subvenir aux besoins de subsistance des personnes ayant perdu leur moyen de subsistance (leur terre) jusqu’à ce qu’elles obtiennent des terres équivalentes ou une compensation monétaire. - Sensibiliser la population à se protéger lorsqu’il y a beaucoup de poussières dans l’air (masque, foulard, etc.). - Contrôler l’accès à proximité des lieux de démolition pendant les travaux. - Instaurer des pratiques de travail sécuritaires. |
| Qualité de vie | - Adaptation aux changements facilitée par les informations fournies - Changement des habitudes de vie - Perturbation du cadre de vie due aux poussières et au bruit - Éloignement des lieux d’activités habituels - Conditions de vie plus précaires car habitations de moindre standard par rapport à avant la réinstallation | - S’assurer que le programme de communication touchent bien l’ensemble des questions influençant les habitudes de vie (ex : envergure, durée, emplacement, interruption de services, etc.). - Minimiser les perturbations en offrant aux personnes affectées des opportunités équivalentes. - Éviter de réaliser les travaux à proximité des zones habitées en dehors des heures de travail. - Prévenir suffisamment à l’avance les gens pour qu’ils puissent se reloger dans des conditions similaires ou meilleures - S’assurer que les compensations sont payées suffisamment tôt pour financer la réinstallation. |
| Niveau de vie Niveau de vie (suite) | - Compensation pour les récoltes détruites lors des travaux - Réduction de la production agricole due à la prise de possession de terres - Indemnisation partielle pour inondation causée par les travaux (non systématique) - Perte de terre pour les coopératives et plus particulièrement pour les membres touchés - Réduction des revenus des ménages à cause des pertes non compensées ou de compensations insuffisantes - Diminution des revenus si la reconstruction des boutiques ne permet pas d’avoir le même achalandage, la même superficie, etc. - Diminution du fonds de roulement et endettement si les compensations tardent | - Définir plus précisément le régime de compensation pour tenir compte des divers types de perte. - Permettre aux populations affectées de faire valoir leur point de vue si elles ne sont pas satisfaites des compensations accordées. - Offrir aux personnes qui voient leurs revenus temporairement diminuer une alternative de financement. - Coordonner avec les autorités locales l’attribution aux propriétaires de boutiques d’emplacements équivalents à ceux qu’ils possédaient avant la démolition. - S’assurer que les compensations sont payées suffisamment tôt pour financer la reconstruction. |
| Activités économiques | - Diminution de la production à cause de la perte de surfaces cultivables - Ralentissement temporaire des activités commerciales durant la période d’ajustement | - S’assurer que les approvisionnements sont suffisants pour remplacer la baisse de production. |
| Utilisation du sol | - Perte de terres agricoles et pastorales - Accès plus difficile à la terre (conflits entre usages) | - Compenser la perte de terres agricoles et pastorales de préférence par le remplacement de ces terres. |
| Patrimoine culturel | - Perte ou déplacement de lieux sacrés, de sites historiques, etc. | - Identifier les sites et les bâtiments historiques reconnus. - Conclure des ententes avec les autorités sur les actions à prendre afin de préserver le patrimoine culturel. - Si nécessaire, procéder aux fouilles archéologiques des sites potentiels identifiés et favoriser l’analyse et la mise en valeur des vestiges. |

Source : Tecsult International Limitée

Tableau 9.2 : Impacts et mesures d’atténuation/bonification

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air par les poussières et les émissions atmosphériques - Dégradation de la qualité de l’air par le brûlage des déchets - Pollution atmosphérique due aux émissions de dioxines et de suie lors du bitumage | - Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin de minimiser les émissions atmosphériques. - Utiliser des moyens appropriés afin de minimiser la dispersion des poussières. - Protéger au maximum les récipients contenants les produits chimiques. - Éviter de brûler les déchets solides; favoriser leur enfouissement ou leur recyclage. - Installer et assurer le fonctionnement d’équipement de lutte contre la pollution pour d’importants travaux de bitumage. |
| Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface - Assèchement des plans d’eau - Destruction des berges et ensablement des plans d’eau - Modification du régime hydrologique des cours d’eau - Maintien de l’écoulement des eaux de surface grâce à la protection des ouvrages | - Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux inondations ou présentant un fort ruissellement en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies. - Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal; enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface. - Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles contournent le site des travaux et les diriger vers les zones de végétation. - Exploiter les ressources en eau selon les capacités du milieu. - Réaliser les travaux de dynamitage de préférence durant la saison sèche. - Assurer le suivi des ouvrages de protection. - Réduire au minimum la durée des dérivations de cours d’eau. - Mettre en place des ouvrages provisoires de franchissement dès le début de la construction des ponts. - Lors de la planification des travaux relatifs à la retenue d’eau, tenir compte de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Hydrogéologie | - Baisse du niveau des aquifères - Utilisation des ressources d’eau souterraine - Modification des failles et création de fractures pouvant altérer la recharge des aquifères suite au dynamitage - Recharge des nappes d’eau souterraines lors de la mise en eau de retenues | - Exploiter les ressources en eau souterraine en respectant la capacité de recharge - Planifier la satisfaction des besoins en eau en tenant compte de ceux des populations autochtones. - Étudier minutieusement la configuration des nappes d’eau souterraine, particulièrement dans les zones habitées. - Réaliser des délais de sautages et le pré-clivage des parois afin de minimiser la zone d’influence autour des sections de coupe. - Utiliser les charges minimales requises et prendre soin de bourrer adéquatement les trous de forage. |
| Qualité de l’eau Qualité de l’eau (suite) Qualité de l’eau (suite) | - Dégradation de la qualité des eaux de surface, suite au déversement accidentel de produits dangereux - Dégradation de la qualité des eaux de surface en raison de l’érosion (matières en suspension, turbidité) - Dégradation de la qualité de l’eau en raison des eaux usées des campements de travailleurs, déversement des huiles usées, etc. - Contamination de l’eau par des produits chimiques en raison du dynamitage - Pollution des eaux par les eaux de lavage des matériaux des bancs d’emprunt ainsi que par le ciment et les matières en suspension lors du bétonnage - Contamination des eaux souterraines - Maintien de la qualité des eaux de surface par la protection des ouvrages | - Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements de matières dangereuses (hydrocarbures, etc.). - Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle. - Éviter de circuler avec de la machinerie à proximité des prises d’eau potable. - Installer des dispositifs pour capter les sédiments. - Déterminer un périmètre de sécurité en le balisant ou en le clôturant selon les mesures requises. - Lorsque la traversée d’un cours d’eau est nécessaire : - Prendre toutes les dispositions nécessaires (grillage, filet, panneau protecteur, etc.) pour éviter que des matériaux de construction, des rebuts ou des débris ligneux tombent dans le cours d’eau; - Mettre en place des bermes filtrantes et des trappes à sédiments dans les fossés drainant les aires de travail; - Effectuer la traversée à angle droit aux endroits où les berges sont stables et le cours d’eau étroit; - Favoriser les ouvrages existants ou prévoir l’installation d’un dalot dont la capacité portante est suffisante pour la machinerie employée; - À la fin des travaux, enlever toute installation temporaire ayant servi à franchir des cours d’eau; rétablir s’il y a lieu, l’écoulement normal des cours d’eau et remettre dans leur état original le lit et les berges. - Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter les déversements accidentels. - Interdire le ravitaillement de la machinerie à proximité des cours d’eau. - Conserver la végétation à proximité des cours d’eau et des zones humides. - S’assurer d’une gestion adéquate des produits chimiques (manipulation, entreposage, élimination, etc.), en évitant entre autres de les entreposer près d’un point d’eau ou à proximité d’habitations. - Prévoir et aménager des installations sanitaires sur les chantiers pour l’élimination des eaux usées (fosse septique et champs d’épuration) - Récupérer les huiles usées et en disposer de manière sécuritaire (recyclage). - Assurer un suivi de la qualité de l’eau, si une source d’eau se trouve à proximité des travaux. - Recueillir les eaux usées dans un bassin de décantation. - Transporter, préparer et appliquer le bitume en saison sèche. - Éviter de préparer les matériaux de bétonnage en bordure des points d’eau. - Bétonner les ouvrages d’art en saison sèche. - Advenant la nécessité de construire un batardeau, sélectionner un matériau d’emprunt propre qui ne contient pas plus de 10 % de matières fines (tamis 80 microns). - Le batardeau, lorsque requis, ne doit pas obstruer plus de 35 % de la largeur du cours d’eau. - Si le pompage de l’eau à l’intérieur d’un batardeau est nécessaire, diriger les eaux vers des zones de végétation à proximité plutôt que de les rejeter directement dans le cours d’eau. - Maintenir tous les sols excavés hors de l’eau. - Isoler les sols contaminés et gérer les eaux qui en ruissellent sur la base de leurs caractéristiques physico-chimiques. - Utiliser des trappes à sédiment afin de minimiser l’accumulation de particules en suspension dans les eaux pluviales avant leur rejet dans l’environnement. |
| Sols Sols (suite) Sols (suite) | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols causée par le déversement accidentel de produits dangereux - Perte de sols productifs pour emprunts - Protection accrue contre l’érosion grâce à la protection des ouvrages - Érosion et déstabilisation des sols sur les berges des cours d’eau | - Limiter les interventions sur les sols érodables; choisir des véhicules adaptés à la nature du sol. - Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage ou d’altération de la surface. - Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde; restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. - Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant. - Favoriser l’utilisation des bancs d’emprunt existants. - Restaurer les zones d’emprunt non utilisés en stabilisant les pentes, en recouvrant de la terre organique d’origine et en favorisant le rétablissement de la végétation. - Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversement. - Lorsqu’une intervention nécessite le retrait ou la récupération de polluants ou de substances contaminées, solides ou liquides, le choix du site et la méthode de disposition doivent respecter les normes en vigueur. - Prévoir des aires d’entreposage de produits dangereux et les équiper avec des dispositifs permettant d’assurer une protection contre tout déversement accidentel. - Évacuer les déchets toxiques vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. - Stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d’érosion. - Éviter la construction sur les sols de forte pente et de créer des ruptures de pentes. - Installer au besoin des ballots de paille ou tapisser les parois et le fond des fossés avec des membranes géotextiles et des matériaux granulaires stables pour contrer l’érosion des fossés. - Réaliser les études géotechniques au niveau des déblais afin de s’assurer de la présence de matériaux peu érodable. - Stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d’érosion. - Dans la mesure du possible et lorsque c’est pertinent, conserver la couche de terre arable du sol pour réutilisation au moment de la remise en état du site. - Éviter le déversement des bitumes sur le sol en protégeant la surface de l’aire de préparation (sable, béton, etc.). - Éviter de réaliser les travaux en saison des pluies. - Revégétaliser les berges aussitôt que possible après les travaux. - Prévoir un programme de caractérisation des sols avant de procéder aux travaux d’excavation. - Dans la mesure du possible, installer les aires d’entreposage temporaire des sols sur des surfaces bétonnées ou asphaltées, en bordure de la zone à excaver. - Au besoin, recouvrir ou entourer, avec des matériaux appropriés, les aires d’entreposage temporaires, afin de limiter la dispersion de sols contaminés. - Dans le cas où la qualité des sols excavés sur place n’est pas adéquate, remblayer les excavations, lorsque requis, avec des sols propres et niveler selon la topographie initiale. - Disposer des sols contaminés de manière sécuritaire. |
| Végétation Végétation (suite) | - Dommages à la végétation - Perte de végétation - Perte de biodiversité - Effet indirect sur la croissance de la végétation en raison de la contamination des sols - Accroissement de la collecte du bois de feu dû à la présence de travailleurs - Destruction de la végétation sur les berges - Perte de couvert végétal (inondation) | - Éloigner les équipements de la végétation. - Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises. - Prévoir des aménagements pour protéger les racines des arbres. - Définir clairement les aires de coupe afin de restreindre le déboisement. - Restaurer la végétation à la fin des travaux. - Éviter le déboisement et la destruction de la végétation riveraine. - Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement pour le bois à l’extérieur des zones humides. - Prévoir des sources alternatives d’énergie pour les besoins des travailleurs non-résidents. - Définir clairement les aires de coupe selon la zone qui sera inondée. - Récupérer la majorité des produits ligneux avant la mise en eau et en faire profiter en priorité aux personnes pauvres. |
| Faune terrestre et aviaire | - Dérangement de la faune terrestre et aviaire - Dégradation de l’habitat de la faune terrestre et aviaire - Effet indirect sur l’habitat de la faune terrestre en raison de la contamination des sols - Accroissement de la chasse dû aux travailleurs - Perte d’habitat pour la faune terrestre et aviaire | - Élaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant compte des utilisations du territoire par la faune. - Obtenir les autorisations spéciales pour effectuer des travaux dans les aires protégées. - Éviter les travaux dans les aires de reproduction de la faune durant la période de reproduction. - Ne pas localiser la base-vie près des aires reconnues pour l’alimentation et la reproduction de la faune. - Interdire la chasse aux travailleurs non-résidents. - Prévoir des sources alternatives de protéines (volaille, bétail, légumes). - Éviter d’inonder des zones abritant une biodiversité d’intérêt ou des aires protégés. |
| Faune aquatique Faune aquatique (suite) | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique - Effet indirect sur l’habitat de la faune aquatique en raison de la dégradation de la qualité de l’eau - Accroissement de la pêche dû aux travailleurs - Création d’un habitat pour la faune aquatique (inondation) | - Protéger les habitats productifs, les zones humides et les zones de frai reconnues. - Éviter de restreindre les déplacements des poissons en respectant la dimension des dalots, la vitesse d’écoulement des eaux et le niveau d’eau à l’étiage. - Assurer la protection et la conservation des zones de frai. - Interdire la pêche aux travailleurs non-résidents. - Favoriser l’accès à des sources alternatives de protéines (volaille, bétail, légumineuses). - Prévoir des installations sanitaires appropriées sur la base-vie. - Récupérer les huiles usées et en disposer de manière sécuritaire (recyclage). - Planifier les travaux en eau en dehors de la période de reproduction et d'alevinage des espèces en présence. - Laisser des débris ligneux sur le sol avant la mise en eau, afin de diversifier l’habitat du poisson. |
| Population | - Augmentation du nombre de visiteurs, de voyageurs de passage - Désenclavement - Arrivée de travailleurs non-résidents qui augmentent les pressions démographiques et la demande pour les ressources existantes - Augmentation du ratio hommes–femmes - Réinstallation temporaire des populations affectées - Mise en eau sans avis préalable - Indemnisation des personnes négativement affectées - Meilleure programmation des activités en raison des consultations - Appropriation du projet par les populations consultées - Meilleure implication des personnes affectées dans la gestion du projet (route, sécurité routière, etc.) - Frustration des populations non consultées - Non prise en compte des résultats des consultations | - Fournir aux travailleurs non-résidents tous les services de base dont ils ont besoin. - Encourager les travailleurs non-résidents à s’installer avec leur famille pour les travaux d’envergure. - S’entendre avec les populations sur les modalités relatives à la réinstallation et respecter les engagements de cette entente. - Assurer aux personnes déplacées des conditions de vie équivalentes. - Assurer l’approvisionnement des services essentiels (eau, assainissement) aux personnes déplacées. - Lancer une campagne d’information visant les populations riveraines lors de la mise en eau de retenues. - Établir un processus d’indemnisation approprié (voir les mesures proposées à cet effet en phase préparatoire au profit de la population). - Consulter les populations à tous les niveaux de planification du projet. - Offrir l’opportunité à tous les groupes de populations affectées (jeunes, femmes, aînés, non-autochtones, etc.) d’être informés et de s’exprimer. - Rencontrer les personnes consultées pour les informer de la façon dont leurs recommandations ont été prises en compte. |
| Genre Genre (suite) | - Augmentation du fardeau de travail des femmes avec l’éloignement des zones de collecte du bois de feu - Augmentation du fardeau des femmes si l’approvisionnement en eau potable devient moins accessible - Difficultés pour les femmes à profiter des emplois offerts au même titre que les hommes - Surcharge de travail pour les femmes si elles doivent loger les travailleurs non-résidents - Augmentation de la charge de travail des femmes liée aux réinstallations temporaires - Femmes souvent exclues du secteur des pêches même si elles sont les premières transformatrices du poisson - Réduction de la charge de travail des femmes avec l’augmentation de l’approvisionnement en eau (création de retenues) - Implication des conjoints (hommes et femmes) lors de consultations - Femmes sous-représentées lors des formations | - Minimiser les zones de déboisement. - Informer les femmes des modalités pour récupérer le bois coupé dans le cadre des travaux. - Restaurer la végétation à la fin des travaux. - Planifier la satisfaction des besoins en eau pour les travaux en tenant compte des besoins des populations locales. - Sécuriser l’accès aux plans d’eau pour tous les autres utilisateurs. - Inviter spécifiquement les femmes à postuler pour les emplois disponibles. - Considérer l’embauche de femmes et d’hommes pour les différents travaux à effectuer en fonction de leurs compétences, sans se limiter aux rôles traditionnels. - Octroyer suffisamment de temps pour les déplacements de façon à répartir la charge de travail. - Estimer comment la filière pêche pourrait être affectée par les travaux en eau en différenciant les activités de prélèvement, de transformation et de commercialisation. - Prévoir des mécanismes permettant de consulter les femmes et les hommes (mécanismes différents si nécessaire) - Encourager les femmes à s’inscrire à des formations. - Fournir aux femmes un cadre de formation adapté à leurs besoins (récupération des enfants après l’école, garderie, etc.). |
| Santé Santé (suite) Santé (suite) Santé (suite) | - Augmentation du risque de maladies respiratoires - Augmentation des accidents due à la circulation de la machinerie lourde - Augmentation des maladies hydriques suite à l’utilisation d’eau non potable plus facile d’accès - Accidents et noyades dus aux difficultés d’accès aux plans d’eau (endommagés par les véhicules) - Effet indirect sur la santé en raison de la dégradation de la qualité de l’eau - Risque d’accident de travail pour les employés manipulant des produits dangereux (intoxications) - Augmentation du risque de maladies transmissibles (principalement IST et SIDA) - Augmentation du nombre d’accidents routiers - Diminution du risque d’accident pour les riverains en raison des mesures de sécurité - Diminution du stress en raison des mesures de sécurité - Risque accru de viols, grossesses non-désirées, divorces et autres incidents sociaux - Prolifération de vecteurs de transmission dans les eaux usées ou pluviales stagnantes et suite à la création de retenues d’eau - Accroissement potentiel du paludisme - Contamination à cause des déchets toxiques - Risque accru de noyade lorsque les déblais se remplissent d’eau - Augmentation du stress à cause des changements et de l’incertitude - Risque accru d’accident dû à l’utilisation de matières dangereuses (dynamite) - Augmentation des accidents de la circulation - Risque accru d’intoxication ou de contamination, particulièrement pour les travailleurs - Risque accru de contamination par l’eau (dynamitage, bétonnage) - Diminution du risque d’accident associé aux fuites et aux bris dans les infrastructures - Risque de noyade pour les travailleurs (travaux en eau) et pour les populations utilisatrices des mares d’eau - Diminution des risques de collision entre le train et les autres moyens de transport - Risque accru pour la santé car possibilité d’intoxication - Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs | - Sensibiliser la population à se protéger lorsqu’il y a beaucoup de poussières dans l’air (masque, foulard, etc.). - Former les conducteurs et opérateurs à anticiper et à prévenir les situations dangereuses. - S’assurer que la machinerie circule à vitesse réduite sur les aires de travail et les aires balisés. - Sécuriser les lieux d’entreposage de la machinerie et en contrôler l’accès. - Instaurer des pratiques de travail sécuritaires et limiter l’accès des populations riveraines sur le chantier. - Lors du déboisement, contrôler l’accès et couper le bois en morceaux pour éviter les accidents. - Planifier la satisfaction des besoins en eau pour les travaux en tenant compte des besoins des populations locales. - Sécuriser l’accès aux plans d’eau pour touts les autres utilisateurs. - Informer les travailleurs (conducteurs et opérateurs de machines) des normes de sécurité à respecter en tout temps. - Renforcer la sécurité des travailleurs en établissant un plan d’intervention d’urgence en cas d’un déversement accidentel de produits dangereux. - Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms et les numéros de téléphone des responsables et décrivant la structure d’alerte. - S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité. - Sensibiliser les populations vivant dans les agglomérations traversées par les routes et pistes ainsi que les travailleurs aux risques accrus de maladies transmissibles. - S’assurer que les agglomérations possèdent des approvisionnements suffisants pour prévenir les maladies (ex : condoms). - Former le personnel des centres de santé pour qu’il soit en mesure de faire face aux problèmes de santé liés à la mobilité. - S’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié pour répondre aux nouveaux besoins. - Prévoir des mesures de sécurité routière appropriées (panneaux de signalisation, dos d’âne, etc.) - Vérifier périodiquement l’état de la clôture limitant l’accès aux sites d’entreposage de la machinerie et des produits dangereux. - Surveiller en permanence le site d’entreposage de la machinerie et des produits dangereux. - Éviter la promiscuité entre les travailleurs non-résidents et les populations autochtones - Mettre en œuvre les mesures prévues pour la protection de la qualité de l’air et de l’eau. - Veiller à l’écoulement des eaux usées pour éviter les eaux stagnantes. - Encourager l’utilisation de moustiquaires imprégnés. - Informer tous les intervenants s’occupant de la gestion des déchets des règles à suivre pour manipuler adéquatement les déchets toxiques. - Sécuriser le chantier. - Sécuriser les gîtes d’emprunt d’où proviennent les matériaux pour le remblai. - Instaurer des mesures de sécurité au travail et les faire respecter. - Sécuriser les lieux d’excavation et le dynamitage. - S’assurer que les véhicules respectent les limites de vitesse. - Faire le suivi de la qualité de l’eau, lorsqu’une source d’eau se trouve à proximité des travaux. - Sécuriser les accès aux retenues d’eau. - Instaurer des mesures de contrôle de la prolifération des vecteurs. - Éviter tout contact direct avec les sols contaminés. - Pomper les eaux accumulées en utilisant une trappe à sédiment et remplir les excavations. - Éviter d’excaver à proximité des concessions. - Occuper la chaussée seulement pendant les heures de trafic réduit - Baliser clairement et suffisamment à l’avance les travaux |
| Qualité de vie Qualité de vie (suite) | - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit et de la pollution - Paysage dégradé par la présence de la machinerie - Diminution de l’approvisionnement en produits de cueillette - Amélioration de l’approvisionnement en eau s’il y a développement de forages pour les populations - Brassage ethnique - Changement des habitudes de vie - Obligation à suivre les règles de sécurité établies, ce qui peut être perçu comme une contrainte - Sentiment d’envahissement si le nombre de travailleurs non-résidents est relativement élevé - Accumulation de déchets dans les environs du chantier et de la base-vie - Odeurs nauséabondes provenant d’eaux usées mal gérées - Conditions de vie généralement plus précaires si installations sont temporaires - Changements majeurs des habitudes de vie pendant la période transitoire - Diminution possible de l’approvisionnement en eau en raison de la réalisation de travaux en eau - Sécurité de l’approvisionnement en eau suite à la création de retenues d’eau - Frustrations dues aux nouvelles contraintes à respecter (ex. passages à niveau) - Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation - Satisfaction d’avoir développé lors de formations de nouvelles aptitudes qui serviront quotidiennement (esprit d’analyse, organisation du travail, etc.) | - Respecter les horaires de travail arrêtés en commun accord avec les populations concernées. - Minimiser l’utilisation de l’avertisseur sonore. - Doter la machinerie de silencieux et les entretenir. - Mettre en place des murs antibruit, lorsque requis. - Éviter l’entreposage de la machinerie hors des aires prévues à cet effet. - Privilégier des aires d’entreposage où la machinerie est la moins en évidence. - Nettoyer les abords des zones de travail afin d’éliminer les débris masquant ou détériorant le paysage. - Restaurer la végétation à la fin des travaux. - Appliquer la réglementation concernant le contrôle de la circulation pour en réduire les effets perturbateurs. - Sensibiliser les populations aux obligations liées aux mesures de sécurité et aux bénéfices qu’elles génèrent. - Loger les travailleurs non-résidents dans une base-vie à l’extérieur des villes et villages pour préserver la quiétude des populations autochtones. - Mettre en place un comité d’hygiène pour s’occuper de la gestion des déchets solides et des eaux usées. - Évacuer de façon régulière les déchets hors et sur le site des travaux vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. - Prévoir un mécanisme officiel qui recevrait les plaintes formulées par les populations affectées et qui assumerait le suivi de ces plaintes. - Éviter d’étendre la superficie des aires excavées, à moins que cela soit expressément nécessaire. - Effectuer les dynamitages à heures fixes en évitant de dynamiter après les heures normales de travail. - Élaborer un programme de communication visant à informer la population locale du calendrier et des horaires de dynamitage. - Éviter le déversement de matériaux entre autres en couvrant les matériaux transportés par les véhicules (bâches). - Évaluer quels sont les usagers du plan d’eau et leurs besoins afin de s’assurer que les travaux en eau ne mettent pas en péril leur approvisionnement. - Créer un comité de gestion des usagers de la retenue d’eau pour en optimiser la gestion. - Informer les usagers de la route de l’existence des nouvelles installations et des bénéfices attendus (ex. passages à niveau). - Sensibiliser les usagers en les prévenant à l’avance des travaux planifiés |
| Niveau de vie | - Gain non monétaire si le bois coupé est redistribué en partie ou en totalité aux populations riveraines - Diversification des sources de revenus - Augmentation potentielle des revenus - Hausse potentielle du prix des biens essentiels - Cessation temporaire des activités de subsistance pouvant entraîner une perte de revenu - Diminution possible de revenu pour les populations riveraines et en aval suite au ralentissement de la pêche - Acquisition de connaissances et de compétences pouvant améliorer les perspectives d’emploi et de revenu (formations) | - Favoriser les ménages les plus pauvres lors de l’attribution du bois de chauffe coupé dans le cadre du projet. - Permettre aux petits fournisseurs, et non seulement aux plus importants, d’avoir accès à une part du marché créé par les travailleurs non-résidents. - Tenter de minimiser les pertes en travaillant en étroite collaboration avec les personnes affectées. - Encourager l’opportunité des chances pour les hommes et les femmes face aux activités rémunératrices (ex. coopératives mixtes). - Évaluer les connaissances et les compétences acquises lors de formations. |
| Activités économiques Activités économiques (suite) | - Perturbation des activités économiques à cause des dommages causés par la machinerie lourde : perte de terres cultivées, accès à l’eau d’irrigation compromis, perte de pâturages, etc. - Réduction des activités touristiques - Perturbation des activités agricoles et pastorales - Diminution du petit commerce suite à la réduction de trafic - Ralentissement des activités économiques exigeant de l’eau tel le maraîchage et l’élevage - Développement induit principalement au niveau du petit commerce grâce aux pistes secondaires - Perte d’animaux d’élevage par collision - Opportunité / création d’emplois (chantiers routiers et ferroviaires) - Stimulation du commerce et de l’activité économique en général - Activités d’élevage et agricoles facilitées (maraîchage) par un approvisionnement en eau accru provenant des gîtes d’emprunt (remplissage) - Diminution des activités piscicoles et des activités de transformation s’y rattachant lors de travaux en eau - Développement d’activités économiques telles le maraîchage, l’élevage et la pêche grâce à l’approvisionnement en eau. | - Veiller à la réparer par l’entrepreneur des dommages causés par la machinerie après chaque tronçon terminé et non à la fin de l’ensemble des travaux (ameublir les sols compactés, réaménager les canaux détruits, etc.). - Établir un mécanisme officiel permettant de signaler les dommages causés et d’assurer le suivi des réparations. - Éviter d’obstruer les zones touristiques et garantir en tout temps l’accès aux espaces isolés. - Effectuer les travaux de façon à nuire le moins possible aux cultures et aux pratiques culturales existantes (durée, période, étendue). - Minimiser les superficies perdues, où il ne sera pas possible de cultiver pendant et après les travaux. - Offrir aux personnes qui voient leurs revenus temporairement diminués une alternative de financement. - S’assurer d’abord de satisfaire les besoins existants avant de s’approvisionner à une source d’eau potable déjà utilisée. - Planifier la construction de retenues d’eau, incluant une analyse des impacts environnementaux et sociaux. - Favoriser l’embauche de la main-d’œuvre locale. - Prévoir une guérite pour les garde-barrières (passages à niveau). - Favoriser l’achat de produits locaux. |
| Transport Transport (suite) | - Ralentissement de la circulation - Obstruction des accès publics - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures existantes - Réduction de la sécurité routière pendant les travaux - Augmentation du trafic (piste d’accès) - Amélioration de la sécurité à cause des mesures de sécurité routière et des passages à niveau - Pérennité des infrastructures grâce à la protection des ouvrages - Amélioration de la sécurité - Perturbation du trafic | - Éviter d’obstruer les accès publics. - Respecter la capacité portante des routes et réparer les dégâts causés aux routes à la fin des travaux. - Contourner les lieux de rassemblement. - Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. - Définir une signalisation et un réseau de déviation adéquat. - Nettoyer les rues empruntées par la machinerie en milieu urbanisé. - Promouvoir les mesures de base de sécurité routière. - S’assurer que la signalisation est bien comprise par tous (incluant les analphabètes). - Contrôler les véhicules pour éviter qu’ils transportent des charges excessives. - Assurer le suivi des installations de sécurité pour vérifier qu’elles fonctionnent toujours adéquatement. - Prévoir des voies de déviation appropriées. |
| Utilisation du sol | - Perte temporaire ou permanente de terres cultivables à cause des déplacements de la machinerie - Perte de terre pour aménager les pistes d’accès - Mise en valeur de terres nouvellement accessibles (agriculture et élevage) - Perte de terres agricoles et pastorales lors de l’inondation | - Vérifier avec les populations l’utilisation des terres avant les travaux. - Accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler à la limite des espaces en culture et élaborer les accès en concertation avec les populations. - Installer les équipements autant que possible sur les limites des lots ou des espaces cultivés, ou les répartir de façon à occuper le moins d’espaces cultivés possibles. - Minimiser l’utilisation de terres cultivées pour l’aménagement de piste d’accès et considérer les pertes liées aux pistes d’accès dans le processus de compensation - Assurer un développement conforme au schéma d’aménagement du territoire. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Patrimoine culturel | - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques | - Assurer une surveillance archéologique des aires de travail et lors de découvertes, suspendre toutes activités et aviser les autorités concernées. - Pour éviter les vols ou le vandalisme, ne pas divulguer au grand public l’emplacement exact des sites archéologiques ou exceptionnels. |

Source : Tecsult International Limitée

Tableau 9.3 : Impacts et mesures d’atténuation/bonification

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’air | - Dégradation de la qualité de l’air due au trafic accru (gaz d’échappement) - Réduction des polluants dans l’air grâce à la gestion de la circulation - Présence de véhicules moins polluants suite à l’assainisse-ment du parc automobile - Émissions lorsque la végétation est brûlée - Dégradation de la qualité de l’air (poussières et émissions atmosphériques) | - Favoriser l’utilisation de systèmes anti-pollution dans les véhicules à moteur. - Promouvoir l’utilisation du transport en commun. - Favoriser l’utilisation d’hydrocarbures moins polluants. - Limiter l’âge des véhicules usagés importés. - Favoriser le contrôle technique des véhicules à moteur. - Favoriser le contrôle mécanique de la végétation. - Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin de minimiser les émissions atmosphériques. - Utiliser des moyens appropriés afin de minimiser la dispersion des poussières. |
| Hydrologie | - Modification de l’écoulement des eaux de surface | - Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux inondations ou présentant un fort ruissellement en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies. - Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal; enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface. - Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage ou d’altération de la surface. - Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles contournent le site des travaux et les diriger vers les zones de végétation. - Installer des dispositifs pour capter les sédiments. |
| Qualité de l’eau | - Contamination de l’eau avec des pesticides pour contrôler la végétation - Dégradation de la qualité des eaux de surface, notamment par les huiles et graisses de la machinerie | - Favoriser le contrôle mécanique de la végétation. - Éviter l’utilisation des pesticides. - Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements de matières dangereuses (hydrocarbures, etc.). - Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle. - Éviter de circuler avec de la machinerie à proximité des prises d’eau potable. - Déterminer et indiquer sur le terrain un périmètre de sécurité en le balisant ou en le clôturant selon les mesures requises. - Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter les déversements accidentels. - Interdire le ravitaillement de la machinerie à proximité des cours d’eau. |
| Sols | - Érosion et déstabilisation des sols - Compactage des sols - Contamination des sols | - Limiter les interventions sur les sols érodables et choisir des véhicules adaptés à la nature du sol. - Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage ou d’altération de la surface. - Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde, restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. - Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Végétation | - Augmentation des quantités de bois coupé vu l’accessibilité accrue - Dommages à la végétation lors de l’entretien - Destruction de végétation à cause de feux non-contrôlés | - Planifier des plantations à proximité des agglomérations. - Éloigner les équipements de la végétation. - Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises. - Prévoir des aménagements pour protéger les racines des arbres. - Interdire les feux pour contrôler la végétation et favoriser un contrôle mécanique |
| Faune terrestre et aviaire | - Collisions plus fréquentes entre véhicules et animaux - Augmentation du braconnage - Réduction du nombre d’animaux tués suite à la mise en place de mesures de sécurité - Dérangement de la faune terrestre et aviaire | - Limiter la vitesse dans les secteurs où la faune est abondante. - Accroître les contrôles pour limiter la chasse illégale. - Assurer un suivi du nombre de collisions dans les zones à grande biodiversité et les aires protégées. - Élaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant compte des utilisations du territoire par la faune. |
| Faune aquatique | - Dégradation de l’habitat de la faune aquatique | - Protéger les habitats productifs, les zones humides et les zones de frai reconnues. - Éviter de restreindre les déplacements des poissons en respectant la dimension des dalots, la vitesse d’écoulement des eaux et le niveau d’eau à l’étiage. |
| Population | - Facilitation des déplacements - Désenclavement - Arrivée potentielle de migrants | - Faciliter l’accès à des moyens de transport intermédiaires et au transport en commun pour que même les plus pauvres puissent bénéficier des facilités améliorées. |
| Genre | - Diminution du temps requis pour certaines tâches domestiques vu l’amélioration de l’accès aux services et marchés - Mobilité restreinte des femmes par rapport aux hommes due au manque de moyens de transport | - Consulter les femmes pour déterminer les moyens de transport qui leur seraient les plus utiles et en faire la promotion. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Santé | - Propagation de maladies et de parasites due à la plus grande mobilité des personnes et des animaux (principalement IST et SIDA) - Risque d’accident accru à cause de la concurrence entre engins motorisés et non-motorisés et de l’augmentation du trafic - Réduction des accidents de la circulation grâce au respect des limites de vitesse et de la signalisation - Réduction du stress - Diminution du risque de maladies respiratoires - Réduction des accidents de la circulation grâce à la visite technique obligatoire - Réduction des accidents grâce à une meilleure protection des riverains dans les agglomérations - Réduction des accidents dus au manque de visibilité - Augmentation des accidents due à la circulation de machinerie lourde et au transport de matériaux (entrerien) - Accidents dus à la perturbation du trafic et à la vulnérabilité des travailleurs | - Sensibiliser les populations vivant dans les agglomérations traversées par les routes et pistes aux risques accrus de maladies transmissibles. - S’assurer que les agglomérations possèdent des approvisionnements suffisants pour prévenir les maladies (ex : condoms). - Former le personnel des centres de santé pour qu’il soit en mesure de faire face aux problèmes de santé liés à la mobilité. - S’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié pour répondre aux nouveaux besoins. - Accroître les contrôles routiers. - Sensibiliser la population et les usagers à une bonne utilisation des voies. - Sensibiliser les riverains à respecter les mesures de sécurité. - Former les conducteurs à anticiper et prévenir les situations dangereuses. - S’assurer que les véhicules respectent les limites de vitesse. - Occuper la chaussée seulement pendant les heures de trafic réduit. - Baliser clairement et suffisamment à l’avance les travaux. - Sensibiliser la population à se protéger lorsqu’il y a beaucoup de poussières dans l’air (masque, foulard, etc.). - S’assurer que la machinerie lourde circule à vitesse réduite que sur les aires de travail et les aires balisés. - Sécuriser les lieux d’entreposage de la machinerie lourde et en contrôler l’accès. |
| Qualité de vie Qualité de vie (santé) | - Accès accru aux services sociaux - Meilleur approvisionnement en biens et services et diversification - Réduction de la poussière si routes bitumées mais augmentation si routes en terre - Perturbation due au bruit à cause du trafic aérien et terrestre accru - Augmentation des détritus jetés sur la chaussée et à proximité - Changement du rythme de vie - Brassage ethnique - Réduction des polluants et du bruit due à une meilleure gestion de la circulation et à l’assainissement du parc automobile - Insatisfaction face à la surveillance policière accrue - Changement de comportement des usagers de la route (civisme accru au volant) - Possible accumulation de ferraille et de débris automobiles - Détérioration du milieu de vie à cause des poussières, du bruit, des matériaux perdus et de la pollution - Élimination de matériaux qui représentaient une nuisance pour les populations - Frustration due aux délais causés par les ralentissements et les bouchons de circulation - Paysage dégradé par la présence de la machinerie | - Favoriser la mise en circulation d’engins créant moins de bruit. - Contrôler la construction à proximité des routes, voies ferrées et aéroports. - Favoriser l’instauration au sein des collectivités d’un système de ramassage des ordures. - Contrôler le déversement de déchets solides et le transport de substances dangereuses. - Sensibiliser et éduquer les usagers de la route aux bénéfices d’une meilleure gestion de la circulation. - Définir les normes de disposition des pièces et véhicules automobiles considérés comme rebus en identifiant des sites appropriés. - Éviter le déversement de matériaux entre autres en couvrant les matériaux transportés par les véhicules (bâches). - Respecter les horaires de travail arrêtés en commun accord avec les populations concernées. - Sensibilisation des usagers en les prévenant à l’avance des travaux planifiés. - Minimiser l’utilisation de l’avertisseur sonore. - Doter la machinerie de silencieux et les entretenir. - Mettre en place des murs antibruit, lorsque requis. - Éviter l’entreposage de la machinerie hors des aires prévues à cet effet. - Privilégier des aires d’entreposage où la machinerie est la moins en évidence. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Niveau de vie | - Augmentation des activités commerciales aux bords des routes ainsi que dans les haltes routières, gares ferroviaires et aéroports - Accroissement potentiel de revenus - Possibilité de diversifier davantage les sources de revenu - Hausse possible du prix des biens locaux car demande accrue |  |
| Activités économiques | - Reprise des activités abandonnées temporairement - Développement induit dans les agglomérations traversées par les routes et pistes ou dotées d’une gare routière ou d’un aéroport (écoulement des produits, accès accru aux matières premières, etc.) - Possibilité de développer de nouvelles activités (tourisme, arts et culture, etc.) - Augmentation des recettes de l’État (pénalités pour infractions, taxes routières, etc.) - Stimulation du secteur de la réparation et de la vente automobile - Création d’emplois temporaires et permanents (coupe de la végétation, entretien, mesures de sécurité, etc.) - Perturbation mineure des activités économiques à cause des dommages causés par la machinerie lourde : perte de terres cultivées, accès à l’eau d’irrigation compromis, perte de pâturages, etc. - Réduction des activités touristiques | - Réinjecter les revenus additionnels dans le secteur des transports. - Favoriser l’embauche de main-d’œuvre locale. - Veiller à ce que l’entrepreneur répare les dommages causés par la machinerie après chaque tronçon terminé plutôt qu’à la fin de l’ensemble des travaux (ameublir les sols compactés, réaménager les canaux détruits, etc.). - Établir un mécanisme officiel permettant de signaler les dommages causés et d’assurer le suivi des réparations. - Éviter d’obstruer les zones touristiques. |

| Composantes affectées | Nature des impacts potentiels | Mesures d’atténuation et de bonification |
| --- | --- | --- |
| Transport Transport (suite) | - Augmentation du trafic (routier, aérien, ferroviaire) - Augmentation de la vitesse de circulation - Augmentation de la sécurité dans le transport - Circulation plus fluide - Protection des infrastructures et moyens de transports grâce au contrôle des charges à l’essieu - Amélioration de la qualité du transport - Augmentation du trafic lourd - Détérioration potentielle des infrastructures - Perturbation du trafic - Ralentissement de la circulation - Obstruction des accès publics - Réduction de la sécurité routière | - Accroître les contrôles pour bien gérer le trafic. - Limiter la vitesse de circulation dans les agglomérations. - Prévoir des installations pour ralentir le trafic. - Assurer le respect de la réglementation en place et accroître les exigences et pénalités au besoin. - Interdire le transport de personnes dans les véhicules conçus pour le transport des marchandises. - Contrôler tout particulièrement les véhicules de transport public qui constituent le principal moyen de transport des plus démunis. - Concevoir et réaliser des mesures de contrôle du parc qui soient pérennes. - Mettre à jour régulièrement la réglementation en vigueur. - Coordonner avec les autorités locales l’application de mesures de sécurité afin que les riverains en assurent la pérennité (ex. entretien des panneaux de signalisation). - Prévoir le contrôle périodique des accès et des activités riveraines dans les agglomérations pour vérifier que les mesures en place sont toujours adéquates. - Surveiller périodiquement l’état de la végétation aux abords des routes. - Contrôler les véhicules pour éviter qu’ils transportent des charges excessives. - Prévoir des voies de déviation appropriées. - Éviter d’obstruer les accès publics. - Respecter la capacité portante des routes et réparer les dégâts causés aux routes à la fin des travaux. - Contourner les lieux de rassemblement. - Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. - Définir une signalisation et un réseau de contournement adéquat. - Nettoyer les rues empruntées par la machinerie en milieu urbanisé. |
| Utilisation du sol | - Pression sur les terres agricoles à proximité des routes ou pistes par les secteurs commerciaux et résidentiels - Terre plus difficilement accessible à proximité des routes ou pistes (concurrence entre usages) - Perte temporaire ou permanente de terres cultivables à cause des déplacements de la machinerie | - Assurer le lotissement des terres en tenant compte des besoins résidentiels, commerciaux, agricoles et pastoraux. - Limiter l’accès aux terres à proximité des routes, voies ferrées et aéroport afin de garantir la sécurité de tous et de réduire les nuisances. - Vérifier avec les populations l’utilisation des terres avant les travaux. - Accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler à la limite des espaces en culture et élaborer les accès en concertation avec les populations. - Installer les équipements autant que possible sur les limites des lots ou des espaces cultivés, ou les répartir de façon à occuper le moins d’espaces cultivés possibles. |
| Patrimoine culturel | - Accès accru au patrimoine culturel - Risque d’endommager des biens culturels, historiques et archéologiques | - Mettre en valeur le patrimoine culturel tout en assurant sa préservation (promotion touristique). - Pour éviter les vols ou le vandalisme, ne pas divulguer au grand public l’emplacement exact des sites archéologiques ou exceptionnels. |

Source : Tecsult International Limitée

Les tableaux qui précèdent mettent en évidence une panoplie de mesures d’atténuation et de bonification qui permettent de tenir compte que tous les impacts que pourraient générer les différents projets du PST-2. Tel que mentionné précédemment, c’est la nature et les composantes du projet à l’étude qui permetteront de déterminer les mesures à privilégier.

Dans l’ensemble cependant il est possible de regrouper les mesures en deux catégories, soit celles qui exigent principalement des ajustements mineurs aux méthodes ou aux pratiques de travail actuelles, et celles qui exigent des changements plus importants dans les façons de procéder. Cette dernière catégorie est généralement celle qui requière plus d’investissements pour être mise en oeuvre.

La première catégorie inclut à titre d’exemples : l’identification des terres agricoles exploitées, des aires de pâturage et des zones sensibles avant le début des travaux afin de les protéger; la délimitation des aires de circulation de la machinerie lourde, l’établissement des horaires de travail en tenant compte des populations et de la faune; la détermination des potentialités d’extraction d’eau des différentes sources d’approvisionnement identifiées; les modes de gestion des matières toxiques et des contaminants potentiels; et l’équité à l’embauche pour les hommes et les femmes.

En ce qui a trait aux mesures qui exigent des changements plus substantiels, les principales sont l’établissement d’une base-vie pour les chantiers importants (100 travailleurs et plus non-résidents), la sécurisation de toutes les aires de travail, l’accroissement des compétences des travailleurs au niveau de la sécurité et des méthodes de travail, le renforcement de l’information et des consultations, la protection des cours d’eau, la remise en état de tous les sites à mesure qu’une portion des travaux est terminée et l’atténuation des principales nuisances (bruit, poussières et paysage).

## 9.2	Suivi environnemental et social

Le suivi environnemental et social fait partie intégrante du processus d’évaluation environnementale et sociale stratégique. En effet, la présente étude d’évaluation risquerait de ne pas produire les bénéfices attendus sans l’application d’un plan de suivi sur les composantes des milieux naturel et humain affectées par le PST-2. Un tel plan de suivi vise les trois objectifs suivants:

- Améliorer la performance environnementale et sociale du PST-2;

- S’assurer que les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs sont mises en œuvre; et

- Vérifier l’exactitude des prévisions d’impacts anticipés par l’étude et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées.

### 9.2.1	Amélioration de la performance environnementale et sociale du PST-2

La présente étude d’évaluation doit permettre d’améliorer la performance environnementale et sociale du PST-2 par l’intégration de mesures d’atténuation des impacts négatifs et de mesures de renforcement des impacts positifs lors de la préparation des projets. À cet effet, les activités de suivi environnemental et social recommandées sont les suivantes :

- Vérifier que les termes de référence des études d’avant-projet pour les projets spécifiques prennent en considération les aspects environnementaux et sociaux, en particulier ceux traités par la présente étude d’évaluation environnementale et sociale. Les Termes de Référence génériques présentés à l’Annexe F peuvent être utilisés pour préparer les termes de référence d’une EIE pour un projet donné du PST-2, dans la mesure où les spécificités du projet sont prises en compte.

- S’assurer que les projets assujettis à la procédure d’évaluation environnementale du Burkina Faso, en vertu de la législation en vigueur, ou du bailleur de fonds concerné, fassent effectivement l’objet d’une étude d’impact environnemental et social dont la portée est proportionnelle à l’importance des impacts anticipés. Pour ce faire, il est très important que les descriptions de projets reflètent fidèlement les travaux à réaliser.

- Vérifier que les études d’impact environnemental et social de projets spécifiques prennent en compte les recommandations de la présente étude d’évaluation environnementale et sociale, c’est-à-dire qu’elles se réfèrent aux tableaux 8.3, 8.4, 8.5 ainsi qu’aux tableaux 9.1, 9.2 et 9.3 pour identifier les impacts potentiels et pour proposer les mesures les plus apropriées dans le cadre du projet considéré.

- S’assurer que les processus suivants soient formalisés au sein du MITH conformément aux recommandations émises dans la présente étude d’évaluation environnementale et sociale:

- Le processus de consultation des populations au cours des différentes phases de projet;

- Les campagne d’information sur le activités du projet et leurs conséquences auprès des populations concernées;

- La création des Commissions villageoises ou urbaines pour tout projet touchant directement les populations;

- Le processus de compensation, conformément au Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations complémentaire à cette étude;

- Le processus de contrôle des travaux réalisés par les entrepreneurs.

### 9.2.2	Mise en œuvre des mesures d’atténuation

Le suivi environnemental et social vise notamment à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification proposées dans les études d’impact spécifiques de projets du PST-2 soient appliquées. À cet effet, il est recommandé que des experts compétents aux plans environnemental et/ou social participent au besoin à la surveillance des travaux pour vérifier l’application et l’adéquation des mesures proposées au préalable. Ces experts doivent surtout être en mesure, par les pouvoirs qui leur sont conférés, de faire modifier les horaires ou les méthodes de travail pour atteindre les objectifs de protection des milieux naturel et humain. La section sur les aspects institutionnels qui suit précise davantage les modalités de mise en oeuvre des activités de surveillance.

Au cours de l’étape de la planification des travaux, les activités de surveillance permettent:

- d’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification contenues dans l’étude d’impact du projet concerné, qui ont une incidence sur les travaux de construction, soient intégrées dans le cahier des charges de l’entrepreneur;

- de s’assurer que toutes les démarches nécessaires soient prises afin d’obtenir des autorités gouvernementales les permis requis en vertu de la législation en vigueur;

- d’établir de façon détaillée les mesures de surveillance pour les phases de construction et d’exploitation.

Durant les phases de construction et d’exploitation, la surveillance consiste à faire respecter les dispositions légales applicables ainsi qu’à tenir compte des composantes environnementales et sociales dans toutes les activités de réalisation et d’exploitation.

### 9.2.3	Vérification des impacts et de l’efficacité des mesures proposées

Finalement, le suivi environnemental et social vise à documenter certains impacts dont la portée à long terme est difficile à déterminer à l’étape des études d’avant-projet. Cette opération à caractère scientifique doit être supervisée par des spécialistes des aspects environnementaux et sociaux. L’objectif est de pouvoir noter les effets du projet sur des composantes environnementales et sociales préoccupantes et d’apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires.

Cette composante du suivi environnemental et social permet ainsi d’établir de façon quantitative, dans la mesure du possible, les impacts réels d’un projet sur certaines composantes environnementales et sociales et, à ce titre, contribue à améliorer les connaissances sur les effets de certaines activités humaines sur les milieux naturel et humain. Il permet également d’évaluer l’efficacité des mesures proposées et de fournir, à l’intérieur de la période de suivi, des enseignements pour améliorer les méthodes de prévision des impacts. Dans le cadre du suivi de projets du secteur des transports, le plan de suivi environnemental et social d’un projet spécifique devrait s’attarder à documenter les principaux enjeux qui sont:

- la fréquentation et l’accessibilité aux infrastructures;

- l’évolution des phénomènes d’érosion avant et après la construction;

- l’évolution de la quantité des eaux de ruissellement et l’efficacité du réseau de drainage;

- l’évolution de la qualité des eaux dans les puits et les sources d’alimentation en eau potable qui pourraient être touchées par les travaux et l’exploitation des infrastructures;

- la restauration du couvert végétal dans les zones d’emprunts, les emprises ou les bases de chantiers temporaires;

- l’application et l’adéquation des mesures de compensation au profit des populations affectées;

- les changements dans les conditions de vie des populations déplacées ou affectées d’une manière significative;

- l’effet à moyen et long termes sur le développement régional;

- l’effet à moyen et long termes sur la biodiversité et l’utilisation des ressources fauniques et végétales à des fins de subsistance par les populations locales;

- l’évolution de l’état de santé des populations riveraines.

Plus spécifiquement, le tableau 9.4 présente des indicateurs potentiels qui pourraient être utilisés pour assurer le suivi des projets du PST-2. Les indicateurs appropriés pour un projet spécifique devront être choisis selon le contexte environnemental et social dans lequel s’inscrit le projet et les principaux impacts anticipés.

TABLEAU 9.4	Indicateurs potentiels de suivi

| Composante du milieu | Indicateurs |
| --- | --- |
| Qualité de l’air | - Paramètres de la qualité de l’air ambiant (particules, NOX et CO) |
| Hydrologie | - Quantité des eaux de ruissellement |
| Hydrogéologie | - Condition de la nappe souterraine |
| Qualité de l’eau | - Paramètres de la qualité de l’eau potable (OMS) |
| Sols | - Évolution de l’érosion - Volumes de sédimentation |
| Végétation | - Superficies déboisées et restaurées |
| Faune terrestre et aviaire | - Nombre d’animaux tués ou blessés par des collisions avec des véhicules de transport - Indice de fragmentation des habitats - Nombre de cas de braconnage |
| Faune aquatique | - Espèces présentes dans les cours d’eau adjacents au site du projet |
| Population | - Consultations pendant l’exploitation pour mesurer les impacts négatifs résiduels et les bénéfices - Type d’habitation et de services accessibles aux personnes affectées avant et après la réinstallation |

TABLEAU 9.4	Indicateurs potentiels de suivi (suite)

| Composante du milieu | Indicateurs |
| --- | --- |
| Population (suite) | - Nombre de nouveaux arrivants qui s’installent dans la zone de projet |
| Genre | - Allocation du temps des femmes avant et après la mise ne œuvre du projet - Proportion du revenu familial gagné par la femme avant et après la mise en œuvre du projet |
| Santé | - Taux d’incidence des maladies respiratoires - Taux d’incidence des maladies transmissibles (IST, SIDA, paludisme, etc.) - Nombre d’accidents au sein des travailleurs et des populations |
| Qualité de vie | - Opinion des gens déplacés sur leur nouveau milieu de vie - Accès à l’eau potable - Changement dans l’accès aux biens et services (temps requis, distance, diversité, etc.) |
| Niveau de vie | - Variation dans les revenus annuels des ménages avant et après la mise en œuvre du projet - Investissements réalisés par les populations locales (agrandissement du logement, finition intérieure ou extérieure,etc.) |
| Activités économiques | - Nombre d’emplois créés au sein de la communauté locale - Nombre de nouveaux commerces formels et informels nouvellement établis - Variation de la production agricole |
| Transport | - Nombre de passages sur la route - Nombre de voyages par mois effectués par les populations locales |
| Utilisation du sol | - Superficie de terres agricoles et pastorales perdues et nouvellement défrichées |
| Patrimoine culturel | - Découverte de vestiges archéologiques - Mise en valeur de sites culturels ou touristiques existants |

Source : Tecsult International Limitée

Le suivi de tous ces indicateurs n’est pas réalisable dans le cadre d’un projet spécifique car les coûts de suivi serait alors trop élevés. Il faut cibler le choix des indicateurs en considérant les composantes du milieu les plus vulnérables aux impacts potentiels identifiés.

## 9.3	Aspects institutionnels de la surveillance et du suivi

Les institutions qui interviennent actuellement en matière de surveillance et de suivi environnemental et social dans le cadre du PST-2 sont essentiellement les mêmes que celles qui sont chargées du suivi technique des projets. Il s’agit de la Direction Générale du MITH qui gère le projet, soit la Cellule de gestion de projet (CGP), et des consultants responsables du contrôle des travaux. Les entrepreneurs, pour leur part, doivent réaliser le travail selon les prescriptions techniques établies par contrat.

Pour certains aspects environnementaux et sociaux bien précis, la CGP peut compter sur l’appui d’experts-aviseurs.  En effet, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie assiste la CGP lors de l’identification, de l’estimation, de la récupération et du remplacement des ressources forestières. De même, le Ministère des Mines et des Carrières intervient dans la détermination des zones d’emprunt de granite en émettant des permis d’exploitation.

Malgré ces ressources, le suivi environnemental et social est insuffisant à l’heure actuelle. La CGP et les consultants chargés du contrôle des travaux ont déjà beaucoup à faire pour s’assurer que les aspects techniques sont exécutés correctement. Lorsque la CGP obtient de l’aide spécialisée, les aspects environnementaux ou sociaux touchés sont généralement bien intégrés au projet. Toutefois, cette aide est très ponctuelle et restreinte.

Afin d’assurer une surveillance et un suivi environnemental et social adéquats dans le cadre du PST-2, il est donc recommandé de renforcer les capacités des intervenants actuels et de leur offrir un meilleur appui à la CGP, qui doit conserver son rôle de supervision de projet à tous les niveaux. Il est donc proposé de mettre en œuvre prioritairement les mesures suivantes de renforcement institutionnel :

- Formation des membres des CGP par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux dans le secteur des transports;

- Intégration d’un expert en environnement en sein de la mission de contrôle des travaux;

- Création d’une unité environnementale et sociale au sein du MITH,

- Établissement d’un Comité d’experts-aviseurs.

Les sections qui suivent définissent plus précisément chacune de ces propositions.

### 9.3.1	Formation des membres des CGP

Les membres des CGP sont actuellement très actifs au niveau de la prise en compte de certains enjeux environnementaux et sociaux, dont les sites patrimoniaux, les ressources forestières et les pertes subies par les populations affectées. Toutefois, il y a plusieurs autres enjeux qui ne sont pas considérés car les membres des CGP ne sont pas sensibilisés à ces enjeux. Il a pu être constaté sur le terrain que certains membres des CGP ne réalisent pas que des composantes du milieu sont affectées négativement par le projet qu’ils gèrent.

Ainsi, pour s’assurer que les membres des CGP sont en mesure d’identifier les problèmes qui peuvent se manifester et de savoir comment réagir pour les solutionner, il est proposé d’offrir aux membres des CGP une formation de base sur les enjeux environnementaux et sociaux dans le secteur des transports. Cette formation doit inclure une composante in situ afin de permettre aux membres des CGP de constater sur le terrain les enjeux à considérer.

Ces formations peuvent être offertes par des institutions ou des ONG spécialisées en formation environnementale. Parmi les thèmes qui devraient être aborder, on peut mentionner la protection des sols, la protection des cours d’eau et l’approvisionnement en eau, la sécurité sur les chantiers ainsi que les mécanismes d’information et de consultations. Ces formations aideront les CGP à développer des cahiers de charge prenant mieux en compte les aspects environnementaux et sociaux des projets.

### 9.3.2	Intégration d’un expert en environnement dans la mission de contrôle

Lorsqu’un projet est catégorisé A selon le Décret portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement, il est alors soumis à une étude d’impact sur l’environnement. Dans ces cas, il est recommandé que la mission de contrôle inclut un expert en environnement qui effectuera la surveillance des méthodes de travail pouvant affectées les milieux naturel et humain.

Parmi les mesures d’atténuation et de bonification identifiées en début de chapitre, plusieurs concernent les méthodes de travail. Hors, il faut suivre presque quotidiennement le travail des entrepreneurs pour s’assurer que les pratiques environnementales et sociales proposées sont bien appliquées. Un environnementaliste au sein des missions de contrôle serait en bonne position pour effectuer une telle surveillance.

Cette recommandation implique que le MITH devra modifier les appels d’offre pour les consultants chargés du contrôle des travaux. En plus d’exiger un expert en environnement, les appels d’offre devront élargir le champ d’intervention des contrôleurs pour qu’ils surveillent entre autres:

- Les aires de circulation de la machinerie lourde;

- Les mesures de sécurité en application sur les chantiers pour protéger les travailleurs et les populations;

- Les compétences des conducteurs d’engins lourds (permis pour les poids lourds);

- Les périodes et les horaires de travail établis avec les populations;

- Les risques d’érosion des sols et de contamination des eaux;

- Le respect des aires déterminées comme sensibles au début des travaux;

- Les quotas d’extraction d’eau.

Les consultants choisis pour contrôler les travaux devraient toujours être en mesure de s’assurer que les exigences environnementales et sociales inscrites aux cahiers des charges sont respectées, qu’ils aient ou non un expert environnemental au sein de l’équipe. Les aspects environnementaux et sociaux doivent être contrôlés avec autant d’attention que les prescriptions techniques.

Le mandat élargi des consultants chargés du contrôle devra être défini dans le cadre de chaque projet en prenant en considération les principaux impacts anticipés et les mesures de surveillance requises pour éviter qu’ils ne surviennent ou pour les atténuer. L’expert en environnement devra être en mesure, par les pouvoirs conférés aux consultants chargés du contrôle, de faire modifier les horaires ou les méthodes de travail pour atteindre les objectifs de protection visés.

### 9.3.3	Création d’une unité environnementale et sociale au sein du MITH

Afin d’assumer ses obligations dans les domaines environnementaux et sociaux, le MITH doit pourvoir compter sur certaines ressources spécialisées permanentes. La formation recommandée précédemment ne donnera pas aux membres des CGP des connaissances suffisantes pour gérer des enjeux complexes. Elle vise seulement à les sensibiliser aux principaux enjeux environnementaux et sociaux afin qu’ils anticipent les problèmes les plus probables et qu’ils sachent comment réagir.

La présence d’experts environnementaux et sociaux vise à apporter un appui au quotidien à toutes les activités du MITH qui peuvent avoir des effets sur l’environnement et les populations. Le MITH a déjà consenti beaucoup d’efforts pour améliorer la façon dont il prend en considération la protection de l’environnement et les préoccupations des populations. Toutefois, pour poursuivre sur cette voie, le Ministère a maintenant besoin de se doter d’une unité autonome où seront focaliser des ressources pouvant coordonner la gestion des questions traveller’s.

La Cellule environnementale et sociale doit pouvoir compter sur deux experts en environnement, un expert en consultation, un expert en communication et un Coordinateur qui supervisera les activités des experts, agira en tant que lien entre la Cellule et les différentes directions du Ministère et qui coordonnera les demandes présentées au Comité d’experts-aviseurs. Il est fortement recommandé que le Comité de Lutte contre le SIDA du MITH joigne cette Cellule, car la lutte contre le SIDA est une question transversale de première importance.

Le mandat de la Cellule environnementale et sociale devrait inclure les responsabilités suivantes :

- Planification, organisation et suivi de toutes les consultations du MITH en tant qu’organisateur et facilitateur;

- Planification, élaboration des messages, organisation et suivi des campagnes d’information du MITH;

- Suivi du Plan de gestion environnemental des projets en collaboration avec la CGP;

- Suivi des activités de déplacements et de compensations en collaboration avec la CGP;

- Formation in situ des membres des CGP en les accompagnant lors de visites sur les chantiers;

- Administration des demandes d’appui présentées (à la Cellule ou au Comité d’experts-aviseurs);

- Préparation d’avis au besoin, selon les demandes formulées.

Les membres de la Cellule environnementale et sociale travailleront d’abord à travailleront d’abord à la réalisation des projets du PST-2, mais la portée de leur mandat devrait rapidement s’élargir lorsque les différentes directions du Ministère constateront l’appui qu’une telle unité peut leur apporter. Vu la nature transversale des responsabilités de la Cellule, celle-ci doit pourvoir intervenir directement auprès des différentes directions générales du MITH et des autres ministères au besoin.

À l’heure actuelle, le MITH n’est pas structuré pour accommoder une telle unité qui doit pouvoir compter sur une grande souplesse dans l’exécution de son travail et pouvoir s’impliquer dans presque toutes les activités du Ministère. En effet, les directions générales ne peuvent intervenir ou solliciter l’appui d’une autre direction ou d’un autre ministère directement. Elles doivent passer par le Secrétariat Général.  Seules certaines unités spéciales au sein du MITH, telles les Cellules de coordination de projets, ont ce droit et privilège.

Le MITH devrait donc créer une Cellule environnementale et sociale pourvue d’un statut administratif similaire aux Cellules de coordination de projet à court terme. D’ici là, il est recommandé que la Cellule soit logée au sein de la Coordination du PST-2, afin qu’elle soit opérationnelle le plus rapidement possible pour appuyer les projets du PST-2 qui sont présentement en phase de démarrage ou en cours d’exécution.

### 9.3.4	Établissement d’un Comité d’experts-aviseurs

Il est recommandé de formaliser l’utilisation d’experts-aviseurs qui est actuellement pratiquée de façon informelle. L’établissement d’un Comité d’experts-aviseurs permettrait d’identifier à l’avance des spécialistes de différents secteurs au sein de l’Administration auxquels les GCP pourraient faire appel au besoin. Ce Comité serait complémentaire à la Cellule environnementale et sociale et utilisé lorsque les membres de la Cellule ne seraient pas en mesure de répondre adéquatement aux demandes des CGP.

Les membres du Comité d’experts-aviseurs ne seraient pas appelés à se réunir mais plutôt à se rendre sur le terrain pour fournir des avis dans leur champ de compétence respectif. L’appui fourni par les membres du Comité d’experts-aviseurs serait ponctuel. Il est fort probable que des avis seraient demandés en phase préparatoire ainsi que pour assurer le suivi au cours des phases de construction/réalisation et d’exploitation/ application. Voici une liste non exhaustive des Ministères qui pourraient être invités à joindre le Comité et les domaines où leur expertise pourrait être sollicitée:

Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie

- Identification durant la phase préparatoire des zones sensibles (aires protégées, terres humides, zone de reproduction ou de frai, zones facilement érodables, etc.) et délimitation des zones ne devant faire l’objet d’aucune intervention ou seulement d’interventions mineures.

- Suivi environnemental lorsque l’entrepreneur veut déroger aux consignes/prescriptions établies au niveau environnemental.

- Appui à l’évaluation des compensations pour la faune et la flore endommagées ou perdues suite au projet.

Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques

- Identification des points d’eau existants pouvant servir pour l’approvisionnement en eau et estimation des quantités pouvant être utilisées.

- Suivi des changements hydrologiques.

- Identification des terres agricoles touchées par les travaux et établissement des meilleurs endroits pour aménager les pistes d’accès et les voies de passage à proximité du chantier (de préférence à la limite des lots en exploitation).

- Appui à l’évaluation des compensations pour les pertes agricoles (s’il y a lieu).

- Identification des ressources halieutiques touchées par les travaux en eau et des effets sur la filière pêche.

Ministère des Ressources Animales

- Identification des couloirs de migration des animaux et des pâturages touchés par le projet.

- Appui à l’évaluation des compensations pour les pertes pastorales (s’il y a lieu).

Ministère des Finances et du Budget

- Appui à l’estimation, l’approbation, la budgétisation et le paiement des compensations entre autres lors de déplacements.

Ministère des Mines et des Carrières

- Approbation des zones d’emprunt en prenant en compte des critères géotechniques, environnementaux et sociaux.

Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme

- Appui à l’identification des sites du patrimoine culturel touchés par le projet.

- Identification des mesures à prendre pour protéger les sites touristiques et en préserver l’accès pendant les travaux.

- Appui à l’évaluation des compensations lors de pertes patrimoniales (s’il y a lieu).

Ministère de la Santé

- Appui pour les campagnes de sensibilisation sur les maladies respiratoires et autres maladies liées aux projets de transport.

Direction Générale de l’Architecture et de la Construction du MITH

- Appui à l’évaluation des compensations lors de pertes de constructions ou d’aménagements fixes (tel que définie dans le Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations).

Comité de Lutte contre le SIDA du MITH

- Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information sur les maladies transmissibles sexuellement.

Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles

- Appui en matière de sécurité routière et du contrôle technique du parc automobile.

Coordination Nationale des Transporteurs

- Appui au niveau des contrôles routiers.

## 9.4	Aspects économiques de la surveillance et du suivi

Les propositions présentées à la section 9.3 concernant la surveillance et le suivi environnemental et social impliquent l’investissement de ressources financières additionnelles.  Cette section présente un estimé des ressources qui devraient être nécessaires sur une base annuelle lorsque toutes les nouvelles structures seront en place.

##### 1) Formation des membres des CGP

En supposant qu’une formation coûte en moyenne 2 millions de francs FCFA et que 5 formations seraient offertes par an dans les différentes directions générales du MITH, le budget annuel de formation s’élève à 10 millions FCFA.

##### 2) Intégration d’un expert en environnement au sein de la mission de contrôle

En supposant qu’un expert en environnement coûte environ 10 millions FCFA par an dans le secteur privé et que 3 projets par an nécessiteront l’embauche d’un expert (projets catégorie A), alors cette proposition devrait coûter en moyenne 30 millions FCFA par an.

##### 3) Création d’une unité environnementale et sociale au sein du MITH

Cette recommandation est celle qui implique les plus importants coûts puisqu’elle exige davantage de ressources humaines et matérielles. Le tableau 9.2 présente les estimés au niveau des frais d’installation (investissements initiaux) et des frais récurrents de fonctionnement. Il est estimé qu’environ 85 millions FCFA seront requis pour aménager les bureaux et pour acheter deux véhicules, du matériel de bureau et des équipements informatiques.  Quant au budget annuel de fonctionnement, il est de l’ordre de 75 millions FCFA, en supposant l’embauche d’un coordonnateur, de quatre professionnels, d’une adjointe administrative et de deux chauffeurs. Les locaux sont fournis par le MITH.

TABLEAU 9.5    Estimés des coûts liés à la Cellule environnementale et sociale

| Frais d’installation (An 1) | Déboursé en FCFA |
| --- | --- |
| Achat deux véhicules | 60 millions |
| Achat matériel informatique | 10 millions |
| Aménagement des bureaux | 15 millions |
| TOTAL | 85 millions |
| Frais annuels de fonctionnement |  |
| Salaires | 45 millions |
| Frais généraux | 30 millions |
| TOTAL | 75 millions |

Source : Tecsult International Limitée

##### 4) Établissement d’un Comité d’experts-aviseurs

Comme les demandes présentées aux membres du Comité d’experts-aviseurs seront de nature ponctuelle, il est recommandé que chaque ministère ou organisme concerné prévoit à l’intérieur de son budget de fonctionnement, les ressources nécessaires pour fournir les avis demandés. En fait, il s’agit que l’Administration libère les experts de leurs tâches régulières en fonction de l’expertise recherchée.

Pour ce qui est des frais de déplacement et les per diem, ceux-ci exigeront des ressources additionnelles réduites. Il est prévu que les déplacements (véhicule et carburant) sont à la charge des CGP qui accompagneront les experts-aviseurs lors de leurs déplacements. Pour ce qui est des per diem, en supposant un per diem de 5 000 FCFA par jour par expert et environ 200 sorties journalières par an (pour tous les projets en cours), on obtient un déboursé annuel de 1 million FCFA.

# 0 	CONCLUSION

La présente étude a permis de réaliser, dans une perspective globale, l’évaluation environnementale et sociale du Programme Sectoriel des Transports (PST-2). Contrairement à une évaluation environnementale et sociale d’un projet spécifique, cette étude a consisté à évaluer de manière stratégique le programme dans son ensemble. Ainsi, sur la base des procédures d'évaluation sectorielle de la Banque Mondiale, le Consultant a  évalué les catégories de projets du PST-2 et non les projets individuellement. La catégorisation a été établie en considérant la nature des projets et l'importance de leurs impacts potentiels.

Des visites sur le terrain ont été réalisées afin de préciser in situ la nature de certains projets dans leur contexte régional et d'approfondir les méthodes de travail et de suivi en vigueur. D’après les constatations faites sur le terrain, plusieurs aspects environnementaux et sociaux sont bien intégrés lors la conception et de la réalisation des projets. Toutefois, le suivi environnemental et social n’est pas suffisamment bien organisé, ni systématique, pour optimiser la performance environnementale et sociale des projets.

À partir des catégories de projets, l’identification des sources d’impact significatif a été complétée. Cette identification a pu être réalisée après avoir déterminer les interventions typiques à chaque catégorie de projet et les activités potentielles impliquées par chaque type d’intervention. Cette subdivision des catégories en interventions et ensuite en activités a mis en évidence les sources d’impact à considérer dans le cadre de l’analyse des impacts. En effet, comme une source d’impact est une action qui provoque sur les composantes des milieux naturel et humain des impacts positifs ou négatifs, il faut d’abord bien connaître  quelles sont les activités de projets qui agissent sur ces milieux .

L’étude a mis en évidence divers impacts négatifs et positifs qui peuvent affecter les composantes des milieux naturel et humain lors de la préparation, de la réalisation et de l’exploitation des projets du PST-2. En combinant les résultats de l’analyse des impacts et les constatations faites sur le terrain, il ressort que les composantes environnementales ou sociales qui risquent d’être davantage affectées par le PST-2 sont :

- L’air dont la qualité est affectée par les poussières et les émissions atmosphériques;

- L’approvisionnement en eau qui ne prend pas toujours en compte les besoins de tous les utilisateurs, même si des efforts sont réalisés pour accroître l’offre (forages et retenues);

- Les sols touchés par l’érosion et le compactage, ce qui indirectement augmente la perte de terres agricoles due aux travaux;

- La dégradation et la fragmentation des habitats fauniques;

- Les aires protégées où des travaux sont réalisés sans étroite supervision;

- Les populations directement affectées par les travaux qui ne sont pas nécessairement compensées à temps;

- Les femmes qui sont généralement exclues des processus de consultation et de compensation et dont la charge de travail peut grandement être affectée par les travaux réalisés (positivement ou négativement) ;

- La qualité de vie des populations étant donné les perturbations au niveau de leur mode de vie et de leurs activités économiques (autant positives que négatives); et

- La santé des populations riveraines et des travailleurs à cause du risque accru  d’accident, de maladies transmissibles sexuellement (IST et SIDA) et de maladies respiratoires.

L’analyse des impacts a conduit à proposer des mesures d’atténuation dont la mise en œuvre permettrait de prévenir, éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que des mesures de bonification visant à d’accroître les retombées positives du PST-2. Les mesures proposées ne sont pas les seules envisageables mais elles ont été sélectionnées car elles sont adaptées au contexte burkinabé, elles sont parmi les plus régulièrement appliquées et elles ont démontré leur efficacité dans divers projets de transport. Elles font partie intégrante du Plan de gestion stratégique présenté au chapitre 9.

Des recommandations en terme de suivi environnemental et social ont aussi été formulées dans le Plan de gestion stratégique. Ces recommandations visent à améliorer la performance environnementale et sociale du PST-2, à s’assurer que les mesures proposées pour atténuer les impacts sont mises en place, et à vérifier l’exactitude des prévisions d’impacts anticipés par l’étude et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées.

Enfin, des propositions institutionnelles et économiques ont été élaborées pour renforcer la surveillance et le suivi environnemental et social. La création d’une Cellule environnementale et sociale et d’un Comité d’experts-aviseurs a été recommandée afin d’appuyer le MITH en matière de suivi environnemental et social. De plus, le Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations, développé en complément à la présente étude, apporte certaines précisions sur l’approche à adopter au niveau du processus de compensation.

Comme la présente évaluation environnementale était de nature stratégique et s’appliquait à l’ensemble du PST-2, il est à espérer qu’elle servira de base non seulement à l’évaluation de projets spécifiques soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), mais aussi à la préparation de futurs projets dans le secteur des transports.

# 11.0 	BIBLIOGRAPHIE

ANDREBOU, Pierre et TOE, Honoré D. (1999). Évaluation environnementale, Rapport provisoire. Ministère de l’Agriculture, Programme National de Gestion des Terroirs – Phase II.

Agence Béninoise pour l’Environnement, (1998). Guide sectoriel de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement – Partie 13 : Guide sectoriel sur les routes. Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, République du Bénin.

Atlas Jeune Afrique, (1998). Atlas du Burkina Faso. Les Éditions Jeune Afrique.

Banque Africaine de Développement, (1991). Directives pour l’analyse des projets du secteur des transports. Direction des Projets du Secteur des Transports.

Banque Mondiale, (1991). Manuel d’évaluation environnementale-Volume 2 : Directives sectorielles – Routes rurales.

Banque Mondiale, (1993). Sectoral Environmental Assessment. Environmental Assessment Sourcebook n4.

Banque Mondiale, (1991). Manuel d’évaluation environnementale-Volume 2 : Directives sectorielles – Infrastructure routière.

BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (1998a). Étude de factibilité et études techniques d’exécution des travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Volet 1 : Étude de factibilité, Volume 2 – Partie socio-économique, Section 1 – Étude de rentabilité et évaluation multicritère. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (1998b). Étude de factibilité et études techniques d’exécution des travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Volet 1 ; Étude de factibilité, Volume 2 – Partie socio-économique, Section 2 – Étude environnementale. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (2000). Travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Étude de la route nationale 10 Bobo-Dioulasso – Dédougou, Étude environnementale. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

BEROCAN International et CIMA+, (2000). Étude d’amélioration des conditions de déplacements dans l’agglomération de Ouagadougou, Phase III, Proposition de mise en œuvre. Ministère des Transports et du Tourisme, Direction des Études et de la Planification.

CABORE, Frédéric, (2000). Étude sur les spécificités des régions de planification, Rapport provisoire. Ministère de l’Économie et des Finances, Programme d’Appui à la Gestion de l’Économie (PAGE) et Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT).

CATRAM Consultants Sarl, (2001). Étude sur la compétitivité des différents corridors de desserte du Burkina Faso, Proposition technique. Ministère des Transports et du Tourisme, Direction des Études et de la Planification.

CECO-Conseils, (1998). Profil environnemental du Burkina Faso. Banque Africaine de Développement.

Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC – Transports, (2000a). Document sur la stratégie des transports et du tourisme, Rapport principal. Ministère des Infrastructures de l’Habitat et de l’Urbanisme et  Ministère des Transports et du Tourisme.

Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC – Transports, (2000b). Document sur la stratégie des transports et du tourisme, Annexes – Volume 1. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC – Transports, (2000c). Document sur la stratégie des transports et du tourisme, Annexes – Volume 2, Recueil des fiches de projet. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC – Transports, (2000d). Rapport d’achèvement du programme d’ajustement sectoriel des transports, Rapport principal. Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Cellule de Coordination et de Suivi du PASEC – Transports, (2000e). Rapport d’achèvement du programme d’ajustement sectoriel des transports, Annexes I et II, Rapport final. Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

CIMA+ International, (2000). Étude relative à l’élaboration d’un plan d’actions en matière de sécurité routière en milieu interurbain au Burkina Faso, Rapport final. Ministère des Transports et du Tourisme.

Coordination du Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2001a). Dossier de consultation restreinte pour études d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Coordination du Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2001b). Dossier de consultation restreinte pour l’étude d’élaboration d’une politique nationale en matière de sécurité routière. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Coordination du Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2001c). Dossier de consultation restreinte pour l’étude relative à l’harmonisation et la mise à jour de la réglementation sur les transports terrestres. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Coordination du Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2002a). Dossier de consultation restreinte pour étude complémentaire pour l’évaluation d’un programme de transports urbains à Ouagadougou. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

Coordination du Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2002b). Rapport d’avancement N°01. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

Dessau International, (1999). Travaux de réhabilitation de la route en terre N°15 : Ouahigouya- Séguénéga (56 km). Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Environnement Canada, (2002). Comment procéder à une évaluation environnementale stratégique d’une proposition de politique, de plan et de programme. Direction de l’évaluation environnementale.

FONTÈS, J. et GUINKO, S., (1995). Carte de la végétation et de l’occupation du sol du Burkina Faso. Carte 1 :1 000 000 et notice explicative, Toulouse.

Gouvernement du Burkina Faso, (1990). Code des personnes et de la famille.

Gouvernement du Burkina Faso, (1997). Loi N°005/97/ADP portant code de l’environnement au Burkina Faso. Assemblée des Députés du Peuple.

Gouvernement du Burkina Faso, (2000). Décret N°2002 235/PRES/PM/MIHU//MTT portant adoption du document de stratégie de développement du secteur des transports et du tourisme (PST-2). Président du Faso, Président du Conseil des Ministres.

Gouvernement du Burkina Faso, (2001). Décret N°2001 – 342/PRES/PM/MEE portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. Président du Faso, Président du  Conseil des Ministres.

Gouvernement du Burkina Faso, (2002). Décret N2002 – 255/PRES/PM portant attributions des membres du Gouvernement. Journal Officiel du 8 août 2002, Quarante Quatrième Année, N32.

GUINKO, S., (1985). La végétation et la flore du Burkina Faso. MET, Ouagadougou.

Ingénieurs Conseil et Économistes Associés, (2001). Privatisation de la gestion des aéroports internationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, Étude de faisabilité. Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Commission de privatisation.

Institut National de la Statistique et de la Démographie,  (1998a). Analyse des résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages en 1998 . Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des statistiques générales.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (1998b). Annuaire statistique du Burkina Faso. Ministère de l’Économie et des Finances.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (1999). Cinquième recensement industriel et commercial. Ministère de l’Économie et des Finances.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000a). Analyse des résultats du recensement général de la population et de l’habitation de 1996, Volume I. Ministère de l’Économie et des Finances, Direction de la Démographie.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000b). Analyse des résultats du recensement générale de la population et de l’habitation de 1996, Volume II. Ministère de l’Économie et des Finance, Direction de la Démographie.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000c). Annuaire statistique du Burkina Faso 1999. Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Statistiques Générales.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000d). Enquête Démographique et de Santé 1998-99. Ministère de l’Économie et des Finances.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000e). Profil et évolution de la pauvreté au Burkina Faso, Première édition. Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Statistiques Générales.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2000f). Recensement général de la population et de l’habitation de 1996 – Fichier des villages du Burkina Faso. Ministère de l’Économie et des Finances.

KABORE, Félix Ouango, (1995). Profil de pauvreté au Burkina Faso. Banque Africaine de Développement. Environnement et Politique Sociale, Séries de document de travail, EPS-08.

KABORE, Vincent S. et SAWADOGO, Séraphine K. (2002). Plan d’environnement pour le développement durable du Burkina Faso, Rapport provisoire. Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Secrétariat général, Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

KOJI, Tsunokawa, et HOBAN, Christopher, (1997). Roads and the environment : A Handbook. World Bank, Technical Paper N°376.

Ministère de l’Économie et des Finances, (1999). Schéma provincial d’aménagement du territoire du Zoundwéogo 1998 – 2018, Rapport de synthèse.

Ministère de l’Environnement du Québec, (2002). Directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet de route. Direction des évaluations environnementales.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, (1993). Bilan d’eau. Projet Bilan d’Eau.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, (1996). Programme National d’Aménagement des Forêts. Direction de la Foresterie Villageoise et de l’Aménagement Forestier.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau et Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement, (1996). Monographie de la Biodiversité de la faune aquatique du Burkina.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, (2002a). Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Direction Générale de l’Hydraulique, Direction Générale de l’Hydraulique.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, (2002b). Programme de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Direction générale de l’hydraulique.

Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, (2001). Termes de référence concernant les études techniques d’exécution, le contrôle et la supervision des travaux de construction d’environ 1000 km de pistes rurales dans les provinces du Kouritenga, du Boulgou, du Koulpelogo et du Gourma. Direction générale des pistes rurales.

Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, (2002). Termes de référence pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un document de stratégie de développement des pistes rurales au Burkina Faso. Direction générale des pistes rurales.

Ministère des Ressources Animales, (2001). Les statistiques du secteur de l’élevage au Burkina Faso, Année 2000. Direction des Études et de la Planification, Service des Statistiques Animales.

Programme des Nations Unies pour le développement, (1998). Rapport sur le développement humain durable. Burkina Faso.

Programme des Nations Unies pour le développement, (2001). Rapport sur le développement humain -  La lutte contre le VIH-SIDA. Burkina Faso.

Programme des Nations Unies pour le développement, (2002). Rapport mondial sur le développement humain – Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, (1999a). Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso. Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement et le Comité Technique National de la Convention sur le Diversité Biologique, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et de l’Eau.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, (1999b). Annexe 1 de la Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, Liste taxinomique des espèces. Ministère de l’Environnement et de l’Eau, sous l’égide du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, (1999c). Annexe 2 de la Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, Paramètre des espèces. Ministère de l’Environnement et de l’Eau, sous l’égide du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

Programme Sahel Burkinabè, (2002). Avant Projet de Schéma Régional d’Aménagement du Territoire du Sahel (1998 – 2025), Rapport provisoire. Ministère de l’Environnement et de l’Eau, Ministère de l’Économie et des Finances, Direction Régionale de l’Économie et de la Planification du Sahel.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement, (1999a). Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso. Comité Technique National de la Convention sur le Diversité Biologique, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et de l’Eau.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement, (1999b). Annexe 1 de la Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, Liste taxinomique des espèces. Ministère de l’Environnement et de l’Eau.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement, (1999c). Annexe 2 de la Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, Paramètres des espèces. Ministère de l’Environnement et de l’Eau.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement, (2002). État de l’environnement au Burkina Faso, Première édition.

Société de Conseil et de Réalisation pour la Gestion de l’Environnement (SOCREGE), (1995). Organisation et développement de la pêche sur le lac du Barrage de Bagré

TECHNUM, (1999). Étude sur la qualité de l’air à Ouagadougou, Rapport final. Ministère des Transports et du Tourisme.

Tecsult International Limité, (1997).  Étude de plan de limitation des impacts environnementaux de l’entretien routier au Cameroun. Ministère des Travaux Publics, République du Cameroun.

Tecsult International Limité, (2001a). Étude d’impact sur l’environnement des aménagements hydroagricoles de la vallée du Sourou et de la haute vallée du Mouhoun, Volume 2, Rapport final. Ministère de l’Environnement et de l’Eau et Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou.

Tecsult International Limité, (2001b). Étude environnementale du bitumage de la route de Kaya-Dori , Rapport préliminaire. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Tecsult International Limité, (2002a). Étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, Plan d’exécution. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

Tecsult International Limité, (2002b). Étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, Descriptif du PST-2. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

Tecsult International Limité, (2002c). Étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, Descriptif des milieux naturel et humain. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

Tecsult International Limité, (2002c). Étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, Évaluation des impacts environnementaux et sociaux. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

TOE, D. Honoré, (2001). Recueil des données environnementales du Burkina Faso, Version finale. Ministère de l’Économie et de Finances, Programme d’Appui à la Gestion de l’Économie.

Tractebel Development Engineering – SECA (1998). Étude d’impact sur l’environnement B7 – 6200/96-14-034, Rapport provisoire. Programme Routier 8ème FED. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Union pour la Conservation de la Nature, (1994). Zones humides du Burkina Faso.

White, (1983). La végétation de l’Afrique. UNESCO, Paris.

World Bank, (1993). Sectoral Environmental Assessment. Environmental Assessment Sourcebook Udapte Number 4.

World Bank, (1999). Environmental Management Plans. Environmental Assessment Sourcebook Udapte Number 25.

World Bank, (2001). Involuntary Resettlement. OP 4.12.

ANNEXE A		ANNEXE A

TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ÉTUDE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,	BURKINA FASO

DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME	Unité - Progrès - Justice

---------------------	-------------------

MINISTERE DES TRANSPORTS

ET DU TOURISME

-----------------

PROGRAMME SECTORIEL

### DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

(PST-2)

-----------------

Etude d’évaluation environnementale et sociale

du secteur des transports

# Termes de Référence

Sommaire :

1 - Introduction

2 - Objectif de l'intervention

3 - Définition des prestations

4 - Moyens à mettre en œuvre

5 - Rapports et délai

## Introduction

Suite à la table ronde des bailleurs de fonds tenue en mai 2000, le Gouvernement  du Burkina Faso s’est engagé, avec l’appui des partenaires au développement, dans le Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST 2) sur la période 2000-2004.

Maintenir et développer la compétitivité de l’industrie des transports et des produits burkinabé et améliorer l’accessibilité des zones enclavées pour lutter contre la pauvreté, tels sont les principaux objectifs globaux poursuivis par le gouvernement dans l’élaboration de ce programme.

Concernant le secteur des transports, ce programme prévoit, outre le volet institutionnel :

- au niveau des infrastructures routières, la sauvegarde du patrimoine routier par des travaux d’entretien (courant et périodique), et son développement par des travaux de réhabilitation, d’aménagement de dessertes des chefs lieux de département et de bitumage de grands axes.

- au niveau de l’industrie des transports, la réalisation d’infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, l’aménagement de terminaux routiers et l’amélioration des transports urbains.

Toutes ces actions auront des effets directs ou indirects sur les plans environnemental et social qu’il est bon de prévoir et de maîtriser afin de pouvoir réduire les effets négatifs et renforcer les effets positifs. Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire de compléter le diagnostic de la situation actuelle faite dans l’élaboration du PST 2 et de dégager des actions non prises en compte.

Les présents Termes de Références concernent les prestations à fournir par le consultant pour l’assistance à l’Administration burkinabé pour l’évaluation environnementale et sociale des actions inscrites au PST 2 et relevant du secteur des transports.

- Objectifs de l’intervention

La présente étude a pour objet :

- la description de la situation environnementale et sociale actuelle du Burkina en relation avec le PST 2 ;

- la détermination des impacts environnementaux et sociaux du PST 2 ;

- l’identification des mesures à prendre, des structures responsables de leur mise en œuvre, leur classement par priorité, leur programmation et l’estimation de leurs coûts ;

- la définition d’un système de suivi et d’indicateurs permettant d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux résultants des actions inscrites au PST 2 et de déclencher les mesures nécessaires.

- Définition des prestations

Les prestations à fournir sont les suivantes :

### Sur le plan environnemental

Le consultant devra mener une étude d’impact sur l’environnement du PST 2 ; il devra en particulier :

- Décrire le cadre législatif et réglementaire en matière de protection de l’environnement au Burkina Faso

- Décrire le PST 2

- Rechercher les informations et données de base caractérisant la situation environnementale actuelle et ses possibilités d’évolution avec ou sans projet ; il prendra soin d’examiner la qualité des informations recueillies et de déterminer l’ampleur des incertitudes liées aux prévisions qui seront faites ;

- Déterminer les impacts potentiels du PST 2, ainsi que ceux générés par la situation actuelle ; en particulier, le consultant examinera les aspects ci-après :

- La perturbation de l’environnement naturel ;

- La détérioration du paysage naturel ;

- La perte de la végétation naturelle ;

- L’impact sur la faune domestique et sauvage ;

- Les changements hydrologiques ;

- La dégradation des sols ;

- La pollution des eaux, des sols et de l’air ;

- Le bruit ;

- Les pertes de terrain, d’habitats et les réinstallations ;

- Les maladies hydriques, pulmonaires et autres ;

- La propagation du SIDA ;

- Les accidents de la route ;

- Les migrations et l’exode rural ;

- Les conflits d’usage des terres ;

- Les répercussions sur le plan culturel et religieux ;

- Les perturbations des structures familiales ;

- etc.

- Préciser pour ces impacts les sources, les cibles directes ou indirectes (dans la faune terrestre et aérienne, dans la flore et la végétation, dans l'eau et l'air et dans le milieu des populations urbaines et villageoises) ;

- Indiquer l’ampleur et l’importance, le caractère réversible ou non de ces impacts, etc. ;

- Proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs ;

- Proposer un système de suivi des impacts réels et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation/renforcement, s’appuyant sur des indicateurs simples et significatifs permettant d’évaluer périodiquement sur le plan environnemental l’exécution du PST 2 ;

- L’estimation des coûts des mesures d’atténuation/renforcement ainsi que du système de suivi environnemental.

### Sur le plan social

A ce niveau, le consultant adoptera une démarche semblable à celle décrite au plan environnemental.

Après une analyse de la situation actuelle, il précisera les objectifs sociaux du PST 2, décrira les populations cibles des actions envisagées et déterminera les effets prévisibles de ces actions sur le plan social ; il s’attachera en particulier à établir des relations entre les actions programmées et l’évolution d’indicateurs de pauvreté et du niveau de développement social ; ces indicateurs, que le consultant proposera, devront être pertinents, d’élaboration aisée et peu coûteuse.

Le consultant proposera un système de suivi permettant, sur la base de ces indicateurs, de s’assurer de l’atteinte des objectifs sociaux du PST 2 ; il en estimera les coûts de mise en place et de fonctionnement.

L’étude concernera l’ensemble du territoire du Burkina Faso.

- Moyens à mettre en oeuvre

Le Consultant effectuera ses prestations sous la responsabilité de la Coordination du PST 2, qui est le Maître d’ouvrage délégué (le Maître d’ouvrage étant l’Etat burkinabé représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances). Toutes les directions du Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et du Ministère des Transports et du Tourisme apporteront leur concours pour la réussite de cette mission en collaborant pleinement avec le consultant. La Coordination du PST 2 facilitera les contacts avec les autres services de l’administration burkinabé ou avec des structures privées, ONG ou autres.

Il est fortement recommander au Consultant de s’associer les services d’experts ou de bureaux   d’études locaux pour favoriser les échanges d’expériences et assurer la prise en charge de la problématique spécifique au Burkina Faso.

Le consultant mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission (bureaux, logements, matériel de bureau, moyens de déplacements et de télécommunication, etc.).

Dès le démarrage de ses prestations, le consultant élaborera un plan de travail précisant les démarches de collecte des informations et les techniques d’échantillonnage, le chronogramme d’exécution de l’étude, ainsi que le plan détaillé du rapport de l’étude et les soumettra au maître d’ouvrage.

Au cours de l’étude, des séances de restitution seront programmées afin de permettre à la Coordination du PST 2 et aux autres parties concernées, de s’assurer du bon déroulement de l’étude.

Pour la réalisation de sa mission, le consultant devra mettre en place une équipe pluridisciplinaire afin de permettre l’intégration harmonieuse des objectifs politiques, socioculturels, économiques et environnementaux dans la réalisation du PST 2. Sa composition devra être la suivante :

Expert n° 1 :	Spécialiste confirmé en sciences de l’environnement et en législation sur la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, avec une bonne expérience en agronomie tropicale et en gestion des terroirs. Il sera le Chef de mission (4 hommes x mois) ;

Expert n ° 2 :	Sociologue confirmé avec une bonne expérience des projets de développement en milieu urbain et rural (4 hommes x mois) ;

Expert n° 3 :	Spécialiste des transports confirmé, avec une bonne expérience en organisation de l’industrie du transport et en transports urbains (2 hommes x mois).

Expert n° 4 :	Economiste confirmé, spécialisé en économie du développement et avec une bonne expérience en économie rurale (2 hommes x mois)

Chaque expert devra avoir plus de dix (10) années d’expérience dont cinq (5) années dans le domaine pour lequel il est proposé.

- Rapports et délais

Le consultant disposera d’un délai de deux (2) mois (hors délais d’observation et d’avis de l’administration) pour réaliser ses prestations.

Le consultant devra remettre le rapport et ses annexes en version provisoire dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer ses prestations. L'Administration disposera d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du document pour se prononcer et faire des observations. Le consultant disposera ensuite d'un délai de 15 jours pour faire parvenir le document définitif à l'Administration pour approbation.

Le rapport provisoire et ses annexes seront transmis à l’administration en dix (10) exemplaires et au bailleur de fonds en deux (2) exemplaires. Quand au rapport définitif approuvé par l’administration, il sera édité en trente cinq (35) exemplaires dont trente (30) pour l’administration et (5) pour le bailleur de fonds.

ANNEXE B

ANNEXE B

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SECTORIELLE

DE LA BANQUE MONDIALE

(disponible en anglais seulement)

|  | OP 4.12 December 2001 |
| --- | --- |

These policies were prepared for use by World Bank staff and are not necessarily a complete treatment of the subject.

|  | Involuntary Resettlement |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________

Note: OP and BP 4.12 together replace OD 4.30, Involuntary Resettlement. This OP and BP apply to all projects for which a Project Concept Review takes place on or after January 1, 2002. Questions may be addressed to the Director, Social Development Department (SDV).
________________________________________________________________________________________________________________________

1. Bank1. experience indicates that involuntary resettlement under development projects, if unmitigated, often gives rise to severe economic, social, and environmental risks: production systems are dismantled; people face impoverishment when their productive assets or income sources are lost; people are relocated to environments where their productive skills may be less applicable and the competition for resources greater; community institutions and social networks are weakened; kin groups are dispersed; and cultural identity, traditional authority, and the potential for mutual help are diminished or lost. This policy includes safeguards to address and mitigate these impoverishment risks.

Policy Objectives

2. Involuntary resettlement may cause severe long-term hardship, impoverishment, and environmental damage unless appropriate measures are carefully planned and carried out. For these reasons, the overall objectives of the Bank's policy on involuntary resettlement are the following:

(a) Involuntary resettlement should be avoided where feasible, or minimized, exploring all viable alternative project designs.2
(b) Where it is not feasible to avoid resettlement, resettlement activities should be conceived and executed as sustainable development programs, providing sufficient investment resources to enable the persons displaced by the project to share in project benefits. Displaced persons3 should be meaningfully consulted and should have opportunities to participate in planning and implementing resettlement programs.
(c) Displaced persons should be assisted in their efforts to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms, to pre-displacement levels or to levels prevailing prior to the beginning of project implementation, whichever is higher.4

Impacts Covered

3. This policy covers direct economic and social impacts5 that both result from Bank-assisted investment projects6 , and are caused by

(a) the involuntary7 taking of land8 resulting in

(i) relocation or loss of shelter;
(ii) lost of assets or access to assets; or 
(iii) loss of income sources or means of livelihood, whether or not the affected persons must move to another location; or

(b) the involuntary restriction of access9 to legally designated parks and protected areas resulting in adverse impacts on the livelihoods of the displaced persons.

4. This policy applies to all components of the project that result in involuntary resettlement, regardless of the source of financing. It also applies to other activities resulting in involuntary resettlement, that in the judgment of the Bank, are (a) directly and significantly related to the Bank-assisted project, (b) necessary to achieve its objectives as set forth in the project documents; and (c) carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project.

5. Requests for guidance on the application and scope of this policy should be addressed to the Resettlement Committee (see BP 4.12, para. 7).10

Required Measures

6. To address the impacts covered under para. 3 (a) of this policy, the borrower prepares a resettlement plan or a resettlement policy framework (see paras. 25-30) that covers the following:

(a) The resettlement plan or resettlement policy framework includes measures to ensure that the displaced persons are

(i) informed about their options and rights pertaining to resettlement;

(ii) consulted on, offered choices among, and provided with technically and economically feasible resettlement alternatives; and

(iii) provided prompt and effective compensation at full replacement cost11 for losses of assets12 attributable directly to the project.

(b) If the impacts include physical relocation, the resettlement plan or resettlement policy framework includes measures to ensure that the displaced persons are

(i) provided assistance (such as moving allowances) during relocation; and

(ii) provided with residential housing, or housing sites, or, as required, agricultural sites for which a combination of productive potential, locational advantages, and other factors is at least equivalent to the advantages of the old site.13

(c) Where necessary to achieve the objectives of the policy, the resettlement plan or resettlement policy framework also include measures to ensure that displaced persons are

(i) offered support after displacement, for a transition period, based on a reasonable estimate of the time likely to be needed to restore their livelihood and standards of living;14 and

(ii) provided with development assistance in addition to compensation measures described in paragraph 6(a) (iii), such as land preparation, credit facilities, training, or job opportunities.

7. In projects involving involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas (see para. 3(b)), the nature of restrictions, as well as the type of measures necessary to mitigate adverse impacts, is determined with the participation of the displaced persons during the design and implementation of the project. In such cases, the borrower prepares a process framework acceptable to the Bank, describing the participatory process by which

(a) specific components of the project will be prepared and implemented;

(b) the criteria for eligibility of displaced persons will be determined;

(c) measures to assist the displaced persons in their efforts to improve their livelihoods, or at least to restore them, in real terms, while maintaining the sustainability of the park or protected area, will be identified; and

(d) potential conflicts involving displaced persons will be resolved.

The process framework also includes a description of the arrangements for implementing and monitoring the process.

8. To achieve the objectives of this policy, particular attention is paid to the needs of vulnerable groups among those displaced, especially those below the poverty line, the landless, the elderly, women and children, indigenous peoples,15 ethnic minorities, or other displaced persons who may not be protected through national land compensation legislation.

9. Bank experience has shown that resettlement of indigenous peoples with traditional land-based modes of production is particularly complex and may have significant adverse impacts on their identity and cultural survival. For this reason, the Bank satisfies itself that the borrower has explored all viable alternative project designs to avoid physical displacement of these groups. When it is not feasible to avoid such displacement, preference is given to land-based resettlement strategies for these groups (see para. 11) that are compatible with their cultural preferences and are prepared in consultation with them (see Annex A, para. 11).

10. The implementation of resettlement activities is linked to the implementation of the investment component of the project to ensure that displacement or restriction of access does not occur before necessary measures for resettlement are in place. For impacts covered in para. 3(a) of this policy, these measures include provision of compensation and of other assistance required for relocation, prior to displacement, and preparation and provision of resettlement sites with adequate facilities, where required. In particular, taking of land and related assets may take place only after compensation has been paid and, where applicable, resettlement sites and moving allowances have been provided to the displaced persons. For impacts covered in para. 3(b) of this policy, the measures to assist the displaced persons are implemented in accordance with the plan of action as part of the project (see para. 30).

11. Preference should be given to land-based resettlement strategies for displaced persons whose livelihoods are land-based. These strategies may include resettlement on public land (see footnote 1 above), or on private land acquired or purchased for resettlement. Whenever replacement land is offered, resettlers are provided with land for which a combination of productive potential, locational advantages, and other factors is at least equivalent to the advantages of the land taken. If land is not the preferred option of the displaced persons, the provision of land would adversely affect the sustainability of a park or protected area,16 or sufficient land is not available at a reasonable price, non-land-based options built around opportunities for employment or self-employment should be provided in addition to cash compensation for land and other assets lost. The lack of adequate land must be demonstrated and documented to the satisfaction of the Bank.

12. Payment of cash compensation for lost assets may be appropriate where (a) livelihoods are land-based but the land taken for the project is a small fraction17 of the affected asset and the residual is economically viable; (b) active markets for land, housing, and labor exist, displaced persons use such markets, and there is sufficient supply of land and housing; or (c) livelihoods are not land-based. Cash compensation levels should be sufficient to replace the lost land and other assets at full replacement cost in local markets.

13. For impacts covered under para. 3(a) of this policy, the Bank also requires the following:

(a) Displaced persons and their communities, and any host communities receiving them, are provided timely and relevant information, consulted on resettlement options, and offered opportunities to participate in planning, implementing, and monitoring resettlement. Appropriate and accessible grievance mechanisms are established for these groups.

(b) In new resettlement sites or host communities, infrastructure and public services are provided as necessary to improve, restore, or maintain accessibility and levels of service for the displaced persons and host communities. Alternative or similar resources are provided to compensate for the loss of access to community resources (such as fishing areas, grazing areas, fuel, or fodder).

(c) Patterns of community organization appropriate to the new circumstances are based on choices made by the displaced persons. To the extent possible, the existing social and cultural institutions of resettlers and any host communities are preserved and resettlers' preferences with respect to relocating in preexisting communities and groups are honored.

Eligibility for Benefits18

14. Upon identification of the need for involuntary resettlement in a project, the borrower carries out a census to identify the persons who will be affected by the project (see the Annex A, para. 6(a)), to determine who will be eligible for assistance, and to discourage inflow of people ineligible for assistance. The borrower also develops a procedure, satisfactory to the Bank, for establishing the criteria by which displaced persons will be deemed eligible for compensation and other resettlement assistance. The procedure includes provisions for meaningful consultations with affected persons and communities, local authorities, and, as appropriate, nongovernmental organizations (NGOs), and it specifies grievance mechanisms.

15. Criteria for Eligibility. Displaced persons may be classified in one of the following three groups:

(a) those who have formal legal rights to land (including customary and traditional rights recognized under the laws of the country);

(b) those who do not have formal legal rights to land at the time the census begins but have a claim to such land or assets—provided that such claims are recognized under the laws of the country or become recognized through a process identified in the resettlement plan (see Annex A, para. 7(f)); and19

(c) those who have no recognizable legal right or claim to the land they are occupying.

16. Persons covered under para. 15(a) and (b) are provided compensation for the land they lose, and other assistance in accordance with para. 6. Persons covered under para. 15(c) are provided resettlement assistanc20 in lieu of compensation for the land they occupy, and other assistance, as necessary, to achieve the objectives set out in this policy, if they occupy the project area prior to a cut-off date established by the borrower and acceptable to the Bank.21 Persons who encroach on the area after the cut-off date are not entitled to compensation or any other form of resettlement assistance. All persons included in para. 15(a), (b), or (c) are provided compensation for loss of assets other than land.

Resettlement Planning, Implementation, and Monitoring

17. To achieve the objectives of this policy, different planning instruments are used, depending on the type of project:

(a) a resettlement plan or abbreviated resettlement plan is required for all operations that entail involuntary resettlement unless otherwise specified (see para. 25 and Annex A);

(b) a resettlement policy framework is required for operations referred to in paras. 26-30 that may entail involuntary resettlement, unless otherwise specified (see Annex A); and

(c) a process framework is prepared for projects involving restriction of access in accordance with para. 3(b) (see para. 31).

18. The borrower is responsible for preparing, implementing, and monitoring a resettlement plan, a resettlement policy framework, or a process framework (the "resettlement instruments"), as appropriate, that conform to this policy. The resettlement instrument presents a strategy for achieving the objectives of the policy and covers all aspects of the proposed resettlement. Borrower commitment to, and capacity for, undertaking successful resettlement is a key determinant of Bank involvement in a project.

19. Resettlement planning includes early screening, scoping of key issues, the choice of resettlement instrument, and the information required to prepare the resettlement component or subcomponent. The scope and level of detail of the resettlement instruments vary with the magnitude and complexity of resettlement. In preparing the resettlement component, the borrower draws on appropriate social, technical, and legal expertise and on relevant community-based organizations and NGOs.22 The borrower informs potentially displaced persons at an early stage about the resettlement aspects of the project and takes their views into account in project design.

20. The full costs of resettlement activities necessary to achieve the objectives of the project are included in the total costs of the project. The costs of resettlement, like the costs of other project activities, are treated as a charge against the economic benefits of the project; and any net benefits to resettlers (as compared to the "without-project" circumstances) are added to the benefits stream of the project. Resettlement components or free-standing resettlement projects need not be economically viable on their own, but they should be cost-effective.

21. The borrower ensures that the Project Implementation Plan is fully consistent with the resettlement instrument.

22. As a condition of appraisal of projects involving resettlement, the borrower provides the Bank with the relevant draft resettlement instrument which conforms to this policy, and makes it available at a place accessible to displaced persons and local NGOs, in a form, manner, and language that are understandable to them. Once the Bank accepts this instrument as providing an adequate basis for project appraisal, the Bank makes it available to the public through its InfoShop. After the Bank has approved the final resettlement instrument, the Bank and the borrower disclose it again in the same manner.23

23. The borrower's obligations to carry out the resettlement instrument and to keep the Bank informed of implementation progress are provided for in the legal agreements for the project.

24. The borrower is responsible for adequate monitoring and evaluation of the activities set forth in the resettlement instrument. The Bank regularly supervises resettlement implementation to determine compliance with the resettlement instrument. Upon completion of the project, the borrower undertakes an assessment to determine whether the objectives of the resettlement instrument have been achieved. The assessment takes into account the baseline conditions and the results of resettlement monitoring. If the assessment reveals that these objectives may not be realized, the borrower should propose follow-up measures that may serve as the basis for continued Bank supervision, as the Bank deems appropriate (see also BP 4.12, para. 16).

Resettlement Instruments

Resettlement Plan

25. A draft resettlement plan that conforms to this policy is a condition of appraisal (see Annex A, paras. 2-21) for projects referred to in para. 17(a) above.24 However, where impacts on the entire displaced population are minor,25 or fewer than 200 people are displaced, an abbreviated resettlement plan may be agreed with the borrower (see Annex A, para. 22). The information disclosure procedures set forth in para. 22 apply.

Resettlement Policy Framework

26. For sector investment operations that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that the project implementing agency screen subprojects to be financed by the Bank to ensure their consistency with this OP. For these operations, the borrower submits, prior to appraisal, a resettlement policy framework that conforms to this policy (see Annex A, paras. 23-25). The framework also estimates, to the extent feasible, the total population to be displaced and the overall resettlement costs.

27. For financial intermediary operations that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that the financial intermediary (FI) screen subprojects to be financed by the Bank to ensure their consistency with this OP. For these operations, the Bank requires that before appraisal the borrower or the FI submit to the Bank a resettlement policy framework conforming to this policy (see Annex A, paras. 23-25). In addition, the framework includes an assessment of the institutional capacity and procedures of each of the FIs that will be responsible for subproject financing. When, in the assessment of the Bank, no resettlement is envisaged in the subprojects to be financed by the FI, a resettlement policy framework is not required. Instead, the legal agreements specify the obligation of the FIs to obtain from the potential subborrowers a resettlement plan consistent with this policy if a subproject gives rise to resettlement. For all subprojects involving resettlement, the resettlement plan is provided to the Bank for approval before the subproject is accepted for Bank financing.

28. For other Bank-assisted project with multiple subprojects26 that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that a draft resettlement plan conforming to this policy be submitted to the Bank before appraisal of the project unless, because of the nature and design of the project or of a specific subproject or subprojects (a) the zone of impact of subprojects cannot be determined, or (b) the zone of impact is known but precise sitting alignments cannot be determined. In such cases, the borrower submits a resettlement policy framework consistent with this policy prior to appraisal (see Annex A, paras. 23-25). For other subprojects that do not fall within the above criteria, a resettlement plan conforming to this policy is required prior to appraisal.

29. For each subproject included in a project described in para. 26, 27, or 28 that may involve resettlement, the Bank requires that a satisfactory resettlement plan or an abbreviated resettlement plan that is consistent with the provisions of the policy framework be submitted to the Bank for approval before the subproject is accepted for Bank financing.

30. For projects described in paras. 26-28 above, the Bank may agree, in writing, that subproject resettlement plans may be approved by the project implementing agency or a responsible government agency or financial intermediary without prior Bank review, if that agency has demonstrated adequate institutional capacity to review resettlement plans and ensure their consistency with this policy. Any such delegation, and appropriate remedies for the entity's approval of resettlement plans found not to be in compliance with Bank policy, are provided for in the legal agreements for the project. In all such cases, implementation of the resettlement plans is subject to ex post review by the Bank.

Process Framework

31. For projects involving restriction of access in accordance with para. 3(b) above, the borrower provides the Bank with a draft process framework that conforms to the relevant provisions of this policy as a condition of appraisal. In addition, during project implementation and before to enforcing of the restriction, the borrower prepares a plan of action, acceptable to the Bank, describing the specific measures to be undertaken to assist the displaced persons and the arrangements for their implementation. The plan of action could take the form of a natural resources management plan prepared for the project.

Assistance to the Borrower

32. In furtherance of the objectives of this policy, the Bank may at a borrower's request support the borrower and other concerned entities by providing

(a) assistance to assess and strengthen resettlement policies, strategies, legal frameworks, and specific plans at a country, regional, or sectoral level;

(b) financing of technical assistance to strengthen the capacities of agencies responsible for resettlement, or of affected people to participate more effectively in resettlement operations;

(c) financing of technical assistance for developing resettlement policies, strategies, and specific plans, and for implementation, monitoring, and evaluation of resettlement activities; and

(d) financing of the investment costs of resettlement.

33. The Bank may finance either a component of the main investment causing displacement and requiring resettlement, or a free-standing resettlement project with appropriate cross-conditionalities, processed and implemented in parallel with the investment that causes the displacement. The Bank may finance resettlement even though it is not financing the main investment that makes resettlement necessary.

34. The Bank does not disburse against cash compensation and other resettlement assistance paid in cash, or against the cost of land (including compensation for land acquisition). However, it may finance the cost of land improvement associated with resettlement activities.

___________________________________________________________________________
1. "Bank" includes IDA; "loans" includes credits, guarantees, Project Preparation Facility (PPF) advances and grants; and "projects" includes projects under (a) adaptable program lending; (b) learning and innovation loans; (c) PPFs and Institutional Development Funds (IDFs), if they include investment activities; (d) grants under the Global Environment Facility and Montreal Protocol, for which the Bank is the implementing/executing agency; and (e) grants or loans provided by other donors that are administered by the Bank. The term "project" does not include programs under adjustment operations. "Borrower" also includes, wherever the context requires, the guarantor or the project implementing agency.
2. In devising approaches to resettlement in Bank-assisted projects, other Bank policies should be taken into account, as relevant. These policies include OP 4.01 Environmental Assessment, OP 4.04 Natural Habitats, OP 4.11 Safeguarding Cultural Property in Bank-Assisted Projects, and OD 4.20 Indigenous Peoples.
3. The term "displaced persons" refers to persons who are affected in any of the ways described in para. 3 of this OP.
4. Displaced persons under para. 3(b) should be assisted in their efforts to improve or restore their livelihoods in a manner that maintains the sustainability of the parks and protected areas.
5. Where there are adverse indirect social or economic impacts, it is good practice for the borrower to undertake a social assessment and implement measures to minimize and mitigate adverse economic and social impacts, particularly upon poor and vulnerable groups. Other environmental, social, and economic impacts that do not result from land taking may be identified and addressed through environmental assessments and other project reports and instruments.
6. This policy does not apply to restrictions of access to natural resources under community-based projects, i.e. where the community using the resources decides to restrict access to these resources, provided that an assessment satisfactory to the Bank establishes that the community decision-making process is adequate, and that it provides for identification of appropriate measures to mitigate adverse impacts, if any, on the vulnerable members of the community. This policy also does not cover refugees from natural disasters, war, or civil strife (see OP/BP 8.50, Emergency Recovery Assistance).
7. For purposes of this policy, "involuntary" means actions that may be taken without the displaced person's informed consent or power of choice.
8. "Land" includes anything growing on or permanently affixed to land, such as buildings and crops. This policy does not apply to regulations of natural resources on a national or regional level to promote their sustainability, such as watershed management, groundwater management, fisheries management, etc. The policy also does not apply to disputes between private parties in land titling projects, although it is good practice for the borrower to undertake a social assessment and implement measures to minimize and mitigate adverse social impacts, especially those affecting poor and vulnerable groups.
9. For the purposes of this policy, involuntary restriction of access covers restrictions on the use of resources imposed on people living outside the park or protected area, or on those who continue living inside the park or protected area during and after project implementation. In cases where new parks and protected areas are created as part of the project, persons who lose shelter, land, or other assets are covered under para. 3(a). Persons who lose shelter in existing parks and protected areas are also covered under para. 3(a).
10. The Resettlement Sourcebook (forthcoming) provides good practice guidance to staff on the policy.
11. "Replacement cost" is the method of valuation of assets that helps determine the amount sufficient to replace lost assets and cover transaction costs. In applying this method of valuation, depreciation of structures and assets should not be taken into account (for a detailed definition of replacement cost, see Annex A, footnote 1). For losses that cannot easily be valued or compensated for in monetary terms (e.g., access to public services, customers, and suppliers; or to fishing, grazing, or forest areas), attempts are made to establish access to equivalent and culturally acceptable resources and earning opportunities. Where domestic law does not meet the standard of compensation at full replacement cost, compensation under domestic law is supplemented by additional measures necessary to meet the replacement cost standard. Such additional assistance is distinct from resettlement assistance to be provided under other clauses of para. 6.
12. If the residual of the asset being taken is not economically viable, compensation and other resettlement assistance are provided as if the entire asset had been taken.
13. The alternative assets are provided with adequate tenure arrangements. The cost of alternative residential housing, housing sites, business premises, and agricultural sites to be provided can be set off against all or part of the compensation payable for the corresponding asset lost.
14. Such support could take the form of short-term jobs, subsistence support, salary maintenance or similar arrangements
15. See OD 4.20, Indigenous Peoples.
16. See OP 4.04, Natural Habitats.
17. As a general principle, this applies if the land taken constitutes less than 20% of the total productive area.
18. Paras. 13-15 do not apply to impacts covered under para. 3(b) of this policy. The eligibility criteria for displaced persons under 3 (b) are covered under the process framework (see paras. 7 and 30).
19. Such claims could be derived from adverse possession, from continued possession of public lands without government action for eviction (that is, with the implicit leave of the government), or from customary and traditional law and usage, and so on.
20. Resettlement assistance may consist of land, other assets, cash, employment, and so on, as appropriate.
21. Normally, this cut-off date is the date the census begins. The cut-off date could also be the date the project area was delineated, prior to the census, provided that there has been an effective public dissemination of information on the area delineated, and systematic and continuous dissemination subsequent to the delineation to prevent further population influx.
22. For projects that are highly risky or contentious, or that involve significant and complex resettlement activities, the borrower should normally engage an advisory panel of independent, internationally recognized resettlement specialists to advise on all aspects of the project relevant to the resettlement activities. The size, role, and frequency of meeting depend on the complexity of the resettlement. If independent technical advisory panels are established under OP 4.01, Environmental Assessment, the resettlement panel may form part of the environmental panel of experts.
See BP 17.50, Disclosure of Operational Information (forthcoming) for detailed disclosure procedures.
24. An exception to this requirement may be made in highly unusual circumstances (such as emergency recovery operations) with the approval of Bank Management (see BP 4.12, para. 8). In such cases, the Management's approval stipulates a timetable and budget for developing the resettlement plan.
25. Impacts are considered "minor" if the affected people are not physically displaced and less than 10% of their productive assets are lost.
26. For purpose of this paragraph, the term "subprojects" includes components and subcomponents.

...........................

ANNEXE C

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS

AVEC LES PARTENAIRES

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Mercredi 30 octobre 2002, aux bureaux du Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina (SNTRV-B)

PARTICIPANTS :	M. KERE Bonaventure, Secrétaire Général National du SNTRV-B (ci-après le SNTRV-B)

M. GNAMOU Djakaridja, économiste spécialiste en environnement (DGTTM)

Mme CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

## OBJET :  	Rencontre avec le Secrétaire Général National du SNTRV-B

L'objet de cette réunion est, d’une part, de permettre au Consultant de connaître les activités du Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs du Burkina (SNTRV-B) et sa contribution en matière de sécurité routière et, d’autre part, au SNTRV-B d'exposer ses attentes spécifiques face à l’étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- Le Consultant a présenté l’objet de la rencontre et le travail accompli jusqu’à maintenant dans le cadre de l’étude.

- Le SNTRV-B a exposé son principal mandat qui est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, c’est-à-dire les intérêts de ses membres en tant qu’opérateurs économiques. Le Syndicat vise à créer un environnement sain pour l’exercice de la profession de transporteur public.

- Pour ce qui est des intérêts matériels, le Syndicat tente de négocier avec l’État de meilleures conditions fiscales et de lutter pour réduire les tracasseries et inconvénients sur les routes, car ceci conduit à des charges grevant les comptes d’exploitation.

- Dans le cas des intérêts moraux, le Syndicat encourage la solidarité entre transporteurs et il cherche à fournir à ses membres les moyens d’améliorer leurs activités. Par exemple, les banques refusent généralement de soutenir les transporteurs sous-prétexte qu’il s’agit d’un secteur à risque. Face à cette situation, le Syndicat tente de créer des conditions favorables de financement pour les transporteurs.

- Il est à noter qu’au départ le SNTRV-B s’adressait exclusivement aux transporteurs de voyageurs. Toutefois, lors de l’assemblée générale constitutive, il a été décidé d’accueillir tout type de transporteur (transporteurs de voyageurs, de marchandises, d’hydrocarbures et de bois de chauffe).

- Le SNTRV-B mentionne que la non réglementation de la profession de transporteur entraîne l’entrée sur le marché de certains transporteurs qui n’ont pas les connaissances pour bien gérer leurs activités. Ils ont tendance à couper les prix pour augmenter leurs recettes à court terme, mais sans prendre en compte les dépenses qui surviendront à moyen terme. Ces transporteurs finissent par faire faillite mais ils entraînent souvent des transporteurs professionnels dans leur chute. Ils perturbent les conditions concurrentielles du secteur au détriment de tous les transporteurs.

- Le SNTRV-B aimerait que l’entrée dans la profession soit réglementée en instituant, par exemple, un certificat d’agrément officiel obtenu de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat ou d’un autre organisme qui peut exercer un contrôle de la profession.

- Pour ce qui est des impôts, le SNTRV-B préfèrerait l’institution d’un impôt unique qui serait payé par tous les transporteurs en fonction du type de véhicule utilisé. Actuellement, peu de transporteurs paient des impôts (80% informel), ce qui crée une concurrence déloyal envers ceux qui paient.

- En matière de sécurité routière, le SNTRV-B souhaite que les associations de transporteurs soient associées aux séances de sensibilisation sur la sécurité routière. Pour lui, seules les associations de transporteurs responsabilisées ont la crédibilité pour faire pression sur leurs membres. A ce titre, la Coordination Nationale des Transporteurs a mis en place une brigade des transporteurs chargée de contrôler les surcharges, les embarquements hors gares et la validité des vignettes techniques. Cette brigade a conclu une entente avec la gendarmerie qui l’aide à accomplir ces tâches.

- Le SNTRV-B a pu constater que certains transporteurs conduisent des véhicules pour lesquels ils n’ont pas obtenu le permis de conduire nécessaire (catégorie supérieure requise). Cela pose un problème de sécurité routière.

- Le SNTRV-B a inclut dans sa programmation des séminaires où des représentants de l’administration (DGTTM, le CCVA, la CNSS, la DGI, la Police Nationale) seraient invités à faire des exposés. Toutefois, faute de financement, ces séminaires n’ont pu avoir lieu jusqu’à maintenant.

- Le SNTRV-B aimerait obtenir l’appui de l’administration pour la réalisation de son programme d’activités. L’administration pourrait aussi les guider afin que le Syndicat mette l’accent sur les questions prioritaires dans le secteur.

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Lundi 28 octobre 2002, aux bureaux du Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA)

PARTICIPANTS :	M. SIGUE Issiaka, Directeur général du CCVA

M. GNAMOU Djakaridja, économiste spécialiste en environnement (DGTTM)

Mme CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre avec le Directeur général du CCVA

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de connaître les missions du Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) et au CCVA d'exposer ses attentes spécifiques face à l’étude d’évaluation environnementale et sociale du secteur des transports.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- Le Consultant a présenté son mandat et l’approche adoptée pour réaliser l’étude d’évaluation environnementale et sociale en cours.

- Le Directeur général a exposé les principales missions du CCVA :

- Contrôler l’aspect technique des véhicules automobiles sur deux volets, à savoir la dimension sécurité routière portant sur l’état technique des organes de sécurité et la dimension environnementale touchant les gaz d’échappement.

- Former les garagistes qui entretiennent les véhicules automobiles.

- L’objectif du CCVA est de contrôler tout le parc de véhicules automobiles avec l’aide des forces de l’ordre. Cependant, plusieurs propriétaires de véhicules ne se présentent pas à la visite technique, dont de nombreux exploitants de taxis collectifs (verts). D’autres se présentent à la visite mais ils louent des pièces pour obtenir la vignette et les enlèvent par la suite. Il n’est pas toujours facile de réussir la visite technique car plusieurs pièces de rechange ne sont pas disponibles sur le marché local.

- La visite technique touche l’ensemble du parc automobile mais pas les motocyclettes. En principe, les véhicules utilisés par des particuliers doivent être inspectés une fois par an. Les véhicules transportant des marchandises ou du bois doivent renouveler la vignette 2 et 3 fois par an respectivement. Finalement, les véhicules de passagers font l’objet d’une visite technique 4 fois par an. En moyenne, le CCVA réalise 200 à 240 visites techniques par jour.

- Au niveau de la sécurité routière, la visite technique vise à s’assurer que tous les véhicules automobiles circulant au Burkina Faso soient en bon état de fonctionnement et répondent aux normes en vigueur. La visite porte donc sur les organes de sécurité qui sont le plus souvent mis en cause lors d’accidents, principalement la direction, le système de freinage, la pneumatique et l’éclairage. Au total, 32 organes sont concernés mais tous ne sont pas prioritaires.

- Au niveau environnemental, la visite technique permet de contrôler les gaz d’échappement qui sont une source importante de pollution. Les normes appliquées ne sont pas les normes internationales. Ces dernières ne permettent pas de tenir compte du fait que la majorité des véhicules qui circulent au Burkina Faso sont de seconde main.

- Le Directeur général précise qu’il y a deux centres de contrôle, un à Ouagadougou et un autre à Bobo-Dioulasso. Pour le reste du pays, il y a une équipe mobile qui sillonne les provinces mensuellement.

- En ce qui concerne la formation offerte par le CCVA, elle est orientée exclusivement vers les garagistes. Ce sont des opérations ponctuelles et le CCVA bénéficie souvent de l’appui de partenaires allemands. Il y a présentement des discussions pour créer un centre unique de formation qui regrouperait le Centre de Formation Professionnel du MITH et le Centre de Formation en Transports Routiers et Activités Auxiliaires du CCIA.

- Le Directeur général mentionne que la dynamique actuelle favorise un rôle accru pour le CCVA en matière de sécurité routière, afin d’appuyer la DGTTM entre autres dans le domaine de la sensibilisation.

- La Directeur général mentionne que l’étude d’évaluation environnementale et sociale se doit de mettre en évidence les impacts négatifs de l’exploitation des infrastructures routières sur la pollution et les accidents de la circulation. Il a invité le consultant à porter une attention plus importante à ces deux volets. A ce titre, il a cité deux études qui sont des documents de base :

- TECHNUM, (1999). Étude sur la qualité de l’air à Ouagadougou, Rapport final. Ministère des Transports et du Tourisme.

- BEROCAN International et CIMA+, (2000). Étude d’amélioration des conditions de déplacements dans l’agglomération de Ouagadougou, Phase III, Proposition de mise en œuvre. Ministère des Transports et du Tourisme, Direction des Études et de la Planification.

- Il est important, selon le Directeur général, que l’étude d’évaluation considère les problèmes liés à l’exploitation des infrastructures routières si l’on veut bien identifier les impacts environnementaux et sociaux générés par la mise en œuvre des projets du PST-2.

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Vendredi 27 septembre 2002, aux bureaux de la Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (DGACM)

PARTICIPANTS :	M.  SALAMBERÉ Raphaël, Directeur général de l'Aviation Civile et de la Météorologie

(ci-après la DGACM)

Mme  CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

M. GYSEL Jean-François, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre de présentation du Consultant et d'identification des ressources et besoins de la DGACM

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de rencontrer les représentants dans le domaine de l'aviation civile (DGACM) afin, d’une part, de leur présenter les objectifs poursuivis et la démarche proposée par l'étude d'évaluation environnementale et sociale des projets du PST-2, et, d’autre part, de permettre à la DGACM d'exposer ses attentes spécifiques face à cette étude.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- Le Consultant résume dans les grandes lignes le mandat qui lui a été confié et explique que l'échéancier est très serré.  À ce titre, il espère pouvoir compter sur des réactions rapides et constructives de la part de la DGACM lors du dépôt de documents de travail, de réunions de travail et des séances de restitution prévues 48 heures après le dépôt des documents.

- La DGACM explique qu’elle a été créée il y a seulement un an, et que cette direction est née de la fusion des directions de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale.  La DGACM dépend du Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat.

- La DGACM précise que la privatisation d'Air Burkina a eu lieu en 2001.  Les aéroports internationaux de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ainsi que les services commerciaux qui y sont offerts seront également privatisés et ce processus est en cours.

- Au niveau de la sécurité et de la navigation aérienne, cette responsabilité a été concédée à l'ASECNA, mais c'est l'État burkinabè qui garde le contrôle de ces activités via la réglementation en place dans ce domaine.

- En ce qui concerne la relocalisation de l'aéroport de Ouagadougou, l'étude de site vient d'être complétée par le Bureau Africain d'Étude et de Réalisations Aéronautiques.  L'étude d'impact environnemental et social viendra dans un deuxième temps.

- La DGACM mentionne qu'il existe un problème particulier avec le dépôt de carburant qui est situé côté ville, en dehors de l'aérogare.  Le site n'est pas assez protégé et en cas de problème (feu - explosion), la mairie (adjacente), la tour de contrôle et les bâtiments de l'aéroport lui-même seraient touchés.  De plus, la cuve est trop petite en ce sens qu'elle ne permet qu'une seule semaine d'activité alors que ce sont normalement trois ou quatre qui sont requises.  Cela implique donc un stockage du carburant en citerne, à l'extérieur du site, ce qui est dangereux.  Il est à noter que le carburant arrive par la route, depuis le port d'Abidjan ou de Lomé.

- Il existe également un péril aviaire, à cause des vautours qui sont attirés par les déchets  de l'abattoir principal, qui est situé dans l'axe des pistes de l'aéroport.  D'autres abattoirs sont également situés dans les zones d'approche des avions.  Une étude ornithologique et environnementale vient tout juste d'être déposée sur le sujet. De plus, un comité a été formé pour impliquer tous les intervenants concernés.

- Pour l'étude d’évaluation, monsieur SALAMBÉRÉ Raphaël sera le répondant de la Direction.  Il mentionne cependant que selon les besoins, le Consultant pourra être redirigé aux directions spécifiques de la DGACM, qui sont les suivantes:

- Direction de l'Aviation Civile - Madame GUISSOU Nana (pour les questions d'économie, de sûreté et de sécurité)

- Direction des Infrastructures et des Équipements - Monsieur NIKEMA, Goama

- Direction de la Météorologie - Monsieur OUATTARA, Frédéric

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Mardi 24 septembre 2002, aux bureaux de la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE)

PARTICIPANTS :	M.  SALO Bruno, Directeur Général Intérimaire

M.  LINGANI Jean, Chef de Service des Études d’Impact

(ci-après la DGPE)

Mme  CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

M. TOÉ Honoré, Sous-traitant de Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre de présentation du Consultant et d'identification des attentes de la DGPE

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de rencontrer les représentants dans le domaine de l'évaluation d’impact afin, d’une part, de leur présenter les objectifs poursuivis et la démarche proposée par l'étude d'évaluation environnementale et sociale des projets du PST-2, et, d’autre part, de permettre à la DGPE d'exposer ses attentes spécifiques face à cette étude.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- Le Consultant résume dans les grandes lignes le mandat qui lui a été confié et explique que l'échéancier est très serré.  À ce titre, il espère pouvoir compter sur des réactions rapides et constructives de la part de la DGPE lors du dépôt de documents de travail, de réunions de travail et des séances de restitution prévues 48 heures après le dépôt des documents.

- La DGPE précise que le poste de Directeur Général n’est pas pourvu à l’heure actuelle. Toutefois, M. LINGANI qui est responsable des études d’impact au sein du Ministère assurera le suivi de l’étude.

- Il a été convenu que le Consultant remettrait une copie du Document de Stratégie à M.  LINGANI.

- La DGPE dispose d’un Centre de documentation où se trouvent les études d’impact réalisées au Burkina Faso qui ont été présentées au Ministère. Ces études ne sont pas encore toutes classifiées mais elles sont tout de même accessibles pour consultation.

- La DGPE a remis au Consultant le Décret sur le Champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement.

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Jeudi 26 septembre 2002, aux bureaux de la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR)

PARTICIPANTS :	M. KABRÉ Marcel, Directeur général de la DGPR

M. YAMÉOGO Pascal, Directeur des études et du suivi

(ci-après la DGPR)

Mme  CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

M. GYSEL Jean-François, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre de présentation du Consultant et d'identification des ressources et besoins de la DGPR

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de rencontrer les représentants de la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) afin, d’une part, de leur présenter les objectifs poursuivis et la démarche proposée par l'étude d'évaluation environnementale et sociale du PST-2, et, d’autre part, de permettre à la DGPR d'exposer ses attentes spécifiques face à cette étude.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- La DGPR mentionne qu'elle existe à peine depuis un an. Depuis sa création, plusieurs investissements ont été réalisés entre autres par financement PPTE (pays pauvres très endettés) BID, et PNGT (Programme national de gestion des terroirs).

- Il existe une étude en cours de réalisation ayant pour but de définir une stratégie de développement des pistes rurales.  En effet, la classification des pistes en terme de réseau, par rapport aux routes, reste encore à définir.  Les pistes rurales, étant le dernier maillon du réseau routier, représentent une infrastructure de désenclavement importante et tout ce qui n'est pas pris en compte à la Direction Générale des Routes (DGR) aboutit à la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR).

- Le Consultant résume dans les grandes lignes le mandat qui lui a été confié et explique que l'échéancier est très serré.  À ce titre, il espère pouvoir compter sur des réactions rapides et constructives de la part de la DGPR lors du dépôt de documents de travail, de réunions de travail et des séances de restitution (prévues 48 heures après de dépôt des documents).  La DGPR ne connaissait pas la portée du mandat du Consultant et M. Kabré a demandé à M. Yameogo de se procurer une copie du PST-2 auprès de la Coordination.

- La DGPR mentionne que l'étude en cours sur les pistes rurales a débuté par une mission, commencée le 23 septembre, et qu'il serait bon que l'équipe TECSULT profite de l'occasion pour rencontrer ceux qui en sont chargés. Cette étude a un échéancier de 4 mois et se divise de la manière suivante:

- Compilation des études antérieures en matière de pistes rurales (1 mois);

- Tenue d'ateliers régionaux pour discuter des stratégies de mises en œuvre (1 mois);

- Préparation d'un avant-projet pour les stratégies retenues (2 mois).

- Selon la DGPR, les attentes de la Banque Mondiale concernant les pistes rurales sont les suivantes:

- Une définition claire du réseau de pistes rurales;

- L'élaboration du cadre institutionnel requis pour définir adéquatement l'appartenance des pistes rurales;

- La définition de normes à adopter en fonction des niveaux de service à offrir (lesquels sont également à définir);

- La définition de critères socio-économiques objectifs en plus des critères traditionnels pour définir les priorités d'intervention;

- Une liste de priorité des interventions et investissements à faire en matière de pistes rurales.

- La DGPR indique qu'actuellement des pistes rurales sont construites dans certaines  communautés locales, notamment avec l'aide d'ONG qui font du développement agricole. Une fois les investissements faits, l’entretien n’est pas assumé par les bailleurs de fonds. La DGPR vise à harmoniser et à coordonner ces activités par le biais de la stratégie globale qui sera définie grâce à l'étude en cours.

- L'Agence Française de Développement a développé un réseau de pistes cotonnières pour l'industrie textile dans le sud du pays, pour un total de 850 kilomètres de pistes.  La compagnie de textile Sofitex assume l'entretien de ces pistes, mais souhaite redonner cette responsabilité à la DGPR.

- La DGPR rappelle que le Burkina Faso en tant que pays pauvre très endetté peut bénéficier de remises de dette si les fonds ainsi dégagés sont investis dans des domaines faisant partie des priorités Cadre stratégique de réduction de la pauvreté (CSLP). Hors l’aménagement de pistes rurales est inclus dans le CSLP car il contribue au désenclavement des régions les plus pauvres.

- Le réseau classé du Burkina comprend 15 230 kilomètres de routes à entretenir, desquels 9 000 km sont prévus dans le PST-2 pour l'année 2001, puis cette couverture doit passer à 12 000 km pour la période 2002-2004.  Il reste donc 3 230 km de réseau à entretenir qui ne sont pas inclus dans le programme d'entretien, puisqu'ils ne répondent pas aux critères de financement du PST-2. Il s'agit essentiellement de pistes rurales dont la DGPR a la charge.

- La DGPR mentionne qu'à partir d'un certain seuil de trafic, il devient important de bitumer les pistes pour éviter les mouvements de terre continuels requis pour l’entretien, pour éliminer la poussière et limiter l'érosion. Les routes en terre sont très nuisibles pour l'environnement entre autres parce qu’elles requièrent de grandes quantités de latérite pour l’entretien. Or, le revêtement est une excellente solution pour stabiliser les matériaux en place, et ce dernier ne devrait pas être envisagé qu’en fonction du trafic mais aussi en fonction des impacts environnementaux. Dans un tel cas, le bitumage pourrait être financé par un fonds environnemental.

- En terminant la DGPR a remis au Consultant les TDR de deux études :

- Direction Générale des Pistes Rurales, (2001). Termes de référence concernant les études techniques d’exécution, le contrôle et la supervision des travaux de construction d’environ 1000 km de pistes rurales dans les provinces du Kouritenga, du Boulgou, du Koulpelogo et du Gourma. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

- Direction Générale des Pistes Rurales, (2002). Termes de référence pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un document de stratégie de développement des pistes rurales au Burkina Faso, Partie II. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Mercredi 25 septembre 2002, aux bureaux de la Direction Générale des Routes (DGR)

PARTICIPANTS :	M. BÉRÉ Stanislas, Directeur Général des Routes

M. DABIRÉ Vincent, Chef du Service des Études de Faisabilité et Études Techniques Détaillées (SEFETD)

(ci-après la DGR)

Mme  CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

M. GYSEL Jean-François, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre de présentation du Consultant et d'identification des ressources et besoins de la DGR

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de rencontrer les représentants de la Direction Générale des Routes (DGR) afin, d’une part, de leur présenter les objectifs poursuivis et la démarche proposée par l'étude d'évaluation environnementale et sociale du PST-2, et, d’autre part, de permettre à la DGR d'exposer ses attentes spécifiques face à cette étude.

Les principaux points discutés lors de la visite du Consultant à la DGR sont les suivants :

- La DGR se compose des six directions suivantes :

- Direction de la Construction et de la Reconstruction (DCR);

- Direction de la Gestion Financière et Administrative (DGFA);

- Direction de la Gestion des Contrats (DGC);

- Direction de la Planification des Études, et du Suivi (DPES);

- Direction de l'Entretien Routier (DER);

- Direction du Contrôle Interne et de la Coordination (DCIC).

- Monsieur DABIRÉ explique que la DPES, se compose de cinq services :

- Service des Études de Faisabilité et d'Études Techniques Détaillées (SEFETD), ce qui inclus l'environnement, qui est sous sa responsabilité;

- Service du Suivi du Réseau (SSR), sous la responsabilité de M. COULIBALY;

- Service des Études Générales et de la Normalisation (SEGNE), lequel inclus la Banque de Données Routières, sous la supervision de monsieur YONLI;

- Service Informatique (SI) sous la supervision de M. KIBORA;

- Service d'Information Routière (SIR) sous la responsabilité de M. BASSAVÉ.

- La DGR possède un programme de priorité en matière de construction et de reconstruction des routes qui est malheureusement sujet à diverses contraintes financières et contextuelles.  En plus de la construction de nouvelles routes, la DGR supervise l'entretien périodique et la réhabilitation des routes en terre et bitumées, ce qui représente sa première priorité.  Les projets d'entretien, de réhabilitation et de construction de routes sont financés principalement par les bailleurs de fond extérieurs.

- Les interventions légères d'entretien courant sont sous la responsabilité de la Direction de l'entretien Routier (DER) et des directions régionales des Routes, des Transport et de l'Habitat.

- L'entretien périodique se fait environ tous les 6 ans pour les routes en terre et environ tous les 12 ans pour les routes bitumées, ce qui inclus la reconstruction des talus, ajout d'ouvrages, etc.

- La réhabilitation a lieu lorsque l'entretien périodique n'est plus possible et qu'une reconstruction devient alors nécessaire.

- En ce qui concerne les mesures d'urgence, les actions sont entreprises selon les besoins identifiés par les Directions Régionales.  La DGR dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique à cet effet.

- Tous les travaux d'entretien routier du réseau Burkinabè ont été privatisés. C'est la DGR qui prépare la programmation de l'entretien et fait le suivi auprès des PME.  Il existe actuellement une étude de suivi des PME qui ont la responsabilité des travaux d'entretien. De plus, une étude de contractualisation pluriannuelle de l'entretien routier est programmée.

- Les problèmes relevés par la DGR dans le cadre du PST-2 en matière d'impact sur l'environnement, mentionnés à la réunion, sont principalement liés à l'exploitation de gîtes pour les matériaux et à la destruction de domaines cultivables.

- Monsieur DABIRÉ agira à titre de personne ressource et contrepartie pour le projet d'étude d'évaluation environnementale et sociale du PST-2.  De plus, un homologue de la DGR sera désigné pour participer à l'étude1.

- La DGR a remis au Consultant plusieurs études pouvant être utiles dans le cadre de ses travaux.  Il s’agit des rapports suivants:

- BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (1998). Etude de factibilité et études techniques d’exécution des travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Volet 1 : Étude de factibilité, Volume 2 – Partie socio-économique, Section 1 – Étude de rentabilité et évaluation multicritère. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

- BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (1998). Étude de factibilité et études techniques d’exécution des travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Volet 1 ; Étude de factibilité, Volume 2 – Partie socio-économique, Section 2 – Étude environnementale. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

- BCEOM, Société Française d’Ingénierie, et Louis Berger S.A. (2000). Travaux d’entretien périodique, de réhabilitation et d’aménagement d’environ 1 000 km de routes en terre dans le cadre du PASEC-TRANSPORT, Étude de la route nationale 10 Bobo-Dioulasso – Dédougou, Étude environnementale. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Général des Routes.

- Dessau International , (1999). Travaux de réhabilitation de la route en terre N°15 : Ouahigouya- Séguénéga (56 km). Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

- Tractebel Development Engineering – SECA (1998). Étude d’impact sur l’environnement B7 – 6200/96-14-034, Rapport provisoire. Programme Routier 8ème FED. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

# COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DATE :  	Jeudi 26 septembre 2002, aux bureaux de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM)

PARTICIPANTS :	M. ZERBO Karim, Directeur général de la DGTTM

M. ILBOUDO Boukaré, Directeur de la DCSR

M. ZONGO Jean-Claude, Directeur de la DEAS

M. MEDA Joachim, Directeur de la DLR

M. GNAMOU Djakaridja, économiste spécialiste en environnement

(ci-après la DGTTM)

Mme  CIRCÉ Manon, Tecsult International Limité

M. GYSEL Jean-François, Tecsult International Limité

(ci-après le Consultant)

OBJET :  	Rencontre de présentation du Consultant et d'identification des ressources et besoins de la DGTTM

L'objet de cette réunion est de permettre au Consultant de rencontrer les représentants de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) afin, d’une part, de leur présenter les objectifs poursuivis et la démarche proposée par l'étude d'évaluation environnementale et sociale du PST-2, et, d’autre part, de permettre à la DGTTM d'exposer ses attentes spécifiques face à cette étude et de désigner un homologue.

Les principaux points discutés lors de cette réunion sont les suivants :

- Le Consultant résume dans les grandes lignes le mandat qui lui a été confié et explique que l'échéancier est très serré.  À ce titre, il espère pouvoir compter sur des réactions rapides et constructives de la part de la DGTTM lors du dépôt de documents de travail, de réunions de travail et des séances de restitution prévues 48 heures après la remise des documents.

- La DGTTM mentionne que le document de base du PST-2 est encore bon, mais qu'il dispose de fiches de projets plus détaillées que celles qui sont incluses dans ce document.  Elles seront transmises au Consultant au besoin.

- La DGTTM se compose des 3 directions suivantes:

- Études et Analyses Statistiques (DEAS), sous la direction de M. ZONGO, Jean-Claude.

- Législation et Réglementation (DLR) sous la direction de M. MEDA, Joachim. Cette direction comprend les volets transports routier, ferroviaire et maritime.

- Circulation et Sécurité Routière (DCSR), sous la direction de M.  ILBOUDOU, Boukaré.

- La DGTTM précise que l’homologue désigné dans le cadre de cette étude sera monsieur GNAMOU Djakaridja, économiste spécialisé en environnement.

- La DGTTM mentionne que plusieurs études sont actuellement en cours de réalisation ou récemment terminées. Les études suivantes ont été transmises au Consultant:

- Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2001). Dossier de consultation restreinte pour l’étude relative à l’harmonisation et la mise à jour de la réglementation sur les transports terrestres. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

- Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2001). Dossier de consultation restreinte pour l’étude d’élaboration d’une politique nationale en matière de sécurité routière. Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et Ministère des Transports et du Tourisme.

- Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme (PST-2), (2002). Dossier de consultation restreinte pour étude complémentaire pour l’évaluation d’un programme de transports urbains à Ouagadougou. Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat.

- TECHNUM, (1999). Étude sur la qualité de l’air à Ouagadougou, Rapport final. Ministère des Transports et du Tourisme.

- CIMA International, (2000). Étude relative à l’élaboration d’un plan d’actions en matière de sécurité routière en milieu interurbain au Burkina Faso, Rapport final. Ministère des Transports et du Tourisme.

- BEROCAN International et CIMA+, (2000). Étude d’amélioration des conditions de déplacements dans l’agglomération de Ouagadougou, Phase III, Proposition de mise en œuvre. Ministère des Transports et du Tourisme, Direction des Études et de la Planification.

- CATRAM Consultants Sarl, (2001). Étude sur la compétitivité des différents corridors de desserte du Burkina Faso, Proposition technique. Ministère des Transports et du Tourisme, Direction des Études et de la Planification.

- La DGTTM mentionne qu'un projet de sécurité routière (9ième FED) est au stade d'intention de financement suite à l'étude réalisée par CIMA.

- La DGTTM termine en offrant tout l'aide disponible au Consultant et en rappelant que leurs bureaux sont ouverts pour toute demande de consultation dans le cadre de cette étude.

ANNEXE D

FICHES SYNOPTIQUES DES

RÉGIONS ADMINISTRATIVES

| REGION DE L'EST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| GNAGNA | BOGANDE | BILANGA |
|  |  | BOGANDE |
|  |  | COALLA |
|  |  | LIPTOUGOU |
|  |  | MANI |
|  |  | PIELA |
|  |  | THION |
| GOURMA | FADA N'GOURMA | DIABO |
|  |  | DIAPANGOU |
|  |  | FADA N'GOURMA |
|  |  | MATIACOALI |
|  |  | TIBGA |
|  |  | YAMBA |
| TAPOA | DIAPAGA | BOTOU |
|  |  | DIAPAGA |
|  |  | KANTCHARI |
|  |  | LOGOBOU |
|  |  | NAMOUNOU |
|  |  | PARTIAGA |
|  |  | TAMBAGA |
|  |  | TANSARGA |
| KOMANDJOARI | GAYERI | BARTIEBOUGOU |
|  |  | FOUTOURI |
|  |  | GAYERI |
| KOMPIENGA | PAMA | KOMPIENGA |
|  |  | MADJOARI |
|  |  | PAMA |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Est (3) |  |
| Région climatique | Sahélienne et soudano-sahélienne |  |
| Précipitations (mm) | 400 à 800 |  |
| Bassin versant | Nakambé et Niger |  |
| Végétation | Secteur nord-soudanien |  |
| Sols | Peu évolués, ferrugineux, bruns eutrophes, |  |
|  | hydromorphes et minéraux bruts |  |

| REGION DE L'EST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 47 489 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 17% | 2000 | MEF |
| Population totale | 996,445 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 8,5% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 50% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 97,3 | 1996 | INSD |
| Densité | 21 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 5% |  | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Gourmantché | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 7,6 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 13.70% | 1996 | INSD |
| hommes | 15.80% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 203,1o/oo | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7.8 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Très élevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 48.3 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 69.60% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 50 170 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 66.1% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 12.1% | 1996 | INSD |
| garçons | 21.0% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 7.4% | 1996 | INSD |
| hommes | 15.3% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 85,539 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 91.7% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 60.8% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | 65,2% à pied | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | 33,1% à bicyclette |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | et arachide |  |  |

| REGION CENTRE-SUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| BAZEGA | KOMBISSIRI | DOULOUGOU |
|  |  | GAONGO |
|  |  | IPELCE |
|  |  | KAYAO |
|  |  | KOMBISSIRI |
|  |  | SAPONE |
|  |  | TOECE |
| NAHOURI | PÔ | GUIARO |
|  |  | PÔ |
|  |  | TIEBELE |
|  |  | ZECCO |
|  |  | ZIOU |
| ZOUNDWEOGO | MANGA | BERE |
|  |  | BINDE |
|  |  | GOGO |
|  |  | GOMBOUSSOUGOU |
|  |  | GUIBA |
|  |  | MANGA |
|  |  | NOBERE |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Centre (4) et Centre-Est et Centre-Sud (6) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne et soudanienne |  |
| Précipitations (mm) | 600 à 1 000 |  |
| Bassin versant | Nakambé |  |
| Végétation | Secteurs nord et sud-sahéliens |  |
| Sols | Ferrugineux, vertisols, minéraux bruts |  |
|  | et bruns eutrophes |  |

| REGION DU CENTRE-SUD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 6 399 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 2,3% | 2000 | MEF |
| Population totale | 591 296 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 5,0% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 48,7% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 89,2 | 1996 | INSD |
| Densité | 92,4 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 3,7% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | n.d. | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Mossi, Gouroussi | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 6,3 personnes (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 12,5% (*) | 1996 | INSD |
| hommes | 15,4% (*) | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 154,4%o (*) | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,6 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Elevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 12,2 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 68,3% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 84 552 FCFA (*) | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 41,9% (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 31,2% | 1996 | INSD |
| garçons | 44.0% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 9,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 20,3% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 12 297 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 71,9% (*) | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 30,2% (*) | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 85,2% (*) | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 10,8% (*) |  |  |
| Principales spéculations | Mil, Sorgho rouge | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | arachide |  |  |
| * Inclut le Centre, Centre-Sud et Plateau Central |  |  |  |
| Note: Certaines valeurs sont des approximations obtenues en calculant la moyenne des valeurs provinciales |  |  |  |

| REGION NORD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| PASSORE | YAKO | ARBOLE |
|  |  | BAGARE |
|  |  | BOKIN |
|  |  | GOMPONSOM |
|  |  | KIRSI |
|  |  | LA-TODIN |
|  |  | PILIMPIKOU |
|  |  | SAMBA |
|  |  | YAKO |
| YATENGA | OUAHIGOUYA | BARGA |
|  |  | KAIN |
|  |  | KALSAKA |
|  |  | KOSSOUKA |
|  |  | KOUMBRI |
|  |  | NAMISSIGUIMA |
|  |  | OUAHIGOUYA |
|  |  | OULA |
|  |  | RAMBO |
|  |  | SEGUENEGA |
|  |  | TANGAYE |
|  |  | THIOU |
|  |  | ZOGORE |
| LOROUM | TITAO | BANH |
|  |  | OUINDIGUI |
|  |  | SOLLE |
|  |  | TITAO |
| ZOUNDOMA | GOURCY | BASSI |
|  |  | BOUSSOU |
|  |  | GOURCY |
|  |  | LEBA |
|  |  | TOUGO |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Centre (4) |  |
| Région climatique | Sahelienne |  |
| Précipitations (mm) | 400 à 600 |  |
| Bassin versant | Mouhoun et Nakambé |  |
| Végétation | Secteur sub-sahélien |  |
| Sols | Peu évolués, hydromorphes et ferrugineux |  |

| REGION NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 16 298 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 5,9% |  | MEF |
| Population totale | 1 067 488 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 9,1% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,6% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 87 | 1996 | INSD |
| Densité | 65,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 7,4% |  | INSD |
| Bilan migration interne | Perte nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Mossi | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 10,2 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 15,9% | 1996 | INSD |
| hommes | 20,0% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 176,7%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7,1 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Elevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 65,8 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 70,7% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 55 902 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 56,1% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 27,6% | 1996 | INSD |
| garçons | 56,3% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 8,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 24,5% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 136 507 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | n.d. | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 74.0% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 68% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 29,9% |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil et | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | arachide |  |  |

| REGION HAUTS BASSINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |  |
| HOUET | BOBO DIOULASSO | BAMA |  |
|  |  | BOBO DIOULASSO |  |
|  |  | DANDE |  |
|  |  | FARAMANA |  |
|  |  | FO |  |
|  |  | KARANKASSO SAMBLA |  |
|  |  | KARANKASSO-VIGUE |  |
|  |  | KOUNDOUGOU |  |
|  |  | LENA |  |
|  |  | PADEMA |  |
|  |  | PENI |  |
|  |  | SATIRI |  |
|  |  | TOUSSIANA |  |
| KENEDOUGOU | ORODARA | BANZON |  |
|  |  | DJIGOUERA |  |
|  |  | KANGALA |  |
|  |  | KAYAN |  |
|  |  | KOLOKO |  |
|  |  | KOURIGNON |  |
|  |  | KOUROUMA |  |
|  |  | MOROLABA |  |
|  |  | N'DOROLA |  |
|  |  | ORODARA |  |
|  |  | SAMOGOHIRI |  |
|  |  | SAMOROGOUAN |  |
|  |  | SINDO |  |
| TUY | HOUNDE | BEKUY |  |
|  |  | BEREBA |  |
|  |  | BONY |  |
|  |  | FOUNZAN |  |
|  |  | HOUNDE |  |
|  |  | KOTI |  |
|  |  | KOUMBIA |  |

| Principales caractéristiques biophysiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone socio-écologique | Sud-Ouest (7) |  |  |
| Région climatique | Soudanienne |  |  |
| Précipitations (mm) | 900 à 1 000 |  |  |
| Bassin versant | Mouhoun et Niger (à l'ouest) |  |  |
| Végétation | Secteur nord-soudanien |  |  |
| Sols | Ferrugineux, bruns eutrophes, minéraux bruts, ferralitiques |  |  |
|  | et hydromorphes |  |  |

| REGION HAUTS BASSINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 25 592 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 9,3% |  | MEF |
| Population totale | 1 214 386 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 10,3% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 46,8% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 98,4 | 1996 | INSD |
| Densité | 47,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 31,6% |  | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net (*) | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Bobo, Bwa, Toussian | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 8,2 personnes (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 11,4% (*) | 1996 | INSD |
| hommes | 12,9% (*) | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 162,7%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,6 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Moyen à faible | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 40,6 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 51,6% (*) | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 89 337 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 43,1% (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 35,1% | 1996 | INSD |
| garçons | 52,1% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 13,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 27,7% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 152 278 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 69,7% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 67,4% (*) | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 83,6% (*) | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 13,9% (*) |  |  |
| Principales spéculations | Coton, Maïs | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | Sorgho blanc |  |  |
| * Inclut Hauts Bassins et Cascades |  |  |  |
| Note: Certaines valeurs sont des approximations obtenues en calculant la moyenne des valeurs provinciales |  |  |  |

| REGION HAUTS BASSINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 25 592 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 9,3% |  | MEF |
| Population totale | 1 214 386 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 10,3% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 46,8% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 98,4 | 1996 | INSD |
| Densité | 47,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 31,6% |  | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net (*) | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Bobo, Bwa, Toussian | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 8,2 personnes (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 11,4% (*) | 1996 | INSD |
| hommes | 12,9% (*) | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 162,7%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,6 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Moyen à faible | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 40,6 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 51,6% (*) | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 89 337 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 43,1% (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 35,1% | 1996 | INSD |
| garçons | 52,1% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 13,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 27,7% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 152 278 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 69,7% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 67,4% (*) | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 83,6% (*) | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 13,9% (*) |  |  |
| Principales spéculations | Coton, Maïs | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | Sorgho blanc |  |  |
| * Inclut Hauts Bassins et Cascades |  |  |  |
| Note: Certaines valeurs sont des approximations obtenues en calculant la moyenne des valeurs provinciales |  |  |  |

| REGION SAHEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 35 614 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 13% | 2000 | MEF |
| Population totale | 821 949 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 7% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 45,8% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 99,4 | 1996 | INSD |
| Densité | 23,1 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 3,4% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Perte nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Peulh | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 7,1 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 12,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 14,0% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 197,3%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,9 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Très élevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 42,7 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 79,6% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 53 505 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 74,1% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 12.0% | 1996 | INSD |
| garçons | 19,8% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 3,6% | 1996 | INSD |
| hommes | 10,9% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 118 410 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 64,7% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 48,9% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 77% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette= 19% |  |  |
| Principales spéculations | Mil, sorgho blanc, | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | arachide |  |  |

| REGION PLATEAU CENTRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| GANZOURGOU | ZORGHO | BOUDRY |
|  |  | KOGHO |
|  |  | MEGUET |
|  |  | MOGTEDO |
|  |  | SALOGO |
|  |  | ZAM |
|  |  | ZORGHO |
|  |  | ZOUNGOU |
| OUBRITENGA | ZINIARE | ABSOUYA |
|  |  | DAPELOGO |
|  |  | LOUMBILA |
|  |  | NAGREONGO |
|  |  | OURGOU-MANEGA |
|  |  | ZINIARE |
|  |  | ZITENGA |
| KOURWEOGO | BOUSSE | BOUSSE |
|  |  | LAYE |
|  |  | NIOU |
|  |  | SOURGOUBILA |
|  |  | TOEGHIN |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Centre (4) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne |  |
| Précipitations (mm) | 600 à 900 |  |
| Bassin versant | Nakambé |  |
| Végétation | Secteur nord-soudanien |  |
| Sols | Ferrugineux et peu évolués |  |

| REGION PLATEAU CENTRAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 7 455 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 2,7% | 2000 | MEF |
| Population totale | 651 051 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 5,5% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,3% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 87,2 | 1996 | INSD |
| Densité | 87,3 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 0% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | n.d. | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Mossi | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 6,3 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 12,5% | 1996 | INSD |
| hommes | 15,4% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 154,4%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,8 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Très élevé à élever | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 12,2 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 68,3 % (*) | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 84 552 FCFA (*) | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation |  | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 22,8% | 1996 | INSD |
| garçons | 38,1% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 7.0% | 1996 | INSD |
| hommes | 19,1% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 12 297 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 71,9% (*) | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 30,2% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 85,2% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 10,8% |  |  |
| Principales spéculations | Mil, sorgho blanc, | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | sorgho rouge |  |  |
| * Inclut le Centre, Centre-Sud et Plateau Central |  |  |  |
| Note: Certaines valeurs sont des approximations obtenues en calculant la moyenne des valeurs provinciales |  |  |  |

| REGION SUD-OUEST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| BOUGOURIBA | DIEBOUGOU | BONDIGUI |
|  |  | DIEBOUGOU |
|  |  | DOLO |
|  |  | IOLONIORO |
|  |  | TIANKOURA |
| PONI | GAOUA | BOUROUM-BOUROUM |
|  |  | BOUSSERA |
|  |  | DJIGOUE |
|  |  | GAOUA |
|  |  | GBOMBLORA |
|  |  | KAMPTI |
|  |  | LOROPENI |
|  |  | MALBA |
|  |  | NAKO |
|  |  | PERIGBAN |
| IOBA | DANO | DANO |
|  |  | DISSIN |
|  |  | GUEGUERE |
|  |  | KOPER |
|  |  | NIEGO |
|  |  | ORONKUA |
|  |  | OUESSA |
|  |  | ZAMBO |
| NOUMBIEL | BATIE | BATIE |
|  |  | BOUSSOUKOULA |
|  |  | KPUERE |
|  |  | LEGMOIN |
|  |  | MIDEBDO |

|  | Principales caractéristiques biophysiques |
| --- | --- |
| Zone socio-écologique | Sud-Ouest (7) |
| Région climatique | Soudanienne |
| Précipitations (mm) | 900 à 1 000 |
| Bassin versant | Mouhoun et Niger (ouest du Kénédougou et Léraba) |
| Végétation | Secteur sud-soudanien |
| Sols | Ferrugineux, bruns eutrophes et ferralitiques |

| REGION SUD-OUEST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 16 169 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 5,9% | 2000 | MEF |
| Population totale | 509 293 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 4,3% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 48,3% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 92,3 | 1996 | INSD |
| Densité | 31,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 3,4% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Perte nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Lobi, Birifor, Dagara, | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 6,7 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 14,8% | 1996 | INSD |
| hommes | 18,9% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 200%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7,1 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Très élevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 47,2 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 81,6% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 55 593 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 66,8% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 21,9% | 1996 | INSD |
| garçons | 37,3% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 7,9% | 1996 | INSD |
| hommes | 19,6% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 54 042 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 96,5% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 83% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 96,3% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 3,2% |  |  |
| Principales spéculations | Mil, sorgho rouge | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | sorgho blanc |  |  |

| REGION BOUCLE DU MOUHOUN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| NAYALA | THOMA | GASSAN |
|  |  | GOSSINA |
|  |  | KOUGNY |
|  |  | TOMA |
|  |  | YABA |
|  |  | YE |
| KOSSI | NOUNA | BARANI |
|  |  | BOMBOROKUY |
|  |  | BOURASSO |
|  |  | DJIBASSO |
|  |  | DOKUY |
|  |  | DOUMBALA |
|  |  | KOMBORI |
|  |  | MADOUBA |
|  |  | NOUNA |
|  |  | SONO |
| MOUHOUN | DEDOUGOU | BONDOKUY |
|  |  | DEDOUGOU |
|  |  | DOUROULA |
|  |  | KONA |
|  |  | OUARKOYE |
|  |  | SAFANE |
|  |  | TCHERIBA |
| SOUROU | TOUGAN | DI |
|  |  | GOMBORO |
|  |  | KASSOUM |
|  |  | KIEMBARA |
|  |  | LANFIERA |
|  |  | LANKOUE |
|  |  | TOENI |
|  |  | TOUGAN |
| BALE | BOROMO | BAGASSI |
|  |  | BANA |
|  |  | BOROMO |
|  |  | FARA |
|  |  | OURY |
|  |  | PA |
|  |  | POMPOI |
|  |  | POURA |
|  |  | SIBY |
|  |  | YAHO |
| BANWA | SOLENZO | BALAVE |
|  |  | KOUKA |
|  |  | SAMI |
|  |  | SANABA |
|  |  | SOLENZO |
|  |  | TANSILA |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Ouest (5) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne |  |
| Précipitations (mm) | 700 à 900 |  |
| Bassin versant | Mouhoun |  |
| Végétation | Secteurs nord et sud-soudaniens |  |
| Sols | Ferrugineux, dydromorphes, peu évolués, vertisols |  |
|  | et minéraux bruts |  |

| REGION B0UCLE DU MOUHOUN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 34 476 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 12,6% | 2000 | MEF |
| Population totale | 1 333 600 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 11,4% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,2% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 97,6 | 1996 | INSD |
| Densité | 38,7 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 7,1% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Gain nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Bwa, Marka, Samo | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 8,6 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 13,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 14,3% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 197,3%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7,1 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Moyen à élever | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 51,5 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 77,1% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 55 593 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 59,3% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 33,3% | 1996 | INSD |
| garçons | 50,4% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 9,1% | 1996 | INSD |
| hommes | 22,1% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 55 604 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 90,6% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 60,8% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 73,4% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 24,9% |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil, | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | coton |  |  |

| REGION CENTRE-EST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| BOULGOU | TENKODOGO | BAGRE |
|  |  | BANE |
|  |  | BEGUEDO |
|  |  | BISSIGA |
|  |  | BITTOU |
|  |  | BOUSSOUMA |
|  |  | GARANGO |
|  |  | KOMTOEGA |
|  |  | NIAOGO |
|  |  | TENKODOGO |
|  |  | ZABRE |
|  |  | ZOAGA |
|  |  | ZONSE |
| KOURITENGA | KOUPELA | ANDEMTENGA |
|  |  | BASKOURE |
|  |  | DIALGAYE |
|  |  | GOUNGHIN |
|  |  | KANDO |
|  |  | KOUPELA |
|  |  | POUYTENGA |
|  |  | TENSOBENTENGA |
|  |  | YARGO |
| KOULPELGO | OUARGAYE | COMIN-YANGA |
|  |  | DOURTENGA |
|  |  | LALGAYE |
|  |  | OUARGAYE |
|  |  | SANGA |
|  |  | SOUDOUGUI |
|  |  | YARGATENGA |
|  |  | YONDE |

|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| --- | --- | --- |
| Zone socio-écologique | Centre (4) et Centre-Est et Centre-Sud (6) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne et soudanienne |  |
| Précipitations (mm) | 600 à 1 000 |  |
| Bassin versant | Mouhoun et Nakambé |  |
| Végétation | Secteur nord-soudanien |  |
| Sols | Ferrugineux et vertisols sur alluvions |  |
|  | ou matériaux argileux |  |

| REGION CENTRE-EST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 14 852 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 5,4% | 2000 | MEF |
| Population totale | 961 630 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 8,2% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,2% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 89,7 | 1996 | INSD |
| Densité | 64,7 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 9,9% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Perte nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Pette nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Bissa, Mossi, Yana, | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 6,6 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 15,3% | 1996 | INSD |
| hommes | 19% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 187,1%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Très élevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 54,8 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 87,7% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 33 929 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 54,6% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 23,8 | 1996 | INSD |
| garçons | 37,3 | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 7,7% | 1996 | INSD |
| hommes | 17,5% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 122 129% | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 82,5% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 74,2% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 95,6% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 3,8% |  |  |
| Principales spéculations | mil, sorgho rouge | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | arachide |  |  |

| REGION CENTRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| KADIOGO | OUAGADOUGOU | KOMKI-IPALA |
|  |  | KOMSILGA |
|  |  | KOUBRI |
|  |  | PABRE |
|  |  | SAABA |
|  |  | TANGHIN DASSOURI |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Centre (4) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne |  |
| Précipitations (mm) | 600 à 1 000 |  |
| Bassin versant | Nakambé |  |
| Végétation | Secteur nord-soudanien |  |
| Sols | Ferrugineux et peu évolués d'érosion |  |

| REGION CENTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 2 857 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 1% | 2000 | MEF |
| Population totale | 1 135 664 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 9,7% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 43% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 95,9 | 1996 | INSD |
| Densité | 397,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 75,4% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Gain net | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Mossi | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 6,3 personnes (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 12,5% (*) | 1996 | INSD |
| hommes | 15,4%o (*) | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 154,4% | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 5,5 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Ext. Faible | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 12,2 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 68,3% (*) | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 84 552 FCFA (*) | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 41,9% (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 83,9% | 1996 | INSD |
| garçons | 91,5% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 47.0% | 1996 | INSD |
| hommes | 64,8% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 12 297 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 71,9% (*) | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 30,2% (*) | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 85,2% (*) | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 10,8% (*) |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil, | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | Sorgho rouge |  |  |
| * Inclut le Centre, Centre-Sud et Plateau Central |  |  |  |

| REGION CENTRE-OUEST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| BOULKIEMDE | KOUDOUGOU | BINGO |
|  |  | IMASGO |
|  |  | KINDI |
|  |  | KOKOLOKO |
|  |  | KOUDOUGOU |
|  |  | NANDIALA |
|  |  | NANORO |
|  |  | PELLA |
|  |  | POA |
|  |  | RAMONGO |
|  |  | SABOU |
|  |  | SIGLE |
|  |  | SOAW |
|  |  | SOURGOU |
|  |  | THYOU |
| SANGUIE | REO | DASSA |
|  |  | DIDYR |
|  |  | GODYR |
|  |  | KORDIE |
|  |  | KYON |
|  |  | POUNI |
|  |  | REO |
|  |  | TENADO |
|  |  | ZAMO |
|  |  | ZAWARA |
| SISSILI | LEO | BIEHA |
|  |  | BOURA |
|  |  | LEO |
|  |  | NEBIELIANAYOU |
|  |  | NIABOURI |
|  |  | SILLY |
|  |  | TO |
| ZIRO | SAPUY | BAKATA |
|  |  | BOUGNOUNOU |
|  |  | CASSOU |
|  |  | DALO |
|  |  | GAO |
|  |  | SAPOUY |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Centre (4) et Centre-Est et Centre-Sud (6) |  |
| Région climatique | Soudano-sahélienne et soudanienne |  |
| Précipitations (mm) | 600 à 1 000 |  |
| Bassin versant | Mouhoun et Nakambé |  |
| Végétation | Secteurs nord et sud-sahéliens |  |
| Sols | Ferrugineux et peu évolués |  |

| REGION CENTRE-OUEST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 23 039 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 8,4% | 2000 | MEF |
| Population totale | 1 032 331 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 8,8% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,4% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 86 | 1996 | INSD |
| Densité | 44,8 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 14,3% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Gouroussi, Mossi, | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 8,8 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 15,2% | 1996 | INSD |
| hommes | 20,3% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 172,7%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Elevé | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 48,4 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 69,3% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 62 556 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 57,6% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 33,3% | 1996 | INSD |
| garçons | 50,4% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 12,2% | 1996 | INSD |
| hommes | 28,4% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 94 461 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 89,1% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 69,2% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 82,1% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 15,1% |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil, | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | sorgho rouge |  |  |

| REGION CENTRE-NORD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| BAM | Kongoussi | BOURZANGA |
|  |  | GUIBARE |
|  |  | KONGOUSSI |
|  |  | NASSERE |
|  |  | ROLLO |
|  |  | ROUKO |
|  |  | SABCE |
|  |  | TIKARE |
|  |  | ZIMTENGA |
| NAMENTENGA | BOULSA | BOALA |
|  |  | BOULSA |
|  |  | BOUROUM |
|  |  | DARGO |
|  |  | NAGBINGOU |
|  |  | TOUGOURI |
|  |  | YALGO |
|  |  | ZEGUEDEGUIN |
| SANMATENGA | KAYA | BARSALOGHO |
|  |  | BOUSSOUMA |
|  |  | DABLO |
|  |  | KAYA |
|  |  | KORSIMORO |
|  |  | MANE |
|  |  | NAMISSIGUIMA |
|  |  | PENSA |
|  |  | PIBAORE |
|  |  | PISSILA |
|  |  | ZIGA |

|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| --- | --- | --- |
| Zone socio-écologique | Centre-Nord et Nord-Est (2) |  |
| Région climatique | Sahélienne |  |
| Précipitations (mm) | 400 à 600 |  |
| Bassin versant | Mouhoun et Niger |  |
| Végétation | Secteur sub-sahélien |  |
| Sols | Peu évolués, ferrugineux et hydromorphes |  |

| REGION CENTRE-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 20 985 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 7,7% | 2000 | MEF |
| Population totale | 1 043 675 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 8,9% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 49,4% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 89 | 1996 | INSD |
| Densité | 49,7 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 5,6% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Perte nette | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Mossi | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 7,4 personnes | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 13,3% | 1996 | INSD |
| hommes | 17% | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 168,6%o | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 6,9 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Moyen à élever | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 60,2 | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 83,6% | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 42 394 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 64,6% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 16,8% | 1996 | INSD |
| garçons | 33,5% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 6% | 1996 | INSD |
| hommes | 17,7% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 54 925 | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 74,7% | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 52,7% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 86,8% | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette = 12,5% |  |  |
| Principales spéculations | Sorgho blanc, mil | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) | arachide |  |  |

| REGION DES CASCADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Divisions administratives |  |  |
| PROVINCE | CHEF LIEU | DEPARTEMENTS |
| COMOE | BANFORA | BANFORA |
|  |  | BEREGADOUGOU |
|  |  | MANGODARA |
|  |  | MOUSSODOUGOU |
|  |  | NIANGOLOKO |
|  |  | OUO |
|  |  | SIDERADOUGOU |
|  |  | SOUBAKANIEDOUGOU |
|  |  | TIEFORA |
| LERABA | SINDOU | DIAKORO |
|  |  | DOUNA |
|  |  | KANKALABA |
|  |  | LOUMANA |
|  |  | NIANKORODOUGOU |
|  |  | OUELENI |
|  |  | SINDOU |
|  |  | WOLONKOTO |
|  | Principales caractéristiques biophysiques |  |
| Zone socio-écologique | Sud-Ouest (7) |  |
| Région climatique | Soudanienne |  |
| Précipitations (mm) | 900 à 1 000 |  |
| Bassin versant | Mouhoun |  |
| Végétation | Secteur sud-soudanien |  |
| Sols | Ferrugineux, ferrallitiques, et peu évolués |  |
|  | d'érosion |  |

| REGION DES CASCADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principales caractéristiques sociales |  |  |
| Caractéristique | Valeur ou niveau | Année de référence | Source |
| Superficie | 18 681 km2 | 2000 | MEF |
| % de la superficie totale | 6,8% | 2000 | MEF |
| Population totale | 383 574 | 2002 | MA |
| % de la population totale | 3,3% | 2002 | MA |
| % des 14 ans et moins | 48,8% | 1996 | INSD |
| Taux de masculinité | 92,9 | 1996 | INSD |
| Densité | 20,5 habitants/km2 | 2002 |  |
| Taux d'urbanisation | 18,7% | 1996 | INSD |
| Bilan migration interne | Gain net (*) | 1996 | INSD |
| Bilan migration externe | Perte nette | 1996 | INSD |
| Ethnies dominantes | Sénoufo, Gouin, Dorosyé | 1998 | INSD |
| Taille moyenne des ménages | 8,2 personnes (*) | 1998 | INSD |
| Taux brut de mortalité |  |  |  |
| femmes | 11,4% (*) | 1996 | INSD |
| hommes | 12,9% (*) | 1996 | INSD |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 162,7%o (*) | 1996 | INSD |
| Indice synthétique de fécondité | 7,1 | 1996 | INSD |
| (moyenne d'enfants/femme) |  |  |  |
| Indice de pauvreté humaine | Moyen | 2001 | PNUD |
| Indice de pauvreté nationale | 40,6 (*) | 2000 | INSD |
| % des ménages avec des revenus | 51,6% (*) | 1998 | INSD |
| annuels de 600 000 FCFA ou - |  |  |  |
| Dépenses moyennes/ménage/mois | 89 337 FCFA | 1998 | INSD |
| % dépenses pour alimentation | 43,1% | 1998 | INSD |
| Taux brut de scolarisation |  |  |  |
| filles | 29,8% | 1996 | INSD |
| garçons | 42,9% | 1996 | INSD |
| Taux d'alphabétisation |  |  |  |
| femmes | 9,8% | 1996 | INSD |
| hommes | 23,3% | 1996 | INSD |
| Nombre de médecins/habitant | 152 278 (*) | 1996 | INSD et MS |
| % d'habitations en banco | 69,7% (*) | 1998 | INSD |
| % de ménages n'ayant pas accès | 67,4% | 1996 | INSD |
| à l'eau potable |  |  |  |
| Principaux modes de transport | Pieds = 83,6% (*) | 1998 | INSD |
| pour aller au marché | Bicyclette= 13,9% (*) |  |  |
| Principales spéculations | Maïs, coton, arachide | 2002 | MA |
| (en terme de superficie) |  |  |  |
| * Inclut Hauts Bassins et Cascades |  |  |  |
| Note: Certaines valeurs sont des approximations obtenues en calculant la moyenne des valeurs provinciales |  |  |  |

ANNEXE E

COMPTE-RENDU DES MISSIONS SUR LE TERRAIN

COMPTE RENDU DE MISSION SUR LE TERRAIN Mardi et mercredi 8 et 9 octobre 2002 Axe Pâ – Dano – Frontière de la Côte d’Ivoire

OBJECTIF DE LA MISSION

Visite d’un projet de changement de niveau de service de route entre Pâ et Dano à la frontière de la Côte d’Ivoire, incluant les chantiers, des retenues d’eau, des bancs d’emprunt et un parc d’engins. Rencontres avec des responsables du projet, des représentants des autorités locales et des personnes directement affectées par le projet.

ÉQUIPE DE MISSION

- M. Charles MORISSETTE, environnementaliste, chef de mission

- Mlle Maria OUEDRAOGO, expert en transport

- Mme Solange TIBIRI, sociologue

- M. Poussé OUANDAOGO, DGR

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PERSONNES RENCONTRÉES

1.   Visite de la section de la nouvelle route entre Pâ et Gaoua

- Rencontres avec des personnes déplacées et dédommagées à Pana, Baplan et Gaoua

- Une personne du village de Founzan

- Deux personnes du village de Baplan

- Trois personnes de la ville de Gaoua

- Rencontres avec les autorités impliquées

- Directeur régional des Routes (Gaoua)

- Contrôleur des chantiers

- Maire de Gaoua

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

1.   Visite de la section de la nouvelle route entre Pâ et Gaoua

Durant la visite des chantiers, certains problèmes de nature environnementale ou sociale, qui correspondent en fait à des impacts environnementaux et sociaux, ont été constatés par l’équipe de mission. Les principaux impacts constatés, outre ceux relatifs au déplacement des populations qui sont traités à la section suivante, sont les suivants :

- Les retenues d’eau peuvent causer des noyades et les gens ne sont pas conscients du danger potentiel;

- Les champs inondés par les retenues d’eau et exploités pour les bancs d’emprunt ne sont pas compensés;

- Les arbres ne sont pas tous récupérés avant la mise en eau;

- Les ressources halieutiques des réservoirs peuvent faire l’objet d’une pêche abusive;

- Les gens ne sont pas informés des impacts précis que peut avoir la mise en eau sur leur terre. En effet, certains ont ensemencé juste avant la mise en eau;

- Au niveau des déblais, il y a parfois des matériaux trop friables et érodables;

- Pour la construction d’un nouveau pont, un dépôt d’une large quantité de remblais sur les rives du cours d’eau de chaque côté du pont a été créé. Ceci représente une importante source d’érosion et de sédimentation surtout pendant la saison des pluies;

- Au chantier de la retenue d’eau de Baplan, aucune déviation appropriée n’existe. Il y a plutôt un passage à gué au niveau de l’évacuateur d’eau;

- Absence de mesures de sécurité au travail sur ce même chantier;

- Inondation et dommages aux arbres en aval de la retenue;

- Aucun contrôle d’accès au niveau des parcs d’engins;

- Aucune signalisation, ni démarcation des voies au moyen de peinture sur la nouvelle route;

- Présence de matériaux de démolition dans l’emprise de la nouvelle route dans la ville de Gaoua, ce qui représente un risque d’accident pour les enfants et un impact négatif sur le paysage.

D’autre part, l’équipe de mission a constaté que l’entrepreneur avait mis en place certaines mesures d’atténuation afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel et les populations. Les principales mesures constatées sont les suivantes :

- Réalisation de forages pour l’approvisionnement en eau souterraine;

- Dédommagement pour les arbres plantés et les diverses plantations (vergers);

- Encouragement des personnes dédommagées pour la perte d’arbres à replanter de nouveaux arbres;

- Aucune exploitation de bancs d’emprunt dans les aires protégées;

- Identification de bancs d’emprunts éloignés des habitations;

- Protection des lieux de culte et des éléments sacrés (caïmans, fétiches, etc.);

- Assistance accordée aux personnes déplacées pour transporter les fétiches;

- Élargissement de la route (accotements) à l’entrée des villages.

- Rencontres avec des personnes déplacées et dédommagées à Pana, Baplan et Gaoua

Plusieurs personnes ont été déplacées le long du tronçon Pâ – Gaoua. Les plus importants déplacements ont eu lieu dans les villes et villages de Founzan, Baplan, Diebougou et Gaoua. Tous les déplacés rencontrés, soit deux femmes et quatre hommes, ont été dédommagés pour la valeur de leur habitation et les arbres coupés. Les montants reçus par les déplacés rencontrés allaient de 1 à 9 millions de francs CFA.

D’une façon générale, les personnes rencontrées ont mentionné trois aspects satisfaisants qui sont les suivants :

- Elles apprécient avoir été dédommagées ;

- Elles sont très satisfaites que la route passe dans leur localité ; et

- Elles apprécient que leur localité dispose d’une retenues d’eau.

Par ailleurs les insatisfactions portaient principalement sur les points suivants :

- L’approche utilisée par les autorités pour informer les personnes affectées

D’après les personnes rencontrées, les populations n’ont pas été associées suffisamment tôt aux opérations. Un des déplacés a indiqué que les techniciens chargés des mesures avaient déjà commencé à travailler avant que les propriétaires n’aient été informés de leur visite.

- L’implication des femmes dans le processus de dédommagement

Deux femmes veuves rencontrées ont mentionné avoir été excluses des procédures de dédommagement après la mort de leur époux. Toutes les discussions se sont poursuivies avec le petit frère du mari et la compensation lui a été remise. Elles ne savent même pas combien ce dernier a reçu en dédommagement.

- Le mode de calcul

Aucune des personnes rencontrées ne sait quelles sont les hypothèses de calcul utilisées pour estimer les compensations qu’elles ont reçues.

- La période du dédommagement

Comme les dédommagements ont été distribués en mai pour les uns, et en juin pour les autres, il était trop tard pour construire de nouvelles habitations en banco, la saison des pluies étant une période inadéquate pour ce travail. D’autre part, ces mois sont les mois où les agriculteurs sont très occupés par les travaux champêtres, ce qui laisse peu de temps pour la construction.

- La compensation accordée

Les interviewés estiment que les montants reçus sont insuffisants par rapport aux efforts à fournir pour la reconstruction.

- Les délais de déguerpissement

À Gaoua, les populations estiment que les autorités auraient dû leur laisser plus de temps avant de procéder aux opérations de démolition. En fait, le principal problème est qu’aucune date n’avait été arrêtée pour le déménagement. D’autres ce sont plaints d’avoir dû déménager beaucoup trop rapidement, car les travaux n’ont commencé que des mois après le déménagement.

3. Rencontres avec les autorités impliquées

Les échanges avec le contrôleur des chantiers et le Chef de la Cellule de gestion de projet (CGP) ont permis d’appréhender les modalités de calcul et les procédures qui ont été suivies pour établir les compensations.  Ainsi, l’estimation du dédommagement a été complétée sur la base des critères suivants :

- la nature des matériaux utilisés dans la construction;

- la surface occupée;

- la nature des matériaux utilisés pour les fondations;

- la hauteur;

- le niveau de finition.

Selon ces critères, l’estimation va de 3 000 à 65 000 FCFA/m². La parcelle quant à elle n’est pas prise en compte. Cependant, lorsque 50% ou plus de la parcelle était expropriée pour les travaux, le Chef de la CGP et le contrôleur ont négocié avec les autorités locales l’octroi d’une nouvelle parcelle aux personnes touchées. Ces dernières ont donc eu accès à une nouvelle parcelle, mais elles ne pouvaient pas choisir où elles allaient se reconstruire.

Une fois que les estimations ont été faites par le contrôleur et le Chef de la CGP, ces derniers ont organisé des rencontres avec les autorités de chaque localité, soit le Préfet, le Maire, le Responsable administratif villageois et le Chef de village. C’est ce comité qui a informé les personnes affectées de la valeur des compensations et qui a procédé au paiement des montants dus. Les paiements pour la plupart ont été effectués en deux tranches en présence des autorités des différentes localités. Les états de paiement sont disponibles au niveau des autorités locales et au niveau de la CGP.

Le Maire de Gaoua a confirmé avoir été impliqué dans le processus de dédommagement des personnes affectées. Toutefois, il a déploré que la collaboration se soit établie aussi tardivement, puisqu’il n’a pas été associé à la réalisation des études. Selon monsieur le Maire, son implication plus précoce dans le projet aurait eu comme avantage de réduire les problèmes que connaissent actuellement ses citoyens (ex. bref délais de réinstallation). Il regrette aussi que son implication ne soit que partielle car il n’a pas en sa possession tous les documents lui permettant de bien comprendre le projet, tels que les études de base pour la construction et le bitumage de l’axe.

COMPTE RENDU DE MISSION SUR LE TERRAIN Mardi 15 octobre 2002 Ouagadougou

OBJECTIF DE LA MISSION

Visite de l’aéroport de Ouagadougou et d’un passage à niveau à la gare ferroviaire et rencontre avec le Directeur technique de la SOPAFER-B.

ÉQUIPE DE MISSION

- M. Charles MORISSETTE, environnementaliste, chef de mission

- M. Jean-François GYSEL, ingénieur en transport

- Mlle Maria OUEDRAOGO, ingénieur en transport

- Mme Solange TIBIRI, sociologue

- M. Tidiane ZOUGOURI, environnementaliste

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PERSONNES RENCONTRÉES

- Visite de l’aéroport de Ouagadougou

- M. Koama NIKIÈMA, représentant de la Direction générale de l’aviation civile

- Visite du passage à niveau de la gare ferroviaire

- Rencontre avec M. Ahmado OUEDRAGO, Directeur technique de la SOPAFER-B

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

- Aéroport de Ouagadougou

Les sites visités à l’aéroport sont les suivants :

- l’aire de stationnement des avions;

- le dépôt de carburant;

- l’esplanade extérieure de l’aérogare.

Au niveau de l’aire de stationnement qui ne peut accueillir que quatre avions gros-porteurs, la mission a constaté quelques dégradations dues aux pertes de lubrifiant et de carburant, lors du ravitaillement des appareils.  Par ailleurs, le projet d’agrandissement de cette aire ne semble pas poser de problème sur les plans environnemental et social. Cet agrandissement ne serait d’un investissement temporaire puisqu’il est prévu de déménager l’aéroport dans un horizon de 10 à 15 ans. L’aéroport est maintenant encerclé suite au développement de quartiers résidentiels dans sa périphérie et il fait face à un problème de péril aviaire en raison de la présence d’abattoirs et de dépotoirs à proximité.

Le dépôt de carburant est caractérisé par une faible capacité de stockage, soit une réserve pour environ 10 jours, alors qu’il devrait pouvoir contenir suffisamment de carburant pour une période de trois à quatre semaines. Par conséquent, il arrive souvent que des camions-citernes soient stationnés pendant quelques jours à côté du dépôt avant de pouvoir y décharger leur contenu. De plus, ce dépôt est situé tout près de l’aérogare, de la Mairie de Baskuy, des habitations riveraines et d’un stationnement illicite.  Le risque de catastrophe est donc réel. Il a aussi été constaté qu’il était possible de pénétrer dans l’enceinte du réservoir sans être contrôlé (barrière ouverte).

- Passage à niveau de la gare ferroviaire

Le passage à niveau visité est celui de la gare ferroviaire dans la Cité en Trois. Il s’agit d’un système manuel de barrières qui sont mises en place par deux employés avant le passage d’un train, afin d’éviter les collisions entre le train et les usagers de la route. Ce système remplace les barrières automatisées qui sont en panne et qui ne se sont pas avérées sécuritaires, puisque les usagers se faufilaient entre les demi-barrières.

- Rencontre avec le Directeur technique de la SOPAFER-B

La rencontre avec la Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) visait à faire le point sur les projets ferroviaires inscrits dans le PST-2. Les discussions ont porté sur les infrastructures existantes et les nouveaux projets.

Concernant les infrastructures existantes, il a été question de la construction du pont ferroviaire de Zamo (province de Sanguié), qui s’est avérée nécessaire afin de pallier aux inondations de la voie ferrée causées par un changement des conditions hydrologiques dans le bassin du Mouhoun.

Les nouveaux projets concernent le terminal fruitier et à conteneurs de Bobo, ainsi que le terminal minéralier à Koudougou. Le site à Bobo a déjà été choisi et est suffisamment vaste pour accueillir les nouvelles infrastructures. Le site du terminal minéralier est situé à trois kilomètres de Koudougou, mais le projet d’extraction de zinc de Perkoua d’où proviendrait le minerai n’est pas encore en opération. Le terminal permettrait d’acheminer le minerai de zinc vers le port d’Abidjan.

Enfin, il était prévu dans le cadre du PST-2 la réhabilitation de gares ferroviaires. Toutefois, ces projets sont présentement en suspens compte tenu du faible trafic ferroviaire.

COMPTE RENDU DE MISSION SUR LE TERRAIN Vendredi 11 octobre et mardi 15 octobre 2002 Axe Ouagadougou – Léo

OBJECTIF DE LA MISSION

Visite du chantier de réhabilitation et de changement de niveau de service de la route entre Ouagadougou et Léo (N6) (incluant des bancs d’emprunt, une carrière, une retenue d’eau et un nouveau pont) et rencontres avec des personnes affectées.

ÉQUIPE DE MISSION

- Mme CIRCÉ Manon, économiste, chef de mission

- M. GYSEL Jean François, ingénieur en transport (le 11 octobre seulement)

- Mme OUEDRAOGO, Maria, ingénieur en transport (le 11 octobre seulement)

- M. ZOUGOURI Tidiane, environnementaliste (le 11 octobre seulement)

- M. SY, Modi, Contrôleur de chantier, DGR

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PERSONNES RENCONTRÉES

- Visite du chantier

- Rencontre avec des personnes déplacées à Ipelce

- Délégué administratif villageois

- Deux boutiquiers

- Rencontre avec des responsables du périmètre irrigué de Boulbi

- M. KABORÉ Jean, Président adjoint de la coopérative

- M. ROUAMBA Pascal, Trésorier

- M. NIKIEMA Dieudonné, Secrétaire adjoint

- M. NIKIEMA François, Trésorier adjoint

- Mme TOÉ-TRAORÉ Alima, Encadreur technique agricole

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

- Visite du chantier

Le chantier s’étend actuellement sur environ 65 km et les travaux ont nécessité de déplacer près de 60 personnes car leur habitation ou boutique était localisée dans l’emprise de la route. De plus, approximativement 80 propriétaires d’arbres ont été identifiés, dont quelque-uns possèdent des plantations d’arbres fruitiers. Sur le parcours, il y avait aussi une personne qui détenait un titre foncier et une coopérative dont environ 25 membres ont perdu une partie ou la totalité de leur parcelle irriguée.

Les travaux sont très avancés et plusieurs portions de la route sont prêtes pour le bitumage. La route est très surélevée à certains endroits ce qui a obligé le déplacement de certaines personnes pour éviter qu’elles soient inondées et non parce qu’elles se trouvaient dans l’emprise. Par rapport au design initial, l’élévation de la route a été réduite à certains endroits. De tels ajustements, qui ne sont pas majeurs, sont décidés d’un commun accord entre l’entrepreneur et le Chef de la Cellule de gestion du projet.  Les modifications de tracé ou autres modifications majeures doivent être approuvées par le Directeur Général de la DGR.

Lors de la définition d’emprise, des bois sacrés et quelques lieux de culte ont été identifiés. Des discussions ont donc eu lieu avec les autorités coutumières pour trouver un compromis. Des animaux ont été offerts pour sacraliser d’autres lieux en remplacement de ceux perdus.

La majorité du bois coupé pour élargir l’emprise et aménager les pistes d’accès et les bancs d’emprunt a été récupéré par le Ministère chargé de l’environnement qui a eu recours à des opérateurs privés pour faire produire du charbon de bois. Les recettes issues de la vente du charbon de bois sont partagées entre les producteurs, le Ministère chargé de l’environnement et le Ministère des Finances et du Budget dans des proportions différentes.

Les bancs d’emprunt visités étaient principalement en surface. Ceux ayant nécessité une excavation servaient maintenant de points d’abreuvage pour les animaux. Certains bancs d’emprunt étaient à proximité de la route, et donc visible à partir de celle-ci, alors que d’autres étaient plus éloignés et camouflés. Habituellement, les sites sont situés au plus à 5 km du chantier. Une carrière a été aménagé avec les installations requises pour transformer le granite. Ce site n’était pas sécurisé (clôturé) même si de la machinerie lourde y circulait.

Une retenue d’eau a été construite le long de la route. Cette année, le niveau d’eau n’a pas monté aussi haut que prévu. L’entrepreneur a aussi réalisé huit (8) forages dont six qui ont un débit de 20m3 et plus à l’heure.  Ces derniers seront principalement utilisés par les populations. La Direction de l’Hydraulique a collaboré pour déterminer où les forages devaient être localisés. Pour sa part, l’entreprise s’est approvisionné principalement à un barrage existant à raison de 4 000 m3 par jour en moyenne.

Le chantier qui compte entre 500 et 600 travailleurs n’a pas vraiment de base-vie. La majorité des travailleurs non-résidents logent dans les familles des villages avoisinants. Ceci implique que ces villages ont probablement deux fois plus d’habitants en ce moment qu’ils en ont habituellement. Certains voyagent à partir de Ouagadougou sur une base journalière. Loger les travailleurs dans les familles riveraines représente certainement une importante économie pour l’entrepreneur, et conséquemment pour le Gouvernement, mais cela est une importante source d’impact négatif pour les populations d’accueil (particulièrement les femmes).

Le chantier actuel se termine par un pont nouvellement construit. Les travaux de définition d’emprise pour la seconde partie de la route ont commencé. Les premiers kilomètres traversent un parc national, la Parc National Kaboré Tambi, et il semble n’y avoir aucun expert en environnement pour s’assurer que les dommages causés à la végétation et à la faune seront minimisés. La nouvelle route exigera le déboisement d’une importante superficie et il est prévu que les bancs d’emprunt soient localisés dans le Parc National afin de ne pas être trop éloignés du chantier.

2. Rencontre avec des personnes déplacées à Ipelce

Les personnes déplacées dans le cadre de ce projet sont plutôt insatisfaites même si elles apprécient que la route traverse leur village et qu’elles peuvent déjà constater certains des bénéfices associés à la nouvelle route (trafic accru et facilité de déplacement).

Deux facteurs ont grandement contribué à leur insatisfaction. D’abord les personnes affectées n’ont pas été informées à l’avance de la date à laquelle elles devaient quitter leur habitation ou leur boutique. Un matin, l’entrepreneur est arrivé pour procéder à la démolition et tous étaient encore dans leur propriété.  Ils avaient bien vu les travaux progresser vers leur ville mais ils attendaient d’être prévenus avant de bouger.

En fait, il y a eu un manque de communication entre le Préfet et les personnes affectées. Le Préfet a été informé par le MITH plusieurs semaines à l’avance de la date du déménagement mais il n’a pas transmis l’information aux personnes affectées, ayant envisagé qu’elles réagiraient très négativement à une telle annonce. Les personnes affectées ont donc eu seulement trois jours pour se reloger et la plupart se sont retrouvés dans des conditions beaucoup plus précaires que leurs conditions initiales.

Deuxièmement, ce qui est très difficile pour les personnes affectées est de ne toujours pas avoir reçu leur compensation près d’un an après le déménagement. Grâce au soutien des familles et aux quelques économies que les personnes affectées avaient, elles ont toutes pu auto-financer leur réinstallation mais les maisons et boutiques de remplacement sont généralement plus petites. Un des boutiquiers interviewés loge maintenant dans sa boutique avec sa famille.

Une telle situation est très difficile financièrement. Elle implique que les personnes affectées doivent fonctionner à partir de leurs propres fonds de roulement, ce qui les place en situation de vulnérabilité. De plus, tous les boutiquiers touchés ont vu leur chiffre d’affaires diminué depuis la démolition, ayant moins de marchandises à vendre. Malheureusement, les compensations ne prennent pas en compte ces aspects.

Finalement, comme personne ne sait exactement quelle sera sa compensation, il est impossible de s’endetter en empruntant à des proches ou à des institutions pour améliorer sa situation à court terme.

3.	Rencontre avec des responsables du périmètre irrigué de Boulbi

La Coopérative qui exploite les périmètres irrigués de Boulbi compte entre 200 et 230 membres. Environ 20 membres de cette coopérative ont perdu une partie de leur parcelle irriguée et 6 membres ont totalement perdu leur parcelle. Comme la coopérative n’a  aucune parcelle disponible, les personnes qui ont tout perdu se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenu. Il est important de souligner que tout membre de cette coopérative doit obligatoirement cultiver sa parcelle lui-même pour subvenir aux besoins de sa famille et vendre le surplus (règlement pour l’obtention d’une parcelle).

Le régime actuel de compensation ne prévoit aucun dédommagement pour les agriculteurs affectés partiellement ou totalement par les travaux. Si la production sur une parcelle affectée est presque prête à être récoltée lorsque les travaux ont lieu, alors l’agriculteur est compensé pour la valeur de la récolte perdue. Cependant, il n’existe aucune compensation pour les récoltes futures qui seront perdues. De plus, personne n’est responsable d’aider les agriculteurs privés de leur terre à trouver une autre terre. S’ils sont autochtones, il est fort probable qu’une nouvelle terre non-irriguée leur sera accordée. Toutefois, s’ils sont des migrants venus dans la région pour exploiter un périmètre irrigué, les options sont plus limitées.

Quand à la coopérative, elle ne sait que faire pour aider les membres qui ont été les plus affectés. Tous compatissent mais personne n’est prêt à procéder à une redistribution des périmètres pour partager avec ceux qui ont tout perdu. Il faut dire qu’une parcelle moyenne n’est pas très grande (2 500 mètres carrés).

Il faut aussi mentionner que deux des parcelles perdues l’ont été pour aménager la voie de déviation durant les travaux. Malheureusement, le MITH ne prévoit pas remettre en état ces parcelles car il conserve généralement ce type de voie pour de futurs travaux (réhabilitation dans 10 à 15 ans).

La coopérative a aussi subit d’autres préjudices à cause des travaux. Le sol de plusieurs périmètres irrigués a été compacté à cause des déplacements de la machinerie lourde. Une partie de la terre végétale de périmètres non touchés par les travaux a été utilisée comme terrassement car elle était facilement accessible. Des canaux ont été détruits ou obstrués, ce qui fait que certains exploitants n’ont toujours pas autant d’eau qu’avant les travaux, même si ces canaux sont supposés avoir été réparés. La coopérative n’avait aucune idée de ce qu’elle pouvait faire pour remédier à la situation, n’en n’ayant jamais été avisé lors des rencontres d’information.

La coopérative a aussi perdu une grande partie de son approvisionnement en eau pendant la saison sèche car l’entrepreneur s’est approvisionné au barrage qui fournit l’eau aux périmètres irrigués. Ce dernier avait obtenu l’autorisation du Préfet pour le faire mais de toute évidence le Préfet ne connaissait pas les impacts d’une telle autorisation. Certains exploitants ont perdu une partie de leur récolte de produits maraîchers faute d’eau pour les arroser. Si l’entrepreneur a payé pour utiliser l’eau du barrage, les membres de la coopérative n’en ont pas bénéficié pour compenser les pertes encourues.

La coopérative a indiqué qu’elle n’avait pas été suffisamment informée avant le début des travaux des impacts que ces derniers auraient sur les périmètres irrigués. Les dommages ont beaucoup excédé ce qui leur avait été annoncé et ce qu’ils avaient anticipé.

COMPTE RENDU DE MISSION SUR LE TERRAIN Mardi et mercredi 8 et 9 octobre 2002 Ouagadougou – Koudougou – Bobo-Dioulasso

OBJECTIF DE LA MISSION

Visite de projets du PST-2 dans la région de Bobo-Dioulasso, tels qu’à l'aéroport et à la gare ferroviaire de la ville de Bobo Dioulasso, le chantier de réhabilitation de la route Boromo - Bobo-Dioulasso et la gare ferroviaire de Koudougou pour le projet de terminal minéralier.

ÉQUIPE DE MISSION

- M. GYSEL Jean François, ingénieur, chef de mission

- M. GNAMOU Djakaridja, économiste spécialisé en environnement

- M. ZOUGOURI Tidiane, environnementaliste

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PERSONNES RENCONTRÉES

- Gare ferroviaire de Koudougou

- Monsieur OUATTARA, chef de gare

- Chantier de réhabilitation de la route Boromo - Bobo-Dioulasso incluant le parc de véhicules et de machinerie, les bancs d'emprunts et les carrières.

- Bureaux de l'entreprise DIWI Consult à Bobo-Dioulasso

- Monsieur ANDRÉ Jean-Jacques, chef de mission de contrôle pour le chantier de la route Boromo - Bobo-Dioulasso

- Aéroport de Bobo-Dioulasso, visite de l'aéroport et des projets prévus

- Monsieur ZONGO Modeste, directeur du génie civil et des infrastructures

- Monsieur ZONGO Adama, délégué représentant du commandant de l'aéroport

- Monsieur BACKOUAN Jean-Pierre

- Monsieur SANON Anselme

- Monsieur OUEDRAOGO T. Jean-Jacques

- Monsieur SINGBEOGO Richard

- Gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso, visite des ateliers

- Monsieur TRAORÉ Abdoulaye, directeur division des installations

- Monsieur NANA Djibril, chef de division des installations fixes

- Monsieur ZONGO Felix, chef du département du matériel remorqué

- Rencontres avec des riverains de Koumbia, tous localisés à proximité de la route, pour obtenir leurs réactions face au chantier de réhabilitation de la route

- Trois paysans

- Deux boutiquiers

- Un restaurateur

- Un transporteur

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

- Gare ferroviaire de Koudougou

L'objectif spécifique de cette visite était de voir le site et les plans du projet de terminal minéralier.  Une rencontre a eu lieu avec le chef de gare, monsieur Ouattara, lequel n'ayant pas reçu d'instructions formelles de ses supérieurs quant à notre visite a préféré ne pas commenter le projet.  Après avoir communiqué avec la Coordination du PST-2, il a été déterminé que le projet de terminal minéralier était une initiative privée et qu'à cet effet il n’a pas a être considéré dans le cadre de l’étude.

- Chantier de réhabilitation de la route Boromo - Bobo-Dioulasso

Le long de la route divers bancs d'emprunt ont été notés, dont plusieurs sont remplis d'eau et servent aux riverains pour abreuver le bétail ou s'approvisionner en eau.  En d'autres endroits, les bancs d'emprunts sont en surface et peu profonds, et la zone est souvent laissée telle quelle une fois les travaux terminés (pistes d'accès, amoncellements de terre, arbres arrachés, trous, etc.).  Il en va de même pour les carrières, où les emprunts semblent se faire sans soucis de réaménagement du site une fois les travaux terminés.

Le site de chantier visité près de Bobo-Dioulasso, où étaient rangés les camions et la machinerie lourde, était bien gardé, clôturé et semblait très bien entretenu.  Les travaux en cours (dalots, murets, etc.) semblaient bien réalisés et le chantier était très propre.

- Rencontre avec le chef de mission de contrôle du chantier

Monsieur André (DIWI Consult) fait remarquer qu’il a du identifier une carrière de granite, un gisement de latérite et un de matériaux argileux dans le but de trouver les matériaux nécessaires pour les travaux de réhabilitation de la route. La recherche de ces gîtes d'emprunt se fait normalement avec l’appui de l’administration, par le biais d'une demande d’autorisation qui est adressée aux domaines. Ces derniers analysent le bien fondé de la demande eu égard aux impacts que l’exploitation pourrait causer, avant de donner un avis (favorable ou non).

Pour les bancs d'emprunt, l’administration formule une série d'obligations que les firmes chargées des travaux doivent respecter. Au nombre de ces obligations, il y a la remise en état des sites d’exploitation et le respect autant que possible du milieu naturel et humain.  La remise en état des sites peut inclure la plantation d’arbre (pour ce projet spécifique, l'entrepreneur doit replanter 5 000 arbres en vue de  reconstituer la flore).  De même, lorsque la population se trouve lésée par l’approvisionnement en eau nécessaire au chantier, il est recommandé que l’entreprise en charge des travaux réalise des forages pour ses propres besoins.

Les réactions et perceptions de la population riveraine par rapport à ce projet sont très positives, selon monsieur Jean-Jacques André, car les gens savent que les perturbations (bruit, poussière, déplacement de magasins ou de maisons) sont moins importantes que les bénéfices liés à la route.  Monsieur André ajoute que les gens sont très ouverts au projet au point où personne ne se préoccupe des nuisances possibles. Il note également que c’est sans doute parce que l’administration a fait un travail préalable d’information, mais surtout parce que la population comprend le bien fondé de ce projet. Au vu de ces éléments, il n’y a pas eu de demande d’indemnisation quelconque de la part des populations riveraines.

Monsieur André souligne que le projet a des implications positives et négatives.  Les impacts positifs comprennent l'utilisation de main d’œuvre locale (ouvriers locaux non spécialisés créant ainsi des emplois temporaires) et la création de bancs d’emprunt qui serviront plus tard comme retenues d’eau pour abreuver les animaux domestiques.  Les impacts négatifs comprennent l'importante quantité de poussière générée par les travaux, malgré l’arrosage, le déplacement de magasins et d’hangars appartenant aux riverains et l'abattage d'arbres dans l'emprise de la route lors de l’élargissement de cette dernière.  Finalement, monsieur André fait remarquer que les avantages liés au projet sont tout de même plus importants et permanents que les inconvénients. Pour lui, c’est une autre raison de l’accueil favorable accordé par la population au projet.

- Aéroport de Bobo-Dioulasso

Les échanges se sont articulés autour des projets suivants :

- Renforcement des aires de stationnement des avions;

- Acquisition d'équipement pour l’aéroport;

- Aménagement de l’esplanade côté ville de l’aéroport;

- Construction d’un centre médical.

Selon les responsables, l’aéroport ne peut recevoir de gros porteurs, car l'aire de stationnement actuelle est trop restreinte, donc il s'avère nécessaire de l’élargir ou d'en créer une deuxième.  Les travaux susceptibles d’être réalisés à ce titre comprennent le décapage de l'aire de stationnement actuelle ou la création d'une deuxième de l'autre côté de la tour de contrôle, la création d’une piste temporaire pour permettre aux engins d’avoir accès au nouveau site, le transport et le stockage des matériaux de construction.

Les responsables écartent actuellement le risque aviaire sur le site, parce qu’il y a moins d’oiseaux dans la zone qu’à l'aéroport de Ouagadougou. Les abattoirs près de ce dernier attirent les oiseaux, particulièrement les vautours. En ce qui concerne les nuisances sonores, il n’y en a pas car le bruit des avions est marginal. Actuellement, il n’y a qu’un seul vol quotidien, un Fokker 28 qui assure la liaison Bobo-Dioulasso - Ouagadougou (pas de gros porteur).

Par contre certains problèmes sociaux sont évoqués, comme la présence de champs cultivés et d’un cimetière dans l'enceinte de l’aéroport. En effet, les populations des anciens quartiers riverains de l'aéroport (Sosorobougou, secteur 21 et Lafiabougou, secteur 20) viennent cultiver les terres dans la zone réservée de l’aéroport.  En réalité cette zone constituait leurs anciens champs et les populations concernées trouvent que le site de l’aéroport est inutilement vaste, et comme le trafic aérien est très faible, ils continuent d'y cultiver les terres malgré les interdictions et la surveillance policière qui détruit régulièrement leurs récoltes. Pour sa part, le cimetière fut englobé dans l’enceinte portuaire lors du dernier agrandissement en 1985.  Jusqu’à tout récemment, les riverains continuaient d’y enterrer leurs morts. Les deux éléments mentionnés (cultures et cimetière) n'on aucun lien avec les travaux prévus dans le PST-2.

L’aménagement de l’esplanade implique la réalisation d’un espace vert et d'un parking de voitures et d’engins à deux roues pour les usagers, en avant des bâtiments aéroportuaires.  L'acquisition d'équipements comprend les tapis roulants, les systèmes de détection à rayons X, etc.  Selon les responsables de l'aéroport, la construction d’un terminal fruitier est également envisagé à la limite extérieure du site aéroportuaire, mais les détails de cet aménagement ne sont pas encore connus.  De plus, compte tenu de la capacité future de l’aéroport, le centre médical sera mieux équipé et aura une plus grande capacité d’accueil.

Dans l’ensemble, la mission a constaté qu’il y aura beaucoup de travaux de génie civil liés à la réalisation des projets prévus à l'aéroport de Bobo-Dioulasso.  De plus, les problèmes sociaux avec les riverains sont à prendre en compte (cultures illicites et utilisation du cimetière). Finalement, la production des déchets biomédicaux, l’émission de poussières et les nuisances sonores devront être pris en compte lors des travaux effectués à cet endroit.

- Gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso

Après des échanges d’information sur les rôles de la SOPAFER-B et SITARAIL, la mission a fait une visite guidée des ateliers ferroviaires.  Les échanges se sont articulées autour de :

- la réhabilitation des bâtiments;

- la construction d’un terminal à conteneur; et

- l'aménagement de passages à niveau.

Selon les responsables, les projets de réhabilitation des bâtiments sont déjà réalisés. Pour ce qui est de la construction du terminal à conteneur et des passages à niveau, ils pensent que ceci relève plutôt de la prérogative de la municipalité et non de la société ferroviaire. Ils ont suggéré à la mission de rentrer en contact avec la SOPAFER-B qui, selon eux, gère tous les projets ferroviaires inclus dans le PST-2.  Le seul projet de la société ferroviaire qui demeure à présent sous sa responsabilité est la construction d’une gare routière.

La visite guidée a conduit la mission dans les ateliers d'entretien et de réparation des wagons et des locomotives. Quelques machines réhabilitées ou neuves ont été vues, et certaines sont encore à remplacer.  Il y avait également des wagons en réhabilitation sur lesquels des ouvriers travaillaient et des locomotives en entretien, ainsi que de nombreuses pièces de rechange.

La zone dans laquelle sont situés les ateliers ferroviaires (cour ferroviaire de SITARAIL) est un domaine réservé et privé, mais il existe un problème de cohabitation avec des personnes installées dans cette même enceinte. En effet, des terrains avaient été cédés aux chemineaux de la société ferroviaire dans le but d'y installer leurs habitations, ces derniers devant être disponibles pour travailler en tout temps. Or, avec le temps, les anciens employés ont quitté les lieux mais d'autres personnes se sont installées sur ces terrains et de nombreux vols dans les ateliers sont associés à leur présence.  De plus, les eaux usées industrielles (contenant de l'huile, du plomb et du mercure) sont canalisées sous les ateliers et ressortent dans un fossé à proximité de ces habitations, présentant un sérieux danger pour la santé des résidents.  Cette situation n'est pas liée à des travaux particuliers, ni associée au PST-2, mais elle est une source de problèmes pour SITARAIL et pour les populations concernées.

La mission suggère que les différents points suivants soient pris en compte dans le cas de la réalisation d’un projet sur le site des ateliers :

- la réhabilitation des machines et le remplacement de certains équipements;

- les problèmes sociaux dus à la présence de riverains;

- le problème des eaux usées industrielles qui ne sont pas traitées; et

- la gestion des copeaux de fer issus des ateliers.

- Rencontres avec les riverains de Koumbia

Dans le village de Koumbia, sur la route du retour, l’équipe a rencontré des riverains de la voie réhabilitée.  Les points suivants ressortent de l'entretien :

- Les problèmes liés à la réhabilitation de la route sont surtout la poussière, le bruit, les déplacements temporaires de hangars, de boutiques et de restaurants qui se trouvaient trop près de la route, mais également des vibrations associées au compactage de la chaussée, susceptibles de fissurer les murs des habitations. Heureusement, aucune fissure n'est à déplorer dans le cas du présent chantier.

- Un premier boutiquier mentionne qu'il n’a pas été touché directement, ni son magasin d'ailleurs, et que les seuls inconvénients furent la poussière et le bruit. Pour lui, ces travaux auront pour finalité d’accroître ses activités commerciales et, par conséquent, ils sont les bienvenus.

- Un paysan indique que les travaux permettront d’améliorer les déplacements. En plus, des gens du village ont été employés à titre de manœuvres dans le cadre du chantier. Il ajoute que la population a été informée bien avant le début des travaux et donc qu'elle attendait les travaux. Les gens sont très satisfaits des résultats.

- Quand au second boutiquier, qui est aussi un restaurateur, ses hangars ont été déplacés pendant les travaux, mais cela ne l'a jamais empêché de poursuivre ses activités commerciales. Il a fait néanmoins remarquer qu’avec la pluie et le manque d’infrastructure de drainage des eaux de ruissellement durant les travaux, il a eu sa boutique et son restaurant inondés. Il dit avoir appris la venue du chantier par la télévision et la radio.

- Toutes les autres personnes rencontrées ont abondé dans le même sens que les premières. Elles disent toutes ne pas s'être plaintes et n'avoir pas exigé de compensation. Pour tous, cette voie publique va rendre service à l’ensemble de la communauté et personne n’a eu sa maison affectée.

COMPTE RENDU DE MISSION SUR LE TERRAIN

Lundi 14 octobre 2002

Ouagadougou - Tenkodogo - Garango - Zorgho - Ouagadougou

OBJECTIF DE LA MISSION

Visite de deux chantiers routiers : le premier sur la route Tenkodogo - Garango (RN 17) où il s'agissait d'une réhabilitation de route, et le second sur les tronçons Zorgho – Tanghin (RR 01) et Tanghin - Ziga (RR 07) où des travaux d'entretien de la piste étaient en cours.

ÉQUIPE DE MISSION

- M. GYSEL Jean François, ingénieur, chef de mission

- Mme OUEDRAOGO Maria, ingénieur, expert en transport

- Mme TIBIRI Solange, sociologue

- M. ZOUGOURI Tidiane, environnementaliste

Deux représentants de la Direction Générale des Routes (DGR) accompagnaient la mission, pour présenter chacun des deux chantiers sous leur responsabilité, à savoir :

- M. BELEM S. Bertin, contrôleur de chantier

- M. BASSIE H. Pierre, contrôleur de chantier

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PERSONNES RENCONTRÉES

- Visite du chantier de la route Tenkodogo - Garango

- M. BO Mho, chef de chantier pour la société de construction COLAS

- Visite du chantier de la route Zorgho-Ziga

- M. BARRY

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

- Chantier Tenkodogo – Garango

La mission a visité le chantier en cours, le site d’un banc d'emprunt en exploitation situé à proximité du chantier, des retenues d’eau et un endroit où la route va être déviée de son tracé actuel pour traverser un verger et une zone boisée.

La mission a constaté que les sites d'emprunt de matériaux étaient situés directement à côté de l'emprise de la route et que beaucoup de terre végétale de surface était utilisée pour le terrassement de la route.  Les machines utilisées étaient d'ailleurs des "scrapeurs" qui grattaient la couche superficielle du sol pour l'amener sur le site de chantier, puisqu’aucune excavation importante n'était requise à cet endroit pour obtenir de la bonne terre de remblai.

Le tracé actuel de la route emprunte une grande retenue d'eau, laquelle forme un important réservoir d'eau d'un côté de la route.  Du côté opposé au réservoir, les terres sont exploitées pour la culture, et elles sont irriguées par un système de canaux drainant partiellement l'eau du réservoir.  Le tracé de la nouvelle route sera modifié et ne passera plus sur la retenue d'eau, mais plutôt à travers de la zone cultivée.  Pour ce faire, un important terrassement est requis, lequel surélèvera la route d'une hauteur de trois ou quatre mètres, au dessus des terres cultivées, ce qui impliquera la perte de cultures.  Les fondations d'un important dalot ont déjà été bétonnées dans la zone cultivée et les barres d'acier qui renforceront la structure de drainage s'élèvent à plus de trois mètres de hauteur.

De plus, cette nouvelle construction risque d'influencer le système hydrologique actuel en créant deux retenues d'eau importantes l'une à côté de l'autre. D’une part, la retenue d'eau actuelle et, d’autre part, une retenue formée par le terrassement de la nouvelle route haut de quelques mètres, même si des structures de drainage sont prévues sous la nouvelle route.

Le nouveau tracé de la route va traverser un verger de manguiers sur une distance d'environ 500 mètres et une zone qui a été reboisée d'eucalyptus et de neems sur une distance d'environ 700 mètres.  Les arbres situés dans l'emprise de la nouvelle route seront détruits.

Finalement, il semble que quelques arbres seront également touchés par le nouveau tracé de la route à l'entrée de Garango.

- Chantier Zorgho – Ziga

Le chantier Zorgho - Ziga commence directement à la sortie du village de Zorgho, où des piquets de topographie ont été plantés le long de l'emprise de la piste existante.  Il est à noter cependant que lors de la visite de la mission, les travaux venaient de commencer à une dizaine de kilomètres en aval du village de Zorgho.  L'état actuel de la piste semblait très détérioré par endroits et des travaux sont effectivement requis de manière urgente sur ce tronçon.  Il est à noter cependant que les travaux à réaliser sont beaucoup plus importants qu'un simple entretien de piste à certains endroits où il s'agit carrément d'une reconstruction.

Le chantier visité, en aval de Zorgho, se composait d'un apport de latérite sur la piste, provenant d'un gîte d'emprunt à quelques centaines de mètres de la piste existante.  Des machineries lourdes y excavaient les matériaux et les chargeaient dans des camions, qui les transportaient jusqu'à la piste.  Pour ce faire, les camions circulaient en brousse, sans utiliser une piste pourtant existante un peu plus loin.

Un autre site d'emprunt a été visité, le long de la piste existante, mais ce dernier a été réalisé directement dans une réserve forestière.  Les travaux d'emprunt de matériaux ont d'ailleurs dus être suspendus à cet endroit, suite à des plaintes des habitants de la région.

En matière d'approvisionnement d'eau pour le chantier, un seul forage a été réalisé et il est prévu de réaliser une seule retenue d'eau le long du tracé.  L'entrepreneur risque donc de s'approvisionner à des sources existantes.

Au niveau du village de Zorgho, le tracé proposé (selon les piquets de topographie plantés le long de l'emprise) indique que deux gros arbres seront touchés, ainsi qu'un poteau électrique de SONABEL et un puits d'eau de ONEA.  Le plus étrange est que l'axe de la nouvelle piste pourrait être facilement déplacé de quelques mètres, évitant ainsi de toucher ces éléments, tous situés du même côté de la route.  Si tel était le cas, les impacts des travaux seraient minimisés. Toutefois, la présence de la fontaine d'eau juste à côté de l'emprise de la nouvelle route pourrait être dangereuse, puisque le trafic et la vitesse de circulation augmenteront forcément en raison de la meilleure qualité de la chaussée. Des installations obligeant à ralentir devraient être prévues avant et après le puits.

Finalement, toujours dans le village de Zorgho, l'emprise future semble passer directement à travers un bosquet d'arbres situé au milieu du village.  Il est dommage que d'autres options d'aménagement n'aient pas été considérées, comme celle de créer un carrefour giratoire autour de ce bosquet pour le préserver.  Un tel aménagement créerait une sorte de place publique centrale ombragée, et aurait l'avantage de réduire la vitesse des véhicules transitant dans le village.

ANNEXE F

TERMES DE RÉFÉRENCE GÉNÉRIQUES D’UNE EIE

TERMES DE RÉFÉRENCE GÉNÉRIQUES D’UNE ÉIE

1.	INTRODUCTION

Cette première section des TDR indique le but des TDR, identifie le promoteur du projet qui est normalement une institution gouvernementale, décrit brièvement le projet à évaluer et présente les arrangements pris à ce stade pour réaliser l'ÉIE, tels qu’un appel d'offre.

2. 	INFORMATION DE BASE

Cette section fournit des renseignements généraux pertinents sur les objectifs et les composantes du projet. Les contextes institutionnel, géographique, environnemental, social et économique dans lesquels s’inscrit le projet doivent être décrits de sorte que toute personne intéressée au projet puisse bien comprendre la situation et les contraintes entourant le projet et l'ÉIE à réaliser.

Cette section doit également faire mention de toute source d'information qui pourrait être utile pour la réalisation de l'ÉIE.

3. 	OBJECTIFS

Cette section résume la portée générale de l’ÉIE et en indique le calendrier de réalisation en rapport à l’Élaboration, la conception et l’exécution du projet.

4. 	CONDITIONS REQUISES POUR UNE ÉIE

Cette section indique quels sont les textes légaux, les politiques et les directives qui doivent être suivies lors de la réalisation de l’EIES. Entre autres, ceux-ci peuvent comprendre:

- Les politiques et directives de la Banque Mondiale en évaluation environnementale (O.P./B.P. 4.01) et autres directives opérationelles applicables (O.P./B.P. 4.12);

- La législation et la réglementation nationales en matière d'évaluation d’impact environnemental;

- Les conventions internationales en matière environnementale ratifiées par le pays emprunteur;

- Les exigences de tout co-financier en matière d'évaluation d’impact environnemental.

- AIRE D’ÉTUDE

Cette section précise les limites de l’aire d’étude en indiquant les secteurs adjacents ou éloignés qu’il faut prendre en considération (s’il y a lieu).

- PORTÉE DES TRAVAUX

Cette section précise les principales tâches à réaliser durant l'étude. La portée et le niveau d’effort requis pour la préparation de l’EIE doivent être proportionnels aux impacts potentiels du projet. Par exemple, une EIE pour un projet qui aurait des impacts négatifs majeurs sur les composantes sociales mais peu d’impact au niveau environnemental devrait principalement mettre l’accent sur les composantes sociales affectées.

Les principales tâches qui doivent apparaître dans cette section des TDR en raison de leur importance pour la préparation d'une EIE incluent:

- Décrire brièvement les éléments constitutifs du projet, en utilisant au besoin des plans, cartes, figures et tableaux.

- Décrire des normes et règlements pertinents qui régissent entre autres la qualité de l’environnement, la santé et la sécurité, la protection des milieux sensibles et des espèces menacées, le contrôle de l’utilisation du sol à l’échelle internationale, nationale, régionale et locale.

- Définir et justifier l’aire d’étude du projet pour l’évaluation des impacts environnementaux.

- Assembler, analyser et présenter les données de base sur les éléments pertinents qui caractérisent les milieux naturel et humain de l’aire d’étude (composantes physiques, biologiques, sociales et culturelles). Cette analyse doit comprendre les interrelations entre les composantes environnementales et sociales et l'importance que la société et les populations locales attachent à ces composantes, afin d'identifier les composantes de haute valeur ou présentant un intérêt particulier.

- Analyser et présenter les solutions de rechange au projet proposé, incluant l'option "sans projet", en identifiant et en comparant les solutions de rechange sur la base de critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux.

- Pour la solution de rechange sélectionnée, déterminer les impacts potentiels du projet en distinguant les effets positifs et négatifs importants, les impacts directs et indirects, les impacts immédiats et à long terme ainsi que les effets inévitables ou irréversibles sur la base d’une méthode rigoureuse. Indiquer les renseignements manquants et les incertitudes concernant la prévision des effets.

- Définir les mesures appropriées d’atténuation et de renforcement visant à prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du projet, incluant les responsabilités et les coûts associés.

- Développer un Programme de suivi environnemental, incluant des indicateurs, les responsabilités institutionnelles et les coûts associés.

- Si nécessaire, préparer un Plan de gestion du risque environnemental, incluant une analyse du risque d'accident, l'identification des mesures de sécurité appropriées et le développement d'un plan d'urgence préliminaire.

- Préparer un Plan de Déplacements et de Compensations, si nécessaire, en se référant au Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations.

- Identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des capacités, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l'ÉIE.

- Conduire des consultations auprès des parties prenantes primaires et secondaires afin de connaître leurs opinions et leurs préoccupations par rapport au projet. Ces consultations doivent se tenir pendant la préparation du rapport de l’EIE afin d’identifier les principaux enjeux et impacts, ainsi qu’après la préparation du rapport préliminaire de l’EIE afin de recueillir les commentaires des parties prenantes sur les mesures proposées.

- Préparer le rapport de l’EIE qui doit minimalement inclure :

- Un résumé;

- Le cadre juridique, administratif et politique;

- La description du projet proposé;

- La description des milieu naturel et humain;

- L’analyse des options alternatives;

- Les impacts potentiels de l’option retenue;

- Les activités de consultations et résultats obtenus;

- Les mesures d’atténuation et de renforcement proposées;

- Le Programme de suivi environnemental;

- Les arrangements institutionnels et besoins en renforcement des capacités;

- Liste des références;

- Annexes dont les personnes chargées de la préparation de l’ÉIE et les compte-rendu des échanges avec les organisations et communautés.

- Préparer un Plan de gestion environnementale incluant les impacts potentiels identifiés, les mesures d’atténuation et de renforcement proposées, le partage des responsabilités, les coûts de mise en œuvre, les sources de financement et l’échéancier. Ce Plan doit être présenté dans un document distinct au rapport de l’ÉIE.

7. 	ÉCHÉANCIER

Cette section spécifie les échéances pour livrer au promoteur du projet les rapports d’avancement et le rapport final de l'ÉIE, ainsi que tout autre événement et dates importantes. L’échéancier doit être réaliste afin de permettre la préparation du rapport de l’ÉIE dans les délais spécifiés. Selon la nature et l’ampleur du projet et de ses impacts potentiels, la période de temps requise pour réaliser une ÉIE peut varier entre 6 et 24 mois.

8. 	ÉQUIPE DE CONSULTANTS

Cette section identifie les types d'experts requis pour réaliser l’ÉIE et indique, si possible, le niveau d'effort estimé pour chaque expert. Une équipe multidisciplinaire comprenant des experts dans les domaines environnementaux et sociaux doit être favorisée. Les exigences en matière d’expertise doivent être définies aussi précisément que possible afin de s’assurer que les principaux enjeux relatifs à l'évaluation du projet sont traités par les spécialistes appropriés, tels un spécialiste en genre quand les enjeux de genre sont déterminants, ou un hydrologiste lorsque la gestion de l'eau est cruciale pour le succès du projet.

Les directives de la Banque mondiale sont présentées à l’Annexe B.

Les compte-rendu des rencontres effectuées avec les différents partenaires sont présentés à l’Annexe C.

Ces données proviennent du Conseil Burkinabé des Chargeurs.

Banque Mondiale (1993). Sectoral Environmental Assessment. Environmental Assessment Sourcebook Update no 4 .

SP-CONAGESE, (2002). État de l’environnement au Burkina Faso, Première édition. Secrétariat du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

Selon SP-CONAGESE, (2002). État de l’environnement au Burkina Faso, Première édition. Secrétariat du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

SP-CONAGESE, (2002). État de l’environnement au Burkina Faso, Première édition. Secrétariat du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

Les Atlas Jeune Afrique, (1998). Atlas du Burkina Faso. Les Éditions Jeune Afrique.

Les Atlas Jeune Afrique, (1998). Atlas du Burkina Faso. Les Éditions Jeune Afrique.

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, (1993). Bilan d’eau. Projet Bilan d’Eau.

White, (1983). La végétation de l’Afrique. UNESCO, Paris.

Guinko, S., (1985). La végétation et la flore du Burkina Faso. MET, Ouagadougou.

SP-CONAGESE, (2002). État de l’environnement au Burkina Faso, Première édition. Secrétariat du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement.

Ce découpage administratif a entre autres été utilisé pour le recensement de 1996.

Plusieurs tableaux produits à partir des données du recensement présente l’information disponible sur la base de 10 régions, car il n’a pas été possible de désagréger les données de façon à les présenter selon les divisions administratives actuelles. Dans ces cas, la région du Centre inclut les régions Centre, Plateau Central et Centre-Sud et la région Ouest inclut les régions des Hauts Bassins et des Cascades. Toutes les limites administratives des autres régions sont les mêmes.

Analyse des Résultats de l’Enquête Prioritaire sur les Conditions de Vie des Ménages en 1998, INSD, pp. 54-55.

Les statistiques qui suivent concernant les proportions ethniques proviennent de l’Analyse des Résultats de l’Enquête Prioritaire sur les Conditions de Vie des Ménages en 1998, INSD, Annexe 7.

Cette enquête présente aussi ses résultats sur la base de 10 régions administratives, le Centre incluant le Centre actuel, le Plateau Central et le Centre-Sud alors que l’Ouest inclut les Hauts Bassins et les Cascades.

On estime à plus de 370 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH et à plus de 200 000 les  orphelins du SIDA au Burkina Faso.

Les données concernant les indicateurs de développement humain ne sont pas suffisamment désagrégées pour effectuer l’analyse par région administrative.

L’âge médian de la première union chez les hommes est de 25 ans.

Le taux brut de scolarisation est le ratio du nombre d’enfants allant à l’école par rapport au nombre total d’enfants en âge d’aller à l’école.

Sources : Annuaires statistiques du Ministère de l’Éducation de Base et de l’Alphabétisation et du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ce Cadre est conforme au principe de O.P. 4.12 de la Banque Mondiale.

Les principes et le processus de compensation proposée font l’objet d’un autre document, intitulé  Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations, qui a été développé en complément à la présente étude.

Les activités du Comité de Lutte contre le SIDA ne sont pas prises en compte car il n’est pas assuré que ce Comité joindra la Cellule.

1 La personne désignée est madame OUEDRAOGO, Maria, ingénieur civil, qui est affectée à l'étude pour la durée du mandat de TECSULT.  À ce titre, elle travaillera directement avec l'équipe de projet, dans les bureaux du Consultant.